ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  կազմակերպված N ՏԿԵՆ-ՄԱԱՇՁԲ-2022/30Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2022 թվականի սեպտեմբերի 23-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ՄԱԱՇՁԲ-2022/30Շ պայմանագրում 2023 թվականի օգոստոսի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝    	Հիմք   ընդունելով պայմանագրի 6․2, 8.5, 8․13   կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի  հունիսի 29-ի N1080-Ն որոշումը

Փոփոխության նկարագրություն՝           	Կողմերը որոշեցին հաստատել Համաձայնագրի 2022թ․ չկատարված և 2023 թ իրականացվելիք աշխատանքների Ծավալաթերթ-նախահաշիվները նոր խմբագրությամբ՝  համաձայն Հավելված 1-ի, Համաձայնագրի նոր 2023 թ Օրացուցային գրաֆիկը՝ համաձայն Հավելված 2-ի,  Համաձայնագրի նոր 2023 թ Վճարման ժամանակացույցը՝  համաձայն Հավելված 3-ի։

Փոփոխության հիմնավորում՝          	Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք   ընդունելով պայմանագրի  6․2, 8.5, 8․13  կետերը և ՀՀ կառավարության 2023 թվականի  հունիսի 29-ի N1080-Ն որոշումը

Պատվիրատու`	   ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն