ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 2-го сентября 2020 года в договор                          № ՋՆ-ԽԲՄ-ԾՁԲ-2020/11/12 , заключенный 5-го майя 2020–го года в результате процедуры закупки под кодом ПВ-КОК-ПУ-2020/11/12 организованной с целью приобретения работ «КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В АРШАЛУЙСЕ и ВОСКЕАТЕ	» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1: Изменение календарного графика

Описание изменения: 		Изменением был установлен новый график выполнения работ.

Обоснование изменения: Пункт 7.5 договора

Заказчик: ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ