ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ГНКО “ЕРЕВАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА N 196 ИМЕНИ АШОТА НАВАСАРДЯНА” ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 03.08.2023 года в договор № 196DP-GHAShDzB-23/1, заключенный 03.07.2023 года в результате процедуры закупки под кодом 196DP-GHAShDzB-23/1 организованной с целью приобретения строительных работ для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение (Преложение N2).

Причина возникновения изменения:

В связи с выполнением работ, подлежащих закупке, возникли технические проблемы, которые приводят к задержке выполнения работ.

Описание изменения:

Между сторонами в 03.08.2023г. подписанօ соответствующее соглашение с целью продления срока выполнения работ, подлежащих закупке. В рамках договора срок выполнения работ, подлежащих закупке, продлен на 30 календарных дней.

Обоснование изменения։

Изменения в договоре были внесены на основании следующего՝

- Письмо подрядчика о продлении срока выполнения работ, представленное заказчику 01.08.2023 г.

- Технические проблемы, связанные с выполнением работ, подлежащих закупке, которые вызывают задержку выполнения работ.

Заказчик:  ГНКО “ЕРЕВАНСКАЯ ОСНОВНАЯ ШКОЛА N 196 ИМЕНИ АШОТА НАВАСАРДЯНА”