ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Ազատաշեն, Արբաթ, Դարակերտ, Զորակ և Նորաբաց բնակավայրերում ոռոգման համակարգերի կառուցման/նորոգման աշխատանքների» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2025 թվականի սեպտեմբերի 22-ին կնքված N ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով պայմանագրում 2026 թվականի հունիսի 23-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

| Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ | 11․05․2026թ․ N 5647 զեկուցագիրը |
| --- | --- |
| Փոփոխության նկարագրություն՝ | 1․ Հաստատել 22.09.2026թ. կնքված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման պայմանագրի՝ Մասիս համայնքի Զորակ բնակավայրում ոռոգման համակարգի կառուցման լրացուցիչ աշխատանքների ծավալաթերթ-նախահաշիվը՝ համաձայն N 1 Հավելվածի։ 2․ Հաստատել 22.09.2026թ. կնքված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով գնման պայմանագրի լրացուցիչ աշխատանքների վճարման ժամանակացույցը՝ համաձայն N 2 Հավելվածի։ 3․ Սույն համաձայնագրով հաստատված լրացուցիչ աշխատանքների կատարման ժամկետ սահմանել համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 10 օրացուցային օր |
| Փոփոխության հիմնավորում՝ | 22.09.2026թ. կնքված ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16 ծածկագրով պայմանագրի 8.5 կետը։ |

Պատվիրատու` ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքապետարան