ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор.

Муниципалитет Масис Араратской области Республики Армения представляет ниже краткую информацию о внесении изменений 23 июня 2026 года в договор № ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16, подписанный 22 сентября 2025 года по результатам процедуры закупок, организованной в целях приобретения «Строительно-ремонтных работ ирригационных систем в населенных пунктах Азаташен, Арбат, Даракерт, Зорак и Норабатс», а также копию двусторонне утвержденного документа, содержащего эти изменения.

| Причина изменений: | 11․05․2026т․№ 5647отчет |
| --- | --- |
| Описание изменений: | 1. Утвердить ведомость объемов работ по выполнению дополнительных работ по строительству ирригационной системы в поселке Зорак общины Масис по договору купли-продажи код ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16, подписанному 22.09.2026, в соответствии с Приложением № 1. 2. Утвердить график платежей за дополнительные работы по контракту на закупку код ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16, подписанному 22.09.2026, в соответствии с Приложением № 2. 3. Срок выполнения дополнительных работ, утвержденных настоящим соглашением, составляет 10 календарных дней со дня вступления соглашения в силу. |
| Обоснование изменений: | Пункт 8.5 договора с кодом ԱՄՄՀ-ԲՄԱՇՁԲ-25/16, подписанного 22.09.2026. |

Заказчик: Муниципалитет Масис, регион Арарат, РА