Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Երևանի «Հ 157 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար «Երևանի «Հ 157 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի պատուհանների փոխարինման» աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԳՀ-ԱՇՁԲ-157ՀԴ-17/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում «21» նոյեմբեր 2017 թ-ին կնքված N ԳՀ-ԱՇՁԲ-157ՀԴ-17/01 պայմանագրում 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1

Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողը տեղեկացրեց, որ տվյալ եղանակային պայմաններում ց/ավազե սվաղը վատ կչորական և ժամանակից շուտ առաջ կգան թերություններ։

Փոփոխության նկարագրություն

Որոշվեց տեղափոխել ց/ավազե սվաղի աշխատանքները մինչև ավելի բարենպաստ եղանակային պայմաններ լինեն` հաջորդ տարի։ Արդյունքում այդ աշխատանքների փոխարեն որոշվեց իրականացնել գաջե սվաղ և ամրան A500c դասի` համադրման սկզբունքով պահպանելով գումարային արժեքները` 140702 դրամի ց/ավազե աշխատանքները փոխարինվեցին 44102 դրամի գաջե սվաղով և 96600 դրամի A500c դասի ամրանով։

Փոփոխության հիմնավորում

Փոփոխությունը չի հակասում 4 մայիսի 2017 թվականի  N  526 – Ն որոշմամբ ընդունված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56 կետի 3) ենթակետին, քանի որ փոփոխությունը կազմում է պայմանագրի գնի 2.422755324 տոկոսը։ Փոփոխությունը չի բերում գնի արհեստական փոփոխման։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 2

Աշխատանքների սահմանված փոփոխություններին համապատասխան անհրաժեշտ էր լրացուցիչ ժամանակահատված։

Փոփոխության նկարագրություն

Աշխատանքների կատարման վերջնաժամկետը երկարացվել է 10 օրով։

Փոփոխության հիմնավորում

Փոփոխված ժամկետը չի հակասում 4 մայիսի 2017 թվականի  N  526 – Ն որոշմամբ ընդունված Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56 կետի 4) ենթակետին։

Պատվիրատու` Երևանի «Հ 157 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ