ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխության մասին

«Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 05.05.2023թ. կնքված Սևանի լեռնանցքի  հեռուստակայանի աշտարակի երկաթբետոնե հիմքերի վերգետնյա հատվածների բետոնե պաշտպանիչ շերտերի վերանորոգման աշխատանքների /Աշխատանք/ կատարման  թիվ ՀՀՌՑ-ԳՀԱՇՁԲ-23/4-3 պայմանագրում (Պայմանագիր) կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը՝ ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետով, ինչպես նաև Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետերով: Կից ներկայացվում է կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ` ԳԱՊ ՇԻՆ ՍՊԸ 04.08.2023թ. թիվ    3/23-30 գրությունը՝ պայմանագրում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտության մասին:

Փոփոխության նկարագրություն` Աշխատանքի կատարման ժամկետի երկարաձգում՝ եղանակային ոչ բարենպաստ պայմաններով  պայմանավորված:

Փոփոխության հիմնավորում՝ Փոփոխության հիմնավորում՝ ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ, Պայմանագրի 8.5 և 8.6 կետեր:

Պատվիրատու` «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲԸ