Հայատարարություն

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում  է իր կարիքների համար Արայի բնակավայրի համայնքային կենտրոնի շենքի դահլիճի  վերանորոգման  աշխատանքների կատարման 27.10.2022թ. թվականի կնքված  N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22   պայմանագրում  2023թ. փետրվարի 28-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը  և կատարված փոփոխությունը  պարունակող ՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝

Հաշվի առնելով <<ԷՄ-ԷՅ>> ՍՊԸ -ի կողմից 16.02.2023թ. ներկայացված դիմումը, 27.10.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22 պայմանագրի  8.8 կետը,գնման ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման 17.02.2023թ. զեկուցագիրը,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ մաս:

Փոփոխության նկարագրությունը՝

Կողմերը որոշեցին.

1.	Երկարաձգել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22  ծախկագրով պայմանագրի կատարման ժամկետը 30 (երեսուն) օրացույցային օրով:

2.	Հաստատաել  << ՕՐԱՑՈՒՅՑԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ >> վերտառությամբ Հավելված N2-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն Համաձայնագիր N1-ի Հավելված N1-ի:

3.	Հաստատաել  << ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ >> վերտառությամբ Հավելված N3-ը հաստատել նոր խմբագրությամբ համաձայն Համաձայնագիր N1 Հավելված N2-ի:

Փոփոխության հիմնավորումը՝

<<ԷՄ-ԷՅ>> ՍՊԸ -ի կողմից 16.02.2023թ. ներկայացված դիմումը, 27.10.2022թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22 պայմանագրի  8.8 կետը,գնման ընթացակարգի պատասխանատու ստորաբաժանման 17.02.2023թ. զեկուցագիրը,ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 4 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ մաս