Декларация

Об изменениях, внесенных в подписанный договор

Муниципалитет Апарана представляет ниже для своих нужд работы по ремонту зала Дома культуры поселка Ара от 27.10.2022г. 2023 г. в договоре N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22, подписанном в 2023 г. краткая информация об изменениях, внесенных 28 февраля, и копия двусторонне заверенного документа, содержащего внесенное изменение.

Причина изменения:

Принимая во внимание решение ООО «ЭМ-АЙ» от 16.02.2023г. подана заявка, 27.10.2022 Пункт 8.8 заключенного договора N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22 , ответственного за закупку отдела от 17.02.2023. отчет, а также часть 4 статьи 56 Постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года.

Описание изменения:

Стороны решили.

1. Продлить срок исполнения договора по счету N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22  на 30 (тридцать) календарных дней.

2. Утвердить Приложение N2 в новой редакции <<КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК>> в соответствии с Приложением N1 Соглашения N1.

3. Утвердить Приложение N3 с текстом << ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ >> в новой редакции согласно Договору N1 Приложение N2:

Причина изменения:

ООО «ЭМ-ЭЙ» от 16.02.2023 подана заявка, 27.10.2022 Пункт 8.8 заключенного договора N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-104/22  , ответственного за закупку отдела от 17.02.2023. отчет, а также часть 4 статьи 56 Постановления Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 г.