Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных «04» авустага  2023 года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор № “HH LMVH BMAShDzB-23/15”, заключенный «05» мая 2023 года

в результате процедуры закупки под кодом “HH LMVH BMAShDzB-23/15” организованной с целью приобретения работы по капитальному ремонту внутриобщинных улиц с. Гугарк общины Ванадзор для своих нужд,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1

Продление срока исполнения договора на 30 календарных дней .

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения

Продление срока исполнения договора на 30 календарных дней․

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения

Отчет и/о начальника отдела благоустройства жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Б.Назарян от 27.07.2023 г., протокол заседания ответственного подразделения N 70-1 от 27.07.2023 г. и пункт 8.8 договора .

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ