Приложение № 3

По приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-А от 30 мая 2017 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор.

Ниже Комитет по водоснабжению представляет ход строительных работ по восстановлению водопроводных труб для своих нужд :

имя клиента					    			название приобретаемого товара

организовано с целью приобретения ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա Процедура покупки с использованием кода

код процедуры

результате 20 24 Ноябрь N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 подписано 26  с кодом

Год и дата подписания контракта		  			номер контракта

от 17 апреля 2026 года

Год и дата подписания двусторонне утвержденного документа о внесении поправок.

Краткая информация об изменениях содержащая информацию и внесенные изменения:

Копия документа, утвержденного в двустороннем порядке .

Причина перемен​  Постановление правительства Республики Армения № 372-Н от 26 марта 2026 г. Решение , протокол заседания профессиональной группы от 02.04.2026 : 									подробное изложение причин инцидента.

Изменять Описание контракта:

В договоре оговорено : Строительные работы по реконструкции водопроводов — Стоимость работ по капитальному ремонту насосного трубопровода насосной станции «Аразап-1» (этап 1) снижается на 49 352 318 ( сорок девять миллионов триста пятьдесят две тысячи триста восемнадцать ) драмов и увеличивается на 38 230 170 ( тридцать восемь миллионов двести тридцать тысяч сто семьдесят ) драмов, в результате чего общая стоимость сметы снижается на 11 122 147 (одиннадцать миллионов сто двадцать две тысячи сто сорок семь) драмов и составляет 908 613 705 ( девятьсот восемь миллионов шестьсот тринадцать тысяч семьсот пять ) драмов, и Стоимость контракта составляет 717 220 655 ( семьсот семнадцать миллионов двести двадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять ) драмов.

Восьмой транш по пункту 5.1 контракта составляет « 726 000 000 (семьсот двадцать шесть миллионов) РА». драхма , из которых 121 000 000 (сто двадцать один миллион) РА драхмы - НДС " заменить слова и цифры " 717,220,655 (семьсот семнадцать миллионов двести двадцать тысяч шестьсот пятьдесят пять) драхм , из которых 119,536,775.8 ( сто девятнадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч семьсот семьдесят пять драхм восемь лума )" числами и словами.

Утвердить новую редакцию ДОГОВОРА (Приложение № 1) в соответствии с Приложением 1 к настоящему соглашению.

В договоре оговорено : Строительные работы по реконструкции водопроводов - -Утвердить график платежей на 2026 год 				на капитальный ремонт (1-й этап) насосного трубопровода насосной станции "Аразап-1" в соответствии с Приложением № 2 к настоящему соглашению. 				подробное описание внесенных изменений

Изменять Обоснование постановления Правительства Республики Армения 	№ 372-Н от 26 марта 2026 г. Решение , протокол заседания профессиональной группы 02.04.2026 26.11.2020 2 4. Подписано N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-24/5-Ա-3 Пункт 8.5 договора : 					подробное обоснование необходимости внесения изменений .

Заказчик : Комитет по водным ресурсам.