ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Минитерство  образования, науки, культуры и спорта РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 26.11.2020 года в договор № ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2-1, заключенный 19.08.2020 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2 организованной с целью приобретение работ по ремонту образовательных учреждений  для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения - В связи с предложением подрядчика продление срока работ.

Описание изменения - В контракт была внесена поправка, 26.11.2020 года было подписано соглашение об утверждении нового срока и нового календарного графика выполнения работ.

Обоснование изменения - Основой послужил подпумкт 4, пункта 56 «Порядка проведения закупок», утвержденный Постановлением Правительства РА № 526-N от 04.05.2017 и пункты 8.5 и 8.6 договора о закупках.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться Арсен Согомонян, к секретарю Оценочной комиссии под кодом «ՀՀԿԳՄՍՆՀԲՄԱՇՁԲ-20/2».

Телефон: (+37410)  599-656, (+37443) 45-43-46

Эл. почта: a_soghomonyan@mincult.am

Заказчик: Минитерство  образования, науки, культуры и спорта РА