ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նորոգման աշխատանքների նպատակով կազմակերպված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Շ  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2018 թվականի նոյեմբերի 30-ին կնքված N ՏԿՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2018/21Շ պայմանագրում 2019 թվականի սեպտեմբերի 24-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝       Պայմանագրով սահմանված 2019թ իրականացվելիք աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկի  փոփոխություն

Փոփոխության նկարագրություն՝  Փոփոխությամբ սահմանվել է նոր օրացուցային գրաֆիկ:

Փոփոխության հիմնավորում՝                           Պայմանագրի 8.5 և ՀՀ կառ. 2019թ. սեպտեմբերի 12-ի թիվ 1184-Ն որոշումը

Պատվիրատու`ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն