ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Минитерство  образования, науки, культуры и спорта РА ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 03.12.2025 года в договор № ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/14, заключенным «01» ноября 2024 года в результате процедуры закупки под кодом ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/14, организованной для приобретения работ по востановлению (Работы по реставрации и укреплению церквей Св. Богоматери и Св. Ншан монастырского комплекса Срвег марза Тавуш РА) для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения - Постановление Правительства РА от 20.11.2025 № 1656-Ն.

Описание изменения - В контракт была внесена поправка, 03.12.2025 года было подписано соглашение, которым сокращен объем работ, подлежащих выполнению в 2025 году, при этом обэая цена договора оставлена неизмененной, утверждены новая объемно-сметная документация и график платежей предусмотренных на 2025 год.

Обоснование изменения - Основой послужил Постановление Правительства РА от 20.11.2025 № 1656-Ն, пункт 8.5 договора.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться Арсен Согомонян, к секретарю Оценочной комиссии под кодом «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/14».

Телефон: (+37410)  599-656, (+37443) 45-43-46

Эл. почта: arsen.soghomonyan@escs.am

Заказчик: Минитерство  образования, науки, культуры и спорта РА