Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար մալուխներ և մալուխային պատրաստվածքների, հակահրդեհային ազդանշանային համակարգի սարքերի և պահեստամասերի ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-138/19» ծածկագրով գնման ընթացակարգի

արդյունքում 2019 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կնքված N 01/315 պայմանագրում 2020 թվականի հունվարի 8-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1 	Ապրանքների մատակարարման ժամկետի երկարացում

Փոփոխության նկարագրություն 	Թիվ 01/315 պայմանագրի անբաժանել մաս հանդիսացող                  Հավելված 1-ում ապրանքները նախատեսվում է մատակարարել «պայմանագրի կնքման օրվանից 30 օրացուցային օրը» շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ` «պայմանագրի կնքման օրվանից 60 օրացուցային օրը» (մինչև 7-ը փետրվարի 2019թ.)։

Փոփոխության հիմնավորում	«ԷԿՐԱ ԿՈՎԿԱՍ» ՍՊԸ-ի գրությունը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2 	Մատակարարման ժամկետի փոփոխության պատճառով վճարման ժամանակացույցի փոփոխում:

Փոփոխության նկարագրություն                 Հավելված 2-ում (վճարման ժամանակացույց) «նախատեսվում է ֆինանսավորել 2019թ. ըստ ամիսների` ընդ որում նախատեսված 2019թ դեկտեմբեր ամիսը փոխարինել 2020թ հունվար ամսով»։

Փոփոխության հիմնավորում	Հավելված 1-ում կատարված փոփոխության հիման վրա։

Պատվիրատու`  «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ