# ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

# ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում

գործերի արխիվի ստեղծման եւ կառավարման

ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի ներդրման ծառայություններ

Նպատակը

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում  (այսուհետ՝ Կենտրոն, Պատվիրատու) ներդնել գործերի արխիվի ստեղծման եւ կառավարման ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ (այսուհետ՝ Համակարգ)։ Նախագիծը ներառում է Համակարգի նախագծում, ծրագրավորման աշխատանքների իրականացում, ներդրում և երաշխիքային սպասարկում:

Մատուցվող ծառայությունների շրջանակ

Ապահովել Կենտրոնի համար Համակարգի նախագծումը, ծրագրավորման աշխատանքների իրականացումը և ներդրումը, երաշխիքային սպասարկումը սույն հավելվածով նախատեսված պահանջներին համապատասխան:

- Ներածություն

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան իրականցնում է շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննություն եւ փորձաքննական եզրակացության կազմում։

Փորձաքննության են ենթարկվում հետեւյալ ոլորտների փաստաթղթերը՝

- Հանրապետության՝

  - սոցիալ-տնտեսական,

  - էներգետիկայի,

  - քաղաքաշինության,

  - տրանսպորտի,

  - կապի,

  - գյուղատնտեսության,

  - ընդերքօգտագործման,

  - արդյունաբերական ճյուղերի,

  - առողջապահության,

  - բնապահպանության,

  - ռեկրեացիայի,

  - սպասարկման,

  - անտառտնտեսության

  - թափոնների գործածության,

  - ջրային տնտեսության

բնագավառներին վերաբերող հիմնադրույթային փաստաթղթերը։

- Նախատեսվող՝

  - տնտեսական,

  - սոցիալական,

  - այլ (շրջակա միջավայրի վրա հնարավոր ազդեցություն ունեցող ուսումնասիրություն, արտադրություն, կառուցում, շահագործում, վերակառուցում, տեխնիկական եւ տեխնոլոգիական վերազինում, վերապրոֆիլավորում, տեղափոխում, կոնսերվացում, փակում, ընդլայնում, լուծարում)

գործողությունների փաստաթղթերը։

  - Մասնակիցներ

Համակարգի մասնակիցներ են հանդիսանում ՀՀ ՇՄՆ Շրջակա միջավայրի ազդեցության փորձագիտական կենտրոնի ստորաբաժանումները։

Մասնակիցներից յուրաքանչյուրը հանդես են գալիս յուրաքանչյուրը գործարար գործընթացին համապատասխան իրավասությունների շրջանակում՝ Համակարգում ունեցած հասանելիությունների մակարդակին համապատասխան։

- Տեղեկատվական համակարգի համառոտ նկարագրություն

Համակարգը պետք է նախագծվի՝ որպես համացանցային ծրագրային միջոց և գործի որպես առանձին համակարգ։

Համակարգը պետք է բաղկացած լինի 2 հիմնական բաղադրիչից․

- Ընթացիկ եւ արխիվացված գործերի համակարգում եւ կառավարում։

- Քարտեզագրում։

# ԸՆԹԱՑԻԿ ԵՒ ԱՐԽԻՎԱՑՎԱԾ ԳՈՐԾԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԵՒ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

Իր իրավասությունների սահմաններում փաստաթղթերի փորձաքննության իրականացման նպատակով Կենտրոնը ստեղծում է Գործ՝ կատարելով հետեւյալ քայլերը՝

- Ընդունում է դիմում

- Լրացնում է համապատասխան տվյալները (որոշ տվյալներ ստանում է համապատասխան տեղեկատվությունը փոխգործելի համակարգերից)

- Կցում է փաստաթղթերի փաթեթը

- Ապահովում է գործարար գործընթացների շարունակականությունը (քննարկումն անցած փուլերի նշում, արդյունքների մուտքագրում, հաջորդող գործողություններ)

- Կազմում է եզրակացություն։

Յուրաքանչյուր քայլ կարող է ունենալ իր ենթաքայլերը, որոնք ենթադրում են գործողությունների կատարում։

Յուրաքանչյուր գործ կամայական փուլում կարող է ունենալ կցված հսկայական ֆայլային տեղեկատվություն, այդ թվում՝ վիդեո-ֆայլեր՝ ԳԲ-երով չափվող ծավալով։ Յուրաքանչյուր ֆայլի տրվում է տեսակ։

Յուրաքանչյուր գործ կարող է փոխկապակցված լինել այլ գործերի հետ, օրինակ իրավաբանական անձի ՀՎՀՀ-ով կամ այլ ցուցիչով։

Յուրաքանչյուր գործի տրվում է կարգավիճակ եւ այն կցվում է որեւէ ոլորտի/ների։ Ոլորտները պետք է լինեն n-չափանի՝ միմյանց տակ քաշել-տեղակայելու, դասավորելու հնարավորությամբ (drag-and-drop)։

Յուրաքանչյուր գործ կամայական պահի եւ փուլում ենթակա է դիտման, վերահսկման եւ կառավարման՝ էլեկտրոնային տարբերակով:

Յուրաքանչյուր գործ, որի համար կազմվում է եզրակացություն, ենթակա է արխիվացման, ինչպես նաեւ կամայական պահի դիտման, վերահսկման եւ կառավարման՝ էլեկտրոնային տարբերակով։

Համակարգը պետք է ունենա ընդլայնված որոնման հնարավորություն առնվազն հետեւյալ կետերով՝

- Հասցե

- Համայնք

- Գործի անվանում

- Գործի համար

- Գործի ոլորտ

- Կատեգորիա

- Ժամկետ – ըստ գործի սկզբի եւ/կամ ավարտի

- Կարգավիճակ

- Տեսակ /Ա, Բ, Գ/

- Դիմումատուի անվանում

- Դիմումատուի նախկին անվանում (եթե ՀՀ կառավարության էլեկտրոնային ռեգիստրի հետ հնարավոր է ինտեգրել այդ ցուցանիշով)

- ՀՎՀՀ

- Ֆիզիկական անձ դիմումատուի դեպքում՝ անուն, ազգանուն, անձնագրային եւ ՀԾՀ տվյալներ

- Փուլ՝ որ քննարկումն է անցել

- Ոլորտ

- Մակերես – սկսած/մինչեւ հա/քմ

- Օբյեկտի անվանում

- Օբյեկտի կոորդինատ (x/y), գույն/տեսակի անվանում

Իր իրավասության սահմաններում Պատվիրատուի կողմից փորձաքննվող փաստաթղթերի յուրաքանչյուր ոլորտ ունի առանձնահատկություններ։

Ամեն յուրահատուկ ոլորտի համար պետք է Պատվիրատուի հետ իրականացվի որոնման մանրամասն ֆիլտրերի քննարկում եւ նախագծում։

Համակարգը պետք է ունենա գործերի ցանկը կամ որոնման արդյունքները դիտելու, ինչպես նաեւ ըստ անվանման, ժամկետի եւ ոլորտի ֆիլտրման/դասավորման հնարավորություն՝ աճման եւ նվազման կարգով։

Համակարգը պետք է ունենա հնարավորություն արտահանելու կամայական գործ՝ կցված բոլոր փաստաթղթերով, բացի վիդեո-ֆայլերից, ինչպես նաեւ արտահանելու ըստ փաստաթղթերի տեսակների՝ դիմումներ, արձանագրություններ եւ այլն։

Համակարգը պետք է ունենա կապերի սահմանման էջեր (relation pages), օրինակ՝ գործ-քարտեզ, գործ-կապակցված գործեր և այլն։

Համակարգը պետք է հնարավորություն տա ապահովելու Պատվիրատուի գործարար գործընթացների բոլոր փուլերում գործերի հետեւելիությունը եւ կառավարումը։

Փաստաթղթերի հիերարխիկ կառուցվածքը պետք է բավարարի ՀՀ ոլորտային օրենսդրությամբ սահմանված («Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման եւ փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք, Պատվիրատուի Կանոնադրություն)՝ Պատվիրատուի իրավասության սահմաններում փաստաթղթաշրջանառության գործարար գործընթացների իրականացմանը, սակայն չսահմանափակվի դրանցով։ Համակարգը պետք է ճկուն կառուցվածք ունենա՝ հնարավորություն տալով օրենսդրական փոփոխության դեպքում կառուցել այլ հիերարխիկ կառուցվածքով գործարար գործընթացներ՝ փաստաթղթաշրջանառության համար։

Առավել լավ արդյունքի ապահովման նպատակով` Կատարողի ներկայացուցիչը աշխատանքների սկսման առաջին օրվանից եւ 12 ամիս շարունակ մշտապես պետք է ներկա գտնվի Պատվիրատուի աշխատանքային գրասենյակային տարածքում՝ Պատվիրատուի կարիքների խորը բացահայտման եւ ծրագրի մշակմանն ուղղված ընթացիկ աշխատանքների իրականացման համար

# ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՄԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ

Համակարգի այս բաղադրիչի միջոցով պետք է ստեղծվի Պատվիրատուի կողմից հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտների քարտեզագրման գործիք։

Քարտեզագրման գործիքը պետք է հնարավորություն տա քարտեզի վրա նշելու՝

- Ոլորտների խումբ

- Ոլորտ

- Օբյեկտ

- Մանրամասներ մեկ օբյեկտի մասին

- Հավաքական տեղեկատվություն

- Կապ գործի հետ

- Կոորդինատներ

- Գույն (Ինքնաշխատ կապված է ոլորտի հետ)։

Քարտեզն ինտերակտիվ է, գույներով առանձնացված։ Յուրաքանչյուր խմբի վրա սեղմելիս պետք է բացվի խմբի ներսում գտնվող օբյեկտների մասը՝ ավելի խոշորացված, ըստ տեղանքների նշված։

Յուրաքանչյուր օբյեկտի վրա սեղմելիս պետք է բացվի տվյալ օբյեկտի մանրամասները, եւ ցուցադրվում է կապը գործի հետ։ Գործերի եւ քարտեզի զննումը պետք է կատարվի ՝ ըստ դերերի եւ արտոնությունների։

Քարտեզի վրա ցուցադրվող տվյալների համար պետք է գործի ընդլայնված որոնում՝ ըստ մուտքագրվող տվյալների, ինչպես նաեւ ըստ մարզի եւ համայնքի եւ կազմակերպության/անհատի։

Քարտեղագրման համակարգի արտաքին տեսքի եւ ֆունկցիոնալության տիպային օրինակ կարող է հանդիսանալ հետեւյալ կայքը՝

https://www.geo-fund.am/hy/

  - Փոխգործելիությունն այլ համակարգերի և մասնակիցների հետ

Տվյալ բաժնում նկարագրված է Համակարգի փոխգործելիությունն այն համակարգերի և մասնակիցների հետ, որոնք անմիջականորեն մասնակցություն և ազդեցություն ունեն այն գործընթացի ավտոմատացման վրա, որի համար նախատեսված է Համակարգը։ Փոխգործելիության ամբողջական իրականացման համար Համակարգում պետք է նախատեսվեն այնպիսի լուծումներ և ծրագրային, գործիքային հնարավորություններ, որոնք կապահովեն ստորև ներկայացված համակարգերից յուրաքանչյուրի հետ ինտեգրում՝ նկարագրված գործընթացներն ամբողջությամբ ապահովելու համար։

Ստորև ներկայացված են այդ համակարգերը, դրանց հետ փոխգործելիության և ազդեցությունների համառոտ նկարագրերը․

- Փոխգործելիություն ՀՀ կառավարության իրավաբանական անձանց էլեկտրոնային ռեգիստրի հետ։ Այս համակարգին ինտեգրման միջոցով ինքնաշխատ ռեժիմով պետք է ստացվի տեղեկատվություն իրավաբանական անձի անվանման, ՀՎՀՀ-ի, իրավաբանական հասցեի, եւ հնարավորության դեպքում՝ իրավաբանական անձի նախկին անվանումների մասին՝ գործերի փոխկապակցման ապահովման համար։ Համակարգին դիմումը կատարվում է ինչպես անվանումով, այնպես էլ ՀՎՀՀ-ով։

- Փոխգործելիություն ՀՀ ոստիկանության անձնագրային եւ վիզաների վարչության համակարգի հետ։ Այս համակարգին ինտեգրման միջոցով ինքնաշխատ ռեժիմով պետք է ստացվի տեղեկատվություն ֆիզիկական անձի անվան, ազգանվան, նախկին ազգանվան, անձնագրի եւ ՀԾՀ-ի տվյալների, ինչպես նաեւ հնարավորություն դեպքում նախկին անձնագրերի տվյալների մասին՝ գործերի փոխկապակցման ապահովման համար։

- Փոխգործելիություն ՀՀ կադաստրի կոմիտեի հետ՝ հնարավորության դեպքում կոորդինատներով տվյալներ ստանալու համար։

- Փոխգործելիություն Հանրապետական Երկրաբանական Ֆոնդի հետ՝ հնարավորության դեպքում։

- Փոխգործելիություն Google կամ Яндекс քարտեզի հետ՝ կոորդինատներով տեղանշում կատարելու համար։

Բոլոր ինտեգրվող համակարգերի հետ կապը եւ տեխնիկական նկարագրերը տրամադրում է Պատվիրատուն։

# ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿ

Ստորև ներկայացված են սույն տեխնիկական բնութագրով սահմանված աշխատանքների իրականացման պահանջները.

  - Նախագծի կառավարման պլանի մշակում

Կատարողը պետք է ներկայացնի նախագծի կառավարման պլան.

| ՊԱՀԱՆՋ 1 | Նախագծի կառավարման պլանը պետք է ներառի. - նախագծի իրականացման պլան (միջոցառումներ, ժամկետներ, փոխկախվածություններ, ռեսուրսներ) - նախագծի որակի կառավարման պլան (ներառյալ՝ համակարգերի թեստավորման, ընդունման պլան), - ուսուցման պլան |
| --- | --- |

Համակարգի ֆունկցիոանալ նկարագրի մշակում

Կատարողը պետք է ներկայացնի «Գործերի արխիվի ստեղծման եւ կառավարման ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգ» ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի ֆունկցիոանալ նկարագիրը.

| ՊԱՀԱՆՋ 2 | Կատարողը ոչ ուշ քան պայմանագրի կնքումից հետո 30-րդ օրացուցային օրը Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի ֆունկցիոնալ նկարագիրը, որը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքը (հնարավոր է ֆունկցիոնալ նկարագրի կառուցվածքի փոփոխություն՝ պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո). - Ներածություն - Մասնակիցներ - Հղումներ - Բաղադրիչ եւ հարակից փաստաթղթեր - Տերմիններ - Հապավումներ - Տեղեկատվական համակարգի համառոտ նկարագրություն - Գործառութային նախագիծ - Գործառութային մանրամասն նկարագրություն - Ինտերֆեյսային մանրամասն նկարագրություն - Տեխնիկական նախագիծ - Տեղեկատվական հոսքերի կառուցվածքային նկարագրություն - Տեղեկատվության նկարագրություն - Մուտքային տեղեկատվության նկարագրություն - Ելքային տեղեկատվության նկարագրություն - Տեղեկատվական շտեմարանի ընդհանուր նկարագրություն - Իրականացման մեթոդաբանության, ծրագրավորման լեզուների, տեղեկատվական շտեմարանի և օպերացիոն համակարգի ընտրության սահմանում - Համակարգի աշխատանքային գործընթացի և ճարտարապետության տեխնիկական կառուցվածքի դիագրամ-սխեմա, ինտեգրացիոն սխեմաները - Համակարգի անվտանգության կանոնները - Տեխնիկական միջոցների կառուցվածքային նկարագրություն - Տեխնիկական միջոցների նվազագույն պահանջների նկարագրություն |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 3 | Համակարգի տեխնիկական առաջադրանքը պետք է մշտապես լրամշակվի, եթե երաշխիքային սպասարկման ընթացքում համակարգում իրականացվել են փոփոխություններ: |

  - Թեստավորման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 4 | Ծրագրային ապահովումները պետք է նախքան տեղադրումը փորձարկվեն Կատարողի թեստային միջավայրում Կատարողի կողմից, որից հետո տեղայնացվեն Պատվիրատուի թեստային միջավայրում։ Պատվիրատուի կողմից Կատարողի կողմից տրամադրված ծրագրային ապահովումների որակի ստուգման արդյունքների համաձայն, եթե ծրագրային ապահովման մեջ բացակայում են Կատարողի կողմից թեստավրված մասում թերություններ և խնդիրներ, ապա ծրագրային ապահովումը կտեղափոխվի Պատվիրատուի թողարկման սերվեր (production server)։ Ոչ ուշ քան պայմանագրի կնքումից հետո 100-րդ օրացուցային օրը Կատարողի կողմից պետք է ներկայացվի պահանջների ամբողջ փաթեթի ողջ ֆունկցիոնալությունն ապահովող Համակարգի տարբերակը։ Ամբողջությունը ենթադրում է առանց բլոկավորող կամ կրիտիկական սխալների առկայության աշխատող համակարգի տարբերակին հասանելիություն Պատվիրատուի կողմից փորձարկման համար։ Պատվիրատուի կողմից հաստատում ստանալուց հետո այն պետք է ներդրվի իրական միջավայրում։ |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 5 | Համակարգի յուրաքանչյուր գործառույթի թեստավորման համար պետք է կազմվի համապատասխան թեստավորման պլան, որը կսահմանի թեստավորման քայլերի և գործողությունների հաջորդականությունը՝ ըստ համակարգի կիրառման դեպքերի և սցենարների: Թեստավորման պլանները պետք է տրամադրվեն Պատվիրատուին Պահանջ 4–ում նշված Համակարգի տարբերակի հետ միասին և հետագայում Համակարգի լրամշակման դեպքում։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 6 | Տվյալ միջավայրում կամ մոդուլում մինչև թեստավորման իրականացումը ցանկացած գործառույթի փոփոխման դեպքում փոփոխության պետք է ենթարկվի նաև համապատասխան թեստավորման պլանը՝ վերաթեստավորում կատարելու նպատակով: Փոփոխված պլանը նույնպես պետք է տրամադրվի Պատվիրատուին։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 7 | Համակարգի ընդունման, թեստավորման և շահագործման ընթացքում բացահայտված թերությունները պետք է գրանցվեն Կատարողի՝ առաջադրանքների, սխալների, բարելավումների առաջադրման և դրանց կատարման ընթացքին հետևելու համար նախատեսված համակարգում (օրինակ՝ Trello, Jira, RedMine, OpenProject կամ նմանատիպ այլ համակարգ), որին մուտք պետք է տրամարդվի Պատվիրատուի համապատասխան աշխատակիցներին: Յուրաքանչյուր այդպիսի գրառում իրենից ներկայացնելու է էլեկտրոնային թերթիկ (ticket/task), որը կներառի խնդրի/թերության մանրամասն նկարագրությունը, վերարտադրման քայլերը և այլ լրացուցիչ տեղեկատվություն (օր.՝ լուծման առաջարկ, հղում փաստաթղթին): |
| ՊԱՀԱՆՋ 8 | Պատվիրատուի կողմից Կատարողին ներկայացվող առաջադրանքները (tasks) պետք է գրանցվեն Պահանջ 7-ում նշված՝ Կատարողի հատուկ համակարգում։ Յուրաքանչյուր առաջադրանքի՝ Պատվիրատուի կողմից գրանցումից 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կատարողը պետք է նույն համակարգի միջոցով հայտնի նշված առաջադրանքի կատարման ժամկետը՝ նշելով դրա իրականացման համար անհրաժեշտ ժամանակային և մարդկային ռեսուրսների վերաբերալ տեղեկատվություն՝ ըստ համապատասխան գործողություննների (օրինակ՝ վերլուծություն, ծրագրավորում, թեստավորում): |
| ՊԱՀԱՆՋ 9 | Թեստավորումն իրականացվում է Կատարողի կողմից, և թեստավորման արդյունքները ներկայացվում են Պատվիրատուին։ Պատվիրատուն/շահառուն իրականացնում է ընդունման թեստավորում անկախ՝ Կատարողի բիզնես վերլուծաբանների օգնությամբ` Համակարգի ամբողջական ֆունկցիոնալությունը և տեխնիկական հագեցվածությունը վավերացնելու համար։ |

  - Ուսուցման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 10 | Կատարողը պետք է իրականացնի Համակարգի վերաբերյալ ուսուցումներ: Ուսուցումն իրականացվում է նախագծի իրականացման բիզնես վերլուծաբանների, ճարտարապետների և նախագծի ղեկավարի կողմից։ |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 11 | Կատարողը մինչև համակարգի ներդրումը պետք է ներկայացնի ուսուցման ծրագիր։ Ուսուցման ծրագիրը պետք է կազմված լինի. - Համակարգից օգտվողների ուսուցման սկզբունքով՝ 10 օգտվող, - Վերապատրաստողների վերապատրաստման սկզբունքով՝ 2 օգտվող, - Պատվիրատուի կողմից նշված ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների ուսուցման սկզբունքով՝ 2 օգտվող։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 12 | Դասընթացի նկարագրությունը պետք է ներառի, բայց չսահմանափակվի հետևյալով. - դասընթացի անվանում - դասընթացի նպատակ - դասընթացի տևողությունը և մասնակիցների քանակը մեկ դասընթացի համար - դասընթացի բովանդակության և պլանի նկարագրություն - դասընթացն անցկացնողի որակավորումն ու փորձը: |
| ՊԱՀԱՆՋ 13 | Ուսուցման ընթացքում պետք է ներկայացվեն Համակարգի օգտվողի և ադմինիստրատորի ձեռնարկներ, որոնք պետք է առնվազն ներառեն հետևյալը. - համակարգի/ենթահամակարգի նկարագրություն, - գործառույթների նկարագրություն, - հաղորդագրությունների նկարագրություն, ներառյալ՝ համակարգի սխալների վերաբերյալ հաղորդագրությունների նկարագրություն, - գործնական օրինակներ/պատկերներ, - համակարգերի տեղադրման, թողարկման, վերականգնման, պահուստավորման (backup, restore) ընթացակարգերի նկարագրություն և համապատասխան հրահանգներ (ՏՏ անձնակազմի համար): |
| ՊԱՀԱՆՋ 14 | Ուսուցումն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից տրամադրված տարածքում: Ուսուցման լեզուն պետք է լինի հայերեն: |
| ՊԱՀԱՆՋ 15 | Փոխանցված բոլոր տեսակի տեղեկություններն ու գիտելիքները պետք է լինեն փաստաթղթավորված, և Կատարողը պետք է բոլոր փաստաթղթերը տրամադրի Պատվիրատուին թե՛ տպված, և թե՛ էլեկտրոնային կրիչով: |

  - Համապատասխանություն օրենսդրությանը

| ՊԱՀԱՆՋ 16 | Համակարգը պետք է համապատասխանի Համակարգի տեխնիկական առաջադրանքում նշված իրավական ակտերին։ |
| --- | --- |

  - Կիրառվող տեխնոլոգիաներ

| ՊԱՀԱՆՋ 17 | Համակարգը պետք է ներդրվի երկու առանձին միջավայրերում՝ արտադրական եւ թեստավորման։ Կատարողը ծրագրային կոդերի հետ աշխատանքը պետք է կատարի լոկալ ռեպոզիտորիայի միջոցով (կոդերի պահպանման շտեմարան), առանձնացված ծրագրային սերվերում (development server), որը հասանելի կլինի նաև Պատվիրատուին։ Ավարտված աշխատանքերը Կատարողը պետք է վերբեռնի ծրագրային սերվեր։ Թեստավորումն իրականացնելուց և Պատվիրատուի հետ համաձայնեցնելուց հետո ծրագրային կոդը պետք է տեղայնացվի թողարկման սերվերում (production server)։ Վերջնական թեստավորումը պետք է իրականացվի երկու կողմերի մասնակցությամբ։ |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 18 | Պետք է տրամադրվի դերերի, իրավասությունների և հասանելությունների կառավարման արդյունավետ գործիք, որը թույլ կտա ստեղծել համակարգի ցանկացած մոդուլի և գործառույթի օգտագործման թույլտվություններ, խմբեր և այլն։ Ընդ որում Դերային ճկուն համակարգում պետք է գործի Արտոնությունների միջոցով կարգավորվող գործառույթներ՝ հնարավորություն՝ կառավարելու ոչ միայն էջի, այլև առանձին տողի, տվյալի, կոճակի և այլնի հասանելիությունը։ Պետք է հնարավորություն ստեղծվի մեկ օգտատիրոջ գործերը ինչպես միաժամանակ բոլորը, այնպես էլ առանձին-առանձին միջերեսի միջոցով կցել մեկ այլ օգտատիրոջը՝ դիտման եւ հետագա կառավարման համար։ Գործի վրա պետք է պահպանվի նախկին օգտատիրոջ մասին տեղեկատվությունը։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 19 | Օպերացիոն համակարգ՝ RedHat Linux: |
| ՊԱՀԱՆՋ 20 | Տվյալների շտեմարանը՝ MySQL/MariaDB: |
| ՊԱՀԱՆՋ 21 | Ծրագրավորման լեզուն՝ PHP 8.1: |

    - Արտադրողականություն

| ՊԱՀԱՆՋ 22 | Համակարգը պետք է կարողանա ապահովել 24/7 ռեժիմով աշխատանք: Համակարգի՝ տարեկան անսարք վիճակում լինելու ժամանակը պետք է լինի 3 օրից պակաս: Սպասարկման և թարմացումների նպատակով համակարգի անջատումները պետք է լինեն պլանային և անպայմանորեն համաձայնեցվեն Պատվիրատուի հետ: Համակարգի վթարային անջատումները չեն կարող գերազանցել 4 (չորս) ժամը, եթե պատճառը անսարք սարքավորման փոխանակման նպատակով նոր սարքավորման բացակայությունը չէ: Պատվիրատուի պահանջի դեպքում Կատարողը պարտավոր է ստորագրել սպասարկման գործընթացի մասին համաձայնագիր (SLA – Service Level Agreement), որում մանրամասն նշված կլինի յուրաքանչյուր բարդության խնդրի կամ առաջարկվող փոփոխության կատարման կարգը եւ ժամանակացույցը՝ ըստ հրատապության աստիճանի։ |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 23 | Համակարգը պետք է կարողանա արդյունավետ կերպով սպասարկել նվազագույնը 100 օգտվողի: Համաժամանակյա ակտիվ օգտվողների նվազագույն շեմը սահմանվում է մինչև 10 օգտվող։ Համաժամանակյա հարցումների քանակը, որոնք պետք է մշակվեն համակարգում նախագծված վեբ սերվիսների միջոցով և չազդեն համակարգի աշխատունակության վրա, սահմանվում է վայրկյանում 100 ստացված և պատասխանված հարցում։ Համակարգը պետք է կարողանա սպասարկել կցվող հսկայական՝ ԳԲ-երի հասնող ծավալի ֆայլեր, այդ թվում՝ վիդեո-ֆայլերի վերբեռնում, ներբեռնում։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 24 | Առավելագույն ծանրաբեռնվածության պայմաններում hամակարգի 95% ֆունկցիոնալության արձագանքման ժամանակահատվածը պետք է կազմի առավելագույնը 5 վայրկյան: |
| ՊԱՀԱՆՋ 25 | Համակարգը պետք է մշակված լինի տվյալների մեկանգամյա մուտքի սկզբունքով (յուրաքանչյուր ենթահամակարգ պետք է ստանա աշխատանքի համար պահանջվող տվյալները՝ առանց նույն տեղեկատվության կրկնակի մուտքագրման պահանջի): |
| ՊԱՀԱՆՋ 26 | Համակարգի կոնֆիգուրացիոն փոփոխությունները և թարմացումները պետք է հեշտորեն իրականացվեն և որևէ ազդեցություն չունենան համակարգի աշխատանքի վրա: |
| ՊԱՀԱՆՋ 27 | Պատվիրատուն պետք է հնարավորություն ունենա համակարգում կատարել կոնֆիգուրացիոն փոփոխություններ, որոնց իրականացման եղանակները և սահմանները կհամաձայնեցվեն Կատարողի հետ տեխնիկական առաջադրանքի մշակման փուլում։ |

    - Ընդլայնում

| ՊԱՀԱՆՋ 28 | Համակարգը պետք է լինի ընդլայնվող ֆունկցիոնալության հնարավորությամբ, վերազինված լինի աշխատունակության դինամիկ ընդլայնմամբ (dynamic scalability, load balancing)՝ Պատվիրատուի սերվերային ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման նպատակով։ |
| --- | --- |

    - Անվտանգություն

| ՊԱՀԱՆՋ 29 | Պետք է կատարվեն միջոցառումներ` ուղղված «ծառայության մերժման» գրոհներից (DDoS attack) պաշտպանության աստիճանի բարձրացմանը: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 30 | Սերվերային մակարդակում պետք է օգտագործվեն անվտանգության SSL, SSH, IPSec, TLS ստանդարտ գաղտնագրության հաղորդակարգերը (encryption protocols): |
| ՊԱՀԱՆՋ 31 | Ծրագրային մակարդակում պետք է իրականացվեն մուտքի թույլատրման (access/authorizaton) մի շարք միջոցառումներ, որոնք ապահովելու են վավերացված մուտքը միայն նախատեսված օգտվողների համար, այդ թվում՝ մուտքի թույլատրում կրկնակի նույնականացման եղանակով: Մուտքի իրավունքները պետք է հիմնված լինեն դերերի վրա։ Յուրաքանչյուր դերի համար պետք է սահմանված լինեն կոնկրետ իրավասություններ և հասանելիություններ՝ ընդհուպ մինչեւ մեկ վանդակի կամ կոճակի մակարդակում։ Պետք է իրականացվեն նաև գաղտնաբառերի պարբերական թարմացման (password expire policy) և մուտքային տարբեր մակարդակների (access level control) ապահովման միջոցառումներ: |
| ՊԱՀԱՆՋ 32 | Տվյալների մակարդակում պետք է կատարվեն միջոցառումներ անձնական տվյալների անվտանգությունը տվյալների շտեմարանների անվտանգ կառուցվածքի միջոցով ապահովելու համար, մասնավորապես՝ տվյալների մակարդակում անձնական տվյալների անվտանգությունը պետք է ապահովվի «Էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի թիվ 192-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Կառավարութան 19.12.2019թ․ թիվ 1849-Ն որոշմամբ սահմանված Էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցման կարգին համապատասխան: |
| ՊԱՀԱՆՋ 33 | Համակարգը պետք է իրականացնի տեղեկատվության և գործողությունների գրանցում (activity logging, error logging): Համակարգի ծրագրային ապահովումը տվյալների պահոցների հետ պետք է աշխատի միայն միջանկյալ վերահսկիչ սերվերի (database access proxy server) միջոցով՝ տվյալների շտեմարանի հետ կատարվող բոլոր գործընթացները լոգավորելու համար։ Գրանցումը, ի լրումն այլ տեղեկատվության, պետք է ներառի գործողության ժամը, IP հասցեն, կատարողի ինքնությունը և այլն։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 34 | Համակարգը պետք է ինքնաշխատ կերպով «արգելակի» օգտվողի աշխատաշրջանը՝ օգտվողի «անգործության» սահմանված ժամանակաշրջանից հետո՝ այդ մասին հաղորդագրության ուղարկելով օգտվողին: |
| ՊԱՀԱՆՋ 35 | Համակարգի տեղեկատվական անվտանգության ապահովման կանոնները պետք է համապատասխանեն ՀՀ Կառավարության «Կիբեռանվտանգության բազային պահանջները հաստատելու մասին» 424-ԼԳ որոշմամբ սահմանված հիմնարար սկզբունքներին: |
| ՊԱՀԱՆՋ 36 | Համակարգը պետք է ապահովի OWASP TOP 10 կողմից նկարագրված խոցելիություններից պաշտպանված լինելը: |
| ՊԱՀԱՆՋ 37 | Պետք է ապահովվի ծրագրային կոդի ամբողջական օրինակի պահպանում (escrow)։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 38 | Պետք է ապահովվի ծրագրային կոդի աուդիտ։ |

    - Գործածելիություն

| ՊԱՀԱՆՋ 39 | Օգտվողի միջերեսը պետք է լինի հարմար օգտագործման և դյուրին յուրացման համար: Կիրառվող տերմինները պետք է լինեն հասկանալի և մատչելի վերջնական օգտվողի համար: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 40 | Համակարգը պետք է ապահովի օգտվողի հեշտ և հարմար տեղաշարժը տարբեր մոդուլների միջև՝ մեկ մոդուլից անցումը դեպի համակարգի մեկ այլ մոդուլ պետք է իրականացվի մինչև 3 գործողությամբ: |
| ՊԱՀԱՆՋ 41 | Համակարգի տեղակայման/թարմացման գործընթացը պետք է դյուրին լինի վերջնական օգտվողների համար: |
| ՊԱՀԱՆՋ 42 | Համակարգը պետք է ունենա որոնման արդյունավետ մեխանիզմ: Պետք է հնարավոր լինի իրականացնել որոնում և զտում՝ ըստ տվյալային տարրի կամ դրա համակցության: |

  - Հաշվետվությունների ձևավորում

| ՊԱՀԱՆՋ 43 | Համակարգը պետք է ունենա ստանդարտ հաշվետվությունների ձևավորման գործիք: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 44 | Համակարգը պետք է ապահովի հավաքագրվող բոլոր տվյալների հասանելիություն՝ ցանկացած համադրությամբ հաշվետվություններ ձևավորելու նպատակով: |
| ՊԱՀԱՆՋ 45 | Հաշվետվություններ պետք է հնարավոր լինի ձևավորել PDF, XLS/X ձևաչափերով: |

  - Լեզվի ընտրություն

| ՊԱՀԱՆՋ 46 | Համակարգի միջերեսները պետք է լինեն երեք լեզվով՝ հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն: |
| --- | --- |

  - Բացահայտված թերություններ

| ՊԱՀԱՆՋ 47 | Կատարողի տրամադրած ծրագրային ապահովումները և մատուցված ծառայությունները պետք է զերծ լինեն նախագծման, ծրագրային և այլ թերություններից, որոնք կարող են հանգեցնել համակարգի և/կամ վերջինիս բաղկացուցիչ մասերի ոչ պատշաճ աշխատանքին, նախանշված պահանջների չկատարմանը, կատարողականության, հուսալիության, ընդլայնման, արտադրողականության խափանմանը: Թերության բացահայտման դեպքում Պատվիրատուն Պահանջ 8-ում նշված՝ Կատարողի հատուկ համակարգում՝ էլեկտրոնային թերթիկի (ticket) միջոցով պետք է ծանուցի Կատարողին այդ մասին` ներկայացնելով թերության նկարագրությունը` առկա ողջ փաստարկներով, որը Կատարողը առավելագույնը 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում պետք է ուսումնասիրի և էլեկտրոնային թերթիկի (ticket) միջոցով ներկայացնի հիմնավորված առաջարկ թերության վերացման եղանակի և իրականացման ողջամիտ ժամկետի վերաբերյալ։ Կատարողի կողմից նշվող ժամկետը պետք է լինի ոչ ավել քան 15 (տասնհինգ) օրացուցային օր, իսկ Կատարողի կողմից համապատասխան հիմնավորման ներկայացման դեպքում, եթե այդ հիմնավորումն ընդունվում է Պատվիրատուի կողմից, ոչ ավել քան 30 (երեսուն) օրացուցային օր։ Կատարողի կողմից նշված ժամկետում առաջադրանքի իրականացման անհնարինության դեպքում նշված ժամկետից առնվազն 3 (երեք) աշխատանքային օր առաջ Կատարողը Պատվիրատուին պետք է ներկայացնի ժամկետի երկարաձգման առաջարկ և հիմնավորում, ընդ որում սկզբնական ժամկետի և առաջարկվող երկարաձգման հանրագումարը չի կարող լինել 30 (երեսուն) օրացուցային օրից ավել։ |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 48 | - Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում համակարգի նախագծման, ծրագրավորման կամ Կատարողի կողմից մատուցված ծառայությունների հետ կապված որևէ թերության բացահայտման դեպքում Կատարողը պետք է Պատվիրատուի հետ խորհրդակցի և բացառապես իր ֆինանսական միջոցներով վերացնի խնդիրը: - Իրական շահագործման ընթացքում ի հայտ եկած Արգելափակող (Blocker) կամ Կրիտիկական (Critical) տեսակի սխալների վերացման աշխատանքները սկսվում են պատվիրատուի կողմից իրազեկմանը հաջորդող հենց առաջին աշխատանքային ժամվա ընթացքում և չեն կարող տևել ավել քան 24 ժամը։ Լուծումների ավելի ժամանակատարության դեպքում կապալառուն պարտավոր է առաջարկել ժամանակավոր լուծումներ, որոնք չեն բացառում խնդրի հիմնական լուծման իրականացումը։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 49 | Կատարողը պատասխանատու չի լինի երևան եկած վնասի կամ թերության վերացման համար հետևյալ դեպքերում` - Պատվիրատուի կողմից համակարգի ոչ պատշաճ գործարկում կամ պահպանում, - ենթակառուցվածքի բնական մաշվածություն, - Պատվիրատուի կամ երրորդ կողմի միջոցով համակարգում փոփոխություններ անելու դեպքում, որը չի հաստատվել Կատարողի կողմից: |
| ՊԱՀԱՆՋ 50 | Համակարգի ընդունման թեստի արդյունքները դասակարգվելու են հետևյալ սկզբունքով. Արգելափակող (Blocker); Արգելափակող սխալ, որը բերում է համակարգի աշխատանքի խափանմանը, որի արդյունքում համակարգի կամ դրա հիմնական գործառույթների հետ հետագա աշխատանքը անհնար է դառնում:. Կրիտիկական (Critical); Կրիտիկական սխալ, որի արդյունքում համակարգի բիզնես տրամաբանությունը սխալ է, առկա է անվտանգության խնդիր, առաջանում է սերվերի խափանում և այլն:. Հիմնարար/կարևոր (Major); Բիզնես տրամաբանության հիմնական մասը ճիշտ չի աշխատում, թերությունը կրիտիկական չէ, հնարավոր է շարունակել աշխատանքը թեստավորվող համակարգի հետ:. Աննշան(Minor); Աննշան սխալ, որը չի խախտում թեստավորվող հատվածի բիզնես տրամաբանությունը, օգտվողի միջերեսի ակնհայտ խնդիր:. Չնչին (Trivial); Չնչին խնդիր, որը չի վերաբերում բիզնես տրամաբանությանը, վատ վերարտադրվող սխալ, որը օգտվողի միջերեսից հիմնականում տեսանելի չէ, երրորդ կողմի գրադարանների, ծառայություննների հետ կապված խնդիր, որը չունի որևէ ազդեցություն համակարգի ընդհանուր որակի վրա:. |
| ՊԱՀԱՆՋ 51 | Թեստավորման արդյունքում ներքոնշյալ դեպքերում համակարգը չի ընդունվելու պատվիրատուի կողմից, եթե վերջնական արդյունքում առկա են՝ - Արգելափակող (Blocker) որևէ սխալ, - Կրիտիկական (Critical) որևէ սխալ, - Հիմնարար/կարևոր (Major) 3 և ավելի սխալ, կամ 1 հիմնարար/կարևոր (Major) և 4 և ավելի աննշան (Minor) սխալ, կամ 1 հիմնարար/կարևոր (Major) և 7 և ավելի չնչին (Trivial) սխալի առկայություն - Աննշան (Minor) 7 և ավելի սխալ կամ 4 աննշան (Minor) և 7 և ավելի չնչին (Trivial) սխալի առկայություն - Չնչին (Trivial) 10 և ավելի սխալի առկայություն |

  - Երաշխիքային սպասարկման իրականացում

| ՊԱՀԱՆՋ 52 | Կատարողը պետք է իրականացնի 12 ամսվա երաշխիքային սպասարկում տեղադրված և ընդունված ծրագրային ապահովման համար: Համակարգի 12 ամսվա երաշխիքային սպասարկումը սկսվում է Պատվիրատուի կողմից Համակարգի հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրման պահից: Երաշխիքային սպասարկման ընթացքում բոլոր ընթացիկ թերությունները պետք է վերացվեն Կատարողի հաշվին և նրա միջոցով: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 53 | Համակարգի սպասարկման ժամերն են 9:00 մինչև 18:00 երկուշաբթիից ուրբաթ, բացի տոն օրերից: Անհրաժեշտության դեպքում համակարգի անխափան աշխատանքի ապահովման նպատակով Կատարողը կիրականացնի նաև ընդլայնված սպասարկում՝ ստանալով ծանուցում այդ մասին պատվիրատուից: |
| ՊԱՀԱՆՋ 54 | Ծրագրային ապահովումների սպասարկումը պետք է առնվազն ներառի. - Համակարգի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով անհրաժեշտ ոչ ծավալուն փոփոխությունների իրականացում (Համակարգի ոչ ծավալուն ծրագրային փոփոխություններ, որոնք կապված են օրենսդրական փոփոխությունների, ինչպես նաև գործաչաչ գործընթացների առանձին հարցերի լուծման հետ), - տվյալների շտեմարանի (ՏՇ) կարգավորում և սպասարկում. - ՏՇ-ի ծրագրային ապահովման թարմացումների իրականացում, - ՏՇ-ի արխիվացումն իրականացնող ծրագրային ապահովման սպասարկում և արխիվացման կազմակերպման խորհրդատվություն, - ՏՇ-ի հետ առնչվող խնդիրների կարգավորման շուրջ խորհրդատվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում խնդիրների վերացման նպատակով միջամտություն, - ՏՇ-ի օպտիմիզացման խնդիրների վերաբերյալ խորհրդատվություն: - Համակարգում սխալների/թերությունների հետազոտություն և դրանց շտկում, ներառյալ՝ ժամանակավոր լուծումների տրամադրում և թերությունների շրջանցում մինչև Համակարգի կարգաբերումները և թարմացումները, - թարմացումների մշակում, թեստավորում, տեղադրում, - ծրագրային ապահովման նոր տարբերակների տրամադրում և տեղադրում, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերի և նյութերի թարմացում, - Համակարգի կարգավորում, երբ դրա անգործելիությունը վերագրվում է ծրագային թերություններին կամ սխալներին, - այլ խորհրդատվության տրամադրում: |

  - Վերահսկողություն

| ՊԱՀԱՆՋ 55 | Կատարողը սերտ համագործակցելու է Պատվիրատուի հետ: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 56 | Կատարողը պարտավոր է աջակցել Պատվիրատուին՝ ստուգելու մատուցվող ծառայության ընթացքը և որակը: |
| ՊԱՀԱՆՋ 57 | Կատարողը պետք է ներկայացնի վերջնական հաշվետվություն Պատվիրատուին: |
| ՊԱՀԱՆՋ 58 | Հաշվետվությունները պետք է տրամադրվեն թղթային և էլեկտրոնային տարբերակով: |

# ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

| ՊԱՀԱՆՋ 59 | Նախագծի բոլոր արդյունքները հանդիսանում են Պատվիրատուի սեփականությունը: Պատվիրատուն իրավունք ունի օգտագործել, հրատարակել, փոխանցել, տեղափոխել, փոփոխել դրանք իր հայեցողությամբ և առանց որևէ սահմանափակման՝ չխախտելով հեղինակների անձնական ոչ գույքային իրավունքները։ Նախագծի արդյունքների բոլոր բնօրինակները փոխանցվում են Պատվիրատուին և տեղադրվում նրա սերվերային ենթակառուցվածքում: |
| --- | --- |
| ՊԱՀԱՆՋ 60 | Կատարողը Պատվիրատուին տրամադրում է ծրագրային ապահովման օգտագործման մշտական և անսահմանափակ լիցենզիա, որը հնարավոր չէ հետ կանչել: |
| ՊԱՀԱՆՋ 61 | Lիցենզիան Պատվիրատուին հնարավորություն է տալիս լրամշակել, ընդլայնել, փոխանցել, պատճենել կամ մշակել ածանցյալ ծրագրային ապահովում, ինչպես նաև առանց որևէ սահմանափակման կարգաբերել ծրագրից օգտվելու անհատական աշխատատեղեր: |
| ՊԱՀԱՆՋ 62 | Համակարգի ընդունման համար Կատարողը Պատվիրատուին է տրամադրում ողջ ծրագրային ապահովմանն առնչվող բոլոր նյութերը և փաստաթղթերը: Կատարողը Պատվիրատուին ներկայացնում և երաշխավորում է, որ. - Պատվիրատուին տրված ծրագրային ապահովման կոդը և փաստաթղթերը ամբողջական են, պատշաճ կերպով կազմված և ճշգրիտ պատճենն են ծրագրային ապահովման վերջնական ընդունման ժամանակահատվածում շահագործվող ծրագրային ապահովման տարբերակի: - Ցանկացած լրամշակումից հետո 10 օրվա ընթացքում Կատարողը Պատվիրատուին կտրամադրի փոփոխված ծրագրային կոդը, ինչպես նաև համապատասխան փաստաթղթերը, որոնք նույնպես պետք է լինեն ամբողջական, պատշաճ կերպով կազմված և համապատասխանեն լրամշակված ծրագրային ապահովման առկա տարբերակին: - Ծրագրային ապահովման ցանկացած լրամշակում պետք է իրականացվի ավտոմատ տեղակայման գործիքների միջոցով, բացառելով Կատարողի մուտքը թողարկման ծրագրային միջավայր և տվյալների շտեմարաններ: |
| ՊԱՀԱՆՋ 63 | - Ծրագրային կոդը կպարունակի ողջ տեղեկատվությունը` ընթեռնելի տարբերակով այնպես՝ չծածկագրված, թաքնագրված կամ նման այլ միջոց կիրառած, որ ծրագրավորողը կամ վերլուծաբանը կարողանա պահպանել և բարելավել ծրագրային ապահովումը: - Ծրագրային կոդերը կլինեն բաց - Կտրամադրվեն․ - Կիրառվող գրադարանները (բաց) - Կիրառական ծրագրերի սերվերները - Սկրիպտերը - Համակարգի բնականոն աշխատանքի և նոր ապարատային ապահովման վրա Համակարգի ներդրման, կոնֆիգուրացման, շահագործման համար անհրաժեշտ այլ ֆայլեր, փաթեթներ և այլ ծրագրային ապահովումներ, - Համակարգի ներդրումը նկարագրող փաստաթուղթ, որտեղ նշված են Համակարգի ներդրման անհրաժեշտ ծրագրային ապահովումները, կիրառական սերվերները, ներդրման քայլերի հաջորդականությունը և այլն, և որը հասկանալի կլինի հմուտ մասնագետների համար, - Համակարգերը նկարագրող տեխնիկական փաստաթղթերը։ |
| ՊԱՀԱՆՋ 64 | Ծրագրային ապահովումների լիցենզիան պետք է լինի. - ոչ մենաշնորհային, - ամբողջությամբ վճարված և անչեղարկելի, - թույլ տա, որ ծրագրային ապահովումը հնարավոր լինի. - օգտագործել կամ պատճենել - վերարտադրել անվտանգ պահպանման կամ փոխարինման նպատակով - Պատվիրատուի կողմից օգտագործման նպատակով ադապտացվել, հարմարեցնել և համակցել այլ ծրագրերի հետ այնպես, որ ածանցյալ ծրագրային ապահովումը կներառի տրամադրված ծրագրային ապահովման ցանկացած նշանակալից մասը: |

# ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ

Ակնկալվում է, որ կատարված աշխատանքների արդյունքում Պատվիրատուն կունենա.

- Գործերի արխիվի ստեղծման եւ կառավարման ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգի տեխնիկական առաջադրանք,

- Համակարգի օգտվողի և ադմինիստրատորի ձեռնարկներ,

- Ուսուցում անցած օգտվողներ,

- Թեստավորված և ներդրված համակարգ:

# ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ

Կատարողը պետք է ներգրավի առնվազն 7 (յոթ) հոգուց բաղկացած ՏՏ ոլորտի ծրագրային ապահովումների նախագծման և մշակման անձնակազմ՝ հետեւյալ կազմով և առնվազն հետեւյալ մասնագիտական աշխատանքային փորձով․

|  | Անձնակազմ | Քանակ (մարդ) | Աշխատանքային փորձ (առնվազն տարի) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Նախագծի ղեկավար (PM) | 1 | 2 |
| 2 | Բիզնես վերլուծաբան (BA) | 1 | 2 |
| 3 | Տվյալների շտեմարանի ադմինիստրատոր (DBА) կամ ճարտարապետ (web architect) | 1 | 2 |
| 4 | Որակի ապահովման մասնագետ (QA) | 1 | 2 |
| 5 | Ծրագրավորող | 1 | 3 |
| 6 | Ծրագրավորող | 1 | 2 |
| 7 | Ծրագրավորող | 1 | 1 |

Կատարողը ներկայացնում է պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները հետևյալ ձևով՝

| Հիմնական աշխատակազմում ներառված մասնագետների |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| անունը, ազգանունը | որակավորումը | աշխատանքային փորձը |  | գործատուի անվանումը |
|  |  | ժամանակահատվածը | գործունեության ոլորտը և կատարած աշխատանքը |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Պատվիրատուն իր հայեցողությամբ ներկայացված անձնակազմի որակավորման հաստատման համար կարող է պահանջել Կատարողից ներկայացնել անձնակազմի՝

- ծրագրավորողների մասով՝ առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատած գրավոր համաձայնությունները` իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) կամ աշխատանքային փորձը հավաստող (հիմնավորող) փաստաթղթերի (աշխատանքային գրքույկ, գործատուի կողմից տրվող համապատասխան տեղեկանք, ստորագրված ինքնակենսագրական և այլն) պատճենները։

# ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅՈՒՆ

Կատարողը և/կամ վերջինիս անունից ծառայություններ մատուցող ենթակապալառուն հանձն են առնում գաղտնի պահել ողջ այն տեղեկատվությունը, որը հանրամատչելի չէ և չեն ստանձնի որևէ այլ հանձնարարություն, որը կհանգեցնի շահերի բախման:

Կատարողը և/կամ վերջինիս անունից ծառայություններ մատուցող ենթակապալառուն պարտավորվում են առանց Պատվիրատուի գրավոր համաձայնության որևէ կողմի (բացի նախագծերի կազմակերպչական կառուցվածքում նշված անձանց) չտրամադրել աշխատանքների իրականացման շրջանակներում ստացված որևէ տեղեկատվություն՝ անկախ ստացման ձևից (գրավոր, բանավոր, էլեկտրոնային, և այլն): Սույն դրույթը կիրառվում է նույնիսկ պայմանագրի դադարեցումից հետո:

# ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

Յուրաքանչյուր ամսվա 15-ին Կատարողը պետք է Պատվիրատուին ներկայացնի նախորդ ամսվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշետվություն:

Ծառայության մատուցման ժամկետը

Ծառայության մատուցումն իրականացվում է, պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 110 օրացուցային օրվա ընթացքում:

* ծառայության մատուցման վերջնաժամկետը չի կարող ավել լինել, քան տվյալ տարվա դեկտեմբերի 25-ը: