Приложении 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

«Центр испытаний воздействия на окружающую среду» Министерства окружающей среды Республики Армения

создание и ведение архива дел

услуги по внедрению автоматизированных информационных систем

Цель:

Внедрить автоматизированную информационную систему создания и ведения архива дел в «Центре испытаний воздействия на окружающую среду» Министерства окружающей среды РА (далее – Центр, Заказчик) (далее – Система). Проект включает в себя проектирование Системы, выполнение работ по программированию, внедрение и гарантийное обслуживание.

Объем предоставляемых услуг

Обеспечить Центру проектирование Системы, внедрение и выполнение работ по программированию, гарантийное обслуживание в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем приложении.

1. Введение

«Центр испытаний воздействия на окружающую среду» Министерства окружающей среды Республики Армения проводит испытания на воздействие на окружающую среду и оформляет заключение испытаний в соответствии с законодательством РА.

Экспертизе подлежат документы из следующих областей:

1) Республика:

• социально-экономические,

• энергия,

• городское развитие,

• транспорт,

• коммуникация,

• сельское хозяйство,

• для кишечного применения,

• промышленные отрасли,

• здравоохранение,

• охрана окружающей среды,

• отдых,

• услуга,

• лесное хозяйство

• управление отходами,

• управление водными ресурсами

конституционные документы, относящиеся к отраслям.

2) Планируется:

• экономический,

• социальные,

• прочее (исследование, производство, строительство, эксплуатация, реконструкция, техническое и технологическое перевооружение, перепрофилирование, перемещение, консервация, закрытие, расширение, ликвидация с возможным воздействием на окружающую среду)

документы действий

1.1.	Участники:

Участниками системы являются подразделения Экспертного центра воздействия на окружающую среду Министерства внутренних дел и коммуникаций Республики Армения.

Каждый из участников действует в пределах компетенций, соответствующих бизнес-процессу, в соответствии с уровнем доступа, который он имеет в Системе.

2. Краткое описание информационной системы

Система должна быть спроектирована как веб-программный инструмент и работать как автономная система.

Система должна состоять из двух основных компонентов:

• Координация и ведение текущих и архивных дел.

• Картирование.

КООРДИНАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕКУЩИМИ И АРХИВНЫМИ ДЕЛАМИ. КОМПОНЕНТ

Для проведения экспертизы документов, находящихся в его компетенции, Центр создает Дело, выполняя следующие действия:

1) Принимает заявку

2) Заполняет соответствующие данные (некоторые данные получают соответствующую информацию от совместимых систем)

3) Прикрепляет пакет документов

4) Обеспечивает непрерывность бизнес-процессов (маркировка пройденных этапов обсуждения, занесение результатов, последующие действия)

5) Делает вывод.

Каждый шаг может иметь свои подэтапы, предполагающие выполнение действий.

К каждому делу на любом этапе может быть прикреплена огромная файловая информация, включая видеофайлы размером в ГБ. Каждому файлу присваивается тип.

Каждое дело может быть связано с другими делами, например, по АВК юридического лица или другому показателю.

Каждому делу присваивается статус и он привязывается к какому-либо сектору/ам. Сектора должны быть n-мерными, с возможностью перетаскивания друг под друга.

Каждое дело можно просмотреть, контролировать и управлять в электронном виде в любой момент и на любой стадии.

Каждое дело, по которому составлено заключение, подлежит архивированию, а также просмотру, контролю и управлению в любой момент в электронной версии.

Система должна иметь возможность расширенного поиска, как минимум, по следующим элементам:

• Адрес:

• Сообщество

• Название дела

• Номер дела

• Сфера деятельности

• Категория

• Дата – в зависимости от начала и/или окончания дела

• Статус

• Тип /А, Б, С/

• Имя заявителя

• Прежнее имя заявителя (если есть возможность интеграции с электронным реестром правительства РА с этим показателем)

• АВХА

• В случае заявителя-физического лица: имя, фамилия, паспортные данные и номер социального страхования.

• Стадия, на которой находится обсуждение.

• Сектор

• Площадь - от/до га/кв.м.

• Название объекта

• Координата объекта (x/y), название цвета/типа.

В пределах своей юрисдикции каждое поле документов, проверяемых Клиентом, имеет свои особенности.

Для каждого уникального сектора с Клиентом должно проводиться детальное обсуждение и разработка поисковых фильтров.

В системе должна быть возможность просмотра списка дел или результатов поиска, а также возможность фильтрации/сортировки по имени, дате и полю в порядке возрастания и убывания.

В системе должна быть возможность экспорта произвольного дела со всеми прикрепленными документами, кроме видеофайлов, а также экспорт по типам документов: приложения, протоколы и т.п.

В системе должны быть страницы отношений, например, карта кейсов, кейсы, связанные с кейсами и т. д.

Система должна обеспечивать возможность обеспечения прослеживаемости и управления делами на всех этапах бизнес-процессов Клиента.

Иерархическая структура документов должна удовлетворять осуществлению бизнес-процессов документооборота в пределах полномочий Клиента, определенных отраслевым законодательством РА («Закон РА «Об оценке и экспертизе воздействия на окружающую среду», Устав Клиента), но не ограничиваться ими. Система должна иметь гибкую структуру, дающую возможность выстраивать бизнес-процессы с различной иерархической структурой документооборота в случае изменений законодательства.
В целях обеспечения наилучшего результата представитель Подрядчика должен постоянно присутствовать в офисных помещениях Заказчика с первого дня начала работ и в течение 12 месяцев для углубленного выявления потребностей Заказчика и реализации текущих работ. направлена ​​на развитие проекта.

КАРТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТА

С помощью этого компонента системы Клиент должен создать инструмент для картирования областей интереса.

Инструмент картографии должен позволять отмечать на карте:

• Секторальная группа

• Сектор

• Объект

• Подробная информация об одном объекте

• Совокупная информация

• Контакт с делом

• Координаты

• Цвет (самозанятые в данной области).

Карта интерактивная, разделена цветами. При нажатии на каждую группу должна открываться часть объектов внутри группы в увеличенном виде с отмеченными локациями.

Нажатие на каждый объект должно открыть подробную информацию о данном объекте и показать связь с делом. Просмотр дел и карт должен осуществляться в соответствии с ролями и привилегиями.

Для данных, отображаемых на карте, следует осуществлять расширенный поиск по введенным данным, а также по региону и населению и организации/частному лицу.

Типичным примером внешнего вида и функциональности картографической системы может служить следующий сайт:

https://www.geo-fund.am/hy/

2.1.	Взаимодействие с другими системами и участниками

В данном разделе описана совместимость Системы с теми системами и участниками, которые имеют непосредственное участие и влияние на автоматизацию процесса, для которого предназначена Система. Для полной реализации интероперабельности Система должна предоставлять такие решения и программное обеспечение, инструментальные возможности, которые обеспечат интеграцию с каждой из представленных ниже систем для обеспечения описанных процессов в полном объеме.

Ниже приведены краткие описания этих систем, их совместимости и влияния:

- Взаимодействие с электронным реестром юридических лиц правительства РА. Путем интеграции в данную систему информация о наименовании юридического лица, идентификационном номере, юридическом адресе и, по возможности, предыдущих наименованиях юридического лица должна быть получена автоматически в целях обеспечения связи дел. Заявка в систему производится как по имени, так и по АВК.

- Взаимодействие с системой Паспортно-визового управления Полиции РА. Путем интеграции в данную систему должна быть получена информация об имени, фамилии, прежней фамилии, паспортных и ПСК данных, а также данные предыдущих паспортов, по возможности, в режиме самообслуживания с целью обеспечения подключения случаи.

- Взаимодействие с Комитетом кадастра РА для получения данных с координатами, если это возможно.

- Взаимодействие с Республиканским геологическим фондом, если возможно.

- Совместимость с картой Google или Yandex для позиционирования по координатам.

- Клиент предоставляет подключение и технические описания всех интегрированных систем.

ОБЪЕМ РАБОТ

Ниже приведены требования к выполнению работ, определенные настоящим техническим заданием.

Разработка плана управления проектом

Подрядчик должен представить план управления проектом.

ТРЕБОВАНИЕ 1:

План управления проектом должен включать:

- план реализации проекта (меры, сроки, взаимозависимости, ресурсы)

- план управления качеством проекта (включая тестирование систем, план приемки),

- план тренировок

Разработка функционального описания системы

Исполнитель должен представить функциональное описание автоматизированной информационной системы «Автоматизированная информационная система создания и ведения архива дел».

ТРЕБОВАНИЕ 2:

Не позднее 30-го календарного дня после заключения договора исполнитель обязан представить заказчику функциональное описание, которое должно иметь следующую структуру (структура функционального описания может быть изменена после согласования с заказчиком):

1. Введение

1.1.	Участники:

1.2.	Ссылки:

1.2.1.	Компоненты и сопутствующие документы

1.2.2.	Условия:

1.2.3.	Сокращения:

2. Краткое описание информационной системы

3. Функциональный проект

3.1.	Подробное функциональное описание

3.2.	Подробное описание интерфейса

4. Технический проект

4.1 Структурное описание информационных потоков

4.2 Информация Описание

4.2.1 Описание входящей информации

4.2.2 Описание выходной информации

4.2.3 Общее описание базы данных

4.3 Определение методологии внедрения, языков программирования, выбора базы данных и операционной системы.

4.4 Диаграмма-схема технической структуры рабочего процесса и архитектуры системы, схемы интеграции

4.5.	Правила безопасности системы

4.6.	Структурное описание технических средств

4.7.	Описание минимальных технических требований

ТРЕБОВАНИЕ 3:

Техническая спецификация системы должна постоянно обновляться, если в ходе гарантийного обслуживания в систему вносятся изменения.

Проведение тестирования

ТРЕБОВАНИЕ 4:

Программное обеспечение должно быть протестировано Исполнителем в тестовой среде Исполнителя перед установкой, а затем локализовано в тестовой среде Заказчика. По результатам проверки качества предоставленного Исполнителем программного обеспечения, при отсутствии дефектов и проблем в тестируемой Исполнителем части, программное обеспечение будет передано на производственный сервер Заказчика.

ТРЕБОВАНИЕ 5:

Для тестирования каждой функции системы должен быть составлен соответствующий план тестирования, который определит последовательность шагов и действий тестирования согласно вариантам использования и сценариям системы. Планы тестирования предоставляются Заказчику вместе с версией Системы, указанной в Требовании 4, и в случае любой последующей доработки Системы.

ТРЕБОВАНИЕ 6:

Если какая-либо функциональность изменяется в данной среде или модуле до проведения тестирования, соответствующий план тестирования также необходимо изменить, чтобы выполнить повторное тестирование. Измененный план также должен быть предоставлен Работодателю.

ТРЕБОВАНИЕ 7:

Дефекты, обнаруженные в ходе приемки, тестирования и эксплуатации системы, должны фиксироваться в системе назначения задач, ошибок, доработок Исполнителя и отслеживания их хода (например, Trello, Jira, RedMine, OpenProject или другой подобной системе), к которой осуществляется доступ. должны быть предоставлены Заказчику соответствующим работникам.

Каждая такая запись будет генерировать заявку/задачу, которая будет включать подробное описание проблемы/дефекта, шаги по воспроизведению и другую дополнительную информацию (например, предложение решения, ссылку на документ).

ТРЕБОВАНИЕ 8:

Задания, переданные заказчиком Подрядчику, должны быть зарегистрированы в специальной системе Подрядчика, указанной в Требовании 7. В течение 3 рабочих дней с момента регистрации каждого задания Заказчиком Подрядчик через ту же систему узнает срок исполнения указанного задания с указанием времени и кадровой информации, необходимой для его выполнения по соответствующим мероприятиям. (например, анализ, программирование, тестирование).

ТРЕБОВАНИЕ 9:

Тестирование проводится Подрядчиком и результаты тестирования предоставляются Заказчику.

Заказчик/Бенефициар самостоятельно проводит приемочное тестирование с помощью бизнес-аналитиков Исполнителя для проверки полной функциональности и технической адекватности Системы.

ПРОВЕДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ

ТРЕБОВАНИЕ 10:

Подрядчик проводит обучение работе с Системой. Обучение проводят бизнес-аналитики, архитекторы и менеджеры проектов по реализации проектов.

ТРЕБОВАНИЕ 11:

Подрядчик должен представить программу обучения перед внедрением системы.

Программа тренировок должна быть составлена.

1. По принципу обучения пользователей системы: 10 пользователей,

2. По принципу обучения тренеров: 2 пользователя,

3. По указанному заказчиком принципу обучения ИТ-сотрудников: 2 пользователя.

ТРЕБОВАНИЕ 12:

Описание курса должно включать, помимо прочего:

- название курса

- цель курса

- продолжительность курса и количество участников на курс

- описание содержания и плана курса

- квалификация и опыт лица, проводящего курс.

ТРЕБОВАНИЕ 13:

Во время обучения должны быть представлены руководства пользователя и администратора системы, которые должны включать как минимум следующее:

- описание системы/подсистемы,

- описание функций,

- описание сообщений, включая описание сообщений о системных ошибках,

- практические примеры/изображения,

- описание процедур установки, выпуска, восстановления, резервного копирования, восстановления систем и соответствующие инструкции (для ИТ-персонала).

ТРЕБОВАНИЕ 14:

Обучение проводится в помещении, предоставленном Клиентом. Язык обучения должен быть армянским.

ТРЕБОВАНИЕ 15:

Все виды передаваемой информации и знаний должны быть документированы, а Подрядчик обязан предоставить Заказчику все документы как на печатном, так и на электронном носителе.

ТРЕБОВАНИЕ 16:

Система должна соответствовать правовым актам, указанным в технических характеристиках системы.

ТРЕБОВАНИЕ 17:

Система должна быть реализована в двух отдельных средах: производственной и тестовой.

Исполнитель должен работать с программными кодами через локальный репозиторий (хранилище кода), на отдельном сервере программного обеспечения (сервере разработки), который также будет доступен Заказчику. Подрядчик загружает выполненные работы на сервер программного обеспечения. После проведения тестирования и согласования с Заказчиком код программного обеспечения должен быть локализован на производственном сервере. Окончательное тестирование должно проводиться с участием обеих сторон.

ТРЕБОВАНИЕ 18:

Должен быть предусмотрен эффективный инструмент управления ролями, полномочиями и доступом, который позволит создавать разрешения, группы и т. д. для использования любого модуля и функции системы. При этом ролево-гибкая система должна иметь функции, регулируемые посредством Привилегий, возможность контролировать доступ не только к странице, но и к отдельной строке, данным, кнопке и т.п.

Должна быть предусмотрена возможность прикреплять файлы одного пользователя к другому пользователю для просмотра и дальнейшего управления как одновременно, так и индивидуально через интерфейс. Информация о предыдущем пользователе должна быть сохранена на корпусе.

ТРЕБОВАНИЕ 19:

Операционная система: RedHat Linux.

ТРЕБОВАНИЕ 20:

База данных: MySQL/MariaDB.

ТРЕБОВАНИЕ 21:

Язык программирования: PHP 8.1.

Производительность

ТРЕБОВАНИЕ 22:

Система должна обеспечивать круглосуточную работу.

Время простоя системы должно составлять менее 3 дней в году. Отключения системы для проведения технического обслуживания и обновлений должны быть запланированы и согласованы с Заказчиком. Аварийные остановки системы не могут превышать 4 (четырех) часов, за исключением случаев, когда причиной является отсутствие нового оборудования для замены неисправного оборудования. По требованию Заказчика Исполнитель обязан подписать соглашение о процессе обслуживания (SLA – Соглашение об уровне обслуживания), в котором будет подробно указан порядок и график реализации каждой проблемы сложности или предлагаемого изменения, согласно степень срочности.

ТРЕБОВАНИЕ 23:

Система должна быть способна эффективно обслуживать минимум 100 пользователей.

Минимальный лимит одновременно активных пользователей установлен на уровне 10 пользователей.

Количество одновременных запросов, которые должны обрабатываться встроенными в систему веб-сервисами и не влиять на производительность системы, установлено равным 100 полученным и отвеченным запросам в секунду.

Система должна быть способна обрабатывать огромные прикрепленные файлы размером до ГБ, включая загрузку и скачивание видеофайлов.

ТРЕБОВАНИЕ 24:

В условиях максимальной нагрузки время отклика 95% работоспособности системы должно составлять не более 5 секунд.

ТРЕБОВАНИЕ 25:

Система должна быть построена по принципу однократного доступа к данным (каждая подсистема должна получать необходимые для работы данные без необходимости дважды вводить одну и ту же информацию).

ТРЕБОВАНИЕ 26:

Изменения и обновления конфигурации системы должны легко внедряться и не влиять на производительность системы.

ТРЕБОВАНИЕ 27:

Заказчик должен иметь возможность вносить изменения в конфигурацию системы, способы реализации и пределы которых будут согласованы с Исполнителем при разработке технического задания.

ТРЕБОВАНИЕ 28:

Система должна иметь возможность расширения функциональности, оснащена динамической масштабируемостью, балансировкой нагрузки, чтобы оптимально использовать ресурсы сервера Заказчика.

ТРЕБОВАНИЕ 29:

Необходимо принять меры по повышению защиты от DDoS-атак.

ТРЕБОВАНИЕ 30:

На уровне сервера следует использовать стандартные протоколы шифрования SSL, SSH, IPSec, TLS.

ТРЕБОВАНИЕ 31:

На уровне программного обеспечения необходимо реализовать ряд мер доступа/авторизации, чтобы обеспечить аутентифицированный доступ только предполагаемым пользователям, включая двухфакторную аутентификацию. Права доступа должны основываться на ролях. Для каждой роли должны быть определены определенные разрешения и доступы, вплоть до уровня отдельного поля или кнопки.

Также должны быть реализованы меры по обеспечению периодического обновления паролей (политика истечения срока действия паролей) и различных уровней доступа (контроль уровня доступа).

ТРЕБОВАНИЕ 32:

На уровне данных должны быть приняты меры по обеспечению безопасности персональных данных посредством защищенной структуры баз данных, в частности, безопасность персональных данных на уровне данных должна быть обеспечена в соответствии с «Постановлением Правительства Республики». Армении от 16 февраля 2017 года № 192- «Отмена постановления N» Правительства Республики Армения от 19.12.2019. В соответствии с порядком передачи персональных данных через электронную информационную систему, установленным постановлением № 1849-Н.

ТРЕБОВАНИЕ 33:

В системе должно быть реализовано протоколирование информации и активности (журналирование активности, протоколирование ошибок). Системное программное обеспечение должно работать с базами данных только через прокси-сервер доступа к базе данных для регистрации всех транзакций базы данных. Регистрация должна включать, помимо прочей информации, время работы, IP-адрес, личность исполнителя и т. д.

ТРЕБОВАНИЕ 34:

Система должна автоматически «приостанавливать» сеанс пользователя после определенного периода «бездействия» пользователя, отправляя пользователю сообщение.

ТРЕБОВАНИЕ 35:

Правила обеспечения информационной безопасности системы должны соответствовать основополагающим принципам, установленным постановлением правительства РА 424-LG «Об утверждении основных требований кибербезопасности»

ТРЕБОВАНИЕ 36:

Система должна обеспечивать защиту от уязвимостей, описанных в OWASP TOP 10.

ТРЕБОВАНИЕ 37:

Должна быть предоставлена ​​полная копия программного кода.

ТРЕБОВАНИЕ 38:

Должен быть предусмотрен аудит программного кода.

Применимость

ТРЕБОВАНИЕ 39:

Пользовательский интерфейс должен быть удобным и простым в освоении. Используемые термины должны быть понятны и доступны конечному пользователю.

ТРЕБОВАНИЕ 40:

Система должна обеспечивать легкое и удобное перемещение пользователя между различными модулями: переход от одного модуля системы к другому должен осуществляться за до 3 операций.

ТРЕБОВАНИЕ 41:

Процесс развертывания/обновления системы должен быть простым для конечных пользователей.

ТРЕБОВАНИЕ 42:

Система должна иметь эффективный механизм поиска. Должна быть предусмотрена возможность поиска и фильтрации по элементу данных или их комбинации.

Проектирование отчетов

ТРЕБОВАНИЕ 43:

Система должна иметь стандартный инструмент отчетности.

ТРЕБОВАНИЕ 44:

Система должна обеспечивать доступ ко всем собранным данным для формирования отчетов в любой комбинации.

ТРЕБОВАНИЕ 45:

Должно быть возможно создание отчетов в форматах PDF, XLS/X.

Выбор языка

ТРЕБОВАНИЕ 46:

Интерфейсы системы должны быть на трех языках: армянском, английском и русском.

Выявленные дефекты

ТРЕБОВАНИЕ 47:

Программное обеспечение и услуги, предоставляемые Исполнителем, не должны иметь конструктивных, программных и других дефектов, которые могут привести к неправильной работе системы и/или ее компонентов, невыполнению заданных требований, снижению производительности, надежности, расширения, производительности. В случае обнаружения дефекта Заказчик обязан уведомить об этом Подрядчика посредством электронного тикета в специальной системе Исполнителя, указанной в Требовании 8, представив описание дефекта со всеми имеющимися аргументами, которые Подрядчик обязан изучить в течение максимум 2 рабочих дня и отправить электронный билет) для подачи обоснованного предложения о способе устранения дефекта и разумном сроке реализации. Срок, указанный Исполнителем, должен составлять не более 15 (пятнадцати) календарных дней, а в случае предоставления Исполнителем соответствующего обоснования, если такое обоснование принято Заказчиком, - не более 30 (тридцати) календарных дней. В случае невозможности исполнения задания исполнителем в указанный срок, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до указанного срока, Исполнитель представляет Заказчику предложение и обоснование продления срока, а также общую сумму первоначального периода и предлагаемого продления не может составлять более 30 (тридцати) календарных дней.

ТРЕБОВАНИЕ 48:

- В ходе гарантийного обслуживания, в случае возникновения каких-либо дефектов, связанных с конструкцией системы, программированием или услугами, предоставляемыми Исполнителем, Исполнитель обязан проконсультироваться с Заказчиком и устранить проблему исключительно за счет собственных финансовых средств.

- Удаление ошибок типа Блокирующий или Критический, возникших в ходе фактической эксплуатации, начинается в течение первого рабочего часа после уведомления Заказчика и не может продолжаться более 24 часов. В случае более трудоемких решений подрядчик обязан предложить временные решения, не исключающие реализации основного решения проблемы.

ТРЕБОВАНИЕ 49:

Исполнитель не несет ответственности за устранение видимых повреждений или дефектов в следующих случаях:

- Неправильная эксплуатация или обслуживание системы клиентом,

- естественный износ инфраструктуры,

- В случае внесения изменений в систему Заказчиком или третьим лицом, не согласованных с Исполнителем.

ТРЕБОВАНИЕ 50:

Результаты приемочного испытания системы будут классифицироваться по следующему принципу:

- Блокатор (Blocker)- Блокирующая ошибка, приводящая к сбою системы, в результате чего дальнейшая работа с системой или ее основными функциями становится невозможной.

- Критический (Critical) - Критическая ошибка, которая приводит к неправильной бизнес-логике системы, имеет проблемы с безопасностью, вызывает сбой сервера и т. д.

- Главный (Major) - Основная часть бизнес-логики работает некорректно, дефект некритичен, можно продолжать работу с тестируемой системой.

- Незначительный (Minor) - Незначительная ошибка, не нарушающая бизнес-логику тестируемой части, очевидная проблема пользовательского интерфейса.

- Тривиальный (Trivial) - Тривиальная проблема, не затрагивающая бизнес-логику, плохо воспроизводимый баг, практически незаметный из пользовательского интерфейса, проблема со сторонними библиотеками, сервисами, не влияющая на общее качество системы.

ТРЕБОВАНИЕ 51:

По результатам испытаний система не будет принята заказчиком в следующих случаях, если в конечном результате имеются:

- Блокировщик (Блокер) любой ошибки,

- Critical (Критическая) любая ошибка,

- Наличие 3 и более серьезных ошибок, или 1 существенной и 4 и более мелких ошибок, или 1 существенной и 7 и более тривиальных ошибок.

- Наличие 7 и более незначительных ошибок или 4 незначительных и 7 и более незначительных ошибок.

- Наличие 10 и более тривиальных ошибок.

Осуществление гарантийного обслуживания

ТРЕБОВАНИЕ 52:

Подрядчик обязан предоставить 12-месячное гарантийное обслуживание на установленное и принятое программное обеспечение. Гарантийное обслуживание системы в течение 12 месяцев начинается с момента подписания Заказчиком акта приема-передачи системы. В ходе гарантийного обслуживания все текущие дефекты должны быть устранены за счет и через Исполнителя.

ТРЕБОВАНИЕ 53:

Часы работы системы: с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу, кроме праздничных дней. При необходимости в целях обеспечения бесперебойной работы системы Подрядчик также проведет расширенное техническое обслуживание, получив об этом уведомление от Заказчика.

ТРЕБОВАНИЕ 54:

Обслуживание программного обеспечения должно, как минимум, включать в себя:

• Внедрение немасштабных изменений, необходимых для обеспечения бесперебойной работы системы (немасштабные программные изменения системы, которые связаны с изменениями законодательства, а также решением отдельных вопросов бизнес-процессов),

• настройка и ведение базы данных (БД).

- Внедрение обновлений программного обеспечения ТС, - Консультации по организации обслуживания и архивирования программного обеспечения, - Консультации по урегулированию проблем, связанных с ТК, и при необходимости вмешательство с целью устранения проблем, - Консультации по вопросам оптимизации ТС.

• Расследование и исправление ошибок/дефектов в Системе, включая предоставление обходных решений и обходных путей до исправлений и обновлений Системы;

• разработка, тестирование, установка обновлений,

• предоставление и установка новых версий программного обеспечения, а также обновление соответствующих документов и материалов,

• Настройка системы, когда ее неработоспособность связана с дефектами или ошибками программного обеспечения;

• предоставление других консультаций.

Надзор

ТРЕБОВАНИЕ 55:

Подрядчик будет тесно сотрудничать с Заказчиком.

ТРЕБОВАНИЕ 56:

Исполнитель обязан оказать поддержку Клиенту в проверке процесса и качества предоставляемой услуги.

ТРЕБОВАНИЕ 57:

Подрядчик представляет Заказчику итоговый отчет.

ТРЕБОВАНИЕ58:
Отчеты должны предоставляться в бумажном и электронном виде.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТРЕБОВАНИЕ 59:

Все результаты проекта являются собственностью Заказчика. Заказчик имеет право использовать, публиковать, передавать, передавать, изменять их по своему усмотрению и без каких-либо ограничений, без нарушения личных неимущественных прав авторов. Все оригиналы результатов проекта передаются Заказчику и размещаются на его серверной инфраструктуре.

ТРЕБОВАНИЕ 60:

Исполнитель предоставляет Заказчику постоянную и неограниченную лицензию на использование программного обеспечения, которая не может быть отозвана.

ТРЕБОВАНИЕ 61:

Лицензия позволяет Заказчику модифицировать, расширять, передавать, копировать или разрабатывать производное программное обеспечение, а также настраивать отдельные рабочие станции с использованием программы без каких-либо ограничений.

ТРЕБОВАНИЕ 62:

Для приемки системы Исполнитель предоставляет Заказчику все материалы и документы, относящиеся ко всему программному обеспечению. Исполнитель заявляет и гарантирует Заказчику, что:

- Код программного обеспечения и документация, предоставленные Заказчику, являются полными, правильно составленными и представляют собой точную копию версии программного обеспечения, используемой на момент окончательной приемки программного обеспечения.

- В течение 10 дней после любого обновления Подрядчик предоставит Заказчику измененный код программного обеспечения, а также соответствующую документацию, которая также должна быть полной, правильно составленной и совместимой с текущей версией обновленного программного обеспечения.

- Любые обновления программного обеспечения должны выполняться с использованием средств автоматического развертывания, исключающих доступ Исполнителя к среде выпускаемого программного обеспечения и базам данных.

ТРЕБОВАНИЕ 63:

Код программного обеспечения будет содержать всю информацию в удобочитаемой форме, в незашифрованном, зашифрованном или ином виде, чтобы позволить программисту или аналитику поддерживать и улучшать программное обеспечение.

• Программные коды будут с открытым исходным кодом.

• Будет предоставлено:

Применимые библиотеки (открыть)

Серверы приложений Сценарий

Другие файлы, пакеты и другое программное обеспечение, необходимое для внедрения, настройки и работы системы при нормальной работе системы и новом оборудовании,

Документ, описывающий внедрение системы, в котором указано необходимое программное обеспечение для внедрения системы, серверы приложений, последовательность этапов внедрения и т. д. и который будет понятен квалифицированным специалистам,

Технические документы, описывающие системы.

ТРЕБОВАНИЕ 64:

Лицензия на программное обеспечение должна быть:

• немонополистичность,

• полностью оплаченный и не подлежащий отмене,

• разрешить доступность программного обеспечения;

использовать или копировать

воспроизводить для хранения или замены

Адаптировать, адаптировать и комбинировать с другим программным обеспечением для использования Клиентом так, чтобы производное программное обеспечение включало в себя любую значительную часть предоставленного программного обеспечения.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Ожидается, что в результате выполненных работ Заказчик получит:

1. Техническое задание автоматизированной информационной системы создания и ведения архива дел,

2. Руководства пользователя и администратора системы,

3. Обученные пользователи,

4. Протестированная и внедренная система.

ПРИВЛЕЧЕННЫЙ ПЕРСОНАЛ

Подрядчик должен привлечь не менее 7 (семи) сотрудников по проектированию и разработке ИТ-программного обеспечения следующего состава и со следующим профессиональным опытом работы

|  | Персонал: | Количество (человек) | Опыт работы (минимум год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Менеджер проекта (PM) | 1 | 2 |
| 2 | Бизнес-аналитик (BA) | 1 | 2 |
| 3 | Администратор базы данных (DBА) или архитектор (web architect) | 1 | 2 |
| 4 | Специалист по обеспечению качества (QA) | 1 | 2 |
| 5 | Программист | 1 | 3 |
| 6 | Программист | 1 | 2 |
| 7 | Программист | 1 | 1 |

Исполнитель представляет данные о персонале, предлагаемом для исполнения договора, в следующем виде:

| Профессионалы, входящие в основной состав |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| имя, фамилия | квалификация | опыт работы |  | имя работодателя |
|  |  | период | сфера деятельности и выполняемая работа |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

В целях подтверждения квалификации представленного персонала Заказчик может запросить у Исполнителя предоставить по его усмотрению следующий персонал:

• в случае программистов - письменные согласия специалистов, входящих в номинированный состав, на привлечение их к выполняемой работе, а также документы, подтверждающие квалификацию специалистов (диплом, свидетельство, свидетельство и т.п.) или документы удостоверяющие (подтверждающие) опыт работы (трудовая книжка, выданная работодателем), соответствующая справка, подписанное резюме и т.п.) копии.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

Подрядчик и/или субподрядчик, предоставляющий услуги от его имени, обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, которая не является общедоступной, и не будут брать на себя какие-либо другие задания, которые могут привести к конфликту интересов.

Исполнитель и/или субподрядчик, оказывающий услуги по поручению последнего, обязуется не предоставлять какую-либо информацию, полученную в рамках выполнения работ, каким-либо лицам (кроме лиц, указанных в организационной структуре проектов) без письменного согласия Заказчика, независимо от формы поступления (письменная, устная, электронная и т.п.). Данное положение применяется даже после расторжения договора.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТОВ

15 числа каждого месяца Подрядчик обязан предоставлять Заказчику отчет о проделанной работе за предыдущий месяц.

Срок службы

Услуга предоставляется в течение 110 календарных дней со дня вступления договора в силу.