ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

КАЛЕНДАРЬНИ ГРАФИКА

Строительство праздничного зала для 11 населенных пунктов Алагязской общины Арагацотнского района РА

| Нет | Имена некоторых видов работы будут выполняться на подрядчике | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | конец |
| 1 | Земельные работы | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | финансовые соглашения между сторонами планируется вступить в силу с 10 дней |
| 2 | устои | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 20 дней после вступления в силу соглашения сторон |
| 3 | остов | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 40 дней после вступления в силу соглашения сторон |
| 4 | Стены и перегородки | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 90 дней после вступления в силу соглашения между сторонами |
| 5 | Металлические фермы и кровля | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 90 дней после вступления в силу соглашения между сторонами |
| 6 | Раширение | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 90 дней после вступления в силу соглашения между сторонами |
| ОБЩИЕ РАБОТЫ |  | финансовые соглашения между сторонами планируется ввести в действие с | В случае финансовых средств, через 90 дней после вступления в силу соглашения между сторонами , но не позднее 2020 года. С 10 Декабрь по |

Исполнитель

/ подпись /

П.М

Клиент

/ подпись /

П.М