ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2024 թվականի նոյեմբերի 22-ի որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/85

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կարիքների համար նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների («Արթիկի պետական քոլեջ» ՊՈԱԿ) ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/85» ծածկագրով գնանշման հարցման գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1.	հրավերի տեխնիկական բնութագրում և մասնակցության պահանջներում ու պայմաններում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն N1.	հրավերի տեխնիկական բնութագրում և

մասնակցության պահանջներում ու պայմաններում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, մասնավորապես՝ «Բարձրագույն դասի Ա ենթադասի արտոնագրված ճարտարագետ-կոնստրուկտորի» փոխարեն պահաջվում է «Բարձրագույն դասի Ա1 ենթադասի արտոնագրված ճարտարագետ-կոնստրուկտոր»:

Փոփոխության հիմնավորում N1.                 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

Փոփոխության առաջացման պատճառ N2.հրավերի տեխնիկական բնութագրում և մասնակցության պահանջներում ու պայմաններում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն N2.	Ծառայության մատուցման Ժամկետը սահմանվել է հետևյալ կերպ. «Աշխատանքների կատարման ժամանակահատվածը նախատեսել հետևյալ ձևով. Պայմանագրի շրջանակներում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 43 օրացուցային օրվա ընթացքում ներկայացնել նախնական Էսքիզային նախագիծը համաձայնեցման համար։ Մնացած ծառայությունների մատուցումը սկսել Էսքիզային նախագիծը Պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո և իրականացնել 168 օրացուցային օրվա ընթացքում։»

Փոփոխության հիմնավորում N2.                 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

Փոփոխության առաջացման պատճառ N3.	հրավերի տեխնիկական բնութագրում և մասնակցության պահանջներում ու պայմաններում փոփոխություն կատարելու անհրաժեշտություն:

Փոփոխության նկարագրություն N3.	Տեխնիկական բնութագրում լրացվել է հետևյալ տեղեկատվությունը.«կրթահամալիրում սովորում են մոտ 400 սան, մարզադահլիճի մակերեսը կազմում է մոտ 1201.3 քմ, դպրոցի մասնաշենքի վերանորոգվող տանիքի մակերեսը կազմում է մոտ 1053.5քմ »:

Փոփոխության հիմնավորում N3.                 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ մաս

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/85 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Լիանա Խառատյանին:

Հեռախոս` +374 (10) 599-656, Էլ. փոստ՝ liana.kharatyan@escs.am

ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/85 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողով