ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ «ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՇԵՆՔԻ  ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԿԱՏԱՐՄԱՆ

նպատակով կազմակերպված ՆԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25

ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2026 թվականի հունվարի 30-ին կնքված N ՆԱԿ-ԳՀԱՇՁԲ-25/25 պայմանագրում 2026 թվականի հունվարի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝

1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման    ժամկետը  երկարաձգել 30 օրացուցային օրով, մինչև սույն թվականի մարտի 3-ը։

Փոփոխության նկարագրություն՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարման    ժամկետը  երկարաձգելու նպատակով  30.01.2026թ կնքվել է համաձայնագիր։

Փոփոխության հիմնավորում՝	ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ թիվ 526-ն  որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ:

Պատվիրատու` «ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄ