Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

Օրինակելի ձև

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Թումանյանի համայնքապետարանը  ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Թումանյան համայնքի Թումանյան, Ահնիձոր, Աթան, Լորուտ, Մարց, Քարինջ և Շամուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04  ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում 2019 թվականի սեպտեմբերի 04-ին կնքված N ԼՄԹՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/04 պայմանագրում 19.11.2019թ-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1. <<Ույուտ Սենթր>> ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվել է շինարարական աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարացնել 25 օրացուցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն. ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի Թումանյան, Ահնիձոր, Աթան, Լորուտ, Մարց, Քարինջ և Շամուտ բնակավայրերի գիշերային լուսավորության բարելավման աշխատանքների ժամկետը երկարացնել մինչև 17.12.2019թ-ը

Փոփոխության հիմնավորում. ՀՀ Կառավարության 04.05.2017 թվականի 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և Պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետերը:

Պատվիրատու` Թումանյանի համայնքապետարան