ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Министерство Финансов  ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 2-ого августа 2023 года в договоре № ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4-1 заключенным 2023 года 6-ого июля в результате процедуры закупки под кодом ՀՀ ՖՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/4 организованной с целью приобретения   защитных средств для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1 – Продление срока  по   доставки  товара 2-му лоту,

Описание изменения  	- Продление срока  по   доставки  товара/по 2-му лоту/, предусмотренных Приложением № 1 к Договору, на 30 (тридцать) календарных дней.

Обоснование изменения  - пункты 8.5, 8. 8 Договора.

Заказчик:  министерство финансов