Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ.Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Շենքերի և շինությունների ընթացիկ նորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով NՔՖԻ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով կնքված պայմանագրում 2020 թվականի հունիսի 18-ին կատարված փոփոխության վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N1՝ Հաշվի առնելով աշխատանքների կատարման ընթացքում նոր աշխատանքների ծավալների ավելացման և որոշ աշխատնքների կատարման համար տեխնոլոգիական ժամկետների պահպանման անհրաժեշտությունը՝ Կողմերը որոշեցին Պայմանագրի 8.6-րդ կետի համաձայն՝ աշխատանքների կատարման ժամկետը երկարաձգել 25 օրով:

Փոփոխության նկարագրություն՝ Հայաստանի Հանրապետությունում  արտակարգ դրությամբ պայմանավորված Պայմանագրով նախատեսված ժամկետի երկարաձգում:

Փոփոխության հիմնավորում՝ NՔՖԻ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3 ծածկագրով կնքված պայմանագրի 8.5 կետ համաձայն՝ Պայմանագրում փոփոխություններ և լրացումներ կարող են կատարվել միայն Կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ` համաձայնագիր կնքելու միջոցով, որը կհանդիսանա պայմանագրի անբաժանելի մասը:

Պատվիրատու՝ «ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՖԻԶԻԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊՈԱԿ