Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

ԳՀ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐՈՒՄ

ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Պատվիրատուն`  ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ -ը, որը գտնվում է ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 24ա  հասցեում, ստորև ներկայացնում է «ԵԳԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1» ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգի արդյունքում 09.03.2022թ. կնքված N «ԵԳԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1» ծածկագրով գնման պայմանագրում 2022թ. մայիսի 16-ին կատարված փոփոխության (այսուհետև` Փոփոխություն) վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը։

Փոփոխության պատճառ։  «ՆԻԿՕ-ՏԵԿ» ՍՊԸ-ի կողմից առաջարկվել է 1-ին չափաբաժնի  ապրանքի մատակարարման ժամկետն ավելացնել մինչև 2022թ. հունիսի 17-ը՝ բեռնափոխադրման ուշացումների  պատճառով:

Փոփոխության նկարագրություն:  Պայմանագրի  կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին N «ԵԳԻ-ԳՀԱՊՁԲ-22/1» գնման պայմանագրի  N 1 և N 2 հավելվածներում  կատարել փոփոխություն: Պայմանագրի  N 1 և N 2 հավելվածները  շարադրել նոր խմբագրությամբ`  համաձայն  հավելված N 1/1-ի, և հավելված 2/1-ի։

Փոփոխության հիմնավորում։  Սույն փոփոխությունը  կատարվում է`  հիմք ընդունելով Պայմանագրի  8,5 և 8.6 կետերը և ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. 526-ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետը: Պայմանագրում նման փոփոխություն կատարվում է առաջին անգամ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել  ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ-ի գնումներ համակարգող`  Հ.Դալլաքյանին:

Հեռախոս՝ 055647955։

Էլ. փոստ՝ hdallakyan@sci.am

Պատվիրատու` ՀՀ ԳԱԱ «Երկրաբանական գիտությունների ինստիտուտ» ՊՈԱԿ: