Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Водный комитет ниже представляет краткую информацию

наименование заказчика

об изменениях внесенных в 15.06.2026г. года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор № ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն, заключенный 22.11.2022г.

номер договора 	дата заключения договора

в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն организованной с целью

код процедуры

приобретения выполнение консалтинговые услуг,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения Решение Правительства Республики Армения № 1910-Н от 25.12.2025, пункт 7.5 договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն, предложение профессиональной группы от 15.06.2026..

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения

1.1 За оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации для строительства Астгадзорского водохранилища в Гегаркуникской области Республики Армения будет выплачено 13 935 000 драмов после получения заключения комплексной экспертизы в соответствии с пунктами 5 и 6 Приложения 1 к договору.

1.2 График платежей, указанный в Приложении № 2 к договору, будет переписан в соответствии с Приложением № 1 к настоящему соглашению.

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения Пункт 7.5 договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն, предложение профессиональной группы от 15.06.2026.

Заказчик: Водный комитет