ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար կազմակերպված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2021/5Ծ ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ին կնքված N ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2021/5Ծ պայմանագրում 2021 թվականի մարտի 15-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝       «Յասոն» ՍՊԸ-ի կողմից 11․03․2021թ․-ին ներկայացված գրության համաձայն, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժիններով նախատեսված ծառայությունները հնարավոր է մատուցել առավելագույնը մինչև 15.04.2021թ.-ը՝ արտակարգ դրության հետևանքով մատակարար և բեռնափոխադրող կազմակերպությունների մոտ առաջացած խնդիրների պատճառով:

Փոփոխության նկարագրություն՝            	    Կողմերը փոխադարձ համաձայնությամբ որոշեցին Պայմանագրով նախատեսված ծառայությունների մատուցման վերջնաժամկետը ավելացնել 30 օրացուցային օրով՝ մինչև 15.04.2021թ.:

Փոփոխության հիմնավորում՝                  	Սույն փոփոխությունը կատարվում է` հիմք ընդունելով պայմանագրի 7.5 և 7․6 կետերը: Սույն փոփոխությունը չի դասվում ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. № 526-Ն որոշման 56-րդ կետով սահմանված արհեստական փոփոխությունների շարքին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել

 ՏԿԵՆ-ԳՀԾՁԲ-2021/5Ծ  ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ս. Նազարյանին:

Հեռախոս 010 511 329

Էլ. փոստ  nazaryansiranush7@gmail.com

Պատվիրատու`	    ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն