Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Водный комитет __ ниже представляет краткую информацию

наименование заказчика

об изменениях, внесенных ______________________________30.06. 2026 года

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

в договор № ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/6-Ն, заключенный 15.02.2023___________

номер договора 	дата заключения договора

в результате процедуры закупки под кодом ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/6-Ն организованной с целью

код процедуры

приобретения _ консультационных услуг по подготовке проектно-сметной документации по строительству /реконструкции средныь и малых водохранилищ в РА   для своих нужд,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения.

Постановление Правительства Республики Армения № 1910-Н от 25.12.2025, пункт 7.5 Договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/6-Ն, предложение профессиональной группы от 15.06.2026

Описание изменения.

1.1 За оказание услуг по подготовке проектно-сметной документации для строительства Личского водохранилища в Сюникской области Республики Армения будет выплачено 15 600 000 драмов после получения заключения комплексной экспертизы в соответствии с пунктами 5 и 6 Приложения 1 к Соглашению.

1.2 График платежей, указанный в Приложении N 2 к Соглашению, будет переформулирован в соответствии с Приложением N 1 к настоящему Соглашению.

подробное содержание внесенного изменения

Обоснование изменения.  Постановление Правительства Республики Армения № 1910-Н от 25.12.2025, пункт 7.5 Договора купли-продажи ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/6-Ն, предложение профессиональной группы от 15.06.2026.

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Водный комитет.