Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար խորհրդատվական  ծառայությունների

պատվիրատուի անվանումը					    			  գնման առարկայի անվանումը

ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 22.11.2022թ. կնքված  N ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն

պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը	 պայմանագրի համարը

պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 16-ին  կատարված

փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝  ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 2103-Ն որոշման 3-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2323-Ն որոշում:

առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝

1.1 Պայմանագրով նախատեսված ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Արգիճի և Աստղաձոր, ՀՀ Վայոց ձորի մարզում Ելփինի և ՀՀ Արմավիրի մարզի Քասախի ջրամբարների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մատուցման 2024 թվականին շարունակելու համար  սահմանել համապատասխանաբար.

ա) ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Արգիճի և Աստղաձոր ջրամբարների կառուցման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների համար 139 350 000 (մեկ հարյուր երեսունինը միլիոն երեք հարյուր հիսուն հազար) ՀՀ դրամ՝ ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Արգիճի ջրամբարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ 69 675 000 (վաթսունինը միլիոն վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզում Աստղաձոր ջրամբարի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ 69 675 000 (վաթսունինը միլիոն վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար) ՀՀ դրամ:

բ)  ՀՀ Արմավիրի մարզի Քասախի և ՀՀ Վայոց ձորի մարզում Ելփինի ջրամբարների կառուցման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայությունների մասով համապատասխանաբար 87 000 000 (ութսունյոթ միլիոն) ՀՀ դրամ և 78 000 000 (յոթանասունութ միլիոն) ՀՀ դրամ:

1.2 Աշխատանքների կատարման համար տրամադրել նոր ժամկետ՝ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում Արգիճի ջրամբարի կառուցման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար 12 ամիս՝ աշխատանքների կատարման ժամկետի սկիզբը սահմանելով 2024 թվականի սեպտեմբերի 1-ը: Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզում Աստղաձոր ջրամբարի կառուցման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների համար 5 ամիս, որի հաշվարկն իրականացվում է 2024 թվականին սույն համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից:

1.3 Պայմանագրի Հավելված N 2-ով սահմանված վճարման ժամանակացույցը շարադրել նոր  խմբագրությամբ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N 1-ի:

կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում՝	ՀՀ կառավարության 2023 թվականի նոյեմբերի 30-ի թիվ 2103-Ն որոշման 3-րդ կետի 3)-րդ ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի թիվ 2323-Ն որոշում և 22.11.2022թ. կնքված N ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-22/5-Ն ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 7.5 կետ։

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու` Ջրային կոմիտե: