ՀԵՏԱՔՐՔՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ

ՀՐԱՎԵՐ

(ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ)

Հայաստանի Հանրապետություն

«Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրի» (ՏՏԵԶԾ)

Վարկի համարը՝ P150327

Առաջադրանքի անվանում՝  <<Արենի ՈՒյան Հոտել>> համալիրի ենթակառուծվածքների շինարարական աշխատանքների տեխնիկական հսկողության իրականացում

Փաթեթի համարը (համաձայն գնումների պլանի)` LTS-06

12 փետրվարի, 2020թ.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը (այսուհետև՝ «Կառավարություն») վարկ է ստացել Համաշխարհային  Բանկից «Տեղական տնտեսության և ենթակառուցվածքի զարգացման ծրագրի» ֆինանսավորման նպատակով և նախատեսում է օգտագործել այդ միջոցների մի մասը Խորհրդատվական Ծառայությունների իրականացման համար:

Առաջադրանքի նպատակը. Տարածաշրջաններում մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելու նպատակով, այս բաղադրիչի ներքո աջակցություն կտրվի Ծրագրի տարածքում ընտրված մասնավոր հատվածի անձանց, որոնք շահագրգիռ կլինեն և կարող՝ զբոսաշրջության կամ ագրոբիզնեսի միջոցով հանրային ենթակառուցվածքները համալրող ներդրումներ կատարելու համար, որոնք անհրաժեշտ են ապահովելու համար ներդրումների կենսունակությունը (օրինակ, ներդրումային ենթածրագրերի մոտակայքում գտնվող հասարակական կառույցներ, ճանապարհներ/մայթեր, ջուր/ջրահեռացում, հաղորդակցություն և այլն):

Խորհրդատուն պետք է`

Խորհրդատուն պետք է իրականացնի տեխնիկական հսկողություն մասնավորապես հետևյալ նախատեսված  շինարարական  աշխատանքների համար;

- ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգի կառուցում

| Ցուցանիշների տեսակը/ցուցանիշը | Միավորը | Ծավալը |
| --- | --- | --- |
| 1.Ջրահեռացման խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=90x5.4մմ PN10 | գմ | 440 |
| 2.Կենցաղային կեղտաջրերի կենսաբանական մաքրման կայանի /80մ3/օր օրական ծավալով/ տեղադրում եւ փորձարկում | հատ | 1 |
| 3.Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=140x8.3մմ | գմ | 1004 |
| 4.Խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=63x3.8մմ PN10, փորձարկումով | գմ | 330 |
| 5. Սելաֆատարի մաքրման աշխատանքներ | գմ | 400 |
| 6. Ջրամբար V=150m³ | հատ | 3 |
| 7.Պամպակայն | հատ | 1 |
| 8. Քլորացման կայան սարքավորումներով | հատ | 1 |

- Գազամատակարարման համակարգ

| Ցուցանիշների տեսակը/ցուցանիշը | Միավորը | Ծավալը |
| --- | --- | --- |
| 1.Վերգետնյա տեղադրվող պողպատե գազատար D=219x6մմ | գմ | 8900 |
| 2.Գազատարի խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3.5մմ | գմ | 220 |
| 3.Ստորգետնյա գազատարի խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=225x20.5մմ | գմ | 1230 |

- Էլեկտրամատակարարման համակարգի և  Ինտերնետ կապի կառուցում

| Ցուցանիշների տեսակը/ցուցանիշը | Միավորը | Ծավալը |
| --- | --- | --- |
| 1. 35ԿՎ օդային գիծ, АС-50/8 տիպի հաղորդալար (3 լար) | մ | 1170 |
| 2. 6ԿՎ օդային գիծ, պողպատ անկյունային ոչ մեկուսացված հաղորդալար 50մմ | մ | 765 |
| 3. կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան 1000ԿՎԱ 35/0,4ԿՎ | հատ | 1 |
| 4. կոմպլեկտ տրանսֆորմատորային ենթակայան ԿՏԵ 1000ԿՎԱ /6/0.4ԿՎ | հատ | 1 |
| 5. Էլեկտրական հենասյուներ | հատ | 8 |
| 6. Օպտիկամանրաթելային մալուխ | մ | 1000 |

Խորհրդատուի հետ կկնքվի ժամանակի վրա հիմնված պայմանագիր: Պայմանագրի ստորագրման նախատեսվող ժամկետն է մարտ, 2020թ.:

Ծառայությունները կմատուցվեն շինարարական ծրագրի պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելուց մինչև՝

  - <<Արենի ՈՒյան Հոտել>> համալիրի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգ ՝ 360 օր տևողությամբ

  - <<Արենի ՈՒյան Հոտել>>-ի Գազամատակարարման համակարգ՝ 250 օր տևողությամբ

  - <<Արենի ՈՒյան Հոտել>>-ի Էլեկտրամատակարարման համակարգ Ինտերնետ կապի ապահովում՝ 210 օր տևողությամբ

Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամը (Պատվիրատու) նշված Ծառայություններն իրականացնելու նպատակով հրավիրում է իրավասու խորհրդատվական կազմակերպություններին (Խորհրդատուներ) ներկայացնելու հետաքրքրվածության հայտեր: Հետաքրքրված Խորհրդատուները պետք է ներկայացնեն հետաքրքրվածության նամակ և տեղեկատվություն (կազմակերպության կանոնադրությունն ու գրանցման վկայականը, հիմնական աշխատակազմի ցանկը, կազմակերպության փորձառությունը հավաստող նախկինում կատարած աշխատանքների ցանկը, և պայմանագիր շնորհելու դեպքում նաև համապատասխան բնագավառի շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության լիցենզիա), որը ցույց կտա, որ իրենք ունեն պահանջվող որակավորում և համապատասխան փորձ վերոհիշյալ ծառայությունները կատարելու համար:

Կարճ ցուցակում ընդգրկվելու չափանիշներն են.

Վերջին 5 տարիների ընթացքում՝

- Շինարարական աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողություն իրականացնող կազմակերպության ընդհանուր փորձառությունը

- Ջրամատակարարման, ջրահեռացման, էլեկտրամատակարարման, գազաֆիկացման, ինչպես նաև Կոյուղու մաքրման կայանի և էլեկտրական ենթակայանի կառուցման/վերակառուցման տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ, որոնցից յուրաքանչյուրը կգնահատվի ըստ առանձին ոլորտների

- Միջազգային կազմակերպությունների կողմից ֆինանսավորվող ծրագրերում  տեխնիկական հսկողության իրականացման փորձ

Շահագրգիռ խորհրդատուների ուշադրությունը հրավիրում ենք Համաշխարհային բանկի ուղեցույցների` “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ”, 1.9 կետի վրա, որով սահմանվում է Համաշխարհային բանկի քաղաքականությունը շահերի բախման վերաբերյալ:

Խորհրդատուները կարող են միավորվել այլ կազմակերպությունների հետ համատեղ գործունեության ձևով կամ վարձելով ենթա-խորհրդատու՝ իրենց որակավորումները բարելավելու նպատակով:

Խորհրդատուի ընտրությունը կիրականացվի Համաշխարհային Բանկի ուղեցույցի “Համաշխարհային բանկի փոխառուների կողմից ՎԶՄԲ-ի փոխառությունների և ՄԶԸ-ի վարկերի և դրամաշնորհների շրջանակներում խորհրդատուների ընտրություն և վարձում, հունվար 2011, փոփոխված 2014թ” 3.7 կետում սահմանված “Կազմակերպության որակավորման վրա հիմնված ընտրություն” ընթացակարգին համաձայն:

Շահագրգիռ խորհրդատուները լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող են դիմել ստորև նշված հասցեով աշխատանքային օրերին ժ. 09:00-ից մինչև ժ.18:00-ը:

Հետաքրքրվածության հայտերը պետք է ներկայացվեն առձեռն կամ էլ-փոստով ստորև ներկայացվող հասցեով , ոչ ուշ քան 2020թ. փետրվարի 26-ը, ժամը 17:00-ը:

Հայասանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ

Գնումների բաժին

Կ. Ուլնեցու 31, 4-րդ հարկ 407 սենյակ

Էլ-փոստ`, procurement@atdf.am

Հեռ: (+37460) 50 15 60