ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Судебный департамент ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 18 декабря 2020 года в договор № DD-GHТsDzB-20/01-2, заключенный 02 апреля 2020 года в результате процедуры закупки под кодом DD- DD-GHТsDzB-20/01 организованной с целью приобретения услуг по ремонту автомобилей для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения:

Продление срока предоставления услуг.

Описание изменения:

Срок предоставления услуг был продлен до 28.12.2020г., в связи с чем в Приложении 1 под заглавием <Техническая характиристика- график закупки> во всех строках столбци <срок предоставления услуг> слова <20-ого декабря> были заменины словами  <28-ого декабря >.

Обоснование изменения: Пункты 7.5, 7.6 Договора.

Заказчик: Судебный департамент