| Երկիրը | Հայաստանի Հանրապետություն |
| --- | --- |
| Ծրագրի իրականացման գործակալության (ԾԻԳ) անվանումն ու հասցեն | Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ (ՀՏԶՀ) Հասցե՝ Կ․ Ուլնեցի 31 Քաղաք – Երևան, 0037 Երկիր – Հայաստանի Հանրապետություն Հեrախոս. (+374)11 501560 Էլեկտրոնային հասցե – hzalinyan@wsdp.am |
| Փաստաթղթերի ներկայացման մանրամասներ | Որևէ թղթային պատճեն չպետք է ներկայացվի։ Հայտատուներից պահանջվում է առաջադրել կոնտակտային անձ (անուն, էլ. փոստի հասցե և հեռախոսահամար)։ Առաջադրված անձի տվյալները պետք է ուղարկվեն Պատվիրատուին էլեկտրոնային փոստով (hzalinyan@wsdp.am) վերջնաժամկետից առնվազն (7) օր առաջ։ Տվյալները կօգտագործվեն սույն հայտի ներկայացման համար գնումների համակարգ ստեղծելու նպատակով։ KfW բանկի հաստատված էլ․-գնումների համակարգի (exficon GmbH, Մայնի Ֆրանկֆուրտ) օպերատորը կկապնվի հայտերի ներկայացման համար լիազորված անձանց հետ՝ հրավերի էլ․ նամակով, որը կներառի նաև համակարգ մուտք գործելու հղումը։ Խորհուրդ է տրվում ստանալուն պես մուտք գործել համակարգ՝ համոզվելու, որ որևէ տեխնիկական խնդիրներ չկան։ Մանրամասն տեղեկատվությունը և վերբեռնման ընթացակարգի քայլ-առ-քայլ նկարագրությունը կարող եք ներբեռնել ստորև ներկայացված հղումով՝ https://exficon.de/tad/e-procurement/ Հայտերը պետք է ներկայացվեն ստորև բերված ամսաթվից ոչ ուշ՝ Ամսաթիվ՝ 2024թ. մարտի 22 Ժամը՝ 12:00 (GMT +4ժամ) Ժամանակին ներկայացում նշանակում է, որ ֆայլերը պետք է հաջողությամբ վերբեռնվեն համակարգ մինչև վերջնաժամկետը։ Հայտատուներից պահանջվում է վերբեռնման համար ֆայլերի քանակը սահմանափակել առավելագույնը մինչև 5 ֆայլ։ Խնդրում ենք նկատի առնել, որ ֆիզիկապես որևէ նյութ (որևէ թղթային պատճեն) չպետք է ներկայացվի։ |
| Ծրագրի անվանումը | Համայնքային Ենթակառուցվածքների Ծրագիր (ՀԵԾ) II, Փուլ 3 – Հայաստան, Ջրամատակարարում և Ջրահեռացում Լոտ 4 – 560 գյուղերի ջրամատակարարման ցանց և կոյուղու համակարգ |
| Լոտի/Աշխատանքների անվանումը | Հայաստանի Հանրապետության Ուռուտ, Խնածախ, Ագարակ և (Մարգարա՝ որպես հնարավոր) գյուղերի կեղտաջրերի մաքարման կայանների համար նախատեսված աշխատանքների գնում, Լոտ 4Բ |
| KfW բանկի Գնման Համարը | ICB 510943 |
| Ծանուցման տեսակը և Մրցույթի փուլը | Մրցույթի Հայտարարություն – Հայտերի ներկայացման հրավեր (Նախաորակավորում). |
| Ծրագրի միջոցառումներ | Լոտ 4Բ-ի աշխատանքները ներառում են Հայաստանի Հանրապետության Ուռուտ, Խնածախ, Ագարակ (Մարգարա՝ որպես հնարավոր) գյուղերի կեղտաջրերի կաքրման կայանների (ԿՄԿ) կառուցման և 1 (մեկ) տարվա շահագործման և պահպանման (ՇևՊ) ծառայություններ Թերությունների վերացման ժամանակահատվածում (ԹՎԺ)։ Մրցույթի փուլում կարող են պահանջվել հետևյալ հնարավոր ծառայությունները՝ 1․ Լրացուցիչ 3 (երեք) տարվա երկարացված ՇևՊ ծառայություններ։ 2․ ՇևՊ դասընթացներ հետագա շահագործող ընկերության անձնակազմի համար։ Պայմանագիրը կշնորհվի ամենացածր գնի հիման վրա՝ հաշվի առնելով կապիտալ ծախսերը (CAPEX) և 15 տարվա գործառնական ծախսերը (OPEX) ։ Չորս գյուղերի ընդհանուր նախագծային բնակչությունը (2040թ կազմում է մոտավորապես 8000 մարդ: Իրականացվել է բնապահպանական ուսումնասիրություն: KfW և ՀԲ Բնապահպանական քաղաքականության համաձայն՝ ծրագիրը դասակարգվում է բնապահպանական Բ կատեգորիայի, ինչը պահանջում է ՇՄԱԳ իրականացում՝ շրջակա միջավայրի համապատասխանության համար: Հետևաբար Հայատատուները պետք է ունենան ԲՍԱԱ մակարդակ 2: Ընդհանուր առմամբ Աշխատանքների շրջանակը ներառում է կեղտաջրերի մաքրման կայաններ, որոնք ներառում են. Նախնական մեխանիկական մաքրում (խոշոր + մանր ցանց + ավազային և յուղային հատվածի հեռացում) Հիմնական կենսաբանական մաքրում (առաջնային նստեցում + պտտվող կենսաբանական սկավառակներ + պարզարան) Մաքրված կեղտաջրերի վարակազերծում (հասունացման ավազաններ) Տիղմի մշակում և պահեստավորում (այդ թվում, կայունացում, ջրազրկում և պահեստավորում) Նշում՝ Մաքրման նպատակները բավարարող ԿՄԿ-ի համար պետք է ընդունվեն այլընտրանքային տեխնոլոգիական լուծումներ, և ընտրության հիմնական չափանիշները պետք է լինեն CAPEX և OPEX: Ամբողջ աշխատանքների իրականացման արդյունքում պետք է ապահովվի գյուղերի բնակչության կեղտաջրերի մաքրումը: Սողանքների և քարաթափման ռիսկերով տեղանքների համար պետք է հաշվի առնվեն գեոտեխնիկական չափումները և պաշտպանությունը: Պահանջվում են լրացուցիչ գեոտեխնիկական ուսումնասիրություններ: Նախագծման առաջին հորիզոնի համար ԿՄԿ-ի նախագիծը կներառի մեխանիկական մաքրման կայան՝ քարորսիչով, խոշոր անցքերով և մանր անցքերով ճաղավանդակով, ավազային հատիկների ու քսայուղերի նստեցման խցով, առաջնային նստեցում Իմհոֆի կամերայի վերին հատվածում, կենսաբանական մաքրում (ԹՔՊ5-BOD5) ածխածնի հեռացման համար պտտվող կենսաբանական սկավառակներում (ՊԿՍ-RBC), որին կհաջորդի վերջնական նստեցումը: Տիղմը կմշակվի անաէրոբ սառը խմորմամբ՝ Իմհոֆի կամերայի ստորին հատվածում: Ընդհանուր առմամբ, ԿՄԿ-ի այս հայեցակարգը թույլ կտա ընդլայնել հաջորդ նախագծային հորիզոնը: Ավելին, այն ունի ազոտի լրիվ հեռացման հնարավորություն՝ մաքրման պրոցեսի համապատասխան կատարելագործման միջոցով: 2040 թվականի համար ՊԿՍ-RBC-ն նախագծված է ածխածնի հեռացման և նիտրիֆիկացման համար, այնպես որ ավելի ուշ փուլերում Իմհոֆի կամերաները կարող են ձևափոխվել դենիտրացման ավազանների և հնարավոր կլինի կառուցել տիղմի լրացուցիչ կայունացման լճակ, ինչը կբարելավի ԿՄԿ-ի աշխատանքը և հզորությունը: Իր նախագծում կապալառուն պետք է ցույց տա ԿՄԿ-ի ընդլայնման հնարավորությունը, որպեսզի երկրորդ փուլում բավարարվեն մաքրման ավելի խիստ պահանջները և ազոտի ամբողջական հեռացումը: Առաջին փուլի իր նախագծում Կապալառուն պետք է նախատեսի բոլոր անհրաժեշտ միացումները ԿՄԿ-ների ապագա ընդլայնման համար, այդ թվում լրացուցիչ տարածքները, որոնք պետք է նախատեսվեն և ցույց տրվեն յուրաքանչյուր հեռանկարային գյուղի համապատասխան ԿՄԿ-ի սխեմայում: |
| Տևողությունը | Աշխատանքների պայմանագիր. 18 ամիս (նախատեսված է 2024թ. հոկտեմբերից)։ ԹԾԺ: 12 ամիս |
| Պայմանագիրը | Մրցութային գործընթացը կիրականացվի KfW-ի ստանդարտ երկու ծրարի մեթոդով: Փորձառու Կապալառուների ընտրությունը կկատարվի «Գործընկեր երկրների հետ ֆինանսական համագործակցության շրջանակներում խորհրդատվական և ոչ խորհրդատվական ծառայությունների, աշխատանքների, սարքավորումների, ապրանքների գնման ուղեցույցին» համապատասխան: Ուղեցույցը հասանելի է www.kfw-entwicklungsbank.de կայքում: Լոտ Բ4-ի աշխատանքները պետք է իրականացվեն համաձայն Կայանի Նախագծման և Կառուցման FIDIC Պայմանագրի, 2-րդ հրատարակության, (2017 Դեղին Գիրք)։ |
| Հասցեն, ուր պետք է ուղարկել նախաորակավորման բոլոր փաստաթղթերը: | Նախաորակավորման փաստաթղթերը կարող են ուղարկվել միայն էլեկտրոնային եղանակով (էլ. փոստով), վերը նշված էլեկտրոնային հասցեով, ԾԻԳ-ին գրավոր դիմում ներկայացնելուց հետո: |