Приложение № 3

к Приказу Министра финансов Республики Армения

№ 265-A      от 30 мая 2017 года

ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных «05» 09  2023 года в договор № «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ–23/51-2».

дата утвержденного в двухстороннем порядке документа о внесении изменения

заключенный «07» 07 2023 года в результате процедуры закупки под кодом  «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ–23/51-2» организованной с целью приобретения  работ  от 2-ой улицы Хндзорут до церкви Св. Вардан и Александр Ширванзаде (участок от Григора Лусаворича до   ул.  Московяна) общины Ванадзор для своих нужд,

наименование предмета закупки

и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1

29.08.2023г. письмо от начальника отдела начальника коммунального отдела.

подробное содержание возникшей причины

Описание изменения

Из-за неблагоприятных погодных условий завершение работ по от 2-ой улицы Хндзорут до церкви Св. Вардан и Александр Ширванзаде (участок от Григора Лусаворича до   ул.  Московяна) общины Ванадзор под кодом «ՀՀ ԼՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ–23/51-2» не представляется возможным и срок исполнения договора был продлен на 30 /тридцать/ календарных дней.

Обоснование изменения

Письмо от письмо от начальника отдела начальника коммунального отдела Ванадзорского муниципалитета Б.Назаряна и пункт 8.8 договора.

подробное содержание обоснования для внесения изменения

Заказчик: Персонал муниципалитета Ванадзора МАУ