№ 28/80451-26		   	                                           «18» հունիսի  2026թ.

«ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-Ի ՏՆՕՐԵՆ

Հ․ ՆԱՐԳԻԶՅԱՆԻ

(Հասցե՝ Երևան, Դավթաշեն 2 թղմ 18/2 38)

(Էլ․ հասցե՝ mastergroup.arm@gmail.com )

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

/Պայմանագրիրը միակողմանի մասնակի լուծելու մասին/

Հարգելի՛  պարոն Նարգիզյան,

Երևանի քաղաքապետարանի (այսուհետ՝ Պատվիրատու) և «ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի (այսուհետ՝ Կապալառու) միջև 29․10.2025 թվականին կնքվել է «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/183» ծածկագրով «Կապալային աշխատանքների կատարման պայմանագիր» (այսուհետ՝ Պայմանագիր), որի 1.1 կետի համաձայն՝ «Կապալառուն պարտավորվում է սույն պայմանագրով սահմանված կարգով, ծավալներով, ժամկետներում և հասցեով Պատվիրատուին հանձնել սույն պայմանագրի Հավելված թիվ 1-ով սահմանված տեխնիկական բնութագրով  նախատեսված աշխատանքը (այսուհետ՝ աշխատանք), իսկ Պատվիրատուն պարտավորվում է ընդունել աշխատանքը և վճարել դրա համար»։

Պայմանագրի Հավելված թիվ 2-ով սահմանված աշխատանքի կատարման ժամանակացույցի համաձայն՝ աշխատանքների կատարման  ժամկետ է սահմանված պայմանագիրը ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 60-րդ օրացուցային օրը ներառյալ։

Պայմանագրի 3․1․4 կետի համաձայն, Պատվիրատուն իրավունք ունի միակողմանի լուծել պայմանագիրը՝ ամբողջությամբ կամ մասնակի, եթե Կապալառուն էականորեն խախտում է աշխատանքի կատարման ժամկետները, մասնավորապես՝ եթե կապալառուն խախտում է ժամկետը և կապալառուի կողմից կատարված աշխատանքը չի համապատասխանում նախագծանախահաշվային փասթղթերով սահմանաված պահանջներին։ (3․1․4 կետի «բ և գ» ենթակետերով):

«Գնումների մասին» օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերի ի հայտ գալու դեպքում, պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում: Միաժամանակ հայտնում ենք, որ մասնակիցը ընդգրկվում է նշված ցուցակում, եթե խախտել է պայմանագրով կամ գնման գործընթացի շրջանակում ստանձնած պարտավորությունները, որոնք հանգեցրել են պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը կամ մասնակցի հետագա մասնակցության դադարեցմանը, և մասնակցին հրավերով կամ պայմանագրով սահմանված ժամկետում չի վճարվել հայտի, պայմանագրի և (կամ) որակավորման ապահովման գումարը: (Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի «ա» ենթակետ):

Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ Պատվիրատուն միակողմանի մասնակի լուծում է «ՄԱՍՏԵՐԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ-ի հետ 29․10.2025 թվականին կնքված հ. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-25/183»  պայմանագիրը՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի հ.526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 33-րդ հոդվածի 17-րդ կետով սահմանված կարգով ծանուցելով այդ մասին:

Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում պատվիրատուի ղեկավարի պատճառաբանված որոշման հիման վրա: Սույն մասում նշված որոշումը պատվիրատուի ղեկավարը կայացնում է գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելու կամ կնքված պայմանագրի վերաբերյալ հայտարարությունը հրապարակելու կամ պայմանագիրը միակողմանի մասնակի լուծելու մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող տասն օրվա ընթացքում: Որոշումը կայացվելուն հաջորդող օրը այն տրամադրվում է լիազորված մարմնին և մասնակցին: Լիազորված մարմինը մասնակցին ներառում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվան հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում, իսկ որոշումն ստանալուն հաջորդող քառասուներորդ օրվա դրությամբ մասնակցի կողմից որոշման բողոքարկման վերաբերյալ հարուցված և չավարտված դատական գործի առկայության դեպքում` տվյալ դատական գործով եզրափակիչ դատական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվան հաջորդող հինգ օրվա ընթացքում, եթե դատական քննության արդյունքով որոշման կատարման հնարավորությունը չի վերացել: Մասնակիցը նշված ցուցակում ընդգրկվում է ներառվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկու տարի ժամկետով:

Ելնելով վերոգրյալից՝ տեղեկացնում ենք, որ Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի և որակավորման ապահովման գումարների վճարումը սահմանված ժամկետներում (այսինքն՝ պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող տասն օրացուցային օրվա ընթացքում), հանդիսանալու է հիմք՝ պատվիրատուի ղեկավարի կողմից Վաճառողին գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկելու վերաբերյալ պատճառաբանված որոշումը լիազոր մարմնին չներկայացնելու համար: (Օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մաս):

Նված գումարների վճարումը պետք է իրականացվի Գնորդի 900015211429 հաշվեհամարին լիազոր մարմնին որոշումը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան պայմանագիր կնքած անձին ցուցակում ներառելու վերջնաժամկետը լրանալու օրը:

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝                       ՍԵՐՈԲ ՍԱՐԳՍԱՅԱՆ

Կատարող՝ Տ.  Բաբայան

Աջափնյակ վարչական շրջան ֆինանսական բաժին

Հեռ.՝ 011-51-80-36