ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Հրազդանի  համայնքապետարանը  ստորև ներկայացնում  է  <<Թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության բակի ցանկապատի և քայլուղու>> աշխատանքների  ձեռքբերման  նպատակով  կազմակերպված  <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29>>  ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում  2021 թվականի ,,19,, օգոստոսին կնքված  <<ԿՄՀՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/29>> պայմանագրում  2021  թվականի  20  հոկտեմբերին  կատարված  փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված լրացուցիչ համաձայնագրի  փոփոխությունների  վերաբերյալ  համառոտ  տեղեկատվությունը  և  կատարված  փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ  հաստատված  փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության  առաջացման պատճառ N 1`  պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով` հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ դեռևս չի վերացել գնման պահանջը:

Փոփոխության նկարագրություն` պայմանագրի ժամկետը երկարաձգել 30 օրացույցային օրով` հաշվի առնելով, որ Պատվիրատուի մոտ դեռևս չի վերացել գնման պահանջը:  Առկա  է  պատասխանատու  ստորաբաժանման  մասնագիտական եզրակացությունն  այն  մասին,  որ  փոխարինումը  հանգեցնում  է  պայմանագրի  արդյունավետ  իրականացմանը։

Փոփոխության  հիմնավորում`  Պայմանագրի 7.6 կետը,  ՀՀ  կառավարության  2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումը  և <<Գնումների մասին օրենքը>>:

Պատվիրատու`  Հրազդանի  համայնքապետարան: