Հայատարարություն

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում  է իր կարիքների համար Ապարան համայնքի  կարիքների համար Եղիպատրուշ բնակավայրի գազաֆիկացման աշխատանքների  կատարման  19.07.2023թ. կնքված N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23 ծածկագրով պայմանագրում 2023թ. դեկտեմբերի 4-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը  և կատարված փոփոխությունը  պարունակող ՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝

Համադրման ակտով ներկայացված փաստացի ծավալների փոփոխությունը

Փոփոխության նկարագրությունը՝

Հաշվի առնելով N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23  պայմանագրով նախատեսված  աշխատանքների կատարման <<ԱԼՏ>> ՍՊԸ –ի կողմից ներկայացված կատարողական և համադրման ակտերով փաստացի ծավալները կողմերը որոշեցին կատարել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23 ծածկագրով  պայմանագրի  գնի  1,01 %(մեկ ամբողջ  զրո մեկ  տոկոսի) ավելացում: Վերոգրյալով պայմանավորված կողմերը որոշեցին.

1.1	Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23ծածկագրով գնման պայմանագրի շրջանակներում 2023թ. նոյեմբերի 1-ին կնքված Համաձայանագիր N2-ի 1.1 կետը  հետևյալ խմբագրությամբ.

<<Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է 144 022 848/ մեկ հարյուր քառասունչորս միլիոն քսաներկու  հազար ութը հարյուր քառասունութ /ՀՀ դրամ՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն: Գինը ներառում է Կապալառուի կողմից իրականացվող բոլոր ծախսերը>>:

1.2.	Հաստատել ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակներում 2023թ. նոյեմբերի 1-ին կնքված Համաձայանագիր N2-ի  << ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ >>վերտառությամբ Հավելված N 1-ը նոր խմբագրությամբ՝ համաձայն սույն համաձայնագրի Հավելված N1-ի:

1.3.	Հաստատել ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23 ծածկագրով պայմանագրի շրջանակում  2023թ. նոյեմբերի 1-ին կնքված Համաձայանագիր N2-ի «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ» վերտառությամբ Հավելված N 2-ը նոր խմբագրությամբ ՝համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N2-ի

Փոփոխության հիմնավորումը՝

N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ - ՀԲՄԱՇՁԲ -63/23 ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 և  ՀՀ կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի N 526-Ն որոշման 56-րդ կետի 2-րդ մաս: