Հայատարարություն

Կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ապարանի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում  է իր կարիքների համար Ապարանի համայնքի Շենավան  բնակավայրի մանկապարտեզի  կառուցման  աշխատանքների  2022թ.  դեկտեմբերի 12-ին կնքված    N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        պայմանագրում  2023թ. փետրվարի 13-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը  և կատարված փոփոխությունը  պարունակող ՝ երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը:

Փոփոխության առաջացման պատճառը՝

ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22         ծածկագրով պայմանագրի աշխատանքների կատարման ընթացքում դրենաժի կառուցման անհրաժեշտությունը

Փոփոխության նկարագրությունը՝

1.1	Հաշվի առնելով ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22         ծածկագրով պայմանագրի աշխատանքների կատարման ընթացքում դրենաժի կառուցման անհրաժեշտությունը, կողմերը որոշեցին կատարել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22  ծածկագրով պայմանագրի գնի 6.2 (վեց ամբողջ երկու)տոկոսի ավելացում՝ համաձայն  N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22         ծածկագրով գնման պայմանագրի 8.5 կետի   ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N  526-Ն որոշմաբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետի:

1.2	Խմբագրել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22         ծածկագրով գնման պայմանագրի 5.1 կետով սահմանված՝ 262 200 000 (երկու հարյուր վաթսուներկու միլլիոն երկու հարյուր հազար)  ՀՀ դրամ բառերը և շարադրել 278 636 510 (երկու հարյուր յոթանասունութ միլլիոն վեց հարյուր երեսունվեց հազար հինգ հարյուր տաս) ՀՀ դրամ բառերով:

1.3	Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22  ծածկագրով գնման պայմանագրի <<ծավալաթերթ-նախահաշիվը >> համաձայն սույն համաձայնագրի  հավելված N 1-ի:

1.4	Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22  ծածկագրով գնման պայմանագրի աշխատանքների կատարաման <<օրացույցային գրաֆիկը >> համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 2-ի

1.5 Հաստատել N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22  ծածկագրով գնման պայմանագրի աշխատանքների «ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ» ՝համաձայն սույն համաձայնագրի հավելված N 3-ի :

Փոփոխության հիմնավորումը՝

2022թ.  դեկտեմբերի 12-ին կնքված  N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22   պայմանագրի 8.5 կետ  և  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N  526-Ն որոշմաբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 56-րդ կետի 2-րդ ենթակետ: