Декларация

Об изменениях, внесенных в подписанный договор

Муниципалитет Апарана представляет ниже для своих нужд строительные работы 2022 года детского сада в поселке Шенаван общины Апаран. 2023 г. в контракте N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        , подписанном 12 декабря. краткая информация об изменениях, внесенных 13 февраля, и копия двусторонне заверенного документа, содержащего внесенное изменение.

Причина изменения:

Необходимость строительства дренажа при выполнении работ по договору по шифру ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        Описание изменения:

1.1 Принимая во внимание необходимость устройства водоотвода при выполнении работ по договору с кодом РА-АМ-АХ-ХБМАШЗБ-107/22, стороны приняли решение об увеличении цены договора с кодом Н ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        на 6,2 (шесть полных два) процента: в соответствии с пунктом 8.5 договора купли-продажи с кодом N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        , подпункт 2 пункта 56 приказа "Организация процесса закупок", утвержденного постановлением Правительства РА от 4 мая 2017 г. N 526-Н.

1.2 Слова 262 200 000 (двести шестьдесят два миллиона двести тысяч) драмов РА, указанные в пункте 5.1 договора купли-продажи, отредактировать кодом N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22         и написать 278 636 510 (двести семьдесят- восемь миллионов шестьсот тридцать шесть тысяч пятьсот десять) в драмах драм.

1.3 Утвердить <<объемную ведомость-смету>> договора купли-продажи с кодом N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        согласно приложению №1 к настоящему договору:

1.4	Утвердить выполнение работ по договору купли-продажи с кодом N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        «Календарный график» согласно приложению № 2 к настоящему договору

1.5 Утвердить «ГРАФИК ОПЛАТЫ» работ по договору купли-продажи с кодом N ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        , согласно приложению №3 к настоящему договору:

Причина изменения:

2022 Пункт 8.5 договора № ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-107/22        от 12 декабря и подпункт 2 пункта 56 приказа «Организация закупочного процесса», утвержденного постановлением Правительства № 526-Н Республики Армения от 4 мая 2017 года.