ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՍՄՏՀ-ՄԱԾՁԲ-22/65 ծածկագրով գնման ընթացակարգի  արդյունքում  2022 թվականի նոյեմբերի 4-ին կնքված N ՍՄՏՀ-ՄԱԾՁԲ-22/65/1 պայմանագրում 202_ թվականի ---------- ի --- -ին կատարված  փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`  երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ՝ՀՀ Կառավարության 29 դեկտեեմբերի 2022թվականի N 2091-Ա որոշում։

Փոփոխության նկարագրություն՝ Հիմք  ընդունելով  04․11․2022թ. թիվ ՍՄՏՀ-ՄԱԾՁԲ-22/65/1 պայմանագրի (այսուհետ` Պայմանագիր) 7.5 կետը և ՀՀ Կառավարության 29 դեկտեեմբերի 2022թվականի N 2091-Ա որոշումը ՝ Կողմերը համաձայնվեցին երկարաձգել և չնախատեսված ֆինանսական միջոցների մասով աշխատանքները տեղափփոխել 2023 թվական, իսկ աշխատանքների սկիզբ համարել ֆինանսական միջոցները նախատեսվելուց հետո՝ համաձայնագիր կնքելու օրը։ Ինչպես նաև փոփոխել Պայմանագրի Հավելված 3-ով սահմանված Վճարման ժամանակացույցը։

Փոփոխության հիմնավորում՝ Գնումների մասին օրենսդրություն

ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաթևի համայնքապետարան