Հավելված N 3

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2017 թվականի

մայիսի 30-ի N 265-Ա  հրամանի

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Ջրային կոմիտեն ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Կապալային աշխատանքների կատարման

պատվիրատուի անվանումը					    			  գնման առարկայի անվանումը

նպատակով կազմակերպված ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա ծածկագրով գնման ընթացակարգի

ընթացակարգի ծածկագիրը

արդյունքում 14.07.2022թ. կնքված  N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա-1

պայմանագրի կնքման տարեթիվը և ամսաթիվը	 պայմանագրի համարը

պայմանագրում 2024 թվականի փետրվարի 08-ին  կատարված

փոփոխությունը կատարելու մասին երկկողմ հաստատված փաստաթղթի տարեթիվը և ամսաթիվը

փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող`

երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 30-ի N 2103-Ն որոշման 3-րդ կետի 1)-ին ենթակետ, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշում:

առաջացած պատճառի մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության նկարագրություն՝ գետերի ափերի պաշտպանության աշխատանքներ - <<Նարեկի սելավատարի հունի մաքրում մոտ 3000մ և ափերի ամրացում մոտ 400մ>> աշխատանքների կատարումը  2024 թվականին կարտարելու համար տրամադրել նոր ժամկետ՝ 5 ամիս:

Պայմանագրի վճարման ժամանակացույցի հաստատում առկա ֆինանսական միջոցների չափով:

կատարված փոփոխության մանրամասն բովանդակությունը

Փոփոխության հիմնավորում՝	ՀՀ կառավարության նոյեմբերի 30-ի N 2103-Ն, ՀՀ կառավարության 2023 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 2323-Ն որոշումներ և 14.07.2022թ. կնքված N ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-22/8-Ա-1 ծածկագրով գնման պայմանագրի (այսուհետ՝ Պայմանագիր) 8.5 կետը։

փոփոխության կատարման հիմնավորման մանրամասն բովանդակությունը

Պատվիրատու` Ջրային կոմիտե: