ОБЪЯВЛЕНИЕ

об изменениях, внесенных в заключенный договор

ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ ниже представляет краткую информацию об изменениях, внесенных 22-го сентября 2020 года в договор                          № ՀԾ-ԳՀ-ԱՇՁԲ-2020/4-1, заключенный 24-го июня 2020–го года в результате процедуры закупки под кодом СП-ЗК-ПР-2020/4-1 организованной с целью приобретения работ «СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ПЕШЕХОДНОГО МОСТА ,ГОРОД ВАНАДЗОР ЛОРИЙСКОЙ ОБЛАСТИ» для своих нужд, и копию утвержденного в двухстороннем порядке документа, содержащего внесенное изменение.

Причина возникновения изменения № 1: Изменение календарного графика

Описание изменения: 		Изменением был установлен новый график выполнения работ.

Обоснование изменения: Пункт 8.5 договора

Заказчик: ФОНД ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРМЕНИИ