ՀավելվածN8

ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2021 թվականի

մարտի 30-ի N 121-Ա  հրամանի

Օրինակելիձև

Մրցույթըհայտարարվածէսուբվենցիոնծրագրիշրջանակներում, հրատապությանհիմքով

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՐԱՏԱՊԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ*

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

2021թվականի «հուլիսի»«2»«01»որոշմամբ

Ընթացակարգի ծածկագիրը`ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01

Պատվիրատուն`_ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքապետարանը, որը գտնվում է__գ. Բերքաբեր,__Հրապարակ 4____________ հասցեում,

(պատվիրատուի անվանումը)(պատվիրատուի հասցեն)

հայտարարում է հրատապ բաց մրցույթ, որն իրականացվում է մեկ փուլով:

Սույն ընթացակարգի արդյունքումընտրված մասնակցին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել_ՀՀ       Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի 120հա հողերի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների կատարման պայմանագիր (այսուհետ`

աշխատանքի անվանումը

պայմանագիր)։

«Գնումների մասին»ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն` ցանկացած անձ, անկախ նրա օտարերկրյա ֆիզիկական անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից, ունի սույն ընթացակարգին մասնակցելու հավասար իրավունք:

Սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքչունեցող անձանց, ինչպես նաև մասնակիցներին ներկայացվող պայմանները սահմանված են սույն ընթացակարգի հրավերով:

Ընտրված մասնակիցը որոշվում է ոչ գնային պայմաններով բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած մասնակիցների թվից` նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակցին նախապատվություն տալու սկզբունքով։

Սույն ընթացակարգի նկատմամբ կիրառվում են Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրի դրույթները:

Ընթացակարգի հրավերը թղթային ստանալու համար անհրաժեշտ է դիմել պատվիրատուին, մինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված` 17-րդ օրը ժամը 15:00-ը։ Ընդ որում, թղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին պետք է ներկայացնել գրավոր դիմում։ Պատվիրատուն ապահովում է թղթային ձևով հրավերի տրամադրումն անվճար։

Էլեկտրոնային ձևով հրավեր տրամադրելու պահանջի դեպքում պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի` էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը դիմումը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա ընթացքում։

Հրավեր չստանալը չի սահմանափակում մասնակցի` սույն ընթացակարգին մասնակցելու իրավունքը։

Սույն ընթացակարգին մասնակցության հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել_____գ. Բերքաբեր_____Հրապարակ 4______________________ հասցեով,

(պատվիրատուի հասցեն)

փաստաթղթային ձևովմինչև սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից հաշված 17-րդ օրվա ժամը 15:00-ը: Հայտերը, հայերենից բացի, կարող են ներկայացվել նաև անգլերեն կամ ռուսերեն:

Հայտերի բացումը տեղի կունենա __գ. Բերքաբեր_, Հրապարակ 4____հասցեում,  «2021թ.» « հուլիսի»  « 19» -ին ժամը  _15:00-ին։

Սույն ընթացակարգի վերաբերյալ բողոքներըպետք էներկայացնելգնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին` ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան փող.1  հասցեով։ Բողոքարկումն իրականացվում է սույն մրցույթի հրավերով սահմանված կարգով։ Բողոքը ներկայացնելու համար պահանջվում է վճար` 30 000 (երեսուն հազար) ՀՀ դրամի չափով, որը պետք է փոխանցվի Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության անվամբ բացված «900008000482» գանձապետական հաշվեհամարին:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար `ՅուրաԹամրազյանին

անունը, ազգանունը

Հեռախոս	093202825

Էլ.փոստ	harutunyan1122@mail.ru

Պատվիրատու՝	Բերքաբերիհամայնքապետարան

անվանումը

Հաստատվածէ

ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01ծածկագրով

Հրատապբացմրցույթիգնահատող հանձնաժողովի

2021թ. հուլիսի2-իN 01որոշմամբ

«Բերքաբերիհամայնքապետարան»

ՀՐԱՎԵՐ

«Բերքաբերիհամայնքապետարան»-ԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐ` «ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքների» ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆՆՊԱՏԱԿՈՎՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑՄՐՑՈՒՅԹԻ

Հարգելիմասնակիցնախքանհայտկազմելըևներկայացնելըխնդրումենքմանրամասնորենուսումնասիրելսույնհրավերը, քանիորհրավերինչհամապատասխանողհայտերըենթակաենմերժման:

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹՅՈւՆ

ԲԵՐՔԱԲԵՐԻՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ   _ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքների

(պատվիրատուի անվանումը)                                                                  աշխատանքիանվանումը

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅՏԱՐԱՐՎԱԾ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՀՐԱՎԵՐԻ

ՄԱՍ  I.

1.  Գնմանառարկայիբնութագիրը

2. Մասնակցիմասնակցությանիրավունքիպահանջներըևդրանցգնահատմանկարգը, ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում որակավորմանապահովում ներկայացնելու պայմանները

3. Հրավերիպարզաբանումըևհրավերումփոփոխությունկատարելուկարգը

4. Հայտըներկայացնելուկարգը

5.	Հայտիգնայինառաջարկը

6. Հայտիգործողությանժամկետը, հայտերումփոփոխությունկատարելուևդրանքհետվերցնելուկարգը

7. Հայտիապահովումը

8. Հայտերիբացումը, գնահատումըևարդյունքներիամփոփումը

9. Պայմանագրիկնքումը

10. Որակավորման և պայմանագրիապահովումները

11. Ընթացակարգըչկայացածհայտարարելը

12. Գնմանգործընթացիհետկապվածգործողություններըև (կամ) ընդունվածորոշումներըբողոքարկելումասնակցիիրավունքըևկարգը

ՄԱՍ  II.  ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՑՄՐՑՈՒՅԹԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒՀՐԱՀԱՆԳ

1.	Ընդհանուրդրույթներ

2.	Ընթացակարգիհայտը

3.	Հավելվածներ 1-7

ՍույնհրավերըտրամադրվումէիլրումնՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01ծածկագրովանցկացվողհրատապ բացմրցույթի (այսուհետև` ընթացակարգ) հայտարարության։

ՍույնհրավերըկազմվելէգնումներիմասինՀՀօրենսդրության, այդթվում`«Գնումներիմասին»ՀՀօրենքի (այսուհետ` Օրենք),ՀՀկառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Նորոշմամբհաստատված«Գնումներիգործընթացիկազմակերպման»կարգի (այսուհետ` Կարգ)ևայլիրավականակտերիպահանջներինհամապատասխանևնպատակունի«Բերքաբերիհամայնքապետարան»-ի(այսուհետ` պատվիրատու)կողմիցհայտարարվածընթացակարգինմասնակցելումտադրությունունեցողանձանց (այսուհետ`  մասնակից) տեղեկացնելուընթացակարգիպայմանների` գնմանառարկայի, ընթացակարգիանցկացման, ընտրված մասնակցինորոշելուևնրահետպայմանագիրկնքելումասին, ինչպեսնաևօժանդակելուընթացակարգիհայտըպատրաստելիս։

Հայտերկարողեններկայացնելբոլորանձիք, անկախնրանց` օտարերկրյաֆիզիկականանձ, կազմակերպություն, քաղաքացիությունչունեցողանձլինելուհանգամանքից։

ՍույնընթացակարգիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապետությանիրավունքը։ՍույնընթացակարգիհետկապվածվեճերըենթակաենքննությանՀայաստանիՀանրապետությանդատարաններում։

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեն է` «harutunyan1122@mail.ru»

ՄԱՍ  I

- ԳՆՄԱՆ  ԱՌԱՐԿԱՅԻ  ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

1.1 Գնմանառարկաէհանդիսանում«Բերքաբերիհամայնքապետարանի»կարիքներիհամար` «ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքների»ձեռքբերումը (այսուհետ` նաև աշխատանք),որոնքխմբավորվածեն«1»չափաբաժիներում`

| Չափաբաժինների համարները | Չափաբաժնի անվանումը |
| --- | --- |
| 1 | «ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքների» |

Աշխատանքի տեխնիկական բնութագրերը, ինչպես նաև մասնագիրը, տեխնիկական տվյալները և այլ ոչ գնային պայմանների ամբողջական և համարժեք նկարագրությունը կազմում են կնքվելիք պայմանագրի անբաժանելի մասը, որի նախագիծը ներկայացված է սույն հրավերի N 6 հավելվածում։

Սույնհրավերովնախատեսվածաշխատանքներիկատարմանհամարպահանջվումենհետևյալլիցենզիանները.

ըստ« Քաղաքաշինության բնագավառում »հետևյալոլորտների`

| Չափաբաժիններիհամարները | Պահանջվողլիցենզիայի(ների) տեսակը(ները). |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | - բնակելի, հասարակական, արտադրական |
|  | - հիդրոտեխնիկական |

2.  ՄԱՍՆԱԿՑԻՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔԻՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ, ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ  ԵՎԴՐԱՆՑԳՆԱՀԱՏՄԱՆԿԱՐԳԸ

2.1 Սույնընթացակարգին մասնակցելուիրավունքչունենանձինք.

1) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբդատականկարգովճանաչվելենսնանկ.

2) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբհարկայինմարմնիկողմիցվերահսկվողեկամուտներիգծովունենիրենցներկայացրածգնայինառաջարկիմինչևմեկտոկոսը, բայցոչավելի, քանհիսունհազարՀայաստանիՀանրապետությանդրամըգերազանցողժամկետանցպարտավորություններ.

3) որոնքկամորոնցգործադիրմարմնիներկայացուցիչըհայտըներկայացնելուօրվաննախորդողերեքտարիներիընթացքումդատապարտվածէեղելահաբեկչությանֆինանսավորման, երեխայիշահագործմանկամմարդկայինթրաֆիքինգներառողհանցագործության, հանցավորհամագործակցությունստեղծելուկամդրանմասնակցելու, կաշառքստանալու, կաշառքտալուկամկաշառքիմիջնորդությանևօրենքովնախատեսվածտնտեսականգործունեությանդեմուղղվածհանցագործություններիհամար,բացառությամբայնդեպքերի, երբդատվածությունըօրենքովսահմանվածկարգովհանվածկամմարվածէ.

4)որոնցվերաբերյալհայտըներկայացվելուօրվաննախորդողմեկտարվաընթացքումառկաէօրենքովսահմանվածկարգովկայացվածանբողոքարկելիվարչականակտ` գնումներիոլորտումհակամրցակցայինհամաձայնությանկամգերիշխողդիրքիչարաշահմանհամար.

5) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենԵվրասիականտնտեսականմիությաննանդամակցողերկրներիգնումներիմասինօրենսդրությանհամաձայնհրապարակվածգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակում.

6) որոնքհայտըներկայացնելուօրվադրությամբներառվածենգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակում:

Ընդ որում, եթե մասնակիցը սույն կետի 5-րդ և 6-րդ ենթակետերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

2.2 Մասնակցության իրավունքի գնահատման համար մասնակիցը հայտով պետք է ներկայացնի իր կողմից հաստատված` սույնհրավերի 2-րդ մասի 2.1կետովնախատեսվածգրավորհայտարարություն: Բացիսույնկետովնախատեսվածհայտարարությունիցմասնակցությանիրավունքիգնահատմանհամարմասնակցից, այդթվումընտրվածմասնակցիցայլփաստաթղթերկամհիմնավորումներչենկարողպահանջվել:Մասնակցիհայտարարությանիսկությունըգնահատողհանձնաժողովը (այսուհետ` հանձնաժողով) գնահատումէսույնհրավերովսահմանվածպայմաններով:

2.3Արգելվումէսույնկետովսահմանվածփոխկապակցվածանձանցև (կամ) միևնույնանձի (անձանց) կողմիցհիմնադրվածկամավելիքանհիսունտոկոսմիևնույնանձի (անձանց) պատկանողբաժնեմաս(փայաբաժին) ունեցողկազմակերպություններիմիաժամանակյամասնակցությունըսույնընթացակարգին(միևնույնչափաբաժնին),բացառությամբպետությանկամհամայնքներիկողմիցհիմնադրվածկազմակերպություններիև (կամ) համատեղգործունեությանկարգով(կոնսորցիումով) գնումներիգործընթացինմասնակցությանդեպքերի:

Կարգի 119-րդկետիիմաստով`

1) ֆիզիկական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք միևնույն ընտանիքի անդամ են, կամ վարում են ընդհանուր տնտեսություն, կամ համատեղ ձեռնարկատիրական գործունեություն, կամ գործել են համաձայնեցված` ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից,

2) ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք համարվում են փոխկապակցված, եթե նրանք գործել են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից, կամ եթե տվյալ ֆիզիկական անձը կամ նրա ընտանիքի անդամը հանդիսանում է՝

ա. տվյալ իրավաբանական անձի բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելին տնօրինող մասնակից.

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով իրավաբանական անձի որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող անձ.

գ. տվյալ իրավաբանական անձի խորհրդի նախագահ, խորհրդի նախագահի տեղակալ, խորհրդի անդամ, գործադիր տնօրեն, նրա տեղակալ, գործադիր մարմնի գործառույթներ իրականացնող կոլեգիալ մարմնի նախագահ, անդամ.

դ. իրավաբանական անձի այնպիսի աշխատակից, որն աշխատում է գործադիր տնօրենի անմիջական ղեկավարության ներքո կամ իրավաբանական անձի կառավարման մարմինների կողմից որոշումների կայացման հարցում որևէ էական ազդեցություն ունի.

3) ֆիզիկական անձի կարգավիճակ չունեցող մասնակիցները համարվում են փոխկապակցված, եթե`

ա. տվյալ անձը քվեարկելու իրավունքով տիրապետում է մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի, այսուհետ` բաժնետոմս) տաս և ավելի տոկոսին, կամ իր մասնակցության ուժով կամ տվյալ անձանց միջև կնքված պայմանագրին համապատասխան հնարավորություն ունի կանխորոշել մյուսի որոշումները.

բ. նրանցից մեկի ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին տիրապետող կամ օրենքով չարգելված այլ ձևով նրա որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն ունեցող մասնակիցը (բաժնետերը) և (կամ) մասնակիցները (բաժնետերերը) կամ նրանց ընտանիքի անդամները (եթե մասնակիցը ֆիզիկական անձ է) իրավունք ունեն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով տիրապետել (այդ թվում` առուվաճառքի, հավատարմագրային կառավարման, համատեղ գործունեության պայմանագրերի, հանձնարարականի կամ այլ գործարքների հիման վրա) մյուսի` ձայնի իրավունք տվող բաժնետոմսերի տաս տոկոսից ավելիին կամ ունեն Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ չարգելված այլ ձևով վերջինիս որոշումները կանխորոշելու հնարավորություն.

գ. նրանցից մեկի որևէ կառավարման մարմնի կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձանց, ինչպես նաև նրանց ընտանիքի անդամներից որևէ մեկը միաժամանակ հանդիսանում է մյուս անձի որևէ կառավարման մարմնի անդամ կամ նման պարտականություններ կատարող այլ անձ.

դ. նրանք գործել կամ գործում են համաձայնեցված՝ ելնելով ընդհանուր տնտեսական շահերից.

Սույն կետի իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում հայրը, մայրը, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, տատը, պապը, քույրը, եղբայրը, երեխաները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինն ու երեխաները:

2.4Մասնակիցըընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, Օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում և կարգով ներկայացնում է որակավորման ապահովում՝ իր ներկայացրած գնային առաջարկի15 տոկոսի.1 չափով: Որակավորման ապահովում չի ներկայացվում, եթե ընտրված մասնակիցը հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:

2.5 Սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրըկարող է իրականացվելենթակապալի պայմանագիրկնքելումիջոցով։Ենթակապալի պայմանագրիկողմչիկարողհանդիսանալսույնընթացակարգին(միևնույնչափաբաժնին) մասնակցելունպատակովհայտներկայացրածմասնակիցը:

2.6 Մասնակիցներըկարողենսույնընթացակարգինմասնակցելհամատեղգործունեությանկարգով (կոնսորցիումով)։Նմանդեպքում`

1) համատեղգործունեությանպայմանագրիկողմերիցորևէմեկըչիկարողնույնընթացակարգին(միևնույնչափաբաժնին) ներկայացնելառանձինհայտ: Սույնպարբերությանպահանջիչպահպանմանդեպքում` հայտերիբացմաննիստումմերժվումենինչպեսհամատեղգործունեությանկարգով, այնպեսէլառանձիններկայացվածհայտերը.

2) Մասնակիցներըկրումենհամատեղևհամապարտպատասխանատվություն:Ընդ որում,կոնսորցիումիանդամիկոնսորցիումիցդուրսգալուդեպքումկոնսորցիումիհետպատվիրատուիկնքածպայմանագիրըմիակողմանիորենլուծվումէևկոնսորցիումիանդամներինկատմամբկիրառվումենպայմանագրովնախատեսվածպատասխանատվությանմիջոցները:

3.  ՀՐԱՎԵՐԻՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄԸԵՎՀՐԱՎԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

3.1 Օրենքի 29-րդհոդվածիհամաձայն` մասնակիցնիրավունքունիպատվիրատուիցպահանջելհրավերիպարզաբանում։

Մասնակիցնիրավունքունիհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնհինգօրացուցայինօրառաջգրավոր հանձնաժողովիցպահանջելուհրավերիպարզաբանում։Հանձնաժողովըհարցումըկատարածմասնակցինպարզաբանումըտրամադրումէգրավոր` հարցումըստանալուօրվանհաջորդողերկուօրացուցայինօրվաընթացքում5։

3.2 Հարցմանևպարզաբանումներիբովանդակությանմասինհայտարարությունըպարզաբանումըտրամադրելուօրըհրապարակվումէwww.procurement.am հասցեովգործողտեղեկագրի (այսուհետ` տեղեկագիր) «Գնումներիհայտարարություններ»բաժնի«Հրավերներիպարզաբանումներիվերաբերյալհայտարարություններ»ենթաբաբաժնում`առանցնշելուհարցումըկատարածմասնակցիտվյալները։

3.3 Պարզաբանումչիտրամադրվում, եթեհարցումըկատարվելէսույնբաժնովսահմանվածժամկետիխախտմամբ, ինչպեսնաև, եթեհարցումըդուրսէսույնհրավերիբովանդակությանշրջանակիցկամեթեհարցումըվերաբերումէվերջինիսկողմիցառաջարկվելիքսարքերի և սարքավորումների տեխնիկականբնութագրերի` սույնհրավերովնախատեսվածտեխնիկականբնութագրերինհամարժեքությանհամապատասխանությանը։Ընդորում, մասնակիցըգրավործանուցվումէպարզաբանումչտրամադրելուհիմքերիմասին` հարցումըստանալուօրվանհաջորդողերկուօրացուցայինօրվաընթացքում:

3.4 Հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնհինգօրացուցայինօրառաջհրավերումկարողենկատարվելփոփոխություններ։Փոփոխությունկատարելուօրվանհաջորդողերեքօրացուցայինօրվաընթացքումփոփոխությունկատարելուևդրանքտրամադրելուպայմաններիմասինհայտարարությունէհրապարակվումտեղեկագրում։

3.5 Յուրաքաչյուր ոք իրավունք ունի մինչև հրավերում փոփոխությունների կատարման համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալը, էլեկտրոնային փոստի միջոցով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարին ներկայացնել հիմնավորումներ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի՝ օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ առանց նշելու անունը ազգանունը: Ներկայացված հիմնավորումներն ընդունելի համարվելու դեպքում գնահատող հանձնաժողովը սահմանված ժամկետում դրանցով պայմանավորված փոփոխություններ է կատարում հրավերում:

3.6 Հրավերումփոփոխություններկատարվելուդեպքումհայտերըներկայացնելուվերջնաժամկետըհաշվվումէայդփոփոխություններիմասինտեղեկագրումհայտարարությանհրապարակմանօրվանից։Այդդեպքումմասնակիցներըպարտավորեներկարաձգելիրենցներկայացրածհայտիապահովմանվավերականության ժամկետըկամներկայացնելհայտինորապահովում։6

4.  ՀԱՅՏԸՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

4.1 Սույն ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը հանձնաժողովին ներկայացնում է հայտ։Հայտը սույն հրավերի հիման վրա մասնակցի կողմից ներկայացվող առաջարկն է:

Մասնակիցըկարողէհայտներկայացնելինչպեսյուրաքանչյուրչափաբաժնի, այնպեսէլմիքանիկամբոլորչափաբաժիններիհամար։

Հայտը ներկայացվում է մինչև դրա համար սույն հրավերով սահմանված ժամկետի ավարտը։

Հայտի պատրաստման կարգը նկարագրված է սույն հրավերի 2-րդ մասում` հրատապբաց մրցույթի հայտերը պատրաստելու հրահանգում։

4.2  Ընթացակարգի հայտերն անհրաժեշտ է ներկայացնել հանձնաժողովին ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը տեղեկագրում հրապարակվելու օրվանից հաշված «17»րդ օրվա ժամը «19.07.2021թ. 15:00»-ն, «գ. Բերքաբեր, Հրապարակ 4» հասցեով:

Ընթացակարգի հայտերը ստանում և հայտերի գրանցամատյանում գրանցում է հանձնաժողովի քարտուղար «Յուրա Թամրազյանը»։ Հայտերը քարտուղարի կողմից գրանցվում են գրանցամատյանում` ըստ դրանց ստացման հերթականության` գրանցամատյանում նշելով գրանցման համարը, օրը և ժամը: Մասնակցի պահանջով դրա մասին տրվում է տեղեկանք։ Հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալուց հետո ներկայացված հայտերը գրանցամատյանում չեն գրանցվում և դրանք` ստանալու օրվան հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում քարտուղարի կողմից վերադարձվում են:

4.3 Մասնակիցը հայտով ներկայացնում է`

1) իր կողմից հաստատված՝ սույն հրավերի 2-րդ մասի 2.1 կետով նախատեսված դիմում-հայտարարություն` նշելով էլեկտրոնային փոստի հասցեն, հարկ վճարողի հաշվառման համարը, գործունեության հասցեն և հեռախոսահամարը, որը ներառում է`

ա) հավաստում սույն հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին իր տվյալների համապատասխանության մասին.

բ)հավաստում՝ ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, սույն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացրած գնային առաջարկի չափով որակավորման ապահովում ներկայացնելու պարտավորության մասին.

գ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում գերիշխող դիրքի չարաշահման և հակամրցակցային համաձայնության բացակայության մասին.

դ) հայտարարություն սույն ընթացակարգի շրջանակում իրեն փոխկապակցված անձանց և (կամ) իր կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս իրեն պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության բացակայության մասին.

ե) այն ֆիզիկական անձի (անձանց) տվյալները, ով ուղղակի կամ անուղղակի ունի մասնակցի կանոնադրական կապիտալում քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավել քան տաս տոկոսը, ներառյալ ըստ ներկայացնողի բաժնետոմսերը, կամ այն անձի (անձանց) տվյալները, ով իրավունք ունի նանակելու կամ ազատելու մասնակցի գործադիր մարմնի անդամներին, կամ ստանում է մասնակցի կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական կամ այլ գործունեության արդյունքում ստացված շահույթի տասնհինգ տոկոսից ավելին: Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է գործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները: Ընդ որում եթե մասնակիցը հայտարարվում է ըտրված մասնակից, ապա սույն պարբերությամբ նախատեսված տեղեկատվությունը, որը հայտերը բացելուց հետո ավտոմատ եղանակով հրապարակվում է համակարգում, պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հետ միաժամանակ հրապարակվում է նաև տեղեկագրում.

2)իր կողմից հաստատված գնային առաջարկ

3) հայտի ապահովում կանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով:7

4) շինարարական աշխատանքների գնման դեպքում՝

- իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին  կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տաս տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել.

- իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագշային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները.8

5)ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները,  եթե կնքվելիք պայմանագիրն իրականացվելու է ենթակապալի միջոցով:

6) համատեղ գործունեության պայմանագրի պատճենը, եթե մասնակիցները սույն ընթացակարգին մասնակցում են համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով):

Ընդ որում համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) սույն ընթացակարգին մասնակցելու դեպքում՝

- համատեղ գործունեության պայմանագրի կողմերից որևէ մեկը չի կարող սույն ընթացակարգին (միևնույն չափաբաժնին) ներկայացնել առանձին հայտ: Սույն պարբերության պահանջի չպահպանման դեպքում հայտերի բացման նիստում մերժվում են ինչպես համատեղ գործունեության կարգով, այնպես էլ առանձին ներկայացված հայտերը.

- եթե համատեղ գործունեության պայմանագրով սահմանված է, որ մասնակիցների ընդհանուր գործերը վարում է համատեղ գործունեության պայմանագրի առանձին մասնակից, ապա հայտը ներկայացվում, իսկ պայմանագիր կնքվելու դեպքում վճարումները կատարվում են այդ մասնակցին: Այն դեպքում, երբ համատեղ գործունեության պայմանագրով նախատեսվում է, որ ընդհանուր գործերը վարելիս յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի գործել բոլոր մասնակիցների անունից, ապա պայմանագիր կնքվելու դեպքում դրա հիման վրա վճարումները կատարվում են հայտը ներկայացրած մասնակցին:

5.   ՀԱՅՏԻԳՆԱՅԻՆԱՌԱՋԱՐԿԸ

5.1 Առաջարկվողգինըաշխատանքիարժեքիցբացիներառումէփոխադրման, ապահովագրման, տուրքերի, հարկերի, այլվճարումներիգծովծախսերըևչիկարողպակասլինելդրանցինքնարժեքից: Առաջարկվողգնիհաշվարկըպետքէներկայացվիհայտով:

5.2 Մասնակիցը գնային առաջարկը ներկայացնում է արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)և ավելացված արժեքի հարկ ընդհանրական բաղադրիչներից բաղկացած հաշվարկի ձևով: Արժեքի բաղադրիչների հաշվարկ` բացվածք կամ այլ մանրամասներ չեն պահանջվում և ներկայացվում: Եթե մասնակիցը տվյալ գործարքի գծով Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե պետք է վճարի ավելացված արժեքի հարկ, ապաներկայացվողգնայինառաջարկում առանձնացված տողով նախատեսվում է այդ հարկատեսակի գծով վճարվելիք գումարի չափը:

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումնու համեմատումն իրականացվում են առանց սույն կետում նշված հարկի գումարի հաշվարկման: Ընդ որում, մասնակցի հայտը ենթակա չէ մերժման, եթե`

ա. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակները լրացված են միայն թվերով, իսկ ընդհանուր գնի սյունակը` և տառերով և թվերով կամ միայն տառերով.

բ. գնային առաջարկի արժեքև ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների միջև առկա է անհամապատասխանություն, սակայն տառերով կամ թվերով նշված գումարներից որևէ մեկի հանրագումարը համապատասխանում է ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարին.

գ. գնային առաջարկում չափաբաժնի համարը սխալ է նշված, սակայն գնման առարկայի անվանումը ճիշտ է լրացված.

դ. գնային առաջարկի արժեք, ավելացված արժեքի հարկ և ընդհանուր գումար սյունակներում տառերով կամ թվերով նշված գումարների լումաները կլորացված են մինչև հինգ տասնորդականը՝ դեպի ներքև ամբողջ թիվը, իսկ հինգ տասնորդական և դրանից ավելին՝ դեպի վերև ամբողջ թիվը.

ե. գնային առաջարկի արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում գումարները լրացված են ինչպես թվերով, այնպես էլ տառերով, և դրանք համապատասխանում են միմյանց, իսկ ընդհանուր գնի սյունակում տառերով նշված գումարի մեջ լրացված են ավելորդ բառեր, որի արդյունքում ստացվում է գոյություն չունեցող թիվ: Ընդ որում սույն պարբերության մեջ նշված դեպքում գնահատող հանձնաժողովը հայտը գնահատելիս հիմք է ընդունում արժեք և ավելացված արժեքի հարկ սյունակներում տառերով լրացված գումարների հանրագումարը.

զ. գնային առաջարկի սյունակներում տառերով լրացված գումարների մեջ լումաները նշված են թվերով :

5.3 Եթե կնքվելիք պայմանագրի գինը կայուն է, ապա գնային առաջարկը ներկայացվում է մեկ թվով՝ պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող ընդհանուր գնով և համակարգում պարտադիր լրացվում է առանց Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջե վճարվելիք ավելացված արժեքի հարկի գումարի հաշվարկման։ Ընդ որում մասնակցից չի կարող պահանջվել, որ նա ներկայացնի գնային առաջարկի հիմնավորումներ կամ որևէ այլ տիպի տեղեկություններ կամ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մասնակցի շահույթի չափը չի կարող հրավերով սահմանափակվել:

6. ՀԱՅՏԻԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅԱՆԺԱՄԿԵՏԸ, ՀԱՅՏԵՐՈՒՄՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒ

ԵՎԴՐԱՆՔՀԵՏՎԵՐՑՆԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

6.1Օրենքի31-րդհոդվածիհամաձայն` հայտըվավերէմինչևՕրենքինհամապատասխանպայմանագրիկնքումը, մասնակցիկողմիցհայտիհետվերցնելը, հայտիմերժումըկամսույն ընթացակարգըչկայացածհայտարարվելը։

6.2 Օրենքի31-րդհոդվածիհամաձայն` մասնակիցը, մինչևսույնհրավերի1-ին մասի 4.2 կետումնշված` հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետը, կարողէփոփոխելկամհետվերցնելիրհայտը։

7. ՀԱՅՏԻԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

7.1 Մասնակիցըհայտով` սույնհրավերովսահմանվածկարգով ներկայացնումէհայտիապահովում:

Հայտիապահովումըներկայացվումէբանկայիներաշխիքի(հավելված 3) կամկանխիկփողիձևով, որիչափըհավասարէմասնակցիգնայինառաջարկիհինգտոկոսին:Ընդորում, եթեմասնակիցըհայտիապահովումըներկայացրելէսույնկետովսահմանվածչափիցավելի, ապահայտըհամարվումէհրավերիպահանջներինբավարարողևենթակաչէմերժման:

ԿանխիկփողիձևովներկայացվածհայտիապահովումըպետքէփոխանցվիԿենտրոնականգանձապետարանումլիազորվածմարմնիանվամբբացված«900008000466»գանձապետականհաշվին, որըենթակաէվերադարձմանայններկայացրածմասնակցին` սույնընթացակարգիշրջանակումպայմանագիրըկնքվելուցկամսույնընթացակարգըչկայացածհայտարարվելուցհետոքսանաշխատանքայինօրվաընթացքում, բացառությամբսույնհրավերի 1-ինմասի7.3 կետովնախատեսվածդեպքերի:

7.2 Գնմանընթացակարգըչափաբաժիններովկազմակերպվելուդեպքում, եթե`

ա.մասնակիցըհայտներկայացնումէմեկիցավելչափաբաժիններիհամար, ապահայտիապահովումըկարողէներկայացնելինչպեսյուրաքանչյուրչափաբաժնիհամարառանձին, այնպեսէլմեկհայտիապահովում` բոլորչափաբաժիններիհամար: Մեկհայտիապահովումներկայացվելուդեպքում, դրագումարըհաշվարկվումէներկայացվածչափաբաժիններիգնայինառաջարկներիհանրագումարինկատմամբ:

բ.Մասնակիցըհրաժարվումէորևէչափաբաժնիցկամպայմանագիրկնքելուցկամզրկվումէպայմանագիրկնքելուիրավունքից, ապահայտիապահովումըվճարվումէմիայնայդչափաբաժնինկատմամբհաշվարկվածապահովմանգումարիչափով:9

7.3Մասնակիցըվճարումէհայտիապահովումը, եթենա`

1) հայտարարվելէընտրվածմասնակից, սակայնհրաժարվումկամզրկվումէպայմանագիրկնքելուիրավունքից.

2) խախտելէգնմանգործընթացիշրջանակումստանձնածպարտավորություն, որըհանգեցրելէգործընթացինտվյալՄասնակցիհետագամասնակցությանդադարեցմանը.

3) հայտերիբացումիցհետոհրաժարվելէսույն ընթացակարգի հետագամասնակցությունից։

7.4	Հայտիապահովումըպետքէվավերլինիհայտըներկայացվելուօրվանիցհաշված90(իննսուն)աշխատանքայինօր:Հայտիապահովումըենթակաէվերադարձմանայններկայացրածմասնակցին` սույնընթացակարգիշրջանակումպայմանագիրըկնքվելուցկամսույնընթացակարգըչկայացածհայտարարվելուցհետոքսանաշխատանքայինօրվաընթացքում, բացառությամբսույնհրավերի 1-ինմասի7.3 կետովնախատեսվածդեպքերի:

8.  ՀԱՅՏԵՐԻ ԲԱՑՈՒՄԸ, ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ  ԵՎ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄԸ

8.1 Հայտերիբացումըկկատարվի հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստում`  սույնընթացակարգիհայտարարությունըևհրավերը տեղեկագրում հրապարակվելուօրվանիցհաշված «17»րդօրվաժամը «15:00»-ին։

Հայտերիբացմանև գնահատման նիստում՝

1)հանձնաժողովինախագահը (նիստընախագահողը) նիստըհայտարարումէբացվածևհրապարակում է գնման հայտով սահմանված`սույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիգինը՝մեկթվովարտահայտված, ինչպեսնաևհայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված, հիմք ընդունելով տառերով գրվածը.

2) սույնկետի 1-ինենթակետումնշվածփաստաթղթերընախագահին (նիստը նախագահողին) փոխանցվելուցհետոհանձնաժողովըգնահատումէ`

ա. հայտերպարունակողծրարներըկազմելուևներկայացնելուհամապատասխանությունըսահմանվածկարգինևբացումհամապատասխանողգնահատվածհայտերը,

բ. բացվածյուրաքանչյուրծրարումպահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերիառկայությունըևդրանցկազմմանհամապատասխանությունըհրավերովսահմանվածվավերապայմաններին.

3) հանձնաժողովինախագահըհայտարարումէհայտերներկայացրածմասնակիցներիգնայինառաջարկները՝մեկթվովարտահայտված,հիմքընդունելովտառերովգրվածը:

8.2Հայտերըգնահատվումենսույնհրավերովսահմանվածկարգով:

Գնմանընթացակարգիչափաբաժիններիքանակըյոթանասունհինգըչգերազանցելուդեպքումհայտերիգնահատումնիրականացվումէդրանցներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուօրվանիցհաշվածտաս, իսկգերազանցելուդեպքում՝տասնհինգ աշխատանքայինօրվաընթացքում:

Բավարարենգնահատվումսույնհրավերովնախատեսվածպայմաններինհամապատասխանողհայտերը, հակառակդեպքումհայտերըգնահատվումենանբավարարևմերժվումեն:Ընդ որում հայտերի բացման և գնահատման նիստում հանձնաժողովը մերժում է այն հայտերը, որոնցումբացակայումէգնայինառաջարկներըկամդրանք ներկայացվածենհրավերիպահանջներինանհամապատասխան:

8.3Ընտրվածմասնակիցըորոշվումէ` բավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներիթվից` նվազագույնգնայինառաջարկներկայացրածմասնակցիննախապատվությունտալուսկզբունքով։Ընդորում, հանձնաժողովիկողմիցընտրվածևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներինորոշելիսգնայինառաջարկների գնահատումը և համեմատումնիրականացվումէառանցսույնհրավերի1-ինմասի5.2-րդկետումնշվածհարկիգումարիհաշվարկման:

8.4Եթեհայտումանհամապատասխանությունէտեղգտելտառերովևթվերովգրվածգումարներիմիջև, ապահիմքէընդունվումտառերովգրվածգումարը։Եթեառաջարկվողգներըներկայացվածեներկուկամավելիարժույթներով, ապադրանքհամեմատվումենՀայաստանիՀանրապետությանդրամով` -հայտերիբացմանօրվաՀՀԿԲ-----------10փոխարժեքով։

8.5Հանձնաժողովի, պատվիրատուիևմասնակիցներիմիջևբանակցություններնարգելվումեն, բացառությամբ`

1) երբընթացակարգինմասնակցելէմեկմասնակից, որիներկայացրածհայտըհամապատասխանումէհրավերիպահանջներինկամհայտերիգնահատմանարդյունքումհրավերիպահանջներինհամապատասխանէգնահատվելմիայնմեկմասնակցիհայտկամառաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքում, կամեթեոչգնայինպայմաններըբավարարողգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներիներկայացրածգնայինառաջարկներըգերազանցումենայդգնումըկատարելուհամարնախատեսված` սույնհրավերի 1-ինմասի8.1 կետի 2-րդպարբերությամբնախատեսվածֆինանսականմիջոցներըկամգնումնիրականացվումէՕրենքի 15-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա։Սույնկետիհամաձայնվարվողբանակցություններըկարողենհանգեցնելմիայնառաջարկվածգնինվազեցմանըկամվճարմանպայմաններիփոփոխությանը, իսկբանակցություններըվարվումենմիաժամանակյա` բոլորմասնակիցներիհետ.

2)  Օրենքովնախատեսվածայլդեպքերի։

8.6Հանձնաժողովըհրավերիպահանջներինկատմամբբավարարգնահատվածհայտերներկայացրածմասնակիցներիցորոշումևհայտարարումէընտրվածևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներին:Շինարարական ծրագրերի գնման դեպքում հանձնաժողովըգնահատումէնաևներկայացվածսարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունըհրավերիպահանջներին:ԱռաջարկվածնվազագույնգներիհավասարությանդեպքումկամեթեոչգնայինպայմաններինբավարարողգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներիներկայացրածգնայինառաջարկներըգերազանցումենսույնընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիգնմանհայտովսահմանվածգինըկամգնումնիրականացվումէՕրենքի 15-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա՝

ա. ընտրվածևհաջորդաբարտեղերզբաղեցրածմասնակիցներինորոշելունպատակովհանձնաժողովինիստումառաջարկվածգներինվազեցմաննպատակովոչգնայինպայմաններըբավարարողգնահատվածբոլորմասնակիցներիհետվարվումենմիաժամանակյաբանակցություններ, եթենիստիններկաենբոլորմասնակիցները (համապատասխանլիազորությունունեցողներկայացուցիչները),

բ. հակառակդեպքումհանձնաժողովինիստըկասեցվումէ, ևմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումհանձնաժողովիքարտուղարըբավարարգնահատվածհայտերներկայացրածբոլորմասնակիցներինէլեկտրոնային եղանակովմիաժամանակծանուցումէգներինվազեցմանշուրջմիաժամանակյաբանակցություններիվարմանօրվա, ժամիևվայրիմասին,

գ. բանակցություններըվարվումենոչշուտ, քանծանուցումնուղարկվելուօրվանհաջորդողօրվանիցերկրորդև ոչ ուշ, քան հինգերորդաշխատանքայինօրը,

դ. յուրաքանչյուրմասնակցի` տվյալպահիններկայացրածգնայինառաջարկըհրապարակվումէմյուսմասնակիցներիհամար, ևմինչևբանակցություններիհամարնախատեսվածվերջնաժամկետիավարտըմասնակիցըկարողէվերանայելիրգնայինառաջարկը,

ե. բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, ըստ դրան ներկամասնակիցներիներկայացրածգների, որոնք չենգերազանցում գնման հայտով սահմանված գինը, որոշվումևհայտարարվումենընտրվածևհաջորդաբարտեղերըզբաղեցրածմասնակիցները,

զ.բանակցություններիհամարսահմանվածվերջնաժամկետըլրանալուպահին, եթեդրաններկամասնակիցներիներկայացրածգներըգերազանցումենգնմանհայտովսահմանվածգինը, ապագնահատողհանձնաժողովըկարողէբանակցություններիարդյունքումցածրգնայինառաջարկներկայացրածմասնակցինհայտարարելընտրվածմասնակից՝պայմանով, որվերջինիսհետկնքվողպայմանագրովնախատեսվածկողմերիիրավունքներնուպարտականություններնուժիմեջենմտնումգնմանհայտովսահմանվածգինըգերազանցողչափովլրացուցիչֆինանսականմիջոցներնախատեսվելուևդրահիմանվրակողմերիմիջևհամաձայնագիրկնքելուդեպքում: Ընդորումհամաձայնագիրըկնքվումէլրացուցիչֆինանսականմիջոցներընախատեսվելունհաջորդողտասնհինգաշխատանքայինօրվաընթացքում՝աշխատանքիկատարմանժամկետներըերկարաձգելովպայմանագրիկնքմանօրվանիցմինչևհամաձայնագրիկնքմանօրնընկածժամանակահատվածով: Սույնպարբերությանհամաձայնկնքվածպայմանագիրըլուծվումէ, եթեկնքելունհաջորդողվաթսունօրացուցայինօրվաընթացքումլրացուցիչֆինանսականմիջոցներչեննախատեսվում․

է. բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին, եթե դրան ներկա մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են գնման հայտով սահմանված գինը, կամնվազագույնգներըհավասարեն,գնմանընթացակարգըՕրենքի 37-րդհոդվածի 1-ինմասի 1-ինկետիհիմանվրահայտարարվումէչկայացած, բացառությամբ սույն ենթակետի «զ» պարբերությամբ նախատեսված դեպքի:8.7Պահանջի դեպքում որևէ մասնակցի հայտիպատճենները հանձնաժողովի քարտուղարն անհապաղ տրամադրում է նման պահանջ ներկայացրած այլ մասնակցին:Պահանջի կատարման անհնարինության դեպքում պահանջ ներկայացրած անձին անհապաղ տրամադրվում է հայտում ներառված փաստաթղթերը, որոնց վերջինս ծանոթանում է տեղում, իրավունք ունի լուսանկարել դրանք և վերադարձնում է հանձնաժողովի քարտուղարին նիստի ընթացքում՝ առանց խոչընդոտելու հանձնաժողովի բնականոն գործունեությանը:

8.7 Եթե հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքումիրականացվածգնահատմանարդյունքումմասնակցի հայտումարձանագրվումենանհամապատասխանություններ՝հրավերիպահանջներինկատմամբ,ապահանձնաժողովըմեկաշխատանքայինօրովկասեցնումէնիստը, իսկհանձնաժողովիքարտուղարընույնօրըդրամասինէլեկտրոնային եղանակով տեղեկացնումէմասնակցին՝առաջարկելովմինչևկասեցմանժամկետիավարտըշտկելանհամապատասխանությունը:

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է պատճառաբանված որոշման դեպքում Կարգի 67-րդ կետի հիման վրա ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի միջոցով ստուգել մասնակցի (մասնակիցների)՝ Օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետին բավարարելու մասին հայտով ներկայացված հավաստման իսկությունը: Սույն պարբերության կիրառման դեպքում կոմիտե ներկայացվող տեղեկատվությունը պետք է առնվազն պարունակի տվյալներ մասնակցի (մասնակիցների) անվանման, հարկ վճարողի հաշվառման համարի և հայտը ներկայացվելու ամիս ամսաթվի և տարեթվի մասին:Եթե անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության հիման վրա, ապա մասնակցին ուղարկվող ծանուցմանը կցվում է նաև կոմիտեից ստացված տեղեկատվության բնօրինակից սկանավորված տարբերակը: Մասնակցին ուղարկվող ծանուցման մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված բոլոր անհամապատասխանությունները:

8.8Եթեսույնհրավերի8.7-րդկետովսահմանվածժամկետումմասնակիցըշտկումէարձանագրվածանհամապատասխանությունը, ապավերջինիսհայտըգնահատվումէբավարար: Հակառակդեպքում տվյալ մասնակցիհայտըգնահատվումէանբավարարևմերժվումէ, իսկ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը:

Եթե հայտի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանությունն արձանագրվել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեից ստացված տեղեկատվության արդյունքում, ապա այն համարվում է շտկված, եթե մասնակիցը ներկայացնում է տրամադրած տեղեկատվության մեջ նշված գումարի վճարումը հիմնավորող փաստաթղթի բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) օրինակը:

8.9Հանձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըչիկարողմասնակցելհանձնաժողովիաշխատանքներին, եթեհայտերիբացմաննիստումպարզվումէ, որվերջիններիսկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցողկազմակերպությունը, կամիրենցմերձավորազգակցությամբկամխնամիությամբկապվածանձը (ծնող, ամուսին, երեխա, եղբայր, քույր, ինչպեսնաևամուսնուծնող, երեխա, եղբայրկամքույր) կամայդանձիկողմիցհիմնադրվածկամբաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցողկազմակերպությունըտվյալընթացակարգինմասնակցելուհամարներկայացրելէհայտ: Եթեառկաէսույնկետովնախատեսվածպայմանը, ապահայտերիբացմաննիստիցանմիջապեսհետոտվյալընթացակարգիառնչությամբշահերիբախումունեցողհանձնաժողովիանդամըկամքարտուղարըինքնաբացարկէհայտնումտվյալընթացակարգից:

8.10 Հայտերը բացվելուց և գնահատվելուց հետո հետո կազմվում է արձանագրություն` գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:Ընդ որում հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ մանրամասն նկարագրվում են հայտերի գնահատման արդյունքում արձանագրված անհամապատասխանությունները և դրանցով պայմանավորված հայտերի մերժման հիմքերը:Արձանագրություննստորագրումենհանձնաժողովինիստիններկաանդամները։

8.11Հանձնաժողովի քարտուղարը հայտերի բացման և գնահատման նիստի ավարտից հետո ոչ ուշ քան հաջորդող աշխատանքային օրը`

1) հայտերի բացման նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը և սույն հրավերի 1-ին մասի 3.5 կետում նշված հիմնավորումների քննարկման ամփոփաթերթը, որը պարունակում է տեղեկություններ նաև հիմնավորումները ստանալու ամսաթվի և էլեկտրոնային փոստի հասցեների վերաբերյալ,  հրապարակում է տեղեկագրում: Եթե հիմնավորումներ չեն ներկայացվել, ապա հանձնաժողովի նիստի արձանագրության մեջ դրա մասին կատարվում են համապատասխան նշումներ.

2) իր և գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակներից արտատպված (սկանավորված) տարբերակները հրապարակում է տեղեկագրում: Հանձնաժողովի այն անդամները, որոնք հանձնաժողովի աշխատանքների մասնակցում են հայտերի բացման և գնահատման նիստից հետո հրավիրվող նիստերին, ստորագրում են սույն ենթակետում նախատեսված հայտարարությունները, որոնք տեղեկագրում քարտուղարը հրապարակում է ստորագրմանը հաջորդող աշխատանքային օրը:

8.12 Օրենքի 6-րդհոդվածի 1-ինմասի 6-րդկետովնախատեսվածհիմքերնիհայտգալուօրվանհաջորդողհինգաշխատանքայինօրվաընթացքումպատվիրատունտվյալմասնակցիտվյալները` համապատասխանհիմքերով, գրավորուղարկումէլիազորվածմարմին, որըդրանքստանալունհաջորդողհինգաշխատանքայինօրվաընթացքումնախաձեռնումէտվյալմասնակցինգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակումներառելուընթացակարգ: Ընդորում, եթեմասնակցիգնումներինմասնակցելուիրավունքունենալու մասին հավաստումըորակվումէորպեսիրականությանըչհամապատասխանողկամմասնակիցըսույն հրավերովսահմանվածկարգովևժամկետներումչիներկայացնումհրավերովնախատեսվածփաստաթղթերը,կամընտրվածմասնակիցըչիներկայացնումորակավորմանապահովումը,ապաայդհանգամանքըհամարվումէորպեսգնմանգործընթացիշրջանակումստանձնվածպարտավորությանխախտում:

8.13Եթե մասնակիցնՕրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ և 6-րդ մասերով նախատեսված ցուցակներում ներառվել է հայտը ներկայացնելու օրվանից հետո, ապա նրա տվյալ հայտը ենթակա չէ մերժման:

8.14Սույնհրավերի 1-ինմասի8.8 և 8.9կետերումնշվածփաստաթղթերըմասնակիցը սահմանվածժամկետումհանձնաժողովիքարտուղարիններկայացնումէվերջինիս՝ սույնհրավերովնախատեսվածէլեկտրոնայինփոստինուղարկելումիջոցով: Քարտուղարըպարտավորէփաստաթղթերնստանալուօրըհաստատելդրանցստանալուհանգամանքը՝սույնհրավերումնշվածիրէլեկտրոնայինփոստիցմասնակցիէլեկտրոնայինփոստինհավաստումուղարկելումիջոցով:

8.15 Մասնակիցներըևնրանցներկայացուցիչներըկարողեններկալինել  հանձնաժողովինիստերին։Մասնակիցները կամ նրանցներկայացուցիչներըկարողենպահանջելհանձնաժողովինիստերիարձանագրություններիպատճենները, որոնքտրամադրվումենմեկօրացուցայինօրվաընթացքում։

8.16Հանձնաժողովիև (կամ) պատվիրատուիկողմիցէլեկտրոնայինծանուցումներնուղարկվումենմասնակցի հայտում նշված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով, իսկմասնակցիկողմից` իրհայտումնշվածէլեկտրոնայինփոստիցսույնհրավերումնշված` հանձնաժողովիքարտուղարիէլեկտրոնայինփոստինուղարկվելու միջոցով:

Տեղեկությունների (փաստաթղթերի) էլեկտրոնային եղանակով փոխանակման դեպքում մասնակիցը տեղեկությունները (փաստաթղթերը) ուղարկում է հաստատված բնօրինակ փաստաթղթից արտատպված (սկանավորված) տարբերակով:

8.17Հայտերիգնահատումըևընտրված մասնակցի որոշումնիրականացվումէըստառանձինչափաբաժինների11։

8.18Ընտրված մասնակցի կողմից պայմանագիրը չկնքելու (հրաժարվելու) կամ պայմանագիր կնքելու իրավունքից զրկվելու դեպքում հանձնաժողովի որոշմամբ ընտրված մասնակից է ճանաչվում հաջորդող տեղ զբաղեցրած մասնակիցը՝ սույն հրավերի 1-ին մասի 8.12-ից 8.19-րդ կետերով սահմանված ընթացակարգի կիրառմամբ:

8.19 Մասնակիցնիրեններկայացվածպահանջներիհամապատասխանությանհիմնավորմաննպատակովկարողէներկայացնելլրացուցիչայլփաստաթղթեր, տեղեկություններևնյութեր։

Հանձնաժողովըկարողէստուգելմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությունը` օգտագործելովպաշտոնականաղբյուրներիցստացվածտվյալներկամդրամասինստանալովիրավասումարմիններիգրավորեզրակացությունը: Նմանհարցումուղարկվելուդեպքումհամապատասխանպետականևտեղականինքնակառավարմանմարմիններըհարցումնստանալուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումտրամադրումենգրավորեզրակացություն: Եթեմասնակցիներկայացրածտվյալներիիսկությանստուգմանարդյունքումտվյալներըորակվումենիրականությանըչհամապատասխանող, ապա տվյալ մասնակցի հայտը մերժվում է:

8.20 Սույնհրավերի 1-ինմասի8.19 կետիկիրառմաննպատակովկարող է հրավիրվել հանձնաժողովիարտահերթնիստ։

8.21 Մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին ոչ ուշ, քան ընտրված մասնակցի մասին որոշման ընդունմանը հաջորդող առաջին աշխատանքային օրը:Պայմանագիր կնքելու մասին որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն հայտերի գնահատման և ընտրված մասնակցի ընտրությունը հիմնավորող պատճառների մասին ու հայտարարություն անգործության ժամկետի վերաբերյալ:

8.22 Անգործությանժամկետըպայմանագիրկնքելումասինորոշմանհայտարարությանհրապարակմանօրվանհաջորդողօրվաևպատվիրատուիկողմիցպայմանագիրըկնքելուիրավասությանառաջացմանօրվամիջևընկածժամանակահատվածնէ։

Անգործությանժամկետըսույնընթացակարգիդեպքում « 10/Տասը     » օրացուցայինօրէ։Անգործությանժամկետըկիրառելիչէ, եթեմիայնմեկմասնակից է հայտ ներկայացրել,որիհետկնքվումէպայմանագիր:

Պատվիրատունպայմանագիրըկնքումէ, եթեսույնկետովնախատեսվածանգործությանժամկետումորևէմասնակիցգնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձինչիբողոքարկումպայմանագիրկնքելումասինորոշումը։Մինչևանգործությանժամկետըլրանալըկամառանցպայմանագիրկնքելումասինհայտարարությանհրապարակմանկնքվածպայմանագիրնառոչինչէ։

9. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿՆՔՈՒՄԸ

9.1 Պայմանագիրկնքվումէհանձնաժողովիորոշմանհիմանվրա` պատվիրատուիկողմից։Պայմանագիրըկնքվումէգրավոր` մեկփաստաթուղթկազմելումիջոցով։

9.2 Սույնհրավերի1-ինմասի8.22 կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալունհաջորդողչորսաշխատանքայինօրվաընթացքումպատվիրատունծանուցումէընտրվածմասնակցին` ներկայացնելովպայմանագիրկնքելուառաջարկըևպայմանագրինախագիծը: Ընդորում, պայմանագիրըկարողէկնքվելոչշուտ, քանսույնհրավերի1-ինմասի8.22 կետովսահմանվածանգործությանժամկետըլրանալուօրվանհաջորդողերկրորդաշխատանքայինօրը:

9.3Ընտրվածմասնակցինպայմանագիրկնքելուառաջարկըևկնքվելիքպայմանագրինախագիծըհանձնաժողովիքարտուղարըտրամադրումէէլեկտրոնայինեղանակով: Ընդորումշինարարական աշխատանքների գնման դեպքում  պայմանագրումներառվումենընտրվածմասնակցիկողմիցհայտովներկայացվածսարքերը և սարքավորումները:

9.4Եթեընտրվածմասնակիցըպայմանագիրկնքելումասինծանուցումըևպայմանագրինախագիծնստանալուցհետո` 10 աշխատանքայինօրվաընթացքումչիստորագրումպայմանագիրըևպատվիրատուիններկայացնումորակավորման և պայմանագրիապահովումը,ապա նա զրկվում է պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից։Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում սույն կետով նախատեսված ժամկետը սահմանվում է 15 աշխատանքային օր:

Ընդորումընտրված մասնակցի կողմից հաստատված պայմանագրի նախագիծը պատվիրատուին ներկայացվում է գրավոր և դրա ներկայացման գրությունը հաշվառվում է պատվիրատուի փաստաթղթաշրջանառության համակարգում:  Պատվիրատուի ղեկավարի կողմից պայմանագրի նախագիծը հաստատվում է այդ իրավասության առաջացմանը հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքումևհաստատմանըհաջորդողաշխատանքայինօրըուղեկցողգրությամբտրամադրվումէընտրվածմասնակցին:

9.5Մինչևսույնհրավերի1-ին մասի 9.4կետովնախատեսվածժամկետիավարտը, կողմերիհամաձայնությամբ, կարողենպայմանագրինախագծումկատարվելփոփոխություններ, սակայնդրանքչենկարողհանգեցնելգնմանառարկայիբնութագրերիփոփոխմանը, ներառյալընտրվածմասնակցիառաջարկածգնիավելացմանը։

10. ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆԵՎՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՊԱՀՈՎՈՒՄՆԵՐԸ

10.1 Որակավորմանևպայմանագրիապահովումներըներկայացնելուպահանջիհիմանվրա, այնստանալուօրվանից10, իսկ կնքվելիք պայմանագրով կանխավճար նախատեսված լինելու դեպքում 15  աշխատանքային օրվաընթացքում, ընտրվածմասնակիցըպարտավորէներկայացնելորակավորմանևպայմանագրիապահովումներ։Ընտրվածմասնակցիհետպայմանագիրկնքվումէ, եթեվերջինսներկայացնումէորակավորման ևպայմանագրիապահովումները։

10.2Որակավորմանապահովմանչափըհավասարէընտրվածմասնակցիգնայինառաջարկի15 տոկոսին:Որակավորմանապահովումըներկայացվումէտուժանքի(հավելված 4․2)կամկանխիկփողի, կամբանկերիկամապահովագրականկազմակերպություններիկողմիցտրամադրվածերաշխիքներիձևով:Ընդ որում ապահովումըպետքէվավերլինիառնվազնմինչևպայմանագրիկատարմանարդյունքըպատվիրատուիցկողմիցամբողջականընդունվելուօրվանհաջորդող20-րդաշխատանքայինօրըներառյալ:.1

Եթեգնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ որակավորման ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ որակավորման ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ:Կանխիկփողիձևովներկայացվածորակավորման ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000698» գանձապետական հաշվին.

Որակավորման ապահովումը այն ներկայացնողին վերադարձվում է պայմանագրի կատարման արդյունքը պատվիրատուի կողմից ամբողջական ընդունվելուն հաջորդող հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Եթե պայմանագրի կատարումը փուլային է և յուրաքանչյուր փուլի կատարումը ուղղակիորեն փոխկապակցված չէ պայմանագրով սահմանված պահանջներին համապատասխան ստացվելիք վերջնարդյունքի հետ, ապա յուրաքանչյուր փուլի արդյունքը պատվիրատուի կողմից ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդ փուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ:

Երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է հավելված 4-ի կամ հավելված 4.1-ի համաձայն:12

Որակավորման ապահովումը չի վերադարձվում, եթե այն ներկայացրած անձը խախտում է պայմանագրով նախատեսված պարտավորություն, որը հանգեցնում է պատվիրատուի կողմից պայմանագրի միակողմանի լուծմանը:

10.3. Պայմանագրիապահովմանչափըկազմումէ կնքվելիք պայմանագրիգնի 10  տոկոսը: Պայմանագրի ապահովումը ներկայացվում է բանկային երախիքի (հավելված 5) կամ կանխիկ փողի ձևով:13

Եթե գնման ընթացակարգը կազմակերպված է չափաբաժիններով և մասնակիցը ընտրված մասնակից է ճանաչվում մեկից ավելի չափաբաժինների մասովապա կարող է ներկայացնել՝ ինչպես յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար առանձին, այնպես էլ մեկ պայմանագրի ապահովում` բոլոր չափաբաժինների համար: Մեկ պայմանագրի ապահովում ներկայացվելու դեպքում դրա գումարը հաշվարկվում է պայմանագրի ընդհանուր գնի նկատմամբ:

Պայմանագրի ապահովումը պետք է վավեր լինի առնվազն մինչև կնքվելիք պայմանագրով սահմանվող պարտավորությունների ամբողջական կատարման վերջին օրվան հաջորդող 90-րդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Պայմանագրի ապահովումը այն ներկայացրած անձին վերադարձվում է կնքված պայմանագրով ստանձնված պարտավորությունների ամբողջական կատարման դեպքում՝ ամբողջական պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրանալուն հաջորդող 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում:

Կանխիկփողիձևովներկայացվածպայմանագրի ապահովումը պետք է փոխանցվի Կենտրոնական գանձապետարանում լիազորված մարմնի անվամբ բացված «900008000664» գանձապետական հաշվին.

10.4 Եթեգնման ընթացակարգը կազմակերպված է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին նախատեսված չեն ֆինանսական միջոցներ, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացվում են միակողմանի հաստատված հայտարարության` տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով: Եթե պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման պահին՝նախատեսված ֆինանսական միջոցները գերազանցում են 25 մլն. ՀՀ դրամը, սակայն պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանւջվում են ֆինանսական միջոցներ, ապա պայմանագրի և որակավորման ապահովումները, հատկացված ֆինանսական միջոցների մասով, ներկայացվում են երաշխիքի կամ կանխիկ փողի, իսկ պահանջվող ֆինանսական միջոցների մասով՝ միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի կամ կանխիկ փողի ձևով:

10.5Պայմանագրովպատվիրատուիկողմիցկանխավճարհատկացվելուպայմաննախատեսվելուդեպքումընտրվածմասնակիցըպատվիրատուինէներկայացնումնաև կանխավճարիապահովում` կանխավճարիչափով, բանկային երաշխիքիձևով(հավելված՝ 5․2):

10.6Եթե չափաբաժիններով կազմակերպված գնման ընթացակարգի շրջանակում կնքված պայմանագիրը չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հետևանքով որևէ չափաբաժնի մասով լուծվում է, ապա որակավորման և պայմանագրի ապահովումները վճարվում են միայն այդ չափաբաժնի նկատմամբ հաշվարկված գումարի չափով:

11. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸՉԿԱՅԱՑԱԾՀԱՅՏԱՐԱՐԵԼԸ

11.1 Օրենքի 37-րդհոդվածիհամաձայն` հանձնաժողովըսույնընթացակարգըչկայացածէհայտարարում, եթե`

1) հայտերիցոչմեկըչիհամապատասխանումհրավերիպայմաններին.

2) դադարումէգոյությունունենալգնմանպահանջը: Ընդ որում պետությանկամհամայնքներիկարիքներիհամարկազմակերպվածգնմանընթացակարգըկարողէամբողջությամբկամմասնակիչկայացածհայտարարվելհամապատասխանաբարՀայաստանիՀանրապետությանկառավարությանկամհամայնքիավագանու, այլպատվիրատուներիդեպքում` ընդհանուրկառավարումնիրականացնողլիազորվածմարմնիղեկավարի, իսկհիմնադրամներիդեպքումհոգաբարձուներիխորհրդիորոշմանհիմանվրա:14

3) ոչմիհայտչիներկայացվել.

4) պայմանագիրչիկնքվում։

11.2 Գնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելունհաջորդողաշխատանքայինօրվաընթացքում, պատվիրատունտեղեկագրում հրապարակում է հայտարարություն, որումնշվումէգնմանընթացակարգըչկայացածհայտարարվելուհիմնավորումը։

12. ԳՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ (ԿԱՄ)

ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ ԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍՆԱԿՑԻ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԵՎ ԿԱՐԳԸ

12.1Յուրաքանչյուրանձիրավունքունիբողոքարկելու պատվիրատուի, հանձնաժողովիևգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիգործողությունները (անգործությունը) ևորոշումները։

12.2  Գնումների, այդթվումբողոքիքննմանհետկապվածհարաբերություններըվարչականհարաբերություններչենևդրանքկարգավորվումենՀայաստանիՀանարապետությանքաղաքացիաիրավականհարաբերություններըկարգավորողօրենսդրությամբ։

12.3  ՅուրաքանչյուրանձիրավունքունիՕրենքիհամաձայն`

1) նախքանպայմանագրիկնքումըբողոքարկելու պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները (անգործությունը) և որոշումներըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձին:

Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձի գործունեության կարգը հաստատված է ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 600-Ն հրամանով.

2) դատականկարգովբողոքարկելուգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձի, պատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողությունները (անգործությունը) և որոշումները։

12.4  Եթեբողոքըներկայացրածանձըբողոքարկումէ`

1) պայմանագիրկնքելուորոշումը, ապաբողոքըներկայացնումէսույնհրավերի 1-ինմասի 8.28-րդկետովնախատեսվածանգործությանժամանակահատվածում.

2) գնմանառարկայիբնութագրերըկամհրավերիպահանջները, ապաբողոքըներկայացնումէմինչևհայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալը:

12.5 Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինբողոքըներկայացվումէգրավոր, ստորագրված, դրանումներառելով`

1) բողոքըներկայացրածանձիանվանումը (անունը, ազգանունը, անձըհաստատողփաստաթղթիպատճենը) ևհասցեն.

2) պատվիրատուիանվանումըևհասցեն.

3) բողոքարկվողգնմանընթացակարգիծածկագիրըևառարկան.

4) վեճիառարկանևբողոքըներկայացրածանձիպահանջը.

5) բողոքիփաստացիևիրավականհիմքերը, ապացույցները.

6) բողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհիմնավորողփաստաթղթիպատճենը: Ընդորում` բողոքարկմանվճարիչափըկազմումէ 30 հազար ՀՀ դրամ, որըվճարվումէՀՀպետականբյուջե` այդնպատակովլիազորվածմարմնիանվամբբացված«900008000482»գանձապետականհաշվին:

7) այնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, որինբողոքըբավարարվելուդեպքումպետքէհետփոխանցվիվճարը.

8) այլանհրաժեշտտեղեկություններ։

12.6 Բողոքը՝ գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձին, ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Մելիք-Ադամյան 1 հասցեով կամ դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տաբերակը secretariat@minfin.am հասցեով էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: 12.7Բողոքը, այդթվում՝մասնակի, բավարարվելումասինբողոքներքննողանձիկողմիցկայացվածորոշումըտեղեկագրումհրապարակվելունհաջորդողաշխատանքայինօրըտվյալբողոքըքննածևորոշումկայացրածբողոքներքննողանձըգրավորլիազորվածմարմնինէտրամադրումբողոքարկմանվճարըկատարածլինելըհավաստողփաստաթղթիպատճենըևայնբանկիանվանումըևհաշվեհամարը, որինպետքէփոխանցվիհետվերադարձվողգումարը:Լիազորվածմարմինըսույնկետումնշվածփաստաթղթիպատճենըստանալուօրվանհաջորդողհինգաշխատանքայինօրըընթացքումբողոքարկմանվճարըհետէփոխանցումայնվճարածանձին` ներկայացվածբանկայինհաշվինփոխանցելումիջոցով:

12.8Եթե բողոքը չի բավարարում Օրենքի 50-րդ հոդվածով սահմանված պահանջներին, ապա այն ստանալուն հաջորդող երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում գնումների հետ կապված բողոքներ անձն այդ մասին գրությամբ տեղեկացնում է բողոքը ներկայացրած անձին՝ նրան տալով երկու աշխատանքային օր ժամկետ արձանագրված թերությունները վերացնելու համար: Գրությունը ելքագրվելու օրը գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձը դրա բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) տարբերակը ուղարկում է նաև բողոքում նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին: Ընդորում, եթեսույնհրավերի 1-ինմասի 12.4 կետի 2-րդենթակետովսահմանվածժամկետումներկայացվածբողոքըչիբավարարելՕրենքի 50-րդհոդվածիպահանջները, ապասույնկետովսահմանվածժամկետումշտկվածևգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվածբողոքըհամարվումէսահմանվածժամկետումներկայացված:

12.9Բողոքըվարույթընդունելուօրվանիցմեկաշխատանքայինօրվաընթացքումգնումներիհետկապվածբողոքներանձըբողոքըևդրավերաբերյալհայտարարությունը, հրապարակումէտեղեկագրում: Ընդորում, հայտարարությանմեջնշվումէբողոքիքննությաննպատակովհրավիրվողնիստերինառցանցհետևելուհամացանցայինհղումը: Բողոքըհամարվումէվարույթընդունվածարձանագրվածթերություններիվերացմանվերաբերյալսույնհրավերի 12.8կետովնախատեսվածժամկետըլրանալու, իսկթերություններըվերացվածբողոքըներկայացվելուդեպքում, այնգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինտրամադրվելուօրվանից:

12.10 Բողոքըվարույթընդունվելուօրվանիցերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըգրությամբդիմումէպատվիրատուին՝բողոքիվերաբերյալգրավորդիրքորոշում, ինչպեսնաևբողոքիքննությանևորոշումկայացնելուհամարանհրաժեշտ` գրությամբնշվածփաստաթղթերըներկայացնելուպահանջով՝կցելովբողոքիպատճենըևկիցփաստաթղթերը` առկայությանդեպքում: Բողոքիվերաբերյալպատվիրատուիդիրքորոշումըևպահանջվածփաստաթղթերըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվումենգրավորկամդրանցբնօրինակիցարտատպված (սկանավորված) ձևով՝սույնհրավերի 12.5 կետումնշվածէլեկտրոնայինփոստինուղարկվելումիջոցով: Սույնկետումնշվածփաստաթղթերըպատվիրատունգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացնումէնմանպահանջստանալուօրվանիցհաշվածերկուաշխատանքայինօրվաընթացքում:

12.11Բողոքիվերաբերյալորոշումներըկայացվումենայնպիսիընթացակարգով, որիհամաձայնբողոքըներկայացրածանձը, պատվիրատունևներգրավվածբոլորկողմերնիրավունքունենաններկա լինելու բողոքիքննությաննպատակովհրավիրվածնիստերինևներկայացնելուիրենցտեսակետները։

12.12Բողոքիքննություննիրականացվումևորոշումըկայացվումէբողոքըվարույթնընդունվելուօրվանիցոչուշքանքսանօրացուցայինօրվաընթացքում: Նշվածժամկետըկարողէերկարաձգվելմեկանգամ՝մինչևտասնօրացուցայինօրով՝գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիպատճառաբանվածմիջանկյալորոշմամբ: Ընդորումմիջանկյալորոշումըկայացնելուօրըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձնապահովումէդրամասինհամապատասխանհայտարարությանհրապարակումըտեղեկագրում:

Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշումնիրավապարտադիրէ, որըկարողէփոփոխվելկամվերացվել, այդթվում՝մասնակի, միայնդատարանիկողմից:

12.13Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձը`

1) իրավունքունիպատվիրատուիևհանձնաժողովիգործողություններիկամանգործությանվերաբերյալընդունելուհետևյալորոշումները.

ա. արգելելուկատարելորոշակիգործողություններևընդունելորոշումներ,

բ. պարտավորեցնելուընդունելհամապատասխանորոշումներ, ներառյալ՝չկայացածհայտարարելուգնմանընթացակարգը, բացառությամբպայմանագիրըանվավերճանաչելումասինորոշման.

2) որոշումէկայացնումմասնակցինգնումներիգործընթացինմասնակցելուիրավունքչունեցողմասնակիցներիցուցակումներառելումասին.

3) հաշվառումէգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկողմիցընդունվածորոշումներըևդրանցկատարմաննկատմամբիրականացնումէհսկողություն:

12.14Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկողմիցբողոքըբավարարվելուդեպքում պատվիրատունպատասխանատվությունէկրումբողոքըներկայացրածանձինպատճառվածևսահմանվածկարգովհիմնավորվածվնասիհատուցմանհամար։

12.15Բողոքիքննությունըբացէհանրությանհամար: Բողոքիքննություննիրականացվումէնիստերիմիջոցով: Նիստերըձայնագրվումենևբողոքիվերաբերյալկայացվածորոշմանհետմեկտեղհրապարակվումենտեղեկագրում: Ձայնագրմանանհնարինությանդեպքումնիստերըսղագրվում: Նիստերըառցանցհեռարձակվումեննաևհամացանցում:

12.16Յուրաքանչյուրանձ, որիշահերըխախտվելենկամկարողենխախտվելբողոքարկմանհիմքծառայածգործողություններիարդյունքում, իրավունքունիմասնակցելուբողոքարկմանընթացակարգին` մինչևբողոքիվերաբերյալորոշումընդունելուժամկետըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացնելովհամանմանբողոք։Օրենքի 50-րդհոդվածիհամաձայն` բողոքարկմանընթացակարգինչմասնակցածանձըզրկվումէգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձինհամանմանբողոքներկայացնելուիրավունքից։

12.17Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըորոշումնկայացնելուօրվանհաջորդողերկուաշխատանքայինօրվաընթացքումորոշումըհրապարակումէ տեղեկագրում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը։Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշումնուժիմեջէմտնումայնտեղեկագրումհրապարակելունհաջորդողօրը:

12.18Յուրաքանչյուրանձ, որըշահագրգռվածէկոնկրետգործարքիկնքմանհարցում, ևորըվնասներէկրելպատվիրատուի, հանձնաժողովիկամգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիկատարածգործողությանկամանգործությանհետևանքով, իրավունքունիդատականկարգովպահանջելուվնասներիփոխհատուցում։

12.19Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիններկայացվածբողոքնինքնաբերաբարկասեցնումէգնմանգործընթացը` Օրենքի 50-րդհոդվածի 9-րդմասովնախատեսվածհայտարարությունըհրապարակվելուօրվանիցմինչևբողոքիքննությանարդյունքներովընդունվածորոշման՝ուժիմեջմտնելուօրը:

Օրենքի 51-րդհոդվածիհամաձայնգնումներիհետկապվածբողոքներբողոքըքննողանձըկայացնումէգնմանգործընթացիկասեցումըհանելումասինորոշում, եթեօրենքի 2-րդհոդվածի 1-ինմասովսահմանվածմարմիններիղեկավարները, իսկիրավաբանականանձանցդեպքում` գործադիրմարմնիղեկավարըգրավորհայտնումէ, որհանրայինկամպաշտպանությանևազգայինանվտանգությանշահերիցելնելովանհրաժեշտէշարունակելգնմանգործընթացը:

Գնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձիորոշմամբկասեցումըկարողէհանվել, եթեպատվիրատուիներկայացրածհիմնավորումներիհամաձայն, հանրայինկամպաշտպանությանևազգայինանվտանգությանշահերիցելնելով, անհրաժեշտէշարունակելգնմանգործընթացը: Սույնկետովնախատեսվածորոշումըգնումներիհետկապվածբողոքներքննողանձըհրապարակումէտեղեկագրում` այնկայացնելուօրվանհաջորդողաշխատանքայինօրը:

ՄԱՍ  II

ՀՐԱՀԱՆԳ

ՀՐԱՏԱՊԲԱՑՄ Ր Ց ՈՒ Յ Թ ԻՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

1.1 Սույնհրահանգընպատակունիօժանդակելմասնակիցներինհայտըպատրաստելիս։

1.2 Նպատակահարմարությանդեպքումմասնակիցըպահանջվողտեղեկություններըկարողէներկայացնելսույնհրահանգովառաջարկվողձևերիցտարբերվող` այլձևերով` պահպանելովպահանջվողվավերապայմանները։

1.3 Հայտերը,հայերենիցբացի, կարողեններկայացվելնաևանգլերենկամռուսերեն։

2. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՀԱՅՏԸ

Ընթացակարգին մասնակցելու համար մասնակիցը սույնհրավերի 2-րդմասի 3-րդբաժնովսահմանվածկարգով ներկայացնում է հայտ: Հայտին կցվում են սույն հրավերով նախատեսված համապատասխան փաստաթղթերը:

Մասնակիցըհայտովներկայացնումէիրկողմիցհաստատված`

2.1ընթացակարգինմասնակցելուդիմում-հայտարարություն` համաձայն հավելված N 1-ի.

2.2ենթակապալի պայմանագրիպատճենըևդրակողմհանդիսացողանձիտվյալները, եթեպայմանագիրնիրականացվելուէգործակալությանմիջոցով.

2.3 համատեղգործունեությանպայմանագիրը, եթեմասնակիցներըգնմանընթացակարգինմասնակցումենհամատեղգործունեությանկարգով (կոնսորցիումով).15

2.4հայտիապահովում, որը ներկայացվում էկանխիկ փողի կամ բանկային երաշխիքի ձևով (հավելված N 3):Ընդ որում հայտով ներկայացվում է կանխիկ փողի վճարումը հավաստող բնօրինակ փաստաթղթի կամ բանկային երաշխիքի բնօրինակը:16

2.5գնայինառաջարկ` համաձայնհավելված N 2-ի: Գնային առաջարկըներկայացվումէարժեք, (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) ևավելացվածարժեքիհարկընդհանրականբաղադրիչներիցբաղկացածհաշվարկիձևով։Արժեքիբաղադրիչներիհաշվարկ` բացվածքկամայլմանրամասներչենպահանջվումևներկայացվում.

2.6 շինարարականաշխատանքներիգնմանդեպքում՝

- իրկողմիցհաստատված՝լրացվածծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվիառնելովսույնհրավերինկցվածծավալաթերթովըստաշխատանքներինախահաշվայինբաժիններիհամարսահմանվածառավելագույնկշիռները: Ընդորումկշիռներըկիրառվումենմասնակցիկողմիցներկայացվածգնայինառաջարկինկատմամբ, նկատիունենալով, որշեղումըչիկարողավելկամպակասլինելսույնհրավերինկցվածծավալաթերթովտվյալբաժնիհամարսահմանվածկշռիչափիտաստոկոսից: Աշխատանքներիբաժիններըչենկարողարհեստականորենմիավորվելկամառանձնացվել.

- իրկողմիցառաջարկվող՝սույնհրավերինկցվածնախագծայինփաստաթղթերովսահմանվածտեխնիկականբնութագրերինհամապատասխանողսարքերիևսարքավորումներիտեխնիկականբնութագրերը, ապրանքայիննշանները, ֆիրմայինանվանումները, մակնիշները, արտադրողներըևերաշխիքայինժամկետները:17

3. ՀԱՅՏԸՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒԿԱՐԳԸ

3.1 Մասնակիցըհայտըներկայացնումէսույնհրավերովսահմանվածկարգով։

Մասնակցիառաջարկները, դրանցվերաբերողփաստաթղթերըդրվումենծրարիմեջ, որըսոսնձումէայններկայացնողը: Ծրարումներառվածփաստաթղթերը, կազմվումենբնօրինակից/բացառությամբ 3-րդ կողմի կողմից տրամադրված կամ հաստատված փաստաթղթերի, որոնց դեպքում ներկայացվում է դրանց` բնօրինակից պատճենահանված տարբերակը/ և _____________օրինակպատճեններից: Փաստաթղթերիփաթեթներիվրահամապատասխանաբարգրվումեն «բնօրինակ» և «պատճեն» բառերը: Հայտումներառվողբնօրինակփաստաթղթերիփոխարենկարողեններկայացվելդրանցնոտարականկարգովվավերացվածօրինակները։

Ծրարըևսույնհրավերովնախատեսված` մասնակցիկազմածփաստաթղթերնստորագրումէդրանքներկայացնողանձըկամվերջինիսլիազորվածանձը (այսուհետ` գործակալ): Եթեհայտըներկայացնումէգործակալը, ապահայտովներկայացվումէվերջինիսայդլիազորությունըվերապահվածլինելումասինփաստաթուղթ:

3.2 Սույնհրահանգի 3.1 կետումնշվածծրարիվրահայտըկազմելուլեզվովնշվումեն`

1) պատվիրատուիանվանումըևհայտիներկայացմանվայրը (հասցեն).

2) ընթացակարգիծածկագիրը.

3) «չբացելմինչևհայտերիբացմաննիստը» բառերը.

4) մասնակցիանվանումը (անունը), գտնվելուվայրըևհեռախոսահամարը:

3.3 Սույնհրահանգի 3.1 և 3.2 կետերիպահանջներինչհամապատասխանողհայտերըհանձնաժողովըհայտերիբացմաննիստումմերժումէևնույնությամբվերադարձնումներկայացնողին:

Հավելված  N 1

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապբացմրցույթիհրավերի

ԴԻՄՈՒՄՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ*

Հրատապբաց մրցույթին մասնակցելու

հայտնումէ, որցանկությունունիմասնակցել

մասնակցիանվանումը

-ի կողմից«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»ծածկագրով հայտարարված

պատվիրատուի անվանումը

հրատապ բաց մրցույթի						 չափաբաժնին  (չափաբաժիններին) ևհրավերի

չափաբաժնի  (չափաբաժինների) համարը

պահանջներին համապատասխաններկայացնումէհայտ:

-նհայտնումևհավաստումէ, որ հանդիսանում է

մասնակցիանվանումը

ռեզիդենտ:

երկրի անվանումը

-ի՝

մասնակցիանվանումը

- հարկ վճարողի հաշվառման համարն է`					.

հարկի վճարողի հաշվառման համարը

- էլեկտրոնայինփոստիհասցենէ`					.

էլեկտրոնային փոստի հասցեն

- գործունեության հասցեն է՝ -------------------------------------------------.

գործունեության հասցեն

- հեռախոսահամարն է՝ -------------------------------------------------:

հեռախոսի համարը

Սույնով-ն հայտարարում և հավաստում է, որ՝

մասնակցի անվանում

1) բավարարում է «ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*  ծածկագրով  հրատապ բաց մրցույթի հրավերով սահմանված մասնակցության իրավունքի պահանջներին  և պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.

2) «ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*  ծածկագրով հրատապ  բաց մրցույթին մասնակցելու շրջանակում`

- թույլ չի տվել և (կամ) թույլ չի տալու գերիշխող դիրքի չարաշահում և հակամրցակցային համաձայնություն,

- բացակայում է հրավերով սահմանված`					-ին

մասնակցիանվանումը

փոխկապակցված անձանց և (կամ)								-ի

մասնակցիանվանումը

կողմից հիմնադրված կամ ավելի քան հիսուն տոկոս						-ին

մասնակցիանվանումը

պատկանող բաժնեմաս (փայաբաժին) ունեցող կազմակերպությունների միաժամանակյա մասնակցության դեպք:

- ստորև ներկայացնում է հայտը ներկայացնելու օրվա դրությամբ այնֆիզիկականանձի (անձանց) տվյալները, ովուղղակիկամանուղղակիունիմասնակցիկանոնադրականկապիտալումքվեարկողբաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) ավելքանտաստոկոսը, ներառյալըստներկայացնողիբաժնետոմսերը, կամայնանձի (անձանց) տվյալները, ովիրավունքունինշանակելուկամազատելումասնակցիգործադիրմարմնիանդամներին, կամստանումէմասնակցիկողմիցիրականացվողձեռնարկատիրականկամայլգործունեությանարդյունքումստացվածշահույթիտասնհինգտոկոսիցավելին (իրականշահառուներ)** և հավաստում, որ իրական շահառուների մասին ներկայացված տեղեկատվությունը իրական է և չի պարունակում ոչ հավաստի տեղեկություններ:

| ԱնունըԱզգանունըՀայրանունը | ՀՀքաղաքացիներիհամար` նույնականացմանքարտիկամանձնագրիկամՀՀօրենսդրությամբնախատեսվածանձըհաստատողփաստաթղթիտեսակըևհամարը | Օտարերկրյաքաղաքացիներիհամարհամապատասխաներկրիօրենսդրությամբնախատեսվածանձըհաստատողփաստաթղթիտեսակըևհամարը |
| --- | --- | --- |

Կից ներկայացվում է հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները:***

___________________________________________________ 	                _____________				Մասնակցիանվանումը (ղեկավարիպաշտոնը, անունազգանունը)                                             ստորագրությունը)

Կ. Տ.

Հավելված1.1

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

սարքերի և սարքավորումների

-ն«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*

մասնակցի անվանումը

ծածկագրով հրատապբաց մրցույթի շրջանակում  ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագրերը | երաշխիքային ժամկետները |

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)		ստորագրություն

Կ. Տ.

*լրացվումէհանձնաժողովիքարտուղարիկողմից` մինչևհրավերըտեղեկագրումհրապարակելը:

Հավելված2

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

Գ Ն Ա Յ Ի Ն   Ա Ռ Ա Ջ Ա Ր Կ

Ուսումնասիրելով «ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»* ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի հրավերը, այդ թվում կնքվելիք  պայմանագրի նախագիծը, 						-ն առաջարկում է

մասնակցի անվանումը

պայմանագիրը կատարել ներքոհիշյալ ընդհանուր գներով.

ՀՀ դրամ

| Չափա- բաժինների համարները | Աշխատանքի անվանումը | Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) /տառերով և թվերով/ | ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/ | Ընդհանուր գինը /տառերով և թվերով/ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1 | <<ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքներ>> |  |  |  |

___________________________________________ 	_____________

մասնակցի անվանումը (ղեկավարի պաշտոնը, անուն ազգանունը)                                                       ստորագրությունը

Կ. Տ.

Հավելված3

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգին 						(այսուհետ՝ պրիցիպալ) մասնակցելուց

մասնակցի անվանումը

բխող՝ նույն ծածկագրով հրավերով սահմանված պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:Վճարումըկատարվում է բենեֆիցիարի						 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի կողմից 						 ծածկագրով

ընթացակարգի ծածկագիրը

կազմակերպված գնման ընթացակագին մասնակցելու նպատակով պրինացիպալի կողմից հայտը ներկայացնելու օրվանից հաշված իննսուն աշխատանքային օր:Սույն երաշխիքի տրամադրման փաստի վերաբերյալ տեղեկատվությունը՝ երաշխիքի համարը, տրամադրող բանկի անվանումը և սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագիրը՝ առանց գումարի չափի մասին նշման, երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է    սույն կետում նշված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում է հայտը մերժելու մասին գնահատող հանձնաժողովի նիստի արձանագրության պատճենը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված4

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N																կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի կամ ապահովագրական կազմակերպությանանվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև

կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված

աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված4.1

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(որակավորման ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) կողմից 						 ծածկագրով կազմակերպված						ընթացակարգի ծածկագիրը

գնման ընթացակարգի արդյունքում

ընտրված մասնակցի անվանումը

(այսուհետ՝ պրիցիպալ) կողմից կնքվելիք N																կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագրով (այսուհետ՝ պայմանագիր) նախատեսված պարտավորությունների կատարման համար անհրաժեշտ որակավորման ապահովում (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ):

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի կամ ապահովագրական կազմակերպությանանվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքի գումարը վճարելուց հաշվի է առնվում պայմանագրի կատարման շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված և պրինցիպալի կողմից երաշխիքը տված անձին ներկայացված հանձնման-ընդունման արձանագրության (արձանագրությունների) հիման վրա երաշխիքի գումարից կատարված նվազեցումները:

Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						 հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև N

կնքվելիք պայմանագրի համարը

ծածկագրով կնքվելիք պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման  վերջնաժամկետը,

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված ծածկագրով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 					 ծածկագրով կնքված պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը.

3) պայմանագրի շրջանակում բենեֆիցիարի և պրինցիպալի միջև երկկողմ հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը (արձանագրությունները) կամ դրա (դրանց) պատճենները:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված5

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ԵՐԱՇԽԻՔ N __________

(պայմանագրի ապահովում)

1.Սույն երաշխիքը (այսուհետ՝ երաշխիք) հանդիսանում է

պատվիրատուի անվանումը

(այսուհետ՝ բենեֆիցիար) և 									 միջև 						ընտրված մասնակցի անվանումը

կնքվելիք N 							  պայմանագրից բխող պրինցիպալի

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պարտավորությունների (այսուհետ՝ երաշխավորված պարտավորություններ) կատարման ապահովում:

2. Երաշխիքով 								 (այսուհետ՝ երաշխիք տվող

երաշխիքը տվող բանկի անվանումը

անձ) անվերապահորեն պարտավորվում է բենեֆիցիարի՝ սույն երաշխիքով սահմանված կարգով և ժամկետում ներկայացված պահանջով (այսուհետ՝ պահանջ) բենեֆիցիարին վճարել

գումարը թվերով և տառերով

(այսուհետ՝ երաշխիքի գումար)՝ պահանջն ստանալուց տասը աշխատանքային օրվա ընթացքում:   Վճարումը  կատարվում է բենեֆիցիարի 						հաշվեհամարին փոխանցման միջոցով:

հաշվեհամարը

3. Սույն երաշխիքն անհետկանչելի է:

4. Սույն երաշխիքից բխող բենեֆիցիարի` երաշխիքի գումարի վճարումը պահանջելու իրավունքը կարող է փոխանցվել այլ անձի երաշխիք տվող անձի գրավոր համաձայնության դեպքում:

5. Երաշխիքը գործում է բենեֆիցիարի և պրիցիպալի միջև կնքվելիքN

կնքվելիք պայմանագրի համարը

պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից մինչև 														կնքվելիք պայմանագրով նախատեսված աշխատանքի կատարման վերջնաժամկետը, ներառյալ երաշխիքային ժամկետը

օրվան հաջորդող իննսուներորդ աշխատանքային օրը ներառյալ: Սույն երաշխիքի բնօրինակից արտատպված տարբերակը երաշխիք տվող անձը երաշխիքը տրամադրելու օրը իր պաշտոնական էլեկտրոնային փոստի հասցեից ուղարկում է նաև  սույն երաշխիքի 1-ին կետում նշված պայմանագրի կնքման նպատակով կազմակերպված գնման ընթացակարգի հրավերում նշված՝ գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստի հասցեին։

6. Բենեֆիցիարը պահանջը ներկայացնում է երաշխիք տվող անձին գրավոր ձևով: Պահանջին կից ներկայացվում են հետևյալ փաստաթղթերը՝

1) N 						 պայմանագրի, ներառյալ նաև դրանում կատարված

կնքվելիք պայմանագրի համարը

կատարված փոփոխությունների, լրացուցիչ համաձայնագրերի պատճենները.

2) բենեֆիցիարի կողմից պայմանագիրը միակողմանի լուծելու մասին www.procurement.am հասցեով գործող տեղեկագրում հրապարակած ծանուցումը:

7. Երաշխիք տվող անձը բենեֆիցիարի կողմից ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը ստանալուց հետո առավելագույնը հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում քննարկում է ներկայացված պահանջը և կից փաստաթղթերը՝ սույն երաշխիքի պայմաններին դրանց համապատասխանությունը պարզելու համար:

8. Երաշխիք տվող անձը մերժում է բենեֆիցիարի պահանջը, եթե`

1) պահանջը կամ կից փաստաթղթերը չեն համապատասխանում սույն երաշխիքի պայմաններին.

2) պահանջը ներկայացվել է երաշխիքով սահմանված ժամկետի ավարտից հետո:

9. Երաշխիք տվող անձը պահանջը մերժելու մասին որոշում ընդունելու դեպքում անհապաղ, բայց ոչ ուշ, քան նույն աշխատանքային օրը, մերժման մասին տեղեկացնում է բենեֆիցիարին:

10. Սույն երաշխիքի նկատմամբ կիրառվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի համապատասխան դրույթները:

11. Սույն երաշխիքի կապակցությամբ ծագող վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Գործադիր մարմնի ղեկավար

ամիսը, ամսաթիվը, տարեթիվը

Հավելված 725

«ՀՀՏՄԲՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/01»*  ծածկագրով

Հրատապ բաց մրցույթի հրավերի

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՐԻՔՆԵՐԻՀԱՄԱՐԿԱՊԱԼԱՅԻՆԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

ՊԵՏԱԿԱՆԳՆՄԱՆՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

N

ք. «» 20   թ.

« ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքապետարանը», ի դեմս ------------------------ -ի, որը գործում է ------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Պատվիրատու), մի կողմից, և ------------------ն, ի դեմս տնօրեն ------------------------ի, որը գործում է ------------------- կանոնադրության հիման վրա (այսուհետ՝ Կապալառու), մյուս կողմից, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին։

1. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԱՌԱՐԿԱՆ

1.1	Կապալառունպարտավորվումէսույնպայմանագրովսահմանվածկարգով, նախատեսվածծավալներով, ձևովևժամկետներումկատարելսույնպայմանագրի (այսուհետ` պայմանագիր) N 1 Հավելվածովսահմանվածծավալաթերթ-նախահաշվովնախատեսվածՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի 120 հա հողերի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական աշխատանքների                                                                                                                                                                 Աշխատանքներիանվանումը

աշխատանքները (այսուհետ` աշխատանք), իսկՊատվիրատունպարտավորվումէընդունելկատարված աշխատանքըևվարձատրելդրահամար։

1.2	Պայմանագրովնախատեսված աշխատանքներըկատարվումենՀՀօրենսդրությամբսահմանվածստանդարտներին, շինարարարականնորմերինևկանոններին, աշխատանքինախագծին, ինչպեսնաևպայմանագրիանբաժանելիմասըկազմող աշխատանքիծավալաթերթ-նախահաշվինհամապատասխան։

1.3	Պայմանագրովնախատեսված աշխատանքներըսկսվումեն պայմանագիրնուժիմեջմտնելուցհետոևկատարմանժամկետըսահմանվումէ`15.12.2021թ.:

աշխատանքներիկատարմանվերջնաժամկետը

Պայմանագրովնախատեսվածառանձինտեսակիաշխատանքների, փուլերիևծավալներիկատարմանժամկետներըորոշվումենկողմերիկողմիցհամաձայնեցվածօրացուցայինգրաֆիկով (Հավելված N 2)։

2. ԿԱՊԱԼԱՌՈՒԻՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸԿԱՏԱՐԵԼԸ

2.1   ԱշխատանքըկատարվումէԿապալառուիուժերով, նյութերովևմիջոցներով։

2.2	Կապալառունպատասխանատվությունէկրումիրտրամադրածնյութերիևսարքավորումներիորակիհամար։

3. ԿՈՂՄԵՐԻԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸԵՎՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

3.1. Պատվիրատունիրավունքունի`

3.1.1	ՑանկացածժամանակստուգելԿապալառուիիրականացրածաշխատանքիընթացքըևորակը` առանցմիջամտելուվերջինիսգործունեությանը.

3.1.2 Կապալառուիկողմիցպայմանագրի 1.3 կետումնշվածժամկետի (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկի) խախտմանդեպքումիրհայեցողությամբսահմանել աշխատանքիկատարմաննորժամկետևպահանջելԿապալառուիցվճարելուպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը։

3.1.3	Չընդունել աշխատանքիարդյունքը` ՀՀօրենսդրությամբսահմանվածդրույթներին, պայմանագրի 1.2 կետովնախատեսվածփաստաթղթերիպահանջներինչհամապատասխանելուդեպքում` իրհայեցողությամբսահմանելովթերություններիանհատույցվերացմանողջամիտժամկետևպահանջելԿապալառուիցվճարելուպայմանագրի 6.2 կետովնախատեսվածտույժը, ինչպեսնաև 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը։

3.1.4		Միակողմանիլուծելպայմանագիրըևպահանջելհատուցելուիրենպատճառվածվնասները, եթե.

ա)	Կապալառունժամանակինչիսկսում աշխատանքիկատարումըկամ աշխատանքըկատարումէայնքանդանդաղ, որդրաժամանակինավարտըդառնումէակնհայտանհնար,

բ)	Կապալառունխախտելէպայմանագրի 1.3 կետումնախատեսվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը),

գ)	Կապալառուիկողմիցկատարված աշխատանքըչիհամապատասխանումնախագծանախահաշվայինփաստաթղթերովսահմանվածպահանջներին,

դ)	Կապալառուիկողմիցխախտվելենպայմանագրի 3.1.3 կետովնախատեսվածհիմքերով աշխատանքիթերություններիանհատույցվերացմանողջամիտժամկետները.

3.1.5	Աշխատանքիարդյունքիթերություններիհետկապվածպահանջներներկայացնելերաշխիքայինժամկետում։

3.1.6	Լիազորելայլանձի` աշխատանքիիրականացմաննկատմամբտեխնիկականհսկողությունիրականացնելունպատակով.

3.1.7	ՄինչևՊատվիրատուիկողմիցԿապալառուիկատարած աշխատանքիարդյունքնընդունելը, պահանջելիրենհանձնելուանավարտ աշխատանքիարդյունքը`  պայմանագիրնօրենքովկամպայմանագրովնախատեսվածհիմքերովդադարեցնելուդեպքում։

3.2. Պատվիրատունպարտավորէ`

3.2.1	Աշխատանքըկատարելիս` աջակցելԿապալառուինպայմանագրովնախատեսվածդեպքերում, ծավալովևկարգով.

3.2.2 ՊայմանագրովնախատեսվածժամկետումևկարգովԿապալառուիմասնակցությամբզննելևընդունելկատարված աշխատանքը (դրաարդյունքը), իսկպայմանագրից աշխատանքիարդյունքըվատթարացնողշեղումներկամ աշխատանքումայլթերություններհայտնաբերելուդեպքերում` այդմասինանհապաղհայտնելԿապալառուին.

3.2.3	 Պայմանագրիուժիմեջմտնելուպահից 5 աշխատանքայինօրվաընթացքումԿապալառուինտրամադրել աշխատանքիիրականացմանհամարհամապատասխանտարածք.

3.2.4 	Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքնընդունելուդեպքումԿապալառուինվճարելվերջինիսվճարմանենթակագումարները։

3.3. Կապալառունիրավունքունի`

3.3.1	Պայմանագրի 1.3 կետովնախատեսվածժամկետում աշխատանքիարդյունքըհանձնելուդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուպայմանագրի 5.1 կետովնախատեսված` վճարմանենթակագումարը։

3.3.2	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի 5.4 կետումնշվածժամկետներիխախտմանդեպքումՊատվիրատուիցպահանջելվճարելուիրենվճարմանենթակագումարներըևպայմանագրի 6.5 կետովնախատեսվածտույժը։

3.4. Կապալառունպարտավորէ`

3.4.1	Աշխատանքներիառնվազն --80--- տոկոսըկատարելանձամբ, պայմանագրովնախատեսվածկարգովևժամկետներում, իրուժերով, գործիքներով, մեխանիզմներով, ինչպեսնաևանհրաժեշտնյութերովուպատշաճորակով` նախագծինևծավալաթերթինհամապատասխան։

3.4.2	Կատարել աշխատանքիվերաբերյալՊատվիրատուիտվածցուցումները, եթեդրանքչենհակասումպայմանագրիպայմաններին։

3.4.3	Ապահովելշինմոնտաժայինաշխատանքներիկատարումըշինարարականնորմերին, կանոններինուտեխնիկականպայմաններինհամապատասխան, կատարելիրկողմիցմոնտաժվածսարքավորման (էլեկտրական, ջեռուցման, ջրամատակարարման, կոյուղու, օդափոխիչևայլն) անհատականփորձարկում, մասնակցելսարքավորմանհամալիրփորձարկմանը։

3.4.4 	ԱշխատանքիարդյունքըՊատվիրատուինհանձնելիսնրանհայտնելայնպահանջներիևկանոններիմասին, որոնցպահպանումնանհրաժեշտէ աշխատանքիարդյունքիարդյունավետևանվտանգօգտագործմանհամար, ինչպեսնաևտեղեկություններհաղորդելայդպահանջներըևկանոններըչպահպանելուհնարավորհետևանքներիմասին։

3.4.5	 Պայմանագրի 1.3 կետումնշվածժամկետը (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) խախտելուևՊատվիրատուիկողմից աշխատանքիկատարմաննորժամկետսահմանվելուդեպքում, ապահովել աշխատանքիկատարումըսահմանվածժամկետումևյուրաքանչյուրուշացվածօրվահամարվճարելպայմանագրի  6.2 կետովնախատեսվածտույժը։

3.4.6	Պայմանագրի 3.1.4 կետովնախատեսվածհիմքերովպայմանագրիլուծմանդեպքումհատուցելՊատվիրատուինպատճառվածվնասներըևվճարել 6.3 կետովնախատեսվածտուգանքը։

3.4.7 	Շինարարությանօբյեկտիկոնսերվացմանանհրաժեշտությանծագմանդեպքում` իրմիջոցներովկատարել աշխատանքըդադարեցնելուևշինարարությունըկոնսերվացնելուանհրաժեշտությունիցբխողողջամիտծախսերը։

3.4.8 Եթեշինարարականծրագրերիկատարմանարդյունքիկամդրաառանձինբաղադրիչիհամարսահմանվածերաշխիքայինժամկետիընթացքումիհայտենեկելկատարվածաշխատանքիթերություններ, ապաԿապալառունպարտավորէիրհաշվին, Պատվիրատուիկողմիցսահմանվածողջամիտժամկետումվերացնելթերությունները։

3.4.9 ՊայմանագրովերաշխիքայինժամկետէսահմանվումՊատվիրատուիկողմիցողջծավալով Աշխատանքնընդունվելուօրվանհաջորդողօրվանիցհաշված  3650 օր (առնվազն 3650 օրացուցային օր)։ Եթե երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել կատարված Աշխատանքի թերություններ, ապա Կապալառուն պարտավոր է իր հաշվին, Պատվիրատուի կողմից սահմանված ողջամիտ ժամկետում վերացնել թերությունները:26

3.4.10 Կապալիօբյեկտի, դրաառանձինմասերի (կոնստրուկցիաներևայլն) ևօգտագործվելիք նյութերիև (կամ) սարքերի ու սարքավորումների երաշխիքայինժամկետներիններկայացվողնվազագույնպահանջներըներկայացվածենպայմանագրի N – Հավելվածում:27

3.4.11 Որակավորման և պայմանագրիկատարմանապահովմանգործողությանընթացքումլուծարմանկամսնանկացմանգործընթացսկսելուդեպքումդրամասիննախապեսգրավորտեղեկացնելՊատվիրատուին։

4. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՀԱՆՁՆՄԱՆԵՎԸՆԴՈՒՆՄԱՆԿԱՐԳԸ

4.1 Կատարված աշխատանքը ընդունվում է Պատվիրատուի և Կապալառուիմիջև հանձնման-ընդունման արձանագրության ստորագրմամբ: Աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսվում է Պատվիրատուի և Կապալառուիմիջև երկկողմ հաստատված փաստաթղթով՝ նշելով փաստաթղթի կազմման ամսաթիվը:

Մինչև պայմանագրով աշխատանքի կատարման համար նախատեսված օրը ներառյալ Կապալառուն Պատվիրատուին է տրամադրում իր կողմից ստորագրված` աշխատանքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսող փաստաթուղթը (հավելված N 3.1) և հանձնման-ընդունման արձանագրության ___3____ օրինակ (հավելված N 3):

4.2 Հանձնման-ընդունման արձանագրությունն ստորագրվում է, եթե կատարված աշխատանքը համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին։ Հակառակ դեպքում պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքները չեն ընդունվում, հանձնման-ընդունման արձանագրություն չի ստորագրվում և Պատվիրատուն`

ա) հարցի կարգավորման համար ձեռնարկում է նման իրավիճակի համար պայմանագրով նախատեսված միջոցները.

բ) Կապալառուի նկատմամբ կիրառում է պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցներ։

4.3 Պատվիրատուն հանձնման-ընդունման արձանագրությունը ստանալու օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում Կապալառուին է ներկայացնում իր կողմից ստորագրված հանձնման-ընդունման արձանագրության մեկ օրինակը կամ աշխատանքը չընդունելու պատճառաբանված մերժումը։

4.4 Եթե պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված ժամկետում Պատվիրատուն չի ընդունում կատարված աշխատանքը կամ չի մերժում դրա ընդունումը, ապա կատարված աշխատանքը համարվում է ընդունված և պայմանագրի 4.3 կետով սահմանված վերջնաժամկետին հաջորդող աշխատանքային օրը Պատվիրատուն   Կապալառուին տրամադրում իր կողմից հաստատված հանձնման-ընդունման արձանագրությունը:

4.5	Աշխատանքիկամպայմանագրիօրացուցայինգրաֆիկովնախատեսվածառանձինտեսակիաշխատանքների, փուլերիևծավալներիարդյունքներընախագծանախահաշվայինփաստաթղթերինչհամապատասխանելուդեպքումկողմերըկազմումեներկկողմակտ` թվարկելովթերություններիվերացմանհամարպահանջվող` կատարմանենթակալրացուցիչաշխատանքներըևժամկետները։Կապալառունպարտավորէպայմանագրայինգնիսահմաններում, առանցլրացուցիչվճարի, կատարելանհրաժեշտաշխատանքներ։

4.6 Աշխատանքնընդունելիս կիրառվում են նաև հետևյալ պայմանները`

1) Կապալառուի կողմից շինարարության ավարտի մասին տեղեկություն ստանալուց հետո Պատվիրատուի ղեկավարը ձեռնարկում է միջոցներ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված հանձնաժողով ձևավորելու և կատարված աշխատանքներն ընդունելու համար.

2) պայմանագրի կատարման արդյունքը համարվում է ամբողջությամբ ընդունված պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով ձևավորված հանձնաժողովի (այսուհետ` ընդունող հանձնաժողով) կողմից կատարված աշխատանքներն ընդունվելու դեպքում.

3) մինչև ավարտված շինարարական օբյեկտի ընդունումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի մարտի 9-ի N 596-Ն որոշման համապատասխան ստեղծված հանձնաժողովը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով փաստագրում է ավարտված շինարարության օբյեկտը և կազմում օբյեկտը շահագործման ընդունող հանձնաժողովի ակտ.

4) սույն կետի 3-րդ ենթակետում նշված ակտը սահմանված կարգով ստանալուց հետո պատասխանատու ստորաբաժանումն ստուգում է ավարտված շինարարական օբյեկտի (կատարված աշխատանքների) համապատասխանությունը պայմանագրի պահանջներին և, եթե կատարված աշխատանքը`

ա. համապատասխանում է պայմանագրի պայմաններին, ապա ստորագրվում է պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրություն,

բ. չի համապատասխանում պայմանագրի պայմաններին, ապա արձանագրություն չի ստորագրվում.

5) մինչև սույն կետով նախատեսված պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու մասին հանձնման-ընդունման ավարտական արձանագրությունն ստորագրելը՝ Պատվիրատուն չի վճարում կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսը, իսկ տարաժամկետ վճարելու դեպքում` վերջին վճարման գումարը, որը չի կարող պակաս լինել կապիտալ շինարարության համար կատարված աշխատանքների ընդհանուր գումարի հինգ տոկոսից:

5. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻԳԻՆԸԵՎՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

5.1 Սույն պայմանագրիընդհանուրգինըկազմումէ -------------- (------------------)  ՀՀդրամ, որից ---------- (----------------------------------------) ՀՀդրամը` ԱԱՀ-ն։ԳինըներառումէԿապալառուիկողմիցիրականացվողբոլործախսերը, ընդորում`

1-ինչափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀդրամ` որից ---------- (-----------------------------) ՀՀդրամը` ԱԱՀ-ն։

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n-րդչափաբաժին  .............. (.....................)  ՀՀդրամ` որից ---------- (----------------------------) ՀՀդրամը` ԱԱՀ-ն:28

5.1.1 Պայմանագրիգնից` մինչև ----------- (--------------------------) ՀՀդրամը, ՊատվիրատունփոխանցումէԿապալառուիբանկայինհաշվին` որպեսկանխավճար։

Կանխավճարիմարումնիրականացվումէհանձնման-ընդունմանարձանագրություններիհիմանվրակատարվողվճարումներիցնվազեցումներ (պահումներ) կատարելուձևով։Ընդ որում մինչև կանխավճարի ամբողջական մարումը, Կապալառուին վճարումներ չեն կատարվում:29

5.2 ԱշխատանքիգինըկայունէևԿապալառունիրավունքչունիպահանջելավելացնելու, իսկՊատվիրատուննվազեցնելուայդգինը։

5.3	 Պատվիրատունվճարումէ աշխատանքիկամպայմանագրիօրացուցայինգրաֆիկովնախատեսված` առանձին տեսակի աշխատանքների, փուլերի և ծավալների`  պայմանագրի 4-րդ բաժնով նախատեսված կարգով ընդունելու դեպքում Հայաստանի Հանրապետության դրամով անկանխիկ` դրամական միջոցները Կապալառուի հաշվարկային հաշվին փոխանցելու միջոցով։ Դրամական միջոցների փոխանցումը կատարվում է հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա` պայմանագրի վճարման  ժամանակացույցով (հավելված N 2) նախատեսված չափերով և ամիներին: Եթե արձանագրությունը կազմվում է տվյալ ամսվա 20-ից հետո և այդ ամսում վճարման ժամանակացույցով նախատեսված են ֆինանսական միջոցներ, ապա վճարումն իրականացվում է մինչև 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան մինչև տվյալ տարվա դեկտեմբերի 30-ը։

6. ԿՈՂՄԵՐԻՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

6.1	ԿապալառունպատասխանատվությունէկրումԱշխատանքիորակիևսույնպայմանագրի 1.3 կետով (ներառյալօրացուցայինգրաֆիկը) նախատեսվածժամկետիպահպանմանհամար։

6.2	ՍույնպայմանագրովնախատեսվածԱշխատանքիկատարմանժամկետըխախտելուդեպքումԿապալառուիցյուրաքանչյուրուշացվածաշխատանքային օրվահամարգանձվումէտույժ` կատարմանենթակա, սակայնչկատարվածԱշխատանքիգնի 0,05 (զրոամբողջհինգհարյուրերրորդական) տոկոսիչափով։

6.3	Պայմանագրի 3.1.3 կետովնախատեսվածհիմքերովՊատվիրատուիկողմից աշխատանքըչընդունվելու, ինչպեսնաև 3.1.4 կետովնախատեսվածկարգովպայմանագիրըլուծելուդեպքումԿապալառուիցգանձվումէտուգանք` պայմանագրի 5.1 կետումնախատեսվածգումարի 0,5 (զրոամբողջհինգտասնորդական) տոկոսիչափով:30Ընդ որում տուգանքը հաշվարկվում է նաև աշխատանքի արդյունքը սույն պայմանագրով սահմանված ժամկետում կատարելու, սակայն պատվիրատուի կողմից այդ չընդունվելու դեպքում:

6.4	Պայմանագրի 6.2 և 6.3 կետերովնախատեսվածտույժըևտուգանքըհաշվարկվումևհաշվանցվումենԿապալառուինվճարվողգումարներիհետ։

6.5	Պատվիրատուիկողմիցպայմանագրի 5.3 կետովնախատեսվածժամկետներիխախտմանհամարՊատվիրատուինկատմամբյուրաքանչյուրուշացվածաշխատանքային օրվահամարհաշվարկվումէտույժ` վճարմանենթակա, սակայնչվճարվածգումարի 0,05 (զրոամբողջհինգհարյուրերրորդական) տոկոսիչափով։

6.6	ՊայամանագրովչնախատեսվածդեպքերումկողմերնիրենցպարտավորություններըչկատարելուկամոչպատշաճկատարելուհամարպատասխանատվությունենկրումՀՀօրենսդրությամբսահմանվածկարգով։

6.7	Տույժերիև (կամ)տուգանքներիվճարումըկողմերինչիազատումիրենցպայմանագրայինպարտավորություններըկատարելուց։

7. ԱՆՀԱՂԹԱՀԱՐԵԼԻՈՒԺԻԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույնպայմանագրովպարտավորություններնամբողջությամբկամմասնակիորենչկատարելուհամարկողմերնազատվումենպատասխանատվությունից, եթեդաեղելէանհաղթահարելիուժիազդեցությանհետևանքով, որըծագելէսույնպայմանագիրըկնքելուցհետո, ևորըկողմերըչէինկարողկանխատեսելկամկանխարգելել։Այդպիսիիրավիճակներեներկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմականևարտակարգդրությունհայտարարելը, քաղաքականհուզումները, գործադուլները, հաղորդակցությանմիջոցներիաշխատանքիդադարեցումը, պետականմարմիններիակտերըևայլն, որոնքանհնարինենդարձնումսույնպայմանագրովպարտավորություններիկատարումը։Եթեարտակարգուժիազդեցությունըշարունակվումէ 3 (երեք) ամսիցավելի, ապակողմերիցյուրաքանչյուրնիրավունքունիլուծելպայմանագիրը` այդմասիննախապեստեղյակպահելովմյուսկողմին։

8. ԱՅԼՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

8.1 ՊայմանագիրնուժիմեջէմտնումԿողմերիստորագրմանպահիցև գործում է մինչևկողմերի պայմանագրովստանձնածպարտավորություններիողջծավալովկատարումը։

Պայմանագրով նախատեսված կողմերի իրավունքների և պարտականությունների կատարման պայման է հանդիսանում պայմանագիրը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից հաշվառված լինելու հանգամանքը:31

8.2 Պայմանագրիցծագած` կողմիվճարայինպարտավորությունըչիկարողդադարելայլպայմանագրիցծագած` հակընդդեմպարտավորությանհաշվանցով, առանցկողմերիգրավորևկնիքովհաստատվածհամաձայնության։ Պայմանագրիցծագածպահանջիիրավունքըչիկարողփոխանցվելայլանձի, առանցպարտապանկողմիգրավորհամաձայնության։

8.3 Այն դեպքում, երբ օրենքով նախատեսված կարգով օրենքի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկողության կամ վերահսկողության կամ բողոքների քննության արդյունքում արձանագրվում է, որ գնման գործընթացում, մինչև պայմանագրի կնքումը, Կապալառուն ներկայացրել է կեղծ փաստաթղթեր (տեղեկություններ և տվյալներ), կամ վերջինիս ընտրված մասնակից ճանաչելու մասին որոշումը չի համապատասխանում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը, ապա այդ հիմքերն ի հայտ գալուց հետո Պատվիրատուն միակողմանիորեն լուծում է պայմանագիրը, եթե արձանագրված խախտումները մինչև պայմանագրի կնքումը հայտնի լինելու դեպքում գնումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն հիմք կհանդիսանային պայմանագիրը չկնքելու համար։ Ընդ որում, Պատվիրատուն չի կրում պայմանագրի միակողմանի լուծման հետևանքով Կապալառուի համար առաջացող վնասների կամ բաց թողնված օգուտի ռիսկը, իսկ վերջինս պարտավոր է Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով փոխհատուցել իր մեղքով Պատվիրատուի կրած վնասներն այն ծավալով, որի մասով պայմանագիրը լուծվել է։

8.4 ՊայմանագրիհետկապվածվեճերըենթակաենքննությանՀայաստանիՀանրապետությանդատարաններում։

8.5	ՊայմանագրումփոփոխություններևլրացումներկարողենկատարվելմիայնԿողմերիփոխադարձհամաձայնությամբ` համաձայնագիրկնքելումիջոցով, որըկհանդիսանապայմանագրիանբաժանելիմասը։

Արգելվում է պայմանագրում, իսկ եթե պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա նաև այդ պայմանագրին կից հաջորդող յուրաքանչյուր տարիներին կնքված համաձայնագրում կատարել այնպիսի փոփոխություններ, որոնք հանգեցնում են գնվող աշխատանքի ծավալների կամ ձեռք բերվող աշխատանքի միավորի գնի կամ պայմանագրի գնի արհեստական փոփոխման։

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման յուրաքանչյուր դեպք սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։

8.6 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով.

1) Կապալառուն պատասխանատվություն է կրում ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար.

2) պայմանագրի կատարման ընթացքում ենթակապալառուի փոփոխման դեպքում Կապալառուն գրավոր տեղեկացնում է Պատվիրատուին՝ տրամադրելով ենթակապալի պայմանագրի պատճենը և դրա կողմ հանդիսացող անձի տվյալները՝ փոփոխությունը կատարվելու օրվանից հինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում:32

8.7 Եթե պայմանագիրն իրականացվում է համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով, ապա այդ պայմանագրի մասնակիցները կրում են համատեղ և համապարտ պատասխանատվություն: Ընդ որում, կոնսորցիումի անդամի կոնսորցիումից դուրս գալու դեպքում պայմանագիրը միակողմանիորեն լուծվում է և կոնսորցիումի անդամների նկատմամբ կիրառվում են պայմանագրով նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:33

8.8Աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև պայմանագրով այդ ժամկետը լրանալը` Կապալառուի առաջարկության առկայության դեպքում` պայմանով, որ Պատվիրատուի մոտ չի վերացել աշխատանքի օգտագործման պահանջը, իսկ Կապալառուի առաջարկությունը ներկայացվել է ոչ ուշ, քան պայմանագրով ի սկզբանե աշխատանքների կատարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց առնվազն 5 օրացուցային օր առաջ: Ընդ որում սույն կետով սահմանված դեպքում աշխատանքի կատարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել մեկ անգամ մինչև 30 օրացուցային օրով, բայց ոչ ավել քան պայմանագրով սահմանված ժամկետն է:

8.9	Պայմանագրի պատշաճ կատարման պայմաններում կողմերի (Կապալառու կամ Պատվիրատու) օգուտները (խնայողություններ) կամ կրած վնասները տվյալ կողմի օգուտը կամ կրած վնասն են։

Պայմանագրի կողմերի` երրորդ անձանց նկատմամբ պարտավորությունները՝ ներառյալ պայմանագրի կատարման շրջանակում Կապալառուի կնքած այլ գործարքները և դրանցից բխող պարտավորությունները, դուրս են պայմանագրի կարգավորման դաշտից և չեն կարող ազդել պայմանագրի կատարման արդյունքն ընդունելու վրա։ Այդ գործարքների և դրանցից բխող պարտավորությունների կատարման հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են այդ գործարքների հետ կապված հարաբերությունները կարգավորող նորմերով, և դրանց համար պատասխանատու է Կապալառուն։

8.10 Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքովկամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցման դեպքերի: Ընդ որում, պայմանագրի կողմերի` պարտավորությունների մասնակի չկատարման կամ ամբողջությամբ լուծման կողմերի փոխադարձ համաձայնությունն անհրաժեշտ է ձեռք բերել նախքան Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական հատկացումների նվազեցումը:

8.11 Կապալառուի կողմից ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու հիմքով պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը Պատվիրատուն հրապարակում է www.procurement.am հասցեով գործող ինտերնետային կայքի «Պայմանագրերը միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումներ» բաժնում` նշելով հրապարակման ամսաթիվը: Կապալառուն, պայմանագիրը միակողմանի լուծելու վերաբերյալ, համարվում է պատշաճ ծանուցված` ծանուցումը, սույն կետով սահմանված հրապարակվելուն հաջորդող օրվանից:Պայմանագիրն ամբողջությամբ կամ մասնակի միակողմանի լուծելու մասին ծանուցումը տեղեկագրում հրապարակվելու օրը Պատվիրատուն այն ուղարկվում է նաև Կապալառուի էլեկտրոնային փոստին:

8.12	Սույնպայմանագրիկապակցությամբծագածվեճերըլուծվումենբանակցություններիմիջոցով։Համաձայնությունձեռքչբերելուդեպքումվեճերըլուծվումենդատականկարգով։

8.13 Սույնպայմանագիրըկազմվածէ ____ էջից, կնքվումէերկուօրինակից, որոնքունենհավասարազորիրավաբանականուժ, յուրաքանչյուրկողմինտրվումէմեկականօրինակ։Սույնպայմանագրի N 1, N 2, N 3, N 4 և N 4.1 հավելվածները, համարվումենպայմանագրիանբաժանելիմասը։

8.14 ՍույնպայմանագրիհետկապվածհարաբերություններինկատմամբկիրառվումէՀայաստանիՀանրապետությանիրավունքը։

8.15 Պայմանագրով նախատեսված աշխատանքների կատարումն իրականացվում է այդ նպատակով ֆինանսական միջոցների առկայության և դրա հիման վրա կողմերի միջև համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով: Պայմանագիրը լուծվում է, եթե այն կնքելու օրվան հաջորդող վեց ամսվա ընթացքում այդ նպատակով պայմանագրի կատարման համար ֆինանսական միջոցներ չեն նախատեսվում: Եթե պայմանագրի կատարման համար հատկացված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է գնումների բազային միավորի քսանհինգպատիկը, ապա Պատվիրատուի կողմից համաձայնագիր կկնքվի, եթե Կապալառուի կողմից տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումները` նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափով, փոխարինվում են  երաշխիքով կամ կանխիկ փողով` հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման N 1 հավելվածի 32-րդ կետի 17-րդ ենթակետի «բ» պարբերության պահանջները: Ընդ որում, Կապալառուն համաձայնագիրը կնքում, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները Պատվիրատուին ներկայացնում է համաձայնագիր կնքելու ծանուցումը ստանալու օրվանից տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հակառակ դեպքում պայմանագիրը Պատվիրատուի կողմից միակողմանիորեն լուծվում է:34

9. ԿՈՂՄԵՐԻՀԱՍՑԵՆԵՐԸ, ԲԱՆԿԱՅԻՆՎԱՎԵՐԱՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸԵՎՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Անհրաժեշտությանդեպքումպայմանագրի նախագծումկարողեններառվելՀՀօրենսդրությանըչհակասողդրույթներ։

Հավելվածթիվ 1

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ*

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր գյուղի 120 հա հողերի ոռոգման համակարգի կառուցման շինարարական»ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

Կցվում է ֆայլով:

* Կապալառուն աշխատանքները կատարում է –ՀՀ ՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղ:

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելվածթիվ 2

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆԳՐԱՖԻԿ

«ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարական»ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻԿԱՏԱՐՄԱՆ

| N ը/կ | Կապալառուիկողմիցկատարվելիքաշխատանքներիառանձինտեսակների Անվանումներ | Աշխատանքներիկատարմանժամկետը** |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 1 | Ընդհանուր աշխատանքներ | Պայմանագիրը կնքելու օրը | 15.12.2021թ. |
| 2 | Առանձին աշխատանքների տևողությունը սահմանված է Նախագծում: |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |  |  |  |

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

** Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա <<Սկիզբը>> սյունակում ժամկետի սկիզբը նշվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրը:

Հավելված N 3

«         »              20  թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ՎՃԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ*

ՀՀդրամ

| Աշխատանքի |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| հրավերով նախատեսված չափաբաժնի համարը | գնումներիպլանովնախատեսվածմիջանցիկծածկագիրը` ըստԳՄԱդասակարգման (CPV) | Անվանումը | դիմաց վճարումները նախատեսվում է իրականացնել 2021 թ-ին` ըստ ամիսների, այդ թվում** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | հունվար | փետրվար | մարտ | ապրիլ | մայիս | հունիս | հուլիս | օգոստոս | սեպտեմբեր | հոկտեմբեր | նոյեմբեր | դեկտեմբեր | Ընդամենը |
| 1 | 45221142 | ՀՀՏավուշիմարզիԲերքաբերգյուղի 120 հահողերիոռոգմանհամակարգիկառուցմանշինարարականաշխատանքներ | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | 30 % | 50 % | 75 % | 100% | 100 % |

* Վճարմանենթակագումարներըներկայացվում են աճողականկարգով: Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, ապա սույն ժամանակացույցը լրացվում և կնքվում է ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի հետ միաժամանակ` որպես դրա անբաժանելի մաս:

** հրավերում գումարները նշվում են տոկոսով, իսկ պայմանագիրը կնքելիս տոկոսի փոխարեն նշվում է կոնկրետ գումարի չափ

| ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |  | ԿԱՊԱԼԱՌՈՒ --------------------------------- /ստորագրություն/ Կ.Տ |
| --- | --- | --- |

Հավելվածթիվ 4

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

| Պայմանագրիկողմ ___________________________ ___________________________ գտնվելուվայրը ______________ հհ _________________________ հվհհ _______________________ | Պատվիրատու _____________________________ _____________________________ գտնվելուվայրը _________________ հհ____________________________ հվհհ___________________________ |
| --- | --- |

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻԿԱՄԴՐԱՄԻՄԱՍԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ

ՀԱՆՁՆՄԱՆ-ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ

«      » «              »20    թ.

Պայմանագրի /այսուհետ` Պայմանագիր/ անվանումը` ____________________________________________________________________________________________

Պայմանագրիկնքմանամսաթիվը` «____» «__________________» 20 թ.

Պայմանագրիհամարը`    __________

ՊատվիրատունևՊայմանագրիկողմը՝հիմք ընդունելովպայմանագրի կատարման վերաբերյալ «   » «       » 20   թ. դուրս գրված N ___   հաշիվ ապրանքագիրը, կազմեցին սույն արձանագրությունը հետևյալի մասին.

ՊայմանագրիշրջանակներումՊայմանագրի կողմը  կատարել է հետևյալ աշխատանքները՝

| N | Կատարվածաշխատանքների |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | անվանումը | տեխնիկական բնութագրի համառոտ շարադրանքը | քանակական ցուցանիշը |  | կատարման ժամկետը |  | Վճարման ենթակա գումարը /հազար դրամ/ | Վճարման ժամկետը /ըստ վճարման ժամանակացույցի/ |
|  |  |  | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի | ըստ պայմանագրով հաստատված գնման ժամանակացույցի | փաստացի |  |  |

Սույն արձանագրությաներկկողմհաստատման համար հիմք հանդիսացածհաշիվապրանքագիրըևդրական եզրակացությունը հանդիսանում են սույն արձանագրության բաղկացուցիչ մասը և կցվում են:

| Աշխատանքը հանձնեց | Աշխատանքը ընդունեց |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |
| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| Կ.Տ. | Կ.Տ. |

Հավելված 4.1

«»                  20   թ. կնքված

ծածկագրով պայմանագրի

ԱԿՏ  N

պայմանագրի արդյունքը Պատվիրատուին հանձնելու փաստը ֆիքսելու վերաբերյալ

Սույնով արձանագրվում է, որ		-ի(այսուհետ` Պատվիրատու)   և		-ի

Պատվիրատուի անունը                                                                                                 Կապալառուի անունը

(այսուհետ` Կապալառու) միջև20     թ. 				 -ին կնքված N

պայմանագրի կնքման ամսաթիվը			                             պայմանագրի համարը

գնման պայմանագրի շրջանակներում Կապալառուն20  թ. 		-ին հանձնման-ընդունման նպատակով Պատվիրատուին հանձնեց ստորև նշված աշխատանքները.

| Աշխատանքի |  |  |
| --- | --- | --- |
| անվանումը | չափման միավորը | քանակը (փաստացի) |

Սույն ակտը կազմված է 2 օրինակից, յուրաքանչյուր կողմին տրամադրվում է մեկական օրինակ:

ԿՈՂՄԵՐԸ

| Հանձնեց | Ընդունեց |
| --- | --- |

հայտը նախագծած ներկայացուցիչ`

| ___________________________ ազգանուն, անուն | ___________________________ ազգանուն, անուն |
| --- | --- |
| ___________________________ ստորագրություն | ___________________________ ստորագրություն |

*Եթե գնումն իրականացվում է գնանշման հարցման կամ հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով, ապա գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը սույն օրինակելի փաստաթղթի հիման վրա հայտարարության և հրավերի տեքստերի պատրաստման ընթացքում, բոլոր այն բաժիններում, կետերում և պարբերություններում, ներառյալ մասնակիցների կողմից ներկայացվելիք փաստաթղթերի օրինակելի ձևերում, որտես օգտագործված է «բաց մրցույթ» բառերը, փոխարինում է համապատասխանաբար «գնանշման հարցում» կամ «հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնում» բառերով, իսկ ծածկագրում «ԲՄԱՇՁԲ» բառը՝ համապատասխանաբար «ԳՀԱՇՁԲ» կամ «ՀՄԱԱՇՁԲ» բառերով.

Եթե գնման գինը չի գերազանցում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության պետական գնումների համաձայնագրով սահմանված շեմերը, ապա սույն նախադասությունը հայտարարությունից հանվում է:

Կետը, ինչպեսնաևհրավերի 1-ինմասի 7-րդբաժինըհրավերիցհանվումէ, եթե՝

- ընթացակարգըկազմակերպվումէ “Գնումներիմասին” ՀՀօրենքի 15-րդհոդվածի 6-րդմասիհիմանվրա, բացառությամբայնդեպքի, երբընթացակարգըկազմակերպելուհամարանհրաժեշտգնմանհայտըհաստատվելուօրվադրությամբնախատեսվածֆինանսականմիջոցներիչափըգերազանցումէ25մլն. ՀՀդրամըևկնքվելիքպայմանագրիամբողջականկատարմանհամարհետագայումևսպահանջվելուենֆինանսականմիջոցներ.

- գնմանհայտովտվյալընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքներիգինըչիգերազանցում25մլն. ՀՀդրամը.

- գնումնիրականացվումէհրատապությանհիմքովպայմանավորվածմեկանձիցգնմանձևով:

Սույնպայմանիկիրառմանդեպքումխմբագրվումենհրավերիկետերը, բաժիններըևդրանցկատարվածհյղումները:

Նախատեսվում է հրավերով, եթե կիրառելի է:

.1Եթեգնմանհայտովտվյալընթացակարգիշրջանակումգնվելիքաշխատանքիգինըգերազանցումէգնումներիբազայինմիավորիյոթանասունապատիկը<<15>>թիվըփոխարինվումէ<<30>>թվով։

5 Եթե գնումն իրականացվում է հրատապության հիմքով պայմանավորված մեկ անձից գնման ձևով, ապա՝

- 3.1 կետի 2-րդ պարբերությունը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «Մասնակիցն իրավունք ունի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն մեկ օրացուցային օր առաջ հանձնաժողովից պահանջելու հրավերի պարզաբանում։ Ընդ որում պարզաբանումը կարող է պահանջվել մինչև սույն կետում նշված օրվա ժամը 17:00-ն (Երևանի ժամանակով): Հանձնաժողովը հարցումը կատարած մասնակցին պարզաբանումը տրամադրում է հարցումը ստանալու օրվան հաջորդող օրացուցային օրվա ընթացքում, բայց ոչ ուշ, քան ընթացակարգի հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալուց առնվազն 3 ժամ առաջ: Սույն կետում նշված հարցումը մասնակիցը ներկայացնում է հանձնաժողովի քարտուղարի էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով: Հարցման մասին պարզաբանումն ուղարկվում է հանձնաժողովի քարտուղարի` սույն հրավերով նախատեսված էլեկտրոնային փոստից մասնակցի` հարցումը ստացված էլեկտրոնային փոստին ուղարկելու միջոցով:».

- 3.4 կետը շարադրվում է հետևյալ խմբագրությամբ՝ «3.4 Հայտերիներկայացմանվերջնաժամկետըլրանալուցառնվազնմեկօրացուցայինօրառաջհրավերումկարողենկատարվելփոփոխություններ։Փոփոխությունկատարելուօրըփոփոխությունկատարելումասինհայտարարությունէհրապարակվումտեղեկագրում:».

- 3.6 կետըշարադրվումէհետևյալխմբագրությամբ՝  «3.6 Հրավերումփոփոխություններկատարվելուդեպքումհայտերըներկայացնելուվերջնաժամկետըհաշվվումէայդփոփոխություններիմասինտեղեկագրումհայտարարությանհրապարակմանօրվանից։»

6Գնումը մրցույթով կամ գնանշման հարցման ձևով կազմակերպելու դեպքում սույն նախադասությունը հանվում է հրավերից, եթե`

- ընթացակարգը կազմակերպվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա, բացառությամբ այն դեպքի, երբ ընթացակարգը կազմակերպելու համար անհրաժեշտ գնման հայտը հաստատվելու օրվա դրությամբ նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափը գերազանցում է 25 մլն. ՀՀ դրամը և կնքվելիք պայմանագրի ամբողջական կատարման համար հետագայում ևս պահանջվելու են ֆինանսական միջոցներ.

- գնման հայտով տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք աշխատանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը

7Ենթակետը հանվում է, եթե հայտի ապահովման պահանջ սահմանված չէ:

8 Ենթակետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանք

9 Սույն կետը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

10 Սահմանվում է պատվիրատուի կողմից:

11 Սույն նախադասությունը հրավերից հանվում է, եթե գնման ընթացակարգը չի կազմակերպվում չափաբաժիններով:

.1Եթե գնման հայտով տվյալ չափաբաժնի գինը․

- չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը,ապա սույն պարբերությունից հանվում են << կամ բանկերի կամ ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից տրամադրված երաշխիքների >> բառերը․

-- չի գերազանցում գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, բայց ավելի է քսանհինգապատիկից, ապա սույն պարբերությունից հանվում են << տուժանքի (հավելված 4․2) կամ >> բառերը, իսկ <<20>> թիվը փոխարինվում է <<90>> թվով,

- գերազանցում է գնումների բազային միավորի յոթանասունապատիկը, ապա սույն պարբերությունից հանվում է << տուժանքի (հավելված 4․2) կամ >> բառերը, <<15>> թիվը փոխարինվում է <<30>> թվով, իսկ <<20>> թիվը՝ <<90>> թվով,

12 Եթե ՝

-  տվյալ ընթացակարգի շրջանակում չի կիրառվում 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա տվյալ պարբերությունը հանվում է հրավերից, իսկ 5-րդ պարբերությունից հանվում է “կամ հավելված 4.1” բառերը.

- տվյալ ընթացակարգի շրջանակում կիրառվում է 10.2 կետի 4-րդ պարբերությամբ սահմանված կարգավորումը, ապա 4-րդ և 5-րդ պարբերությունների փոխարեն սահմանվում է հետևյալ  պայմանը՝ “Պայմանագրի կատարման յուրաքանչյուր փուլի արդյունքն ընդունվելուց հետո որակավորման ապահովման գումարը նվազեցվում է այդփուլի գումարի նկատմամբ հաշվարկված համամասնությամբ: Երաշխիքի ձևով որակավորման ապահովումը ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է 4.1 հավելվածի համաձայն: ” , իսկ հավելված 4-ը հրավերից հանվում է :

13 Եթե գնման հայտով գնվելիք աշխատանքի գինը չի գերազանցում 25 մլն. ՀՀ դրամը, ապա“բանկային երաշխիքի կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերը փոխարիվում են “միակողմանի հաստատված հայտարարության՝ տուժանքի (հավելված 5.1) կամ կանխիկ փողի ձևով” բառերովիսկ 3-րդ պարբերության մեջ նշված <<90>> թիվը փոխարինվում է <<20 >> թվով:

14 Սույն կետը խմբագրվում է ըստ համապատասխան պատվիրատուի:

15 Համատեղ գործունեության կարգով (կոնսորցիումով) մասնակցելու դեպքում հայտում ներառվող` մասնակցի կողմից հաստատվող փաստաթղթերը պետք է հաստատված լինեն կոնսորցիումի բոլոր անդամների կողմից:

16 Եթեհրավերովհայտիապահովմաններկայացմանպահանջսահմանվածչէ, ապասույնկետըհրավերիցհանվումէ:

17 Կետը հանվում է, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ:

Եթե կիրառվում է սույն հրավերի 1-ին մասի 2․4 կետի 2-րդ նախադասությամբ նախատեսված կարգավորումը, ապա << պարտավորվում ընտրված մասնակից ճանաչվելու դեպքում, հրավերով սահմանված կարգով և ժամկետում, ներկայացնել որակավորման ապահովում.>> բառերը փոխարինվում են << հայտերը բացելու օրվա դրությամբ ունի միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների (Fitch, Moodys, Standard & Poor’s ) կողմից շնորհված վարկունակության վարկանիշ առնվազն Հայաստանի Հանրապետությանը շնորհված սուվերեն վարկանիշի չափով:>> բառերով։ Ընդ որում  նշվում է նաև վարկանիշի չափը:

*լրացվումէհանձնաժողովիքարտուղարիկողմից` մինչևհրավերըտեղեկագրումհրապարակելը:

** Սույն ենթակետում նշված անձանց բացակայության դեպքում ներկայացվում է մասնակցիգործադիր մարմնի ղեկավարի և անդամների տվյալները:

*** պարբերությունը և հավելված 1.1 հանվում են, եթե գնման առարկան չի հանդիսանում շինարարական աշխատանքներ

*լրացվումէհանձնաժողովիքարտուղարիկողմից` մինչևհրավերըտեղեկագրումհրապարակելը:

**եթեմասնակիցնավելացվածարժեքիհարկվճարողէ, ապատվյալպայմանագրիգծովՀայաստանիՀանրապետությանպետականբյուջեվճարվելիքավելացվածարժեքիհարկիգումարընշվումէ4-րդսյունակում։

25Սույն հավելվածը հրավերից հանվում է, եթե գնման առարկաչեն հանդիսանում շինարարական աշխատանքները:

26Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե գնման առարկա հանդիսացող շինարարական ծրագիրը պահանջում է նախագծային փաստաթղթեր:

27Սույն կետը հանվում է պայմանագրի նախագծից, եթե կիրառելի չէ:

28 Եթե Կապալառուի կողմից գնային առաջարկը ներկայացվել է առանց ԱԱՀ-ի, ապա պայմանագիրը կնքելիս սույն կետից հանվում են «որից -------- (----------) ՀՀ դրամը` ԱԱՀ-ն» բառերը:29 Կապալառուն կարող է հրաժարվել առաջարկված կանխավճարից կամ դրա մի մասից: Ընդ որում կնքվելիք պայմանագրում կանխավճարը սահմանվում է Պատվիրատուի և Կապալառուի միջև համաձայնեցված չափով: Եթե պայմանագրով չի նախատեսվում կանխավճարի հատկացում, ապա սույն կետը հանվում է նախագծից:

30Եթե պայմանագիրը կնքվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ կետի հիման վրա, ապա տուգանքը հաշվարկվում է այն համաձայնագրի գնի նկատմամբ, որի շրջանակում արձանագրվել է ստանձնված պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման հանգամանքը:

Եթե պայմանագիրը ներառում է մեկից ավել չափաբաժին, ապա տուգանքը հաշվարկվում է պայմանագրով այդ չափաբաժնի համար սահմանված ընդհանուր գնի նկատմամբ:

31 Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին պարտավորություններ չառաջացնող գնումների դեպքում սույն նախադասությունը պայմանագրից հանվում է:

32Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում ենթակապալի պայմանագիր կնքելու միջոցով:

33Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի իրականացվում համատեղ գործունեության (կոնսորցիումի) պայմանագիր կնքելու միջոցով:

34Եթե պայմանագիրը կնքվում է "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա և պայմանագրի գինը չի գերազանցում գնումների բազային միավորի քսանհինգապատիկը, ապա սույն կետը խմբագրվում է` վերջինից հանելով3-րդ նախադասությունը, իսկ 4-րդ նախադասությունը խմբագրվում է` «, իսկ տուժանքի ձևով ներկայացված որակավորման և պայմանագրի ապահովումների փոխարինման դեպքում նաև նոր ապահովումները» բառերը փոխարինելով «և» բառով:Սույն կետը հանվում է պայմանագրից, եթե պայմանագիրը չի կնքվում "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա: