| # ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ # ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ |  | РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ REPUBLIC OF ARMENIA MINISTRY OF EDUCATION, SCIENCE, CULTURE AND SPORT GENERAL SECRETARY |
| --- | --- | --- |
| 0010, Երևան, Վ. Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, Հեռ./Тел./Tel.: +374 10 59 96 00, ֆաքս/факс/fax (374 10) 52 73 43, 0010, Ереван, В. Саргсян 3, Дом правительства 2, 0010, V. Sargsyan 3, Government House 2, Yerevan, secretariat@escs.am, www.escs.am |  |  |

N 04/35/9185-2026                                                                                                                  20.03.2026

ՍԵԴՐԱԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ ԱՁ-ին

(Էլ. փոստ՝ hgmsn@mail.ru)

Հարգելի´ Սեդրակ Մուրադյան,

2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՕ-431-Ն օրենքի համաձայն՝ քաղաքաշինության բնագավառում գործունեություն իրականացնող լիցենզավորված սուբյեկտները պարտավոր էին մինչև 2024 թվականի սեպտեմբերի 17-ը urban.e-gov.am հարթակի միջոցով դիմել վերալիցենզավորման՝ համապատասխան դասի լիցենզիա ստանալու նպատակով։ Նշված կարգով լիցենզիաների դասակարգումն ու ներդիրների տրամադրումն իրականացվել է ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 2023 թվականի դեկտեմբերի 6-ի № 15-Ն հրամանով։ Նշված պահանջի չկատարման արդյունքում 2024 թվականի սեպտեմբերի 17-ից հետո նախկինում տրամադրված լիցենզիաների գործողությունը համարվում է դադարեցված, նույնիսկ այն պարագայում, երբ առկա են պարտավորություններ, որոնց պայմանագրային ժամկետները 2024 թվականի սեպտեմբերի 17-ից հետո չեն ավարտվել։

Տվյալ պարագայում, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության (այսուհետ՝ Նախարարություն) և Ձեր միջև 11.01.2024թ. կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/17 պայմանագրով (այսուհետև՝ Պայմանագիր) Դուք ստանձնել եք պարտավորություն՝ մատուցելու նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փորձաքննության ծառայություններ՝ նախագծերը տրամադրելուց հետո 20 օրացուցային օրվա ընթացքում։ Նշված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերը փորձաքննության համար պատրաստ են եղել 2024 թվականի սեպտեմբերի 17-ից հետո, և, քանի որ Դուք սահմանված կարգով վերալիցենզավորում չեք իրականացրել և համապատասխան լիցենզիա և ներդիրներ չեք ստացել, հետևաբար, նշված ժամանակահատվածում Դուք իրավասու չեք եղել մատուցելու պայմանագրով նախատեսված ծառայությունները։ Ավելին, 2025 թվականի փետրվարի 10-ին (Մ-10376-2025) Ձեր կողմից ներկայացված գրությամբ Դուք հաստատել եք, որ 2024թ սեպտեմբերի 17-ից հետո համապատասխան լիցենզիաների և ներդիրների բացակայության պատճառով չեք կարող կատարել պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները։

Այսպիսով, լինելով տեղեկացված 2022 թվականի դեկտեմբերի 16-ի «Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին ՀՕ-431-Ն օրենքի օրենսդրական փոփոխությունների մասին, Դուք 2023 թվականի դեկտեմբերի 20-ին մասնակցել եք մրցույթին, ճանաչվել հաղթող և կնքել պայմանագիր՝ հետագայում չապահովելով դրա պատշաճ կատարման համար անհրաժեշտ իրավական հիմքերը /չեք վերալիցենզավորվել/, ինչի հետևանքով պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարումը դարձել է անհնար։

Ելնելով վերոգրյալից և հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածը, 46-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 446-րդ հոդվածի 2-րդ մասը և 467-րդ հոդվածի 1-ին մասը, ՀՀ «Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու 16.12.2022 թվականի ՀՕ-431-Ն օրենքի 7-րդ հոդվածը, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 06.12.2023թ 15-Ն հրամանը, ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի պաշտոնական կայքում /https://www.minurban.am/ հրապարակված 02.03.2026թ դրությամբ նոր ընթացակարգով լիցենզավորված կազմակերպությունների ցանկը, Ձեր 10.02.2025թ Նախարարությանն ուղղված գրությունը, ինչպես նաև Պայմանագրի 2.1.3 կետի բ/ ենթակետը՝ Նախարարությունը միակողմանի լուծում է 11.01.2024թ կնքված N ՀՀԿԳՄՍՆԳՀԾՁԲ-24/17 պայմանագիրը (2-րդ չափաբաժնի մասով)՝ Կատարողի կողմից պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման անհնարինության հիմքով։

ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝		ՎԱՀՐԱՄ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

(պարտականությունները կատարող)