![armenia_small_emblem[1]]()

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ 1422-N от 10 октября 2019 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ № 526-N ОТ 4 МАЯ 2017 ГОДА И
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ № 1454-N ОТ 16 НОЯБРЯ 2017 ГОДА

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководствуясь статьей 34 Закона Республики Армения "О нормативно-правовых актах", Правительство Республики Армения постановляет:

1. В Порядок, утвержденный подпунктом 1 пункта 1 Постановления Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года "Об утверждении порядка организации процесса закупок и признании утратившим силу Постановления Правительства Республики Армения № 168-N от 10 февраля 2011 года", внести следующие изменения и дополнения:

1) абзац "а" подпункта 1 пункта 6 после слов "генеральный секретарь" дополнить словами "или уполномоченное последним должностное лицо";

2) в пункте 19:

а. после слов "на основании проектной документации, утвержденной и прошедшей экспертизу в порядке, установленном законодательством Республики Армения" дополнить словами ", за исключением тех случаев, когда согласно законодательству Республики Армения для выполнения данной строительной работы не требуется разработки и экспертизы проектной документации",

б. в подпунктах 1 и 2 слова "органами государственного управления," заменить словами ''государственными органами'';

3) пункт 20 дополнить подпунктом 3 в следующей редакции:

"3) график организации процессов закупки. При закупках, совершаемых для нужд Министерства обороны Республики Армения, предусмотренный настоящим подпунктом график закупок утверждается в течение 20 рабочих дней, исчисленных со дня возникновения потребности в закупке. Причем в случае закупок, производимых за счет средств государственного бюджета, после утверждения Правительством Республики Армения среднесрочной программы расходов предпринимаются меры по организации процессов закупки на основании пункта 2 части 6 статьи 15 Закона и заключения договоров до начала бюджетного года. Если необходимые для закупки строительной программы все средства предусмотрены в утвержденной среднесрочной программе расходов, то процесс закупки организуется согласно регулированию, указанному в настоящем подпункте Закона — по полной стоимости, предусмотренной проектной документацией.";

4) в пункте 21:

а. абзац 1 изложить в следующей редакции:

"21. Если графиком организации процессов закупки не предусмотрен иной срок, то в течение двадцати рабочих дней, следующих за днем возникновения потребности в закупке, ответственное подразделение:",

б. абзац "а" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"а. характеристики предмета закупки. При закупке товаров указывается также необходимость представления информации относительно предлагаемых участником товарного знака, фирменного наименования, марки и производителя, а на этапе исполнения договора — необходимость представления гарантийного письма или сертификата соответствия от производителя товара или представителя последнего, если они применимы для данного товара. При этом на этапе исполнения договора от заключившего его участника не требуется сертификата страны происхождения.";

5) пункт 22 изложить в следующей редакции:

"22. При установлении характеристик предмета закупки следует учитывать, что им должны соответствовать более одного потенциальных участников или производителей — за исключением случаев, когда закупка производится на основании, предусмотренном подпунктом 4 пункта 23 настоящего Порядка.";

6) перечень подпункта 4 пункта 23 дополнить пунктами 33-39 следующего содержания:

"33. Приобретение товаров, работ и услуг в рамках организации культурных и (или) художественно-творческих мероприятий (постановок, показов, выставок, концертов, фестивалей, кинопроизводства, производства телепередач), за исключением строительных работ

34. Приобретение культурных ценностей

35. Услуги по выпуску, возобновлению выпуска и выкупу облигаций

36. Приобретение услуг у государственного или общинного учреждения для нужд органа местного самоуправления

37. Услуги по банковскому обслуживанию

38. Приобретение товара, работы и услуги у государственной или общинной некоммерческой организации, если целью создания данной организации — предметом предусмотренной уставом основной деятельности — является поставка товара, выполнение работы или предоставление услуги, являющихся предметом закупки, учредителю или созданной последним государственным некоммерческим организациям

39. Приобретение у коммерческих организаций с более чем пятидесятипроцентным участием государства или общины таких товаров, работ и услуг, которые не могут быть осуществлены другими хозяйствующими субъектами";

7) абзац "б" подпункта 5 пункта 23 изложить в следующей редакции:

"б. при закупках для нужд государства или общин в иных случаях, признанных неотложными соответственно — постановлением Правительства Республики Армения или Совета старейшин общины, в случае иных заказчиков — решением руководителя уполномоченного органа, осуществляющего общее управление, а в случае фондов — решением Совета попечителей,";

8) пункт 23 дополнить подпунктами 6-8 следующего содержания:

"6) закупка программного обеспечения, включая случаи, когда более пятидесяти процентов от цены заключаемого в этих целях договора относятся к аппаратным обеспечениям, а также закупка работ (услуг) по разработке проектной документации, необходимой для выполнения строительных работ, считается консультационной услугой, и их приобретение осуществляется в порядке, установленном статьей 44 Закона. Причем в случае применения настоящего подпункта, процедуры предварительной квалификации может не применяться;

7) процесс приобретения услуг по экспертизе проектной документации, необходимой для выполнения строительных работ, осуществляет Заказчик;

8) для квалификации процедуры закупки в качестве приобретения товара, работы или услуги учитывается обстоятельство наличия большого удельного веса одного из них в цене заключаемого договора, за исключением строительных работ.";

9) пункт 32 изложить в следующей редакции:

"32. Приглашением предусматривается также, что:

1) по заявке участник представляет:

а. письменное заявление на участие в закупке — с указанием адреса электронной почты, учетного номера налогоплательщика, адреса осуществления деятельности и номера телефона,

б. утвержденное им заверение о своем соответствии установленным приглашением требованиям права на участие,

в. утвержденное им заверение об обязательстве представления квалификационного обеспечения в размере представленного ценового предложения в срок, установленный статьей 35 Закона — в случае признания отобранным участником. При этом при закупке услуг по техническому контролю строительных программ, размер предусмотренного настоящим абзацем обеспечения равен десяти процентам от стоимости, утвержденной установленным для закупки строительных работ порядком и предусмотренной прошедшей экспертизу проектной документацией. Стоимость закупки предусмотренной настоящим абзацем строительной работы публикуется в приглашении. Если по заявке на закупку цена товара, работы или услуги, подлежащих закупке в рамках данной процедуры:

– не превышает десятикратного размера базовой единицы закупок, то обеспечение представляется в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег, за исключением закупки услуг по техническому контролю строительных программ, в случае которых обеспечение представляется в виде банковской гарантии;

– превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, или предметом закупки является услуга по техническому контролю строительных программ, то обеспечение представляется в виде банковской гарантии. При этом срок действия обеспечения не должен быть меньше окончательного срока поставки товаров, выполнения работ или предоставления услуг по заключаемому договору, включая срок, установленный для приемки результата исполнения договора, и представляется в порядке, предусмотренном пунктом 35 Закона,

г. ценовое предложение,

д. в предусмотренных приглашением случаях — обеспечение заявки. Если обеспечение заявки представляется в виде банковской гарантии, то в случае организации процедуры закупки электронным способом, представляется воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант гарантии — с условием, что ее оригинал сопроводительным письмом представляется оценочной комиссии до 17:00 (по ереванскому времени) рабочего дня, следующего за истечением окончательного срока подачи заявок,

е. при закупке товаров — техническую характеристику предлагаемого им товара, а в предусмотренных приглашением случаях — также товарный знак, фирменное наименование, марку и наименование производителя предлагаемого товара (далее — полное описание товара),

ж. объявление об отсутствии злоупотребления доминирующим положением и антиконкурентного соглашения,

и. объявление об отсутствии одновременного участия установленных настоящим Порядком аффилированных с ним лиц в процессе закупки,

к. данные того физического лица (физических лиц), которое (которые) прямо или косвенно владеет (владеют) более чем десятью процентами голосующих акций в уставном капитале участника, включая акции на предъявителя, или данные лица (лиц), обладающего (обладающих) правом назначать или освобождать членов исполнительного органа участника, либо получающего (получающих) более пятнадцати процентов от прибыли, полученной в результате осуществления участником предпринимательской или иной деятельности. При отсутствии указанных в настоящем абзаце лиц, представляются данные руководителя и членов исполнительного органа. При этом, если участник объявляется отобранным участником, то предусмотренная настоящим абзацем информация публикуется в бюллетене одновременно с объявлением о решении о заключении договора;

2) участник представляет ценовое предложение в форме расчета, состоящего из таких обобщенных компонентов как себестоимость, прибыль и налог на добавленную стоимость. Расчет компонентов себестоимости — разбивка или иные детали не требуются и не представляются. Если по части данной сделки участник должен уплатить в государственный бюджет Республики Армения налог на добавленную стоимость, то в ценовом предложении отдельной строкой предусматривается размер суммы, подлежащей выплате по части данного вида налога. Оценка и сравнение ценовых предложений участников осуществляются без исчисления указанной в настоящем подпункте суммы налога. При этом заявка участника не подлежит отклонению, если:

а. графы "себестоимость ценового предложения", "прибыль" и "налог на добавленную стоимость" заполнены только цифрами, а графа "общая цена" — и прописью, и цифрами, либо только прописью,

б. между суммами, указанными прописью или цифрами в графах "себестоимость ценового предложения", "прибыль" и "налог на добавленную стоимость", есть несоответствие, однако общая сумма какой-либо из сумм, указанных прописью или цифрами, соответствует сумме, указанной прописью в графе "общая цена",

в. номер лота в ценовом предложении указан неверно, однако наименование предмета закупки заполнено правильно,

г. лумы сумм, указанных прописью или цифрами в графах "себестоимость ценового предложения", "прибыль", "налог на добавленную стоимость" и "общая сумма", округлены до пяти десятых — по убывающей до целого числа, а пять десятых и более — по возрастающей до целого числа,

д. суммы в графах "себестоимость ценового предложения", "прибыль" и "налог на добавленную стоимость" заполнены как цифрами, так и прописью, и они соответствуют друг другу, а в сумме, указанной прописью в графе "общая сумма", заполнены лишние слова, в результате чего получается несуществующая цифра. При этом в случае, указанном в настоящем абзаце, оценочная комиссия при оценке заявки принимает за основу общую сумму указанных в графах "себестоимость ценового предложения", "прибыль" и "налог на добавленную стоимость" сумм,

е. лумы в суммах, заполненных прописью в графах ценового предложения, указаны цифрами;

3) при закупке строительных программ участник представляет также:

а. утвержденную им — заполненную ведомость объемов работ — смету, учитывая максимальные объемы, установленные приложенной к приглашению ведомостью объемов работ для сметных разделов по работам. При этом объемы применяются в отношении представленного участником общего ценового предложения, принимая во внимание, что отклонение не может быть больше или меньше десяти процентов от размера объема, установленного приложенной к приглашению ведомостью объемов работ для данного раздела. Разделы работы не могут быть искусственно объединены или обособлены,

б. предлагаемые им технические характеристики приборов и оборудования, соответствующих техническим характеристикам, установленным приложенной к приглашению проектной документацией, товарные знаки, фирменные наименования, марки, производителей и гарантийные сроки. В проект заключаемого с отобранным участником договора включаются представленные им по заявке приборы и оборудование;

4) при наличии требования, секретарь комиссии незамедлительно предоставляет копию заявки любого участника другому участнику предъявившему такое требование. При невозможности выполнения требования, лицу, предъявившему требование, незамедлительно предоставляются включенные в заявку документы, с которыми он ознакомляется на месте, с правом фотографировать их, и которые он возвращает секретарю в ходе заседания, не препятствуя нормальному функционированию комиссии;

5) отметка о внесении предоплаты и о ее максимальном размере, при условии, что отобранный участник может отказаться от предложенной предоплаты или ее части. При этом размер предоплаты не может превышать 25 процентов от предложенной отобранным участником цены — за исключением закупок, производимых на основании подпункта 4 пункта 23 настоящего Порядка;

6) заключаемый договор может быть осуществлен посредством заключения агентского договора или договора субподряда. Стороной агентского договора или договора субподряда не может являться другой участник, подавший заявку с целью участия в данной процедуре. Если договор будет осуществляться посредством агентства или субподряда, то участник по заявке представляет также копию агентского договора или договора субподряда и данные лица, являющегося его стороной;

7) участники могут участвовать в процессе закупки в порядке совместной деятельности (консорциумом). В подобном случае:

а. заявка содержит также договор о совместной деятельности,

б. приглашением устанавливается, что ни одна из сторон договора о совместной деятельности не может подать отдельной заявки на одну и ту же процедуру. В случае несоблюдения требования настоящего пункта, на заседании по вскрытию заявок отклоняются как заявки, поданные в порядке совместной деятельности, так и заявки, представленные отдельно,

в. если договором о совместной деятельности установлено, что общие дела участников ведет отдельный участник договора о совместной деятельности, то заявка подается, а в случае заключения договора — выплаты производятся этому участнику. В случае, когда договором о совместной деятельности установлено, что при ведении общих дел каждый участник вправе действовать от имени всех участников, то при заключении договора выплаты на его основании производятся подавшему заявку участнику;

8) если цена договора устойчива, то участник подает ценовую заявку одним числом — по общей цене, предлагаемой для исполнения договора;

9) если цена товара, работы или услуги, закупаемых в рамках настоящей процедуры, не превышает десятикратного размера базовой единицы закупок, то обеспечение заявки не представляется, а обеспечение договора представляется в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. Если сметная цена товара, работы или услуги, закупаемых в рамках настоящей процедуры, превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, то как обеспечение заявки, так и обеспечение договора представляются в виде банковской гарантии или наличных денег. При этом размер обеспечения заявки равен пяти процентам от ценового предложения участника, и если участник представил обеспечение заявки в размере, превышающем установленный настоящим подпунктом размер, то заявка считается удовлетворяющей требованиям приглашения и не подлежит отклонению;

10) если процедура закупки организована на основании части 6 статьи 15 Закона, и на момент возникновения правомочия по заключению договора не предусмотрены финансовые средства, то квалификационное обеспечение и обеспечение договора представляются в форме заключенного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег. Если на момент возникновения правомочия по заключению договора:

а. предусмотренные финансовые средства превышают десятикратный размер базовой единицы закупок, однако для полного исполнения договора в дальнейшем также потребуются финансовые средства, то обеспечение договора по части выделенных финансовых средств представляется в виде банковской гарантии или наличных денег, а по части требуемых финансовых средств — в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег,

б. предусмотрены финансовые средства, то квалификационное обеспечение представляется в размере выделенных финансовых средств в виде банковской гарантии, а обеспечение по части необходимых в будущем финансовых средств представляется в форме утвержденного в одностороннем порядке объявления — в виде неустойки или наличных денег;

11) уведомления электронным способом осуществляются посредством отправки сведений на электронную почту, за исключением закупок, содержащих государственную тайну, при которых уведомления осуществляются в бумажном виде. Приглашением и заявкой предусматриваются электронные адреса заказчика и участника. При обмене сведениями (документами) электронным способом их отправитель удостоверяет сведения (документы) электронной цифровой подписью, а сертификат — размещенным на идентификационной карте, предоставленной в порядке, установленном Законом Республики Армения "Об идентификационных картах", либо отправляет сведения (документы) в воспроизведенном (отсканированном) с оригинала варианте. При организации процедуры закупки посредством системы электронных закупок участники, являющиеся резидентами Республики Армения, удостоверяют включенные в заявку и удостоверяемые ими документы электронной цифровой печатью, а участники, не являющиеся резидентами Республики Армения, представляют эти документы в воспроизведенном (отсканированном) с оригинала варианте;

12) секретарь комиссии представляет отобранному участнику предложение о заключении договора и проект заключаемого договора электронным способом. При закупке товаров в проект договора включается полное описание товара, представленного отобранным участником по заявке;

13) утвержденный участником проект договора представляется заказчику в письменной форме, и письмо о его представлении регистрируется в системе документооборота заказчика. Проект договора утверждается руководителем заказчика в течение двух рабочих дней, следующих за возникновением такого правомочия;

14) одновременное участие установленных настоящим Порядком аффилированных лиц в процедуре закупки (по одному и тому же лоту) запрещается;

15) казначейский расчетный счет, открытый на имя уполномоченного органа для внесения платы за обжалование, и данные о том, что в предъявленной жалобе лицо должно указать также наименование и расчетный счет банка, в который, в случае удовлетворения жалобы, должна быть перечислена плата;

16) квалификационное обеспечение не возвращается представившему его лицу, если последним нарушено предусмотренное договором обязательство, приведшее к одностороннему расторжению договора заказчиком;

17) при организации процедуры закупки по лотам, оценка заявок и решение по отобранному участнику осуществляются по отдельным лотам. Если в рамках процедуры закупки, организованной по лотам:

а. участник представляет заявку на более чем один лот, то может представить обеспечение заявки как для каждого лота в отдельности, так и обеспечение одной заявки — для всех лотов. В случае представления обеспечения одной заявки, ее сумма исчисляется в отношении общей суммы ценовых предложений по представленным лотам. Если общая сумма превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, однако представленные по отдельным лотам ценовые предложения не превышают этого размера, то обеспечение заявки не представляется,

б. участник признается отобранным по части более чем одного лота, то может представить обеспечение как для каждого лота в отдельности, так и обеспечение одного договора — для всех лотов. В случае представления обеспечения одного договора, его сумма исчисляется в отношении общей цены договора. Если общая цена заключаемого с отобранным участником договора превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, однако цена по отдельным лотам не превышают этого размера, то обеспечение договора представляется в виде банковской гарантии или наличных денег, а квалификационное обеспечение — в виде банковской гарантии, в размере общей цены договора,

в. участник отказывается от какого-либо лота или от заключения договора, либо лишается права на заключение договора, то обеспечение заявки выплачивается только в отношении этого лота, в размере исчисленного обеспечения,

г. договор расторгается по части какого-либо лота вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения заключенного договора, то квалификационное обеспечение и обеспечение договора выплачиваются только в размере исчисленного в отношении этого лота обеспечения;

18) если участник был включен в списки, предусмотренные частями 5 и 6 части 1 статьи 6 Закона, после дня подачи заявки, то данная его заявка не подлежит отклонению;

19) если подтверждение о праве участника на участие в предусмотренных приглашением закупках квалифицируется как несоответствующее действительности, или участник не представляет предусмотренных договором документов в порядке и сроки, установленные приглашением, или отобранный участник не представляет квалификационного обеспечения, то это обстоятельство считается нарушением обязательства, взятого на себя в рамках процесса закупки;

20) если процедура закупки организуется на основании части 6 статьи 15 Закона, то участник не представляет обеспечения заявки, за исключением случаев, когда размер финансовых средств, предусмотренных по состоянию на день утверждения заявки на закупку, превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, и для полного исполнения договора в дальнейшем также требуются финансовые средства;

21) оценка заявок осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи. Если количество лотов процедуры закупки превышает семьдесят пять лотов, то оценка заявок производится в течение пятнадцати рабочих дней со дня истечения окончательного срока их подачи;

22) участнику не предоставляется разъяснения относительно приглашения, если запрос касается соответствия эквивалентности технических характеристик предлагаемых последним товаров, работ или услуг техническим характеристикам, предусмотренным приглашением;

23) при закупке услуг по ремонту автомобилей, приборов и оборудования приглашением устанавливается также максимальная цена единицы предоставления каждого вида услуг, а участник представляет ценовое предложение с учетом общей суммы этих максимальных цен, приняв во внимание, что выплаты за предоставляемые в рамках заключаемого договора услуги осуществляются по следующей формуле:

ВС = ЦУ/СЦхУхК, где:

1) ВС — сумма, выплачиваемая за предоставление установленных договором услуг отдельного вида;

2) ЦУ — суммарная цена, предложенная отобранным участником;

3) СЦ — сумма цен максимальных единиц, установленных за предоставление услуги;

4) У — цена максимальной единицы предоставленной услуги;

5) К — количество предоставленной услуги;

24) заказчик и (или) оценочная комиссия может при наличии мотивированного решения проверить на основании пункта 67 настоящего Порядка через Комитет государственных доходов Республики Армения подлинность представленного по заявке подтверждения о соответствии участника пункту 2 части 1 статьи 6 Закона;

25) каждый имеет право до истечения окончательного срока, установленного для внесения изменений в приглашение, представить посредством электронной почты секретарю оценочной комиссии обоснования характеристик установленного приглашением предмета закупки — с точки зрения требований по обеспечению предусмотренной Законом конкуренции и исключению дискриминации — без указания имени и фамилии. В случае если представленные обоснования признаются приемлемыми, оценочная комиссия в установленный срок вносит в приглашение обусловленные ими изменения;

26) предусмотренное абзацем "в" подпункта 1 настоящего пункта обеспечение возвращается представившему его лицу в течение пяти рабочих дней, следующих за днем полной приемки заказчиком результата исполнения договора, за исключением предоставления услуг по техническому контролю выполнения строительных программ, при котором обеспечение возвращается представившему его лицу в срок, установленный статьей 35 Закона — в случае полноценного исполнения им принятых на себя по договору обязательств;

27) обеспечение договора возвращается представившему его лицу в срок, установленный статьей 35 Закона — в случае полноценного исполнения им принятых на себя по договору обязательств.";

10) пункт 33 изложить в следующей редакции:

"33. Договором (проектом) устанавливается также, что:

1) сторона договора несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств агента или субподрядчика;

2) в случае замены агента или субподрядчика в ходе исполнения договора, сторона договора в течение пяти рабочих дней со дня совершения замены в письменной форме уведомляет заказчика — с предоставлением копии агентского договора или договора субподряда и данных лица, являющегося его стороной;

3) при совместной деятельности (консорциуме) участники несут совместную и солидарную ответственность. При этом в случае выхода члена консорциума из его состава договор, заключенный заказчиком с консорциумом, расторгается в одностороннем порядке, и в отношении членов консорциума применяются предусмотренные договором меры ответственности;

4) договором устанавливаются пени и штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение лицом, заключившим договор (исполнителем), взятых на себя обязательств. Размер штрафа не может быть меньше 0,5 %, а размер пени — меньше 0,05 % от общей цены договора. При этом штраф исчисляется также в случае, если предусмотренные договором товары поставлены, работы выполнены или услуги предоставлены в установленный договором срок, однако результат договора не принят ответственным подразделением. Пеня исчисляется по рабочим дням — в отношении цены неисполненной части договора. Если:

а. договор заключен на основании пункта 6 статьи 15 Закона, то штраф исчисляется в отношении цены заключенного в целях поставки товаров, выполнения работ либо предоставления услуг того соглашения, в рамках которого зафиксировано обстоятельство неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя обязательств,

б. процедура закупки организована по лотам, и заключенный с участником договор включает более одного лота, то штраф исчисляется в отношении общей цены, установленной договором для этого лота;

5) осуществляя выплаты по закупкам, заказчик обязан – при наличии предусмотренных договором оснований — обеспечить в отношении стороны договора исчисление и зачет пеней и штрафов вместе с подлежащими выплате суммами;

6) если в течение гарантийного срока, установленного для результата выполнения строительных программ или его отдельного компонента, выявлены недостатки выполненных работ, то подрядчик обязан за свой счет и в установленные заказчиком разумные сроки устранить эти недостатки;

7) при закупке услуг, не требующих проектной документации строительных программ или являющихся основным средством товаров, устанавливается гарантийный срок длительностью не менее 365 календарных дней со дня, следующего за днем приемки заказчиком услуги, работы или товара. Если в течение гарантийного срока выявлены недостатки предоставленной услуги, выполненной работы или поставленного товара, то сторона договора обязана за свой счет и в установленные заказчиком разумные сроки устранить недостатки;

8) в случае, когда в результате контроля или надзора за исполнением требований Закона, либо в результате рассмотрения жалоб устанавливается, что в процессе закупки — до заключения договора — сторона договора представила подложные документы (информацию и данные), или постановление о признании последней отобранным участником не соответствует законодательству Республики Армения, то после выявления этих оснований заказчик расторгает договор в одностороннем порядке, если в случае выявления зафиксированных нарушений до заключения договора, согласно законодательству Республики Армения о закупках, послужили бы основанием для незаключения договора. При этом Заказчик не несет риска убытков или упущенной выгоды, возникающих для стороны договора вследствие одностороннего расторжения договора, а последняя обязана в порядке, установленном законом Республики Армения, возместить понесенные по ее вине убытки заказчика в том объеме, по части которого был расторгнут договор. При возникновении предусмотренных настоящим пунктом оснований, органы, осуществляющие контроль и (или) надзор, а в остальных случаях — заказчик — уведомляют об этом правоохранительные органы — представляя им и заключившему договор участнику основания;

9) договор не может быть изменен вследствие частичного неисполнения обязательств сторонами или полностью расторгнут по взаимному согласию сторон, за исключением случаев сокращения финансовых ассигнований, необходимых для совершения данной закупки в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом взаимного согласия сторон по частичному неисполнению или полному расторжению обязательств сторонами необходимо достигнуть до сокращения финансовых ассигнований, необходимых для совершения данной закупки в порядке, установленном законодательством Республики Армения. При этом запрещается предусматривать финансовые средства для приобретения одного и того же товара, работы или услуги в течение одного и того же бюджетного года;

10) во время разработки проектной документации проектировщик:

а. составляет технические характеристики используемых для выполнения строительной программы материалов и (или) приборов и оборудования в соответствии с требованиями статьи 13 Закона,

б. представляет минимальные требования, предъявляемые к гарантийным срокам объекта подряда, его отдельных частей (конструкций и т. д.) и используемых материалов и (или) приборов и оборудования,

в. представляет календарный график выполнения отдельных видов работ,

г. представляет заказчику проектную документацию на армянском и русском языках — в бумажном и электронном виде;

11) при возникновении проектных отклонений в ходе выполнения строительных работ проектировщик уплачивает заказчику штраф в размере потерь, возникших вследствие каждого зафиксированного отклонения. При этом:

а. отклонением считается возникновение в ходе выполнения работ дополнительного объема работ, превышающего десять процентов от первоначального проекта, а размер штрафа равен двадцати пяти процентам от стоимости дополнительного объема работ,

б. потерей считаются проектные отклонения, приводящие к изменению фактически выполненных работ (по разбору, реконструкции и так далее) и к выполнению дополнительных работ, а размер штрафа равен пятидесяти процентам от стоимости приведших к потерям фактически выполненных работ;

12) если договор заключен на основании части 6 статьи 15 Закона, однако в данном году финансовые средства не предусмотрены или предусмотрены в размере, меньшем чем цена договора, то в договоре предусматривается, что в дальнейшем поставка товаров, выполнение работ или предоставление услуг осуществляются посредством заключения соглашения. Если размер выделенных для исполнения договора финансовых средств превышает десятикратный размер базовой единицы закупок, то соглашение заключается заказчиком в случае, если представленные в виде пени заключившим договор лицом квалификационное обеспечение и обеспечение договора, предусмотренное в размере финансовых средств, заменяются банковской гарантией или наличными деньгами — с учетом требований абзаца "б" подпункта 17 пункта 32 настоящего Порядка. При этом сторона договора заключает соглашение, а при замене обеспечений также представляет заказчику новые обеспечения в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения. В противном случае договор расторгается заказчиком в одностороннем порядке;

13) договором, заключаемым с лицом, осуществляющим технический надзор за выполнением строительных работ, предусматриваются гарантийные сроки объекта подряда и его отдельных частей, а также устанавливается, что при выявлении в течение этого срока недостатков лицо, осуществляющее технический надзор, уплачивает заказчику штраф за неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных договором обязательств — в размере фактических расходов, произведенных подрядчиком или заказчиком для устранения выявленных недостатков;

14) в целях проведения градостроительной экспертизы проектной документации, необходимой для выполнения строительных программ, в заключаемом с лицом договоре предусматривается, что при возникновении проектных отклонений в ходе выполнения строительных программ лицо уплачивает заказчику штраф — в размере потери, возникшей вследствие каждого зафиксированного отклонения. При этом:

а. отклонением считается возникновение в ходе выполнения работ дополнительного объема работ, превышающего десять процентов от первоначального проекта, а размер штрафа равен двадцати пяти процентам от стоимости дополнительного объема работ,

б. потерей считаются проектные отклонения, приводящие к изменению фактически выполненных работ (по разбору, реконструкции и так далее) и к выполнению дополнительных работ, а размер штрафа равен пятидесяти процентам от стоимости приведших к потерям фактически выполненных работ;

15) лицо, представившее квалификационное обеспечение и обеспечение договора, обязано в случае начала процесса ликвидации или процедуры банкротства в течение срока действия обеспечений, заранее уведомить об этом заказчика в письменной форме;

16) если заказчик в установленный договором срок не принимает результата договора или не отклоняет, то договор считается принятым, и на следующий рабочий день по истечении установленного договором окончательного срока заказчик предоставляет стороне договора утвержденный им протокол сдачи-приемки. При этом факт передачи результата договора заказчику фиксируется утвержденным в двустороннем порядке документом — с указанием даты составления документа;

17) извещение о полном или частичном расторжении договора в одностороннем порядке на основании неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим договор, взятых на себя обязательств, заказчик публикует в бюллетене — с указанием даты опубликования. Заключившее договор лицо считается извещенным надлежащим образом об одностороннем расторжении договора со дня, следующего за опубликованием извещения в бюллетене. Извещение о полном или частичном расторжении договора в одностороннем порядке направляется в день его опубликования в бюллетене также и на адрес электронной почты лица, заключившего договор;

18) условием исполнения предусмотренных договором прав и обязанностей сторон при закупках, создающих обязательства за счет средств государственного бюджета Республики Армения, является обстоятельство учета данной сделки уполномоченным органом, за исключением закупок, предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 7, 10, 12, 14, 18,19, 21 и 37 перечня подпункта 4 пункта 23 настоящего Порядка.";

11) подпункты 1 и 2 пункта 34 изложить в следующей редакции:

"1) тексты объявления о закупках и приглашения или объявления о предварительной квалификации публикуются в бюллетене в порядке, установленном Mинистром финансов Республики Армения. При этом тексты объявления и приглашения, а также протоколы заседаний оценочной комиссии, объявления о заключении договора, признании заключенного договора и процедуры несостоявшейся публикуются также на русском языке. При вероятности разной (двоякой) трактовки опубликованных на русском языке материалов, за основу принимается текст на армянском;

2) при организации процедуры закупки бумажным способом приглашение отправляет в электронном виде потенциальному участнику (участникам) процедуры закупки, если закупка осуществляется по процедуре, предусмотренной статьей 23 Закона, а в установленных настоящим Порядком случаях публикует в бюллетене материалы на армянском и русском языках в порядке, установленном Министром финансов Республики Армения;";

12) пункт 40 изложить в следующей редакции:

"40. На заседании по вскрытию и оценке заявок:

1) председатель (председательствующий на заседании) объявляет заседание открытым и оглашает установленную заявкой на закупку, выраженную одним числом цену на закупаемые в рамках данной процедуры товары, работы или услуги. Секретарь комиссии сообщает информацию о внесенных в регистрационный журнал записях и передает председателю регистрационный журнал заявок, являющиеся его неотъемлемой частью остальные документы и зарегистрированные заявки;

2) после передачи председателю (председательствующему на заседании) документов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта, комиссия оценивает:

а. соответствие составления и подачи содержащих заявки конвертов установленному порядку, и вскрывает, оцененные как соответствующие, заявки,

б. наличие требуемых (предусмотренных) документов в каждом вскрытом конверте и соответствие их составления установленным приглашением реквизитам;

3) председатель комиссии объявляет выраженные одним числом ценовые предложения подавших заявки участников, принимая за основание представленную прописью запись;

4) комиссия отклоняет те заявки, в которых отсутствует ценовое предложение, или если оно представлено в несоответствии требованиям приглашения, за исключением случая, предусмотренного пунктом 41 настоящего Порядка. При совершении закупки электронным способом, за основание принимается приложенное в системе ценовое предложение, утвержденное участником;

5) из числа участников, представивших заявки, оцененные как соответствующие требованиям приглашения, комиссия отбирает и объявляет участников, занявших первое и последующие места. При закупке товаров комиссия оценивает также соответствие полных описаний представленного товара требованиям приглашения. При равенстве предложенных наименьших цен, или в случае если ценовые предложения всех участников, подавших заявки, оцененные как удовлетворяющие неценовым условиям, превышают цену, установленную заявкой на закупку приобретаемых в рамках данной процедуры товаров, работ или услуг, или если закупка осуществляется на основании части 6 статьи 15 Закона:

а. для определения отобранных и занявших первое и последующие места участников, с целью сокращения предложенных на заседании комиссии цен, со всеми участниками, которые оценены как удовлетворяющие неценовым условиям, проводятся одновременные переговоры, если на заседании присутствуют все участники (наделенные соответствующим полномочием представители),

б. в противном случае заседание комиссии приостанавливается, и в течение одного рабочего дня секретарь оценочной комиссии электронным способом одновременно уведомляет всех оцененных удовлетворительно участников о дате, времени и месте проведения одновременных переговоров по снижению цен,

в. переговоры проводятся не раннее чем на второй и не позднее чем на пятый рабочий день со дня отправки уведомления,

г. представленное на тот момент каждым участником ценовое предложение оглашается для остальных участников, и до истечения предусмотренного для переговоров окончательного срока участник может пересмотреть свое ценовое предложение,

д. на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, согласно представленным присутствующими на переговорах участниками ценам, которые не превышают установленной заявкой на закупку цены, определяются отобранные и занявшие первое и последующие места участники,

е. на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, если представленные присутствующими на переговорах участниками цены превышают установленную заявкой на закупку цену, оценочная комиссия может объявить отобранным участником того, кто в результате переговоров представил низкое ценовое предложение, с условием, что:

– в данном календарном году по характеристикам того же предмета закупки уже была организована как минимум одна конкурсная процедура закупки, которая объявлена несостоявшейся на основании того, что представленные участниками цены превысили цену, установленную заявкой на закупку;

– предусмотренные заключаемым с отобранным участником права и обязанности сторон вступают в силу в случае, если будут предусмотрены дополнительные финансовые средства в размере, превышающем установленную заявкой на закупку цену, и при заключении на этом основании соглашения между сторонами. При этом соглашение заключается в течение трех рабочих дней, следующих за предусмотрением дополнительных финансовых средств — с продлением сроков поставки товара, выполнения работы или предоставления услуги на период со дня заключения договора до дня заключения соглашения. Заключенный согласно настоящему абзацу договор расторгается, если в течение тридцати календарных дней, следующих за его заключением, не предусматриваются финансовые средства;

ж. на момент истечения установленного для переговоров окончательного срока, если представленные присутствующими на переговорах участниками цены превышают установленную заявкой на закупку цену, или если минимальные цены равны, процедура закупки на основании пункта 1 части 1 статьи 37 Закона объявляется несостоявшейся, за исключением случая, предусмотренного абзацем "е" настоящего подпункта.";

13) пункт 41 изложить в следующей редакции:

"41. Если в результате оценки, проведенной в ходе заседания по вскрытию и оценке заявок, в заявке участника фиксируются несоответствия требованиям приглашения, в том числе случаи, когда включенные в заявку документы, утвержденные являющимся резидентом Республики Армения участником, или их часть не заверены электронной цифровой подписью, комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, а секретарь комиссии в тот же день в электронной форме уведомляет об этом участника, предлагая последнему исправить несоответствия до окончания срока приостановления. Если несоответствие зафиксировано на основании информации, полученной из Комитета государственных доходов Республики Армения, то к отправляемому участнику уведомлению прилагается также отсканированный с оригинала полученной из Комитета информации вариант. В отправляемом участнику уведомлении подробно описываются обнаруженные несоответствия.";

14) пункт 42 изложить в следующей редакции:

"42. Если участник исправляет зафиксированное несоответствие в срок, указанный в пункте 41 настоящего Порядка, то его заявка оценивается удовлетворительно. В противном случае заявка данного участника оценивается неудовлетворительно и отклоняется, в том числе если участник не представляет обеспечения заявки в срок, установленный абзацем "г" части 1 пункта 32 настоящего Порядка, а отобранным участником признается участник, занявший последующее место.";

15) пункт 43 изложить в следующей редакции:

"43. Не позднее чем на следующий рабочий день по завершении заседания по вскрытию и оценке заявок секретарь комиссии:

1) публикует в бюллетене воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант протокола заседания по вскрытию и оценке заявок и сводный лист обсуждения обоснований, полученных на основании подпункта 25 пункта 32 настоящего Порядка, который содержит сведения также о дате получения обоснований и адресах электронной почты. Если обоснования не были представлены, то в протоколе заседания комиссии производятся соответствующие отметки об этом. При этом в протоколе заседания комиссии подробно описываются зафиксированные несоответствия и обусловленные ими основания отклонения заявок;

2) публикует в бюллетене воспроизведенные (отсканированные) с оригиналов подписанных им и присутствующими на заседании по вскрытию заявок членами оценочной комиссии варианты объявлений об отсутствии конфликта интересов. Те члены оценочной комиссии, которые участвуют в работах комиссии на заседаниях, созываемых после заседания по вскрытию заявок, подписывают предусмотренные настоящим пунктом объявления, которые секретарь комиссии публикует в бюллетене на следующий рабочий день после их подписания.";

16) пункт 48 изложить в следующей редакции:

"48. Если в результате оценки заявок несоответствие зафиксировано по результатам информации, полученной от Комитета государственных доходов Республики Армения, то оно считается скорректированным, если участник представляет воспроизведенный (отсканированный) с оригинала вариант документа, обосновывающего оплату суммы, указанной в предоставленной информации.";

17) пункт 50 изложить в следующей редакции:

"50. Договор с отобранным участником заключается в порядке, предусмотренном статьями 10 и 36 Закона, если представлен также документ, обосновывающий квалификационное обеспечение. При этом при закупке товаров полное описание товара включается в договор согласно предложению, представленному отобранным участником и оцененному оценочной комиссией как удовлетворительное.";

18) подпункт 3 пункта 56 изложить в следующей редакции:

"3) замена предусмотренных договором товаров, работ или услуг товарами, работами или услугами с иными характеристиками, которые совместно в суммарном выражении превышают пятнадцать процентов от цены договора. При строительных работах в расчет процента, предусмотренного настоящим подпунктом, не включаются корректировки работ, фактически выполненных без изменения проектной документации, в отношении объемов, предусмотренных первоначальной сметой. Замена цены договора в пределах пятнадцати процентов может быть произведена, если имеется экспертное заключение ответственного подразделения о том, что замена приводит к эффективному осуществлению договора.";

19) пункт 67 после слов "может" дополнить словами "при наличии мотивированного решения";

20) в пункте 71:

1) в подпункте 1:

а. буквы "б", "в", "г" заменить буквами "б", "в", "г" и "д",

б. из абзаца "в" снять слова "и квалификацию",

в. в абзаце "е" после слов "представляет" дополнить слова "квалификационное обеспечение и ";

2) подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) если закупка осуществляется на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Закона или абзаца "а" подпункта 5 пункта 23 настоящего Порядка, то:

а. участник не представляет обеспечения заявки,

б. отобранный участник представляет квалификационное обеспечение и обеспечение договора (предоплаты), если закупка осуществляется на основании пункта 3 части 1 статьи 23 Закона,

в. заявка участника содержит ценовое предложение, при закупке товаров — полное описание товара, а при совершении закупки на основании абзаца "а" подпункта 5 пункта 23 настоящего Порядка — также утвержденное им объявление о соответствии установленного приглашением права на участие;

3) если закупка осуществляется на основании пункта 4 части 1 статьи 23 Закона или подпункта 4 пункта 23 настоящего Порядка, то участник:

а. не представляет обеспечения заявки, а также квалификационного обеспечения и обеспечения договора (предоплаты),

б. представляет только ценовое предложение.";

21) в пункте 72 слова "половины базовой единицы" заменить словами "базовой единицы";

22) пункт 91 изложить в следующей редакции:

"91. Предложение участника (участников), предложившего (предложивших) лучшее техническое предложение оценивается в максимальные "100" баллов. В сравнении с лучшим техническим предложением оцениваются все остальные технические предложения.";

23) в пункте 96:

1) из подпункта 1 снять слова "из получивших квалификацию участников";

2) из подпункта 2 снять слова "квалификационным критериям и ";

24) пункт 99 изложить в следующей редакции:

"99. Договор с отобранным участником заключается в порядке, предусмотренном статьями 10 и 36 Закона, если представлен также документ, обосновывающий квалификационное обеспечение.";

25) дополнить пункт 109 новым предложением в следующей редакции:

"Для осуществляемого по заказу Министерства обороны Республики Армения товара и (или) имущества военного назначения местного производства, приемка которых (предусмотрена) осуществлена посредством представительства заказчика, за основу подписания протокола принимается положительное заключение, выданное представительством для этого товара и (или) имущества.";

26) подпункт 2 пункта 114 изложить в следующей редакции:

"2) погашение предоплаты осуществляется в форме вычетов (удержаний) из выплат, произведенных на основании протоколов. При этом до полного погашения предоплаты выплаты стороне договора не производятся.";

27) признать утратившими силу абзацы "б" и "в" подпункта 1 пункта 21, пункт 11 перечня подпункта 4 пункта 23, пункты 44, 46, 47, 49, 61, 62, 63, 64, 65, 66, подпункт 2 пункта 69, подпункт 3 пункта 70, подпункты 2 и 3 пункта 85, главу XIV.

2. Установить, что требования настоящего Постановления не распространяются на начавшиеся до вступления настоящего Постановления в силу и все еще продолжающиеся процессы закупки, а также на заключенные и действующие договоры.

3. Настоящее Постановление вступает в силу на десятый день после его официального опубликования.

4. С момента вступления настоящего Постановления в силу признать утратившим силу Постановление Правительства Республики Армения № 1454-N "Об утверждении порядка оценки в выборочном порядке характеристик утвержденных заказчиками предметов закупки и предъявляемых к участникам квалификационных требований" от 16 ноября 2017 года.

|  |  |
| --- | --- |
| ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ | Н. ПАШИНЯН |
| 16 октября 2019 годаЕреван |  |

