Приложения 1.1

УСЛУГЫ ПО РАЗМИНИРОВАНИЮ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРЕСТИКА

В 2020 году планируется провести технические исследования и работы по очистке вручную с помощью группы по уборке на HVT 2, поселок Корнидзор, с. Тех, Сюникская область.

Планируется очистить площадь 3850 м2 в 2020 году. В 3 квартале.

1. Ресурсы, запланированные на 2020 год.

В 2020 году планируется проведение технических исследований и очистных работ:

• 1 команда по очистке рук

2. Технические исследования и метод очистки:

• Ручная чистка миной

- Очистка поверхности

- Очистка поверхности

Опасная территория, подлежащая очистке в 2020 году:

Опасная зона / территория, подлежащая очистке в Сюникской области в течение 2020 года, представлена ​​согласно информационной базе IMSMA / по методу очистки:

| ХВТ | поверхность / м2/ | метод очистки |
| --- | --- | --- |
| Корнидзор ХВТ 2: | 388.738 | очистка поверхности -очистка поверхности |