ԳՆՄԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

ՀՀ ՏԿԵՆ Ջրային կոմիտեն, որը գտնվում է ք. Երևան, Վարդանանց 13ա հասցեում, տեխնիկական աուդիտորական ծառայություններ ձեռքբերելու նպատակով կազմակերպվելիք բաց մրցույթի անցկացման նպատակով հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ:

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ին կնքված ««Երևան ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի» շրջանակներում «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2022-2031թ․թ անկախ տեխնիկական աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեի կողմից կազմակերպում է բաց մրցույթ և հայտարարում է նախաորակավորման ընթացակարգ:

Տեխնիկական բնութագիր

Ձեռքբերվող Ծառայությունների նկարագիրը

| «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-Ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-Ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի շրջանակներում «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության 2022-2031թ․թ․ ժամանակահատվածում անկախ տեխնիկական աուդիտորական ծառայության ձեռքբերում: |  |
| --- | --- |
| Ծրագրի իրականացման մարմին ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ՋԿ-ն հանդիսանում է ՀՀ կառավարության 2001թ․ փետրվարի 9-ի N92 որոշմամբ ստեղծված ՀՀ կառավարությանն առընթեր Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի իրավահաջորդը։ ՋԿ-ն ապահովում է ջրային ոլորտի պետական քաղաքականության մշակումը և իրականացումը։ ՋԿ-ի լիազորությունները սահմանված են ՀՀ ջրային օրենսգրքի 12-րդ հոդվածով։ ՋԿ-ն, այլ գործառույթների հետ մեկտեղ, պատասխանատու է ջրային համակարգերի կառավարման օպտիմալացման և սեկտորում բարեփոխումների արդյունավետության աճի համար: 1․ Առաջադրանքի նպատակը Մրցույթի արդյունքում 2016թ. նոյեմբերի 21-ին ստորագրված վարձակալության պայմանագրով (ՎՊ)՝ «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի օգտագործման իրավունքը 15 տարով վարձակալությամբ փոխանցվել է «Վեոլիա Օ Կոմպանի Ժեներալ Դեզ Օ» ԿԲԸ ընկերության կողմից հիմնադրված «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերությանը։ «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերությունը պայմանագրային 15 տարիների ընթացքում (2017-2031 թթ.) պետք է իրականացնի ջրամատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրի մաքրման) ծառայություններ՝ ՎՊ-ով և ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից տրված ԼՋ №0001 Լիցենզիայի պայմաններով սահմանված սպասարկման տարածքում: Համաձայն ՎՊ-ի 6.7.1 կետի դրույթների Վարձատուն, վարձում է Անկախ Տեխնիկական Աուդիտոր` միջազգային որևէ ճանաչված, հեղինակություն ունեցող կազմակերպության, որից պահանջվող ծառայություններն են Վարձակալի աշխատանքի և նվաճումների տեխնիկական, շահագործման և պահպանման, կառավարման ամենամյա աուդիտի իրականացումը: Առավել մանրամասն Աուդիտորի ծառայությունների շրջանակը ներկայացված է սույն հրավերի 2-րդ կետում: ՎՊ-ով սահմանվել են Վարձակալի կատարողականության գնահատման հիմնական կատարողական (ՀԿՑ) և ներքին համեմատական (ՆՀՑ) ցուցանիշներ: Այս ցուցանիշները ներառում են ջրամատակարարման շարունակականությունը , ջրի որակի համապատասխանությունը գործող ստանդարտներին, չհաշվառված ջրի կրճատումը, բաժանորդների բավարարվածությունը, գույքի արդյունավետ շահագործումն ու բարելավումը և այլն: Կատարողական ցուցանիշների տվյալների առավել ամբողջական ստուգման և իրատեսական գնահատման նպատակով Աուդիտորի կողմից պետք է անցկացվեն անկախ ստուգումներ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև Վարձակալից պահանջվեն և վերլուծվեն կատարողականությանը առնչվող տեղեկատվական այլ նյութեր: ՎՊ-ով սահմանվող ցուցանիշներն ապահովելու նպատակով ՋԿ-ի կողմից ոլորտում կշարունակվեն ինչպես միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ և ՀՀ կառավարության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ներդրումները, այնպես էլ վարձակալի կողմից վարձակալության պայմանագրով սահմանված պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրի (այսուհետ՝ ՊԿԱԾ) շրջանակներում իրականացվելիք աշխատանքները: Սույն մրցութային ընթացակարգի հաղթող Ընկերությանը/Կոնսորցիումին սահմանված կարգով կառաջարկվի կնքել «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի» շրջանակներում 2022-2031 թվականների համար (մինչև ՎՊ-ի ժամկետի ավարտը) «Վեոլիա Ջուր» ընկերության տեխնիկական աուդիտորի ծառայության մատուցման պայմանագիր (այսուհետ` «Պայմանագիր»)։ Պայմանագիրն ընդգրկելու է այն ծառայությունները, որոնք անհրաժեշտ են նշված ժամկետում Վարձակալի կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների պատշաճ կատարումը վերահսկելու և ՎՊ-ով սահմանված ընթացակարգերով համարժեք գնահատելու համար: Սույն ընթացակարգի Հաղթող Ընկերությունը/Կոնսորցիումը վերոնշյալ ժամանակահատվածում պետք է իրականացնի ամենօրյա աշխատանքներ՝ Վարձատուի և Վարձակալի հետ: 2․ Պահանջվող ծառայությունները Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ մատուցող Վարձակալի ծառայությունների կատարողականության տեխնիկական աուդիտ իրականացնելու համար ՋԿ-ն մրցութային հիմունքներով ձեռք կբերի որակավորված խորհրդատվական աուդիտորական ծառայություն: Որպես պայմանագրի կողմ Ընկերությունը/Կոնսորցիումը /այսուհետ Աուդիտոր/ ՎՊ-ի 2022թ․-2031թ․ տարիների համար կստանձնի պարտավորություններ և պատասխանատվություն` Վարձակալի ծառայությունների կատարողականության աուդիտ իրականացնեու համար: ՎՊ-ի յուրաքանչյուր պայմանագրային տարվա համար Աուդիտորի կողմից հաշվարկվում և հաստատվում են Վարձակալի կատարողականության գնահատման համար հիմնական կատարողական ցուցանիշների բարելավման արժեքները բազիսային ցուցանիշների համեմատությամբ։ Վարձակալի գործունեության արդյունքները գնահատելու համար վարձակալության պայմանագրով սահմանված կատարողական ցուցանիշները ՎՊ-ով սահմանված կարգով կհամեմատվեն բազիսային տարվա ցուցանիշների հետ, (բազիսային տարի է համարվում 2017 թվականի հունվարի 1-ից դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամակահատվածը): Վարձակալության պայմանագրով սահմանված են նաև Վարձակալի կողմից պատշաճ ծառայությունների մակարդակ չապահովելու դեպքերում ՎՊ-ով սահմանվող մեխանիզմներով Աուդիտորի կողմից հաշվարկվող վճարման ենթակա տարեկան տուժանքների հաշվարկը: Նախորդ Աուդիտորը 2017-2021թ․թ․ համար հաշվարկել և հաստատել է այդ ցուցանիշների բարելավումների արժեքը։ Սակայն Տեխնիկական աուդիտորի բացակայությամբ պայմանավորված, 2022-2025թ․թ․ ժամանակահատվածում չկան Վարձակալի կատարողականության գնահատման հաստատված ցուցանիշներ, ինչով պայմանավորված տեխնիկապես անհնարին է դառնում 2026թ․ և հետագա տարիների համար կատարողական ցուցանիշների շարունակական հաշվարկների իրականացումը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է, որ մրցույթում հաղթող նոր Աուդիտորը հիմնվելով նախորդ Աուդիտորի տվյալների վրա, Վարձակալության պայմանագրով սահմանված մեթոդոլոգիայով շարունակի և հաստատի կատարողական ցուցանիշների ցուցանիշների արժեքները 2026թ․ և հետագա տարիների համար՝ մինչև վարձակալության պայմանագրի ավարտը։ Տեխնիկական աուդիտի ծառայությունների հիմնական նպատակն է՝ Իրականացնել ռետրոսպեկտիվ տեխնիկական աուդիտ, ներառյալ - Հաշվի առնելով, որ Վարձակալի գործունեության տեխնիկական աուդիտ ՎՊ-ի 2022-2025թ.թ. ժամանակահատվածում չի իրականացվել՝ Աուդիտորի բացակայությամբ պայմանավորված, հետևաբար Աուդիտորը պետք է գնահատի 2022-2025թ․թ ընկած ժամանակահատվածում Վարձակալի կողմից մատուցված ծառայությունների կատարողականությունը՝ հիմք ընդունելով Վարձակալի կողմից ներկայացված՝ ՎՊ-ով պահանջվող հաշվետվությունները և այլ նյութերը, ինչպես նաև նախորդ աուդիտորի կողմից 2017-2021 թվականների համար կազմված տարեկան զեկույցների տվյալները և Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվությունում ամփոփված ցուցանիշները (անհրաժեշտության դեպքում կարող են ընդգրկվել նաև այլ ցուցանիշներ), Իրականացնել ընթացիկ տեխնիկական աուդիտ և կատարողականություն վերլուծություն, ներառյալ. - ՎՊ 2026-2031թ.թ. (մինչև ՎՊ-ի ավարտ) ժամանակահատվածում ապահովել ՎՊ-ի Հավելված 6-ում ներկայացված կատարողական ցուցանիշների մոնիտորինգի, ՎՊ ԸՊ 6.7.1 (1) կետում նշված առաջադրանքների (բացառությամբ (1) կետի (բ) ենթակետի), կնքվելիք Պայմանագրի Հավելված 1–ով նախատեսված ծառայությունների և ՎՊ-ով սահմանված Աուդիտորի բոլոր պարտավորությունների իրականացումը՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, - ապահովել Վարձակալի ներկայացրած Բազիսային տարվա տվյալների հաշվետվության ուսումնասիրությունը, իսկ անհրաժեշտության դեպքում, համապատասխան հիմնավորման ներկայացմամբ, որոշ տվյալների ճշգրտումը։ Ուսումնասիրել և հաստատել ՎՊ-ի ավարտին գույքի հետ հանձնման գործընթացում Վարձակալի կողմից նախապատրաստված Գույքի վիճակի վերջնական ուսումնասիրության արդյունքները։ Սույն մրցույթի Հայտատուների համար համար անհրաժեշտ նյութերը (վարձակալության պայմանագիր և ԼՋ №0001 լիցենզիա) հասանելի կլինեն հետևյալ հղումներով. https://www.scws.am : https://www.scws.am/am/reports/contracts |  |
| 3․1․ Հայտատուի որակավորման պահանջներ - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում առնվազն 8 տարվա միջազգային աշխատանքային փորձ, ներառյալ տվյալ ժամանակահատվածում գործառնական, տեխնիկական կամ կատարողականի աուդիտի ծառայությունների իրականացման առնվազն երկու առաջադրանք։ - Բավարար նյութական, տեխնիկական և ֆինանսական կարողություն՝ ծառայության իրականացման ժամանակահատվածում անհրաժեշտ առաջադրանքները կատարելու համար։ - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում ծառայություն մատուցող ընկերությունների կատարողականի ստուգման, ակտիվների վիճակի և ծառայության մակարդակի համապատասխանության գնահատման, ծառայության որակի ցուցանիշների վերլուծության, ջրի հոսակորուստների կառավարման, ենթակառուցվածքների պահպանման, ակտիվների կառավարման փորձ։ 3․2․ Մասնագիտական անձնակազմը* - Աուդիտորը պետք է ապահովի, որ իր անձնակազմի բոլոր անդամներն ունենան ծառայությունների մատուցման համար անհրաժեշտ որակավորում, համապատասխան հավաստագիր և մասնագիտական կարողություններ: 3․2․1 Միջազգային անձնակազմ - Թիմի ղեկավար / Կոմունալ ծառայությունների կառավարման մասնագետ – առնվազն մագիստրոսի կրթական աստիճան՝ շինարարական կամ բնապահպանական ոլորտի մասնագետի որակավորմամբ, ջրամատակարարման կամ ջրահեռացման համակարգերի շահագործման կամ շինարարության կամ նախագծման, կամ նշված ոլորտների տեխնիկական աուդիտի նվազագույնը 10 տարվա փորձառությամբ; - Ջրամատակարարման համակարգերի ինժեներ – մագիստրոսի/բակալավրի կրթական աստիճանով ջրային համակարգերի շահագործման կամ շինարարության կամ նախագծման ոլորտում նվազագույնը 5 տարվա փորձառությամբ (բակալավրի կրթական աստիճանի դեպքում՝ առնվազն 8 տարվա փորձառությամբ), Ջրահեռացման համակարգերի ինժեներ - մագիստրոսի/բակալավրի կրթական աստիճանով ջրահեռացման / կեղտաջրերի մաքրման համակարգերի շահագործման կամ շինարարության կամ նախագծման ոլորտում նվազագույնը 5 տարվա փորձառությամբ (բակալավրի կրթական աստիճանի դեպքում՝ առնվազն 8 տարվա փորձառությամբ 3․2․2 Տեղական անձնակազմ - Թիմի ղեկավարի տեղակալ / Տեղական համակարգող – առնվազն մագիստրոսի կրթական աստիճանով ճարտարագետ-շինարար կամ աուդիտի իրականացման կամ կառավարման ոլորտի մասնագետ՝ վերը նշված ուղղվածություններով նվազագույնը 10 տարվա մասնագիտական փորձառությամբ, - Ֆինանսական մասնագետ / Սակագնային վերլուծաբան – ֆինանսական ոլորտի մասնագիտություններով բակալավրի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճանով և նվազագույնը 3 տարվա (մագիստրոսի կրթական աստիճանի դեպքում) և 5 տարվա (բակալավրի կրթական աստիճանի դեպքում) պահանջվող ոլորտի փորձառությամբ, - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի ճարտարագետ – առնվազն մագիստրոսի կրթական աստիճանով ճարտարագետ-շինարար կամ հիդրոտեխնիկ՝ նվազագույնը 8 տարվա մասնագիտական փորձառությամբ՝ ջրամատակարարման և/կամ ջրահեռացման համակարգերի շահագործման կամ շինարարության կամ նախագծման ոլորտներում, - Ջրի որակի / շրջակա միջավայրի մասնագետ – բնապահպանության ոլորտի մասնագետի կամ քիմիայի բնագավառի բակալավրի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճանով և նվազագույնը 5 տարվա (մագիստրոսի կրթական աստիճանի դեպքում) և 8 տարվա (բակալավրի կրթական աստիճանի դեպքում) պահանջվող ոլորտի փորձառությամբ, - Իրավական / Ինստիտուցիոնալ փորձագետ – իրավագիտության բակալավրի կամ մագիստրոսի կրթական աստիճանով և նվազագույնը 5 տարվա պահանջվող ոլորտի փորձառությամբ։ *Անհրաժեշտության դեպքում Խորհրդատուն պետք է պատրաստ լինի լրացնելու իր կազմը լրացուցիչ մասնագետներով, իր հաշվին և ըստ մասնագետների անհրաժեշտության, համաձայնեցնելով թեկնածությունը ՋԿ-ի հետ: Պայմանագրային փուլում մասնագետների փոփոխությունը ևս պետք է կատարվի համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ: |  |
| Ծառայությունների մատուցման ժամկետները, այդ թվում՝ վերջնաժամկետը |  |
| սկիզբը | ավարտը |
| Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած: | 2032թ. 2022-2025թթ. տեխնիկական աուդիտի ծառայությունների համար մինչև 15.12.2026թ. (2026-2031թ․թ․ ժամանակահատվածում յուրաքանչյուր պայմանագրային տարվա ՏԱ-ի համար ՋԿ-ի և Աուդիտորի միջև կկնքվի լրացուցիչ համաձայնագիր) |