ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԳԵՂԱՁՈՐԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

Սույն առաջադրանքի պայմանների առարկա է հանդիսանում ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտի համայնքապետարանի կարիքների համար ՀՀ Արագածոտնի մարզում Գեղաձորի ջրամբարի կառուցման համար տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների ծառայությունների ձեռքբերումը։

Նախաբան

Ջրի առաջարկի և պահանջարկի գնահատման հիման վրա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախատեսում է ջրամբարաշինության և գյուղատնտեսական նպատակով ներկայում և ապագայում օգտագործելի ջրի (ջրային պաշար) կառավարման հեռանկարային ծրագրի իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ձևավորվող ջրային պաշարների առաջարկի հեռանկարը, որի հիմքում դրված են ջրամբարներում ջրային պաշարի կուտակման, մակերևութային  հոսքերի կարգավորման և դրանց հետագա օգտագործման հնարավորությունները,  հնարավոր կլինի միայն ջրամբարների կառուցմամբ, ջրի կուտակման հնարավորությունների ստեղծմամբ:

Ծրագրի նպատակը

Հայաստանի Հանրապետությունում մակերևութային հոսքի կարգավորման, ջրի արդյունավետ կառավարման և ջրային պաշարների ավելացման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել լայնածավալ ջրամբարաշինական աշխատանքներ։

Նախատեսված ջրամբարի շինարարության իրականացման դեպքում ոռոգման համակարգերի զգալի մասը մեխանիկականից կանցնի ինքնահոսի` ինչը կնպաստի գյուղատնտեսական մթերքների ինքնարժեքի նվազեցմանը:

ՀՀ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱՁՈՐԻ ՋՐԱՄԲԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ

- ՀՀ Արագածոտնի մարզի Գեղաձորի ջրամբարի տարածաշրջանի հողատարածքների առկա վիճակը և ջրօգտագործման խնդիրները

Գեղաձորի ջրամբարի տարածքը գտնվում է Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի Գեղաձոր բնակավայրում՝ Գեղաձոր գետի ջրավազանում, Գեղաձոր բնակավայրից դեպի հյուսիս: Ծաղկահովիտ համայնքն ունի բազմաճյուղ ճանապարհային ցանց, տարածքով է անցնում Մ-3 Երևան-Վանաձոր մայրուղին, Հ-21 Ալագյազ-Արթիկ հանրապետական նշանակության ճանապարհը:

Գեղաձորի ջրամբար կառուցելու համար դեռևս խորհրդային տարիներին եղել է նախագիծ, կատարվել են ուսումնասիրություններ, սակայն խորհրդային համակարգի փլուզմանը զուգահեռ անկատար է մնացել ջրամբարի կառուցումը: Ջրամբարի կառուցման տարածքը ամբողջությամբ Գեղաձոր բնակավայրի վարչական տարածքի ընդգրկման գոտում է, որի մակերեսը տատանվում է շուրջ 40-60 հա սահմաններում:

Տեղանքը բնութագրվում է երկու կողմից բարձր պատնեշով գետի հունով, խորությունը տատանվում է 50-100 մետրի սահմաններում: Հողատարածքները 2600-3100 մետր նիշերի վրա տարածվող լեռնամարգագետնային, տափաստանային կամ մերձալպյան շագանակագույն, տեղ-տեղ բաց շագանակագույն հողեր են:

Ծաղկահովիտ համայնքի գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածությունների գումարային մակերեսը կազմում է շուրջ 8000 հա, որից ինքնահոս եղանակով փաստացի ոռոգվում է 60 հա, մեխանիկական եղանակով՝ 50 հա:

Ծաղկահովիտ համայնքի բնակավայրերը խմելու ջուր ունենալու համար օգտվում են տարբեր աղբյուրներից, սակայն միակ հիմնական աղբյուրը Գեղաձոր գետն է, որի ջուրը Արագած լեռան ստորոտից հասնում է բնակավայրեր, որը օգտագործվում է հիմնականում որպես խմելու ջուր:

Գեղաձորի ջրամբարի ջուրը պետք է նախատեսվի և՛ խմելու և՛ ոռոգման նպատակով:

Գեղաձոր բնակավայրի ջրամբարը համայնքի բնակավայրերին խմելու և ոռոգման ջրով ապահովելուց բացի, հնարավոր կլինի դոտացիա տալ Արթիկ համայնքին, մասնավորապես Վարդաքարի ջրամբարին:

Ջրամբարի կառուցմամբ համայնքի վարչական տարածքում հնարավոր կլինի ինքնահոս եղանակով ոռոգել շուրջ 3000 հա հողատարածքներ, իսկ մեխանիկական եղանակով շուրջ 4500 հա հողատարածքներ:

Կլիմայական պայմանները – ջրամբարի տարածքը բնորոշվում է բազմաբնույթ կլիմայական պայմաններով՝ կախված տեղանքի բարձրությունից՝ 2000-3000 մետր, որտեղ իշխում է լեռնային ցուրտ կլիման: Այս գոտում, որտեղ տարածված են և՛ բնակավայրերը, և՛ գյուղատնտեսական հողատեսքերը բնորոշվում է կարճատև գարունով, ոչ երկարատև ամառով, կարճատև աշունով և երկարատև ցուրտ ձմեռով:

Տարածքի միջին տարեկան ջերմաստիճանը 5.80 C է, առավելագույն ջերմաստիճանը դիտարկվում է հուլիս-օգոստոս ամիսներին և հասնում է մինչև 340 C:

Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակությունը կազմում է 600 մմ:

Տեղումները թափվում են անհավասարաչափ՝ գարնան, ամռան աշնան ամիսներին թափվում են միջին տարեկան տեղումների 40-45%-ը:

Քամու միջին ամսական արագությունը տատնվում է 2-6 մ/վրկ:

Օդի միջին տարեկան հարաբերական խոնավությունը 66% է:

Գրունտի սառեցման խորությունը 1,1 մետր է:

- Խորհրդատվական ծառայությունների տեխնիկական առաջադրանքը

Խորհրդատուի կողմից իրականացվող առաջադրանքի ՏՏՀ-ի հիմնական խնդիրներն են.

- Ուսումնասիրել համայնքի և հարակից տարածքների ջրապահանջն՝ ըստ ջրօգտագործման ուղղությունների։

- Իրականացնել տոպոգրաֆիկական հանույթ, պարզելով նախատեսվող ջրամբարի (ջրամբարների կասկադի) նախընտրելի հատածքները և ջրի կուտակման հնարավոր ծավալները։

- Իրականացնել հիդրոլոգիական հետազոտություններ, այդ թվում՝

- առաջարկվող հատածքում գետի նվազագույն, միջին և առավելագույն հոսքերի գնահատում,

- ջրի որակական գնահատում և եզրակացություն խմելու նպատակով օգտագործելու համար,

- ջրաբերուկների ելքերի գնահատում,

- գետի ազատ հոսքի գնահատում, հաշվի առնելով բոլոր շահառուների պահանջները,

- ազատ հոսքի հնարավորության գնահատում՝ այլ ջրային համակարգերին դոտացիա տալու  համար։

- Ներկայացենել երկրաբանական նախնական գնահատական՝ վիզուալ հետազոտությունների և առկա քարտեզների ուսումնասիրության հիման վրա։

- Ներկայացնել նախատեսվող ջրամբարի թասում հակաֆիլտրացիոն միջոցառումերի իրականացման առաջարկություններ։

- Մշակել հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների հիմնական տեխնիկական հնարավոր լուծումները, ներկայացնել դրանց նախնական հաշվարկային հիմնավորումները, էսքիզային գծագրերը և տալ շինարարական ծավալների գնահատում։ Պարզել շինարարության համար բավարար որակի և ծավալի նյութերի առկայությունը և հեռավորությունը շինարարության հրապարակից:

- Ներկայացնել շինարարական աշխատանքների արժեքի նախնական գնահատական՝ խոշորացված միավոր արժեքների հիման վրա։

- Կատարել առաջարկվող ծրագրի ֆինանսատնտեսական վերլուծություն։

- Ներկայացնել ծրագրի իրականացման ժամանակացույցի առաջարկ:

3․ Աշխատանքների ավարտը և ներկայացվելիք նյութերը

Պահանջվող աշխատանքները համարվում են ավարտված, երբ Պատվիրատուին ներկայացվում են տեխնիկատնտեսական հիմնավորման հաշվետվություն՝ համաձայն 2-րդ բաժնում ներկայացված տեխնիկական առաջադրանքի կետերի:

4․ Ծառայությունների մատուցման ժամկետը

Ծառայությունների մատուցման համար սահմանվում են հետևյալ ժամկետները.

Նախատեսվող աշխատանքների տևողությունը սահմանվում է պայմանագրի ստորագրման պահից սկսած 120 օրվա ընթացքում (ներառյալ Պատվիրատուի հաստատման ժամանակահատվածը՝ մինչև 1 ամիս):

5․ Պատվիրատուի կողմից տրամադրվելիք նյութերը

Խորհրդատուի պարտականությունների մեջ մտնում է բոլոր հարցերով կապերի պահպանումը Պատվիրատուի հետ: Աշխատանքի հետ առնչվող ողջ պաշտոնական նամակագրությունն ուղարկվում է Պատվիրատուին:

Պատվիրատուն իր իրավասությունների շրջանակներում անվճար կտրամադրի ընտրված Խորհրդատուին գոյություն ունեցող ամբողջ տեղեկատվությունը, տվյալները, հաշվետվությունները և քարտեզները` որքանով դրանք կլինեն մատչելի և հնարավորին չափով կաջակցի Խորհրդատուին ստանալ առնչություն ունեցող մնացած տվյալները կառավարական հաստատություններից և պետական մարմիններից: Խորհրդատուի պարտականությունն է ստուգել այդ տեղեկատվության որակը և պիտանիությունը: Վերոնշյալ տեղեկատվությունը, տվյալները, հաշվետվությունները և մնացած փաստաթղթերը Խորհրդատուի համար մատչելի կլինեն առաջարկվող ծառայությունների իրականացման ամբողջ ընթացքում:

6․ Պահանջվող լիցենզիայի (ների) տեսակը (ները)

Նախատեսված ծառայությունների մատուցման  համար մասնակիցներից պահանջվում են

Լիցենզիաներ՝

«Լիցենզավորման մասին« Հայաստանի Հանրապետության օրենքի համաձայն՝ Կատարողը պետք է ունենա՝

1․ Քաղաքաշինական փաստաթղթերի կազմման՝ բացառությամբ կոնստրուկտորական և ճարտարապետական մասերի լիցենզիա (ծածկագիր 01) լիցենզիա հետևյալ ներդիրներով․

- Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ (ծածկագիր 07);

- Ջրամատակարարում և ջրահեռացում (ծածկագիր 08);

7․ Մասնագիտական փորձառություն

9․ Հաշվետվություններ եվ դրանց ներկայացման ժամանակացույց

| Տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների հաշվետվություն | Ծառայությունների մեկնարկից 120 օրացուցային օրվա ընթացքում (պահանջվում է Պատվիրատուի հաստատումը*) |
| --- | --- |

* Պատվիրատուի դիտարկումների/հաստատումների ժամանակահատվածը մինչև 1 ամիս է:

10․ Վճարումներ

| Վճարում | Պայմանագրի միանվագ գումարի չափով: Վճարումը կկատարվի աշխատանքներն ավարտելուց, պատվիրատուին հանձնելուց և պատվիրատուի կողմից հաստատումն ստանալուց հետո: |
| --- | --- |

11․ Հաշվետվություն

Կատարողի կողմից Պատվիրատուին պետք է հանձնվի տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրությունների հաշվետվությունը՝ 3 հայերեն, 1 ռուսերեն, 1 անգլերեն օրինակ, հատակագծեր, քարտեզներ՝ համապատասխան DWG կամ KMZ ձևաչափով (թղթային և էլեկտրոնային):