ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

«ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Գառնի համայնքի փողոցների լուսավորության անցկացման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11  ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2023 թվականի  ապրիլի  19-ին կնքված N ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1 պայմանագրում 2023 թվականի դեկտեմբերի 14-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1   Ելնելով աշխատանքային անհրաժեշտությունից «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1» գնման պայմանագրի ժամկետը երկարաձգվել է 14 օրացուցային օրով:

Փոփոխության նկարագրություն՝        	Համաձայնագրով հաստատվել է N «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1» պայմանագրի N2 հավելվածը (աշխատանքների կատարման օրացուցային գրաֆիկը) նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության հիմնավորում ՝ 	ՀՀ Կառավարության 04.05.17թ.-ի թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, ինչպես նաև «ԳՀ-ԳՀԱՇՁԲ-23/11-1» ծածկագրով գնման պայմանագրերի 8.5 և 8.6 կետերը:

Պատվիրատու` «ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆ»