ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերում փոփոխություններ կատարելու մասին

### Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի

### 2021 թվականի նոյեմբերի 17-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է

### “Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

### Ընթացակարգի ծածկագիրը՝ ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ

«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամի կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՃԴ-ԲՄԱՇՁԲ-2021/4Շ       ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերում կատարված փոփոխության պատճառները և կատարված փոփոխությունների համառոտ նկարագրությունը`

Փոփոխության առաջացման պատճառ N 1: սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի և չափաբաժին 2-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվները և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկները Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ:

Փոփոխության նկարագրություն:  սույն հրավերվ ներկայացված չափաբաժին 1-ի և չափաբաժին 2-ի մասով Հավելված 1-ի ծավալաթերթ-նախահաշիվները և Հավելված 2-ի օրացուցային գրաֆիկները Պատասխանատու ստորաբաժանման որոշման համաձայն շարադրվել են նոր խմբագրությամբ (Կից՝ Հավելված 1 և Հավելված 2):

Փոփոխության հիմնավորում:	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար` Ի. Օսիպյանին:

Հեռախոս 010 511 334

Էլ. փոստ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու 	«Ճանապարհային դեպարտամենտ» հիմնադրամ

Հավելված 1

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ հազար դրամ

| ը/կ | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավ. | Քանակը | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր կշիռը (տոկոս) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ա/բ ծածկի h=15սմ քանդում և , բարձում էքսկավատորով/0.65մ3/ | մ3 | 8591 |  |  |  |
| 2 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 17182 |  |  |  |
| 3 | III 10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ կուտակումով, բարձում էքսկավատորով/1.0մ3/ | մ3 | 3624,5 |  |  |  |
| 4 | տեղափոխում պահուստ 5կմ | տոն | 6887 |  |  |  |
| 5 | III 10դ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.0մ3/, բարձում | մ3 | 21945,5 |  |  |  |
| 6 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 41696 |  |  |  |
| 7 | III 10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք | մ3 | 419 |  |  |  |
| 8 | III 6բ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով/1.0մ3/ | մ3 | 12529 |  |  |  |
| 9 | տեղափոխում 5.0կմ- ից, լիցքի իրականացման համար | տոն | 24432 |  |  |  |
| 10 | Լիցքի խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 6 անցումով 30սմ շերտի հաստությամբ, ջրի տարածումով | մ3 | 12948 |  |  |  |
| 11 | III 10դ գրունտի մշակում էքսկավատորով/1.0մ3/, բարձում տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ | մ3 | 12529 |  |  |  |
| 12 | տեղափոխում լցակույտ 5.0կմ/ | տոն | 23805 |  |  |  |
|  | Ընդամենը I |  |  |  |  | 5,73% |
| II | Ճանապարհային պատվածք |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ h=20սմ | մ2 | 19930,6 |  |  |  |
| 2 | Խճավազային շերտ C5 h=16սմ | մ2 | 67281,9 |  |  |  |
| 3 | Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 63235,5 |  |  |  |
| 4 | խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 63235,5 |  |  |  |
| 5 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ | մ2 | 63235,5 |  |  |  |
|  | Ընդամենը II |  |  |  |  | 67,77% |
| III | Կողնակներ |  |  |  |  |  |
| 1 | III 10դ գրունտի բարձում կողնակների իրականացման համար/ | մ3 | 3624 |  |  |  |
| 2 | տեղափոխում պահուստից 5.0կմ-ից | տոն | 6887 |  |  |  |
| 3 | Կողնակների հարթեցում և խտացում պնևմոգլդոնով մեկ հետքով 4անցումով , ջրի տարածումով | մ3 | 3624 |  |  |  |
| 4 | Կողնակների ամրացում ավազակոպճային խառնուրդով h=16սմ | մ2 | 18573 |  |  |  |
|  | Ընդամենը III |  |  |  |  | 1,40% |
| IV | Իջատեղեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ h=16սմ | մ3 | 1263,44 |  |  |  |
| 2 | Խճավազային շերտ C5 h=16սմ | մ2 | 7896,5 |  |  |  |
| 3 | Բարձր ծակոտկեն խոշորահատիկ ա/բ h=6սմ | մ2 | 7896,5 |  |  |  |
| 4 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=4սմ | մ2 | 7896,5 |  |  |  |
|  | Ընդամենը IV |  |  |  |  | 5,15% |
| V | Իջատեղեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Խճավազային հիմք C5 h=16սմ ծախսը 100մ2 համար խիճ40-70մմ-10%-2.08մ3 խիճ20-40մմ-35%-7.28մ3 խիճ10-20մմ-20%-4.16մ3 խիճ5-10մմ-10%-2.08մ3 ավազ-25%-5.2մ3 | մ2 | 4131 |  |  |  |
| 2 | Տաք մանրահատիկ ա/բետոն „Բ”տիպ h=5սմ | մ2 | 4131 |  |  |  |
| 3 | Ավազակոպճային շերտ h=5սմ/1գծ․մ-0.005մ3/ | մ3 | 4,1 |  |  |  |
| 4 | Թաղված բազալտե եզրաքար 10х20սմ | գծ․մ | 822 |  |  |  |
|  | Ընդամենը V |  |  |  |  | 2,01% |
| VI | Մայթեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազային հիմք h=9սմ | մ3 | 368,8 |  |  |  |
| 2 | Բետոնե սալիկների տեղադրում, / երկրորդ շերտը մոխրագույն, 6սմ/ | մ2 | 4097,6 |  |  |  |
| 3 | Ավազակոպճային շերտ h=5սմ; 1գծ․մ-0.0125մ3 | մ3 | 42,7 |  |  |  |
| 4 | Բազալտե եզրաքարերի տեղադրում 15x30սմ չափսի բետոնե հիմքի վրա ; բետոնB15 1գծ․մ-0.035մ3 | գծ.մ | 3416 |  |  |  |
| 5 | Ավազակոպճային շերտ h=5սմ; 1գծ․մ-0.005մ3 | մ3 | 15,93 |  |  |  |
| 6 | Միաձույլ բետոնե եզրաշար10x20սմ չափսի B15 | մ3 | 63,72 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VI |  |  |  |  | 5,11% |
| VII | Վաքեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող բետոնե B-2-20-50 վաքերի քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը | մ3 | 63,60 |  |  |  |
| 2 | Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=5.0սմ | մ3 | 21,63 |  |  |  |
| 3 | Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում B-2-20-50 865.0գծ.մ | հատ | 865 |  |  |  |
| 4 | Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով | մ2 | 821,75 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VII |  |  |  |  | 0.96% |
| VIII | Ջրնետներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Մետաղական կիսախողովակի տեղադրում d=530մմ տեղադրում 1գծ.մ=45.15կգ; δ=7մմ | գծ.մ | 9 |  |  |  |
| 2 | Կիսախողովակի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով-9գծ․մ | մ2 | 7,5 |  |  |  |
| 3 | Միաձույլ բետոնե հարթակի ավազակոպճային շերտ h=10սմ | մ3 | 0,90 |  |  |  |
| 4 | Միաձույլ բետոնե հարթակի իրականացում B-20 4 տեղ 1,5x1,5x0,2 | մ3 | 1,80 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VIII |  |  |  |  | 0,03% |
| IX | Ճանապարհի կահավորում |  |  |  |  |  |
|  | Քանդման աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող ե/բ ազդանշանային սյուների քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը | հատ | 29 |  |  |  |
| 2 | Գոյություն ունեցող մետաղական արգելափակոցների քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը | գծ.մ | 569 |  |  |  |
| 3 | Գոյություն ունեցող ճանապարհային նշանների քանդում և հանձնում սեփականատիրոջը | հատ | 55 |  |  |  |
|  | Արգելափակոցներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում (d=4մմ, քայլ -4 մ, մետաղական սյուն, կանգնակ -369 հատ) | գծ.մ | 1302 |  |  |  |
| 2 | C1 տիպի պլաստիկ ազդանշանային սյուների տեղադրում | հատ | 188 |  |  |  |
|  | Ճանապարհային նշաններ |  |  |  |  |  |
|  | Մետաղական խողովակ 57x3,0մմ | գծ.մ | 686,5 |  |  |  |
|  | բետոն B15 | մ3 | 22,7 |  |  |  |
|  | Նախազգուշացնող | հատ | 12 |  |  |  |
|  | Առավելության | հատ | 179 |  |  |  |
|  | Արգելող | հատ | 4 |  |  |  |
|  | Հատուկ թելադրանքի | հատ | 22 |  |  |  |
|  | Տեղեկատվութան | հատ | 19 |  |  |  |
|  | Լրացուցիչ տեղեկատվության | հատ | 4 |  |  |  |
|  | Երթևեկելի մասի նշագծում , թերմոպլաստով/3մմ հաստությամբ/ | մ2 | 3278,9 |  |  |  |
|  | Ընդամենը IX |  |  |  |  | 5,06% |
| X | Ե/բ խողովակների վերանորոգում |  |  |  |  |  |
|  | ԿՄ2+171,4 Ø1,0մ ե/բ խողովակ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 8,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 16 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 2,3 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 4,4 |  |  |  |
| 5 | Խողովակի հավաքովի ե/բ բլոկների կարերի լրալցում ցեմ․ավազային շաղախով 00 | մ3 | 0,08 |  |  |  |
| 6 | Գլխամասերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով։ H=0.03մ M200 | մ2 | 13,5 |  |  |  |
| 7 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 7,5 |  |  |  |
|  | Կմ2+435,0 Ø1,0մ ե/բ խողովակ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 4,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 9 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | մ3 | 10,5 |  |  |  |
| 4 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 2,3 |  |  |  |
| 5 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 4,4 |  |  |  |
| 6 | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրի կազմատում պնևմոգործիքով, բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով/0.65մ3 | մ3 | 2,84 |  |  |  |
| 7 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 6,5 |  |  |  |
| 8 | Խողովակի հավաքովի ե/բ բլոկների կարերի լրալցում ցեմ․ավազային շաղախով 00 | մ3 | 0,08 |  |  |  |
| 9 | Մուտքում և ելքում խողովակի նոր ե/բետոնե բլոկների տեղադրման համար նախապատրաստական շերտի իրականացում խճով h=10սմ | մ3 | 0,7 |  |  |  |
| 10 | Մուտքում և ելքում խողովակի նոր ե/բետոնե բլոկների տեղադրման համար բլոկների տակ միաձույլ բետոնի տեղադրում h=10սմ, B20, F100 | մ3 | 0,60 |  |  |  |
| 11 | Մուտքում 1 և ելքում ե/բ խողովակի 2նոր բլոկների տեղադրում ամբարձիչով, նոր տեղադրված ե/բ բլոկների կարերի լրալցում բետոնով B20-0.02մ3 | հատ | 3 |  |  |  |
| 13 | Մուտքում և ելքում նոր գլխամասի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ էքսկավատորով /0,65մ3/,տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | մ3 | 18,5 |  |  |  |
| 14 | Հիմքերի համար խճի իրականացում h=10սմ | մ3 | 0,36 |  |  |  |
| 15 | Մուտքի միաձույլ բետոնե գլխադիրի իրականացում, չափ 2.8x2.6x0.4մ B20, F100 | մ3 | 2,53 |  |  |  |
| 16 | Ելքի միաձույլ բետոնե գլխադիրի իրականացում, չափ 2.8x3.0x0.4մ B20, F100 | մ3 | 2,53 |  |  |  |
| 17 | Ետլիցք , ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով | մ3 | 28,50 |  |  |  |
| 18 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով / | մ2 | 6,5 |  |  |  |
|  | Կմ3+321,5 Ø1,25մ ե/բ խողովակ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ, | մ3 | 10 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 19 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 0,8 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 1,5 |  |  |  |
| 5 | Մուտքի և ելքի բետոնե գլխադիրի կազմատում պնևմոգործիքով, բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով/0.65մ3/ | մ3 | 3,56 |  |  |  |
| 6 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 8,2 |  |  |  |
| 7 | Մուտքում և ելքում նոր գլխամասի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ էքսկավատորով/0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ, | մ3 | 7,1 |  |  |  |
| 8 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ/30%/ | տոն | 13 |  |  |  |
| 9 | Մուտքում և ելքում նոր գլխամասի իրականացման համար փոսորակի փորման հողային աշխատանքներ էքսկավատորով/0,65մ3/,տեղում կուտակումով հետադարձ լիցքի համար | մ3 | 16,5 |  |  |  |
| 10 | Հիմքերի համար խճի իրականացում h=10սմ | մ3 | 0,36 |  |  |  |
| 11 | Մուտքի միաձույլ բետոնե գլխադիրի իրականացում, չափ 2.8x3.6x0.4մ B20, F100 | մ3 | 3,43 |  |  |  |
| 12 | Ելքի միաձույլ բետոնե գլխադիրի իրականացում, չափ 2.8x3.2x0.4մ B20, F100 | մ3 | 2,98 |  |  |  |
| 13 | Ետլիցք , ջրի լցաբաշխումով և տոփանումով | մ3 | 16,5 |  |  |  |
| 14 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 7,5 |  |  |  |
|  | Կմ3+522,0 ուղղանկյուն խողովակ, բացվածքը 1,2մ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ, | մ3 | 13,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 26 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 10,8 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 20,5 |  |  |  |
| 5 | ելքի բետոնե գլխադիրի կազմատում պնևմոգործիքով, բարձում ա/ինքնաթափ էքսկավատորով/0.65մ3/ | մ3 | 3,56 |  |  |  |
| 6 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 8,2 |  |  |  |
| 7 | Մուտքում և ելքում միաձույլ բետոնե գլխադիրների իրականացում B20/չափ 1,6x1,2x0,4 B20 | մ3 | 1,54 |  |  |  |
| 8 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 4,5 |  |  |  |
|  | Կմ4+218,0 1x2,6մ Սլավինսկի կամուրջ, բացվածքը 2,0մ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 7,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 14,3 |  |  |  |
| 3 | Կամրջի մուտքի և ելքի թևերի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=3սմ | մ2 | 10,2 |  |  |  |
| 4 | Գլխադիրների վրա d=40մմ տրամագծով,ուղղահայաց անցքերի գայլիկոնում l=160մմ խորությամբ խարիսխների տեղադրման համար, լրալրացում ցեմենտե էպоքսիդային շաղախով | հատ | 10 |  |  |  |
| 5 | Գոյություն ունեցող գլխադիրների վրա պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում (L=300մմ)-10հատ | տոն | 0,006 |  |  |  |
| 6 | Մուտքի և ելքի գլխադիրների աճեցում միաձույլ բետոնով B20, չափ 2,6x0,6x0,4մ | մ3 | 1,25 |  |  |  |
| 7 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 5,5 |  |  |  |
|  | Կմ4+937,0 Ø1,5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 13,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 26 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 8,5 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 16,2 |  |  |  |
| 5 | Մուտքի գլխամասի վերանորոգում (լրացում) միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 0,75 |  |  |  |
| 6 | Գլխադիրների վրա d=40մմ տրամագծով,ուղղահայաց անցքերի գայլիկոնում l=160մմ խորությամբ խարիսխների տեղադրման համար, լրալրացում ցեմենտե էպоքսիդային շաղախով | հատ | 46 |  |  |  |
| 7 | Գոյություն ունեցող գլխադիրների վրա պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում (L=300մմ)-46հատ | տոն | 0,0276 |  |  |  |
| 8 | Մուտքի գլխամասի աճեցում միաձույլ բետոնով, չափ 13x0,6x0,5մ B20 | մ3 | 3,9 |  |  |  |
| 9 | Ելքի գլխամասի աճեցում միաձույլ բետոնով, չափ 11x0,6x0,5մ В20 | մ3 | 3,3 |  |  |  |
| 10 | Գլխամասերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով։ H=0.03մ M200 | մ2 | 40,8 |  |  |  |
| 11 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 25 |  |  |  |
|  | Կմ6+458,2 1x1,6մ Սլավինսկի կամուրջ, բացվածքը 1,0մ, մուտքը աջից |  |  |  |  |  |
| 1 | Կամրջատակի, մուտքի և ելքի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 5,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 10,5 |  |  |  |
| 3 | Թևերի և հենարանների խոռոչների լրալցում միաձույլ բետոնով B20, F100 | մ3 | 0,75 |  |  |  |
| 4 | Հենարանների և թևերի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=5սմ, մասնակի | մ2 | 15,5 |  |  |  |
| 5 | Կամրջի ելքի քայքայված բետոնե գլխադիրի կազմատում պնևմագործիքով | մ3 | 0,2 |  |  |  |
| 6 | Բարձում ավտոինքնաթափ ձեռքով, տեղափոխում լցակույտ 5կմ վրա | տոն | 0,5 |  |  |  |
| 7 | Կամրջի ելքում ե/բետոնե սալի եզրի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=5սմ | մ2 | 0,48 |  |  |  |
| 8 | Մուտքի գլխադիրի վրա d=40մմ տրամագծով,ուղղահայաց անցքերի գայլիկոնում l=160մմ խորությամբ խարիսխների տեղադրման համար, լրալրացում ցեմենտե էպоքսիդային շաղախով | հատ | 4 |  |  |  |
| 9 | Մուտքի գլխադիրի վրա պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում (L=300մմ)-4հատ | տոն | 0,0024 |  |  |  |
| 10 | Մուտքի գլխադիրի աճեցում միաձույլ բետոնով, չափ 1.6x0,3x0,4մ | մ3 | 0,192 |  |  |  |
| 11 | Ելքում նոր գլխադիրի իրականացում միաձույլ բետոնով, չափ 1,6x0,5x0,4մ | մ3 | 0,320 |  |  |  |
|  | Կմ6+923,9 1x1,6մ Սլավինսկի կամուրջ, բացվածքը 1,0մ, մուտքը աջից |  |  |  |  |  |
| 1 | Կամրջատակի, մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 3,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 6,7 |  |  |  |
| 3 | Մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 8,5 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 16 |  |  |  |
| 5 | Հենարանների և թևերի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=5սմ, մասնակի | մ2 | 15,5 |  |  |  |
| 6 | Մուտքում և ելքւմ նոր գլխադիրների իրականացում միաձույլ բետոնով, չափ 1,6x0,6x0,4մ В20 | մ3 | 0,768 |  |  |  |
| 7 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 3,8 |  |  |  |
|  | Կմ6+398,6 Ø1,5մ ե/բ խողովակ, մուտքը աջից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 3,5 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 7 |  |  |  |
| 3 | Խողովակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 1,5 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 2,9 |  |  |  |
| 5 | Մուտքի և ելքի գլխամասերի վերանորոգում (լրացում) միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 2,2 |  |  |  |
| 6 | Գլխամասերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով։ H=0.04մ M200 | մ2 | 48 |  |  |  |
| 7 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 12,8 |  |  |  |
|  | Կմ7+043,3 Ø1,5մ մետաղական խողովակ, մուտքը աջից |  |  |  |  |  |
| 1 | Խողովակի մուտքի մաքրում գրունտից ձեռքով | մ3 | 1,9 |  |  |  |
| 2 | Բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 3,6 |  |  |  |
| 3 | Մուտքի բետոնե ջրհավաքի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=4սմ | մ2 | 48 |  |  |  |
| 4 | Գլխամասերի վերանորոգում ցեմ.ավազային շաղախով։ H=0.04մ M200 | մ2 | 18 |  |  |  |
|  | Կմ8+511,9 1x3,6մ Սլավինսկի կամուրջ, բացվածքը 3,0մ, մուտքը ձախից |  |  |  |  |  |
| 1 | Կամրջատակի, մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով, բարձում էքսկավատորով /0,65մ3/ ավտոինքնաթափ | մ3 | 3 |  |  |  |
| 2 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 5,7 |  |  |  |
| 3 | Մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 12 |  |  |  |
| 4 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 23 |  |  |  |
| 5 | Խողովակի մուտքում իրականացված միաձույլ բետոնի կազմատում / | մ3 | 0,6 |  |  |  |
| 6 | Բարձում ձեռքով,տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 1,4 |  |  |  |
| 7 | Հենարանների և թևերի վերանորոգում ցեմ․ավազային շաղախով h=5սմ, մասնակի | մ2 | 18 |  |  |  |
| 8 | Գլխադիրների վրա d=40մմ տրամագծով,ուղղահայաց անցքերի գայլիկոնում l=160մմ խորությամբ խարիսխների տեղադրման համար, լրալրացում ցեմենտե էպоքսիդային շաղախով | հատ | 14 |  |  |  |
| 9 | Գլխադիրների վրա պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում (L=300մմ)-14հատ | տոն | 0,0084 |  |  |  |
| 10 | Գլխադիրներիի աճեցում միաձույլ բետոնով, չափ 3.6x0,5x0,4մ, | մ3 | 1,6 |  |  |  |
| 11 | Գլխադիրների ներկում երկու շերտով | մ2 | 8 |  |  |  |
|  | Ընդամենը X |  |  |  |  | 0,33% |
| XI | Ե/բ կամուրջ ԿՄ3+055.4 |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 9 |  |  |  |
| 3 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 20,7 |  |  |  |
| 4 | Նույնը պաշտպանիչ շերտի ամրանավորվաած միաձույլ բետոնը | մ3 | 2,8 |  |  |  |
| 5 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 6,7 |  |  |  |
| 6 | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացումը | մ2 | 68,9 |  |  |  |
| 7 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 1,0 |  |  |  |
| 8 | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախը | մ3 | 2,1 |  |  |  |
| 9 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 4,2 |  |  |  |
| 10 | Մայթերի ա/բ կազմատում պնևմագործիքով | մ2 | 27 |  |  |  |
| 11 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 2,5 |  |  |  |
| 12 | Նույնը դեֆորմացիոն կարերը | գծ․մ | 22,8 |  |  |  |
| 13 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 0,228 |  |  |  |
| 14 | Կամրջատակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով | մ3 | 5,2 |  |  |  |
| 15 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 9,9 |  |  |  |
| 16 | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 16,5 |  |  |  |
| 17 | Տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 31 |  |  |  |
| 18 | Հենարաննների և հակադարձ պատերի վերանորոգման համար խրամուղիների փորման հողային աշխատանքներ ձեռքով | մ3 | 9,75 |  |  |  |
| 19 | Հենարնների և թևերի խոռոչների լրալցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 3,2 |  |  |  |
| 20 | Հենարանների և հակադարձ պատերի իրաններում հորատանցքերի հորատում (հորիզոնական) d=40մմ (L1=23սմ), հետագա վերանորոգման նպատակով | հատ | 168 |  |  |  |
| 21 | Հենարանների և հակադարձ պատերի իրաններում պողպատե խարիսխների Ø16 AIII պատրաստում և տեղադրում | տոն | 0,13264 |  |  |  |
| 22 | Հենարանների և հակադարձ պատերի իրանների վերանորոգում միաձույլ ամրանավորված բետոնով, | մ3 | 27,2 |  |  |  |
|  | AI Ø8մմ | տոն | 0,0356 |  |  |  |
|  | AIII Ø10 մմ | տոն | 1,342 |  |  |  |
| 23 | Խրամուղիների հետլիցք ձեռքով։ Գրունտի տեղադրում շերտերով և խտացում պնևմատոփանով | մ3 | 4,20 |  |  |  |
| 24 | Թռիչքային կառուցվածքի պողպատե կոնստրուկցիաների մաքրում կոռոզիայից ավազաշիթային սարքով, հետագա նախաներկումով և ներկումով 2 շերտով (հակակոռոզիոն ներկով | մ2 | 36,4 |  |  |  |
| 25 | Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի մասնակի վերանորոգում ցեմ․ավազով տորկրետավորմամբ H=3սմ | մ2 | 14,5 |  |  |  |
| 26 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից դաս B20 | մ3 | 4,4 |  |  |  |
| 27 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով, պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25 W6, H=4սմ` ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Вр-I, P=136.4կգ | մ2 | 68,9 |  |  |  |
| 28 | Լայնական դեֆորմացիոն կարերի իրականացում | գծ․մ | 22,8 |  |  |  |
| 29 | Երկայնական դեֆորմացիոն կարերի իրականացում | գծ․մ | 18 |  |  |  |
| 30 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 68,9 |  |  |  |
| 31 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 68,9 |  |  |  |
| 32 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ | մ2 | 27 |  |  |  |
| 33 | Բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով | մ2 | 14,4 |  |  |  |
| 34 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 12,4 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XI |  |  |  |  | 0,55% |
| XII | Ե/բ կամուրջ ԿՄ5+328 |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 6,3 |  |  |  |
| 3 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 14,5 |  |  |  |
| 4 | Մայթերի ա/բ կազմատում պնևմագործիքով | մ2 | 22,5 |  |  |  |
| 5 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 1,56 |  |  |  |
| 6 | Վնասված բազրիքի կանգնակի (□3x5մմ, L=0,97մ) փոխարինում նորով և բռնաձողերի (□3x5մմ, L=2x0,2մ) ավելացում | տոն | 0,0033 |  |  |  |
| 7 | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ | մ3 | 4,5 |  |  |  |
| 8 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 9 |  |  |  |
| 9 | Բազրիքների երկշերտ ներկում յուղաներկով | մ2 | 24 |  |  |  |
| 10 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 119,3 |  |  |  |
| 11 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 125,6 |  |  |  |
| 12 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ | մ2 | 22,5 |  |  |  |
| 13 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 19,9 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XII |  |  |  |  | 0,10% |
| XIII | Ե/բ կամուրջ ԿՄ7+061 |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 5,6 |  |  |  |
| 3 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 12,9 |  |  |  |
| 4 | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ, | մ3 | 6,2 |  |  |  |
| 5 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 12 |  |  |  |
| 6 | Մուտքի աջ կարգավորիչ թևի խոռոչների լրալցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 0,5 |  |  |  |
| 7 | Թևերի վերանոորոգում H=5սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 16 |  |  |  |
| 8 | Հենարանների և ֆերմատակերի մասնակի վերանորոգում H=4սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 5 |  |  |  |
| 9 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 111,5 |  |  |  |
| 10 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 111,5 |  |  |  |
| 11 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=3սմ | մ2 | 18 |  |  |  |
| 12 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 17,2 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XIII |  |  |  |  | 0,10% |
| XIV | Ե/բ կամուրջ ԿՄ8+105.1/ |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 37,84 |  |  |  |
| 3 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 87,0 |  |  |  |
| 4 | Նույնը պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոնը | մ3 | 30,3 |  |  |  |
| 5 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 72,72 |  |  |  |
| 6 | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացումը/то же оклеечная гидроизиляция | մ2 | 756,8 |  |  |  |
| 7 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 11,4 |  |  |  |
| 8 | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախը | մ3 | 22,7 |  |  |  |
| 9 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 45,4 |  |  |  |
| 10 | Նույնը դեֆորմացիոն կարերը | գծ․մ | 84 |  |  |  |
| 11 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 0,84 |  |  |  |
| 12 | Ֆերմատակերի վրայի միաձույլ բետոնի վերանորոգում H=4սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 65,5 |  |  |  |
| 13 | Ֆերմատակերի միացման կարերի վերանորոգում H=4սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 4 |  |  |  |
| 14 | Կանգնակների ռիգելների հետ միավորման հատվածների լրալցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 1,3 |  |  |  |
| 15 | Կանգնակների իրանների վերանորոգում H=4սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 5 |  |  |  |
| 16 | Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի մասնակի վերանորոգում ցեմ․ավազով տորկրետավորմամբ H=3սմ | մ2 | 90 |  |  |  |
| 17 | Մայթերի բլոկների սալային հատվածների վերանորոգում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 1,2 |  |  |  |
| 18 | Մայթերի բլոկների անվահրիչների մասնակի վերանորոգում H=3սմ ցեմենտ-ավազային շաղախով | մ2 | 12 |  |  |  |
| 19 | Անցումային սալերի արանքների լրալցում խճով | մ3 | 0,5 |  |  |  |
| 20 | Անցումային սալերի արանքների լրալցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 0,9 |  |  |  |
| 21 | Թռիչքային կառուցվածքների սալերի միավորման միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 1,4 |  |  |  |
| 22 | Պողպատե բազրիքների իրականացում-84գծ․մ, ներկումով-67.2մ2 | տոն | 1,8296 |  |  |  |
|  | L63x63x6մմ P=316.48կգ | գծ․մ | 54,88 |  |  |  |
|  | L50x50x5մմ P=616.0 կգ | գծ․մ | 164,64 |  |  |  |
|  | L70x70x6մմ P=532.06կգ | գծ․մ | 83,16 |  |  |  |
|  | Ø12 L=388.08մ | տոն | 0,3444 |  |  |  |
|  | -5x50մմ P=20.8 կգ | գծ․մ | 10,14 |  |  |  |
| 23 | Հարթեցնող շերտի միաձույլ բետոն B20 | մ3 | 22,7 |  |  |  |
| 24 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով, պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25 W6, H=4սմ` ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Вр-I, P=1498.5կգ | մ2 | 756,8 |  |  |  |
| 25 | դեֆորմացիոն կարերի իրականացում | գծ․մ | 84 |  |  |  |
| 26 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 756,8 |  |  |  |
| 27 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 756,8 |  |  |  |
| 28 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ | մ2 | 126 |  |  |  |
| 29 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 56,2 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XIV |  |  |  |  | 1,74% |
| XV | Ե/բ կամուրջ ԿՄ9+071.9 |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Մայթերի և կողնակների վրայի գրունտի (III 10դ) մաքրում ձեռքով | մ3 | 3,9 |  |  |  |
| 3 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 7 |  |  |  |
| 4 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 7,86 |  |  |  |
| 5 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 18,1 |  |  |  |
| 6 | Նույնը պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոնը/ | մ3 | 6,3 |  |  |  |
| 7 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 15,1 |  |  |  |
| 8 | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացումը | մ2 | 157,1 |  |  |  |
| 9 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 2,36 |  |  |  |
| 10 | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախը | մ3 | 4,7 |  |  |  |
| 11 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 9,4 |  |  |  |
| 12 | Նույնը դեֆորմացիոն կարերը | գծ․մ | 38,7 |  |  |  |
| 13 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 0,387 |  |  |  |
| 14 | Թռիչքային կառուցվածքի մեջտեղի կոտրված մայթի կոնսոլի ե/բ վերջնակազմատում | մ3 | 1,35 |  |  |  |
| 15 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 3,24 |  |  |  |
| 16 | Թռիչքային կառուցվածի կոտրված հատվածին կից ПР-9 սալի (քայքայված) ապամոնտաժում 10տ բեռնաբարձողությամբ ամբարձիչով/ Վերադարձ սեփականատիրոջը | մ3 | 2 |  |  |  |
| 17 | Կամրջատակի մաքրում III 10դ գրունտից ձեռքով | մ3 | 1,5 |  |  |  |
| 18 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 2,9 |  |  |  |
| 19 | Կամրջի մուտքի և ելքի մաքրում գրունտից/III 10դ/ էքսկավատորով /0,65մ3/ բարձում ավտոինքնաթափ, | մ3 | 5 |  |  |  |
| 20 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 10 |  |  |  |
| 21 | Նոր ПР-9 սալերի տեղադրման համար միաձույլ բետոնե բարձիկների իրականացում | մ3 | 0,13 |  |  |  |
| 22 | Հենարանային մասերի (РОЧ) տեղադրումը 40x300x400մմ ; G=9կգ./այդ թվում ռետին-0.02կգ | հատ | 6 |  |  |  |
| 23 | Հավաքովի ПР-9 մակնիշի ե/բ սալերի տեղադրում | հատ | 2 |  |  |  |
| 24 | Կանեփաթելային ճոպաններ d=24մմ սալերի միավորման հատվածների ներքևում | գծ․մ | 18 |  |  |  |
| 25 | Թռիչքային կառուցվածքի ե/բ սալերի միավորում միաձույլ բետոնով B30 (խճի չափսը ≤20մմ)։ Պարույրներ - Ø3 AI P=12.2կգ | մ3 | 0,644 |  |  |  |
|  | Պարույրներ - Ø3 AI P=12.2կգ | տոն ton | 0,0122 |  |  |  |
| 26 | Թռիչքային կառուցվածքների արանքի միաձույլ ե/բ-ի իրականացում B25 | մ3 | 0,93 |  |  |  |
|  | Ø8մմ AI | տոն | 0,0192 |  |  |  |
|  | Ø16մմ AIII | տոն | 0,08432 |  |  |  |
| 27 | ПР-9 սալերի տակի վնասված մակերևույթների վերանորոգում տորկրետավորմամբ H=3սմ | մ2 | 4,5 |  |  |  |
| 28 | Ելքի հենարանների հիմքերի լրալցում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 3,30 |  |  |  |
| 29 | Թռիչքային կառուցվածքի պողպատե կոնստրուկցիաների մաքրում կոռոզիայից ավազաշիթային սարքով, հետագա նախաներկումով և ներկումով 2 շերտով (հակակոռոզիոն ներկով) | մ2 | 54,7 |  |  |  |
| 30 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից դաս B20 | մ3 | 17,4 |  |  |  |
| 31 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով, պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25 W6, H=4սմ` ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Вр-I, P=311կգ | մ2 | 157,1 |  |  |  |
| 32 | Դեֆորմացիոն կարերի իրականացում | գծ․մ | 38,7 |  |  |  |
| 33 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 157,1 |  |  |  |
| 34 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 157,1 |  |  |  |
| 35 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ | մ2 | 27 |  |  |  |
| 36 | Պողպատե բազրիքների իրականացում-18գծ․մ, ներկումով-14.4մ2 | տոն | 0,392 |  |  |  |
|  | L63x63x6մմ P=67.8կգ | գծ․մ | 11,768 |  |  |  |
|  | L50x50x5մմ ,P=133.2 կգ | գծ․մ | 35,28 |  |  |  |
|  | L70x70x6մմ P=114 կգ | գծ․մ | 17,82 |  |  |  |
|  | Ø12 L=383.16մ | տոն | 0,0738 |  |  |  |
|  | -5x50մմ P=3.2կգ | գծ․մ | 1,56 |  |  |  |
| 37 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 12,4 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XV |  |  |  |  | 0,68% |
| XVI | Ե/բ կամուրջ ԿՄ10+465.8 |  |  |  |  |  |
| 1 | Կառուցման աշխատանքներ իրականացնելու ընթացքում տրանսպորտային միջոցների երթևեկությունը կարգավորող ճան. նշանների պատրաստում և տեղադրում` հետագա կազմատումով և վերադարձ 50%/ | հատ | 15 |  |  |  |
| 2 | Կամրջի երթ. մասի ա/բետոնե ծածկի կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 12,3 |  |  |  |
| 3 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ перевозка в отвал 5.0км | տոն | 28,3 |  |  |  |
| 4 | Երթևեկային մասի խճի կազմատում ձեռքով բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | մ3 | 5,4 |  |  |  |
| 5 | բարձում ա/ի ձեռքով և տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 9,7 |  |  |  |
| 6 | Կամրջի երթ. մասի պաշտպանիչ ամրանավորված կազմատում պնևմոգործիքով, տեղափոխում գրեյդերով մինչև 30մ կույտավորումով և բարձում էքսկավատորով /0,65մ3 / | մ3 | 7,2 |  |  |  |
| 7 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 17,3 |  |  |  |
| 8 | Նույնը սոսնձային ջրամեկուսացումը | մ2 | 179,5 |  |  |  |
| 9 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 2,7 |  |  |  |
| 10 | Նույնը հարթեցնող շերտի ցեմենտային շաղախը | մ3 | 5,4 |  |  |  |
| 11 | տեղափոխում լցակույտ 5կմ | տոն | 10,8 |  |  |  |
| 12 | Գոյություն ունեցող բազրիքների կազմատում, վերադարձ սեփականատիրոջը | տոն | 0,15 |  |  |  |
| 13 | Մայթերի բլոկների վնասված մակերևույթների վերանորոգում միաձույլ բետոնով B20 | մ3 | 0,5 |  |  |  |
| 14 | Հոսքային եռանկյունու իրականացում միաձույլ բետոնից դաս B20 | մ3 | 21,6 |  |  |  |
| 15 | Թռ. կառուցվածքների սոսնձային ջրամեկուսացում երկշերտ իզոգամով, պաշտպանիչ շերտի միաձույլ բետոն B25 W6, H=4սմ` ամրանային ցանցով (100x100 մմ) Ø4 Вр-I, P=321կգ | մ2 | 179,5 |  |  |  |
| 16 | Մանրահատիկ ա/բ h=4սմ | մ2 | 179,5 |  |  |  |
| 17 | Մանրահատիկ ա/բ h=3սմ | մ2 | 179,5 |  |  |  |
| 18 | Մայթերի մանրահատիկ ա/բետոն h=4սմ | մ2 | 27 |  |  |  |
| 19 | Պողպատե բազրիքների իրականացում-18գծ․մ, ներկումով-14.4մ2 | տոն | 0,392 |  |  |  |
|  | L63x63x6մմ P=67.8կգ | գծ․մ | 11,768 |  |  |  |
|  | L50x50x5մմ ,P=133.2 կգ | գծ․մ | 35,28 |  |  |  |
|  | L70x70x6մմ P=114 կգ | գծ․մ | 17,82 |  |  |  |
|  | Ø12 L=383.16մ | տոն | 0,0738 |  |  |  |
|  | -5x50մմ P=3.2կգ | գծ․մ | 1,56 |  |  |  |
| 20 | Անվահրիչների ուղղահայաց գծանշում | մ2 | 12,4 |  |  |  |
|  | Ընդամենը XVI |  |  |  |  | 0,42% |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  | 97,16% |
|  | Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր** |  |  |  |  | 2,84% |
|  | Ամբողջը* |  |  |  |  | 100,00% |

*Արժեքը ներառում է բոլոր ծախսերը, ներառյալ «Շահույթը» ՝ 11%  և ԱԱՀ-ն՝ 20%

** Չնախատեսված աշխատանքների և ծախսերի համար պատվիրատուի կողմից կապալառուին տրամադրվող պահուստային միջոցները ենթակա են վճարման՝ վերջինիս կողմից հիմնավորող փաստաթղթերը (կատարողական ակտերի, հեղինակային և տեխնիկական հսկողություն իրականացնող անձերի եզրակացությունների առկայության) ներկայացվելու դեպքում:

Հիմք՝ ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման 8-րդ հավելված։

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ-ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ-93, /Հ-75/ - Երերույքի տաճար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

ՀՀ հազար դրամ

| NN | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավ. | Ծավալ | Միավորի արժեքը | Ընդհանուր արժեքը | Ընդհանուր արժեքը (տոկոս) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | I Հողային աշխատանքներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Ա/բ ծածկի քանդում և բարձում էքսկ. 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի, տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | մ3 | 810 |  |  |  |
| 2 | 37-V կարգի բնահողի փխրեցում հետահար մուրճով | մ3 | 1479,4 |  |  |  |
| 3 | Նախօրոք փխրեցված 37-V կարգի բնահողի բարձում էքս. 1.0մ3 շ. տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2.0կմ միջին հեռ. | մ3 | 2311,84 |  |  |  |
| 4 | Նախօրոք փխրեցված 37-V կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակում հետագա օգտագործման համար (կողնակների լիցք) | մ3 | 1386,65 |  |  |  |
| 5 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ կուտակում հետագա օգտագործման համար (կողնակների լիցք) | մ3 | 168,95 |  |  |  |
| 6 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 | 30 |  |  |  |
| 7 | 10eIV կարգի բնահողի մշակում բուլդոզերով, տեղափոխում 20մ , բարձում էքս. 1.0մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 | 543,85 |  |  |  |
|  | Ընդամենը I |  |  |  |  | 14,18% |
|  | II Կողնակներ և կողային առուներ |  |  |  |  |  |
| 1 | Կողնակների ամրացում ավազակոպիճով hմիջ.=5 սմ | Ù2 | 7778 |  |  |  |
| 2 | Կողնակների լիցքի իրականացում բուլդոզերով (տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ) նախօրոք կուտակված բնահողով (37-V) | Ù3 | 1386,65 |  |  |  |
| 3 | Կողնակների լիցքի իրականացում բուլդոզերով (տեղափոխում 20մ միջին հեռավորությամբ) նախօրոք կուտակված բնահողով (10eIV) | Ù3 | 168,95 |  |  |  |
| 4 | ÎáÕ³ÛÇÝ ³éáõÝ»ñÇ տեղամասում 37-V կարգի բնահողի փխրեցում հետահար մուրճով | Ù3 | 327,5 |  |  |  |
| 5 | ÎáÕ³ÛÇÝ ³éáõÝ»ñÇ իրականացում , նախօրոք փխրեցված 37-V կարգի բնահողի բարձում էքսկ. 0.65 մ3 շ.տ. ³/Ç ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ Éó³ÏáõÛï 2.0 կմ | Ù3 | 818,67 |  |  |  |
|  | Ընդամենը II |  |  |  |  | 4,77% |
|  | III Երթևեկային մաս |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում h=10 սմ | մ2 | 27310,2 |  |  |  |
| 2 | Խճավազային հիմք C-5 h=15 սմ 100մ2-ում Խիճ 40-70մմ - 1.95 մ3 Խիճ 20-40մմ - 6.825 մ3 Խիճ 10-20մմ - 3.9 մ3 Խիճ 5-10մմ - 1.95 մ3 Խիճ (ավազ) 0-5մմ - 4.875 մ3 ջուր - 1.1մ3 | մ2 | 17921,14 |  |  |  |
| 3 | Գործարանային արտադրության սև խիճ h=5սմ | մ2 | 17305,71 |  |  |  |
| 4 | Մանրահատիկ ա/բ h=5սմ (խիտ Б տիպի I մակնիշի) | մ2 | 17305,71 |  |  |  |
|  | Ընդամենը III |  |  |  |  | 71,33% |
|  | IV Իջատեղեր և մուտքեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) ձեռքի աշխատանքով, բարձում էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ | մ3 | 28,2 |  |  |  |
| 2 | Հողային պաստառի քանդում (10eIV կարգի բնահող) էքս. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի բարձում և տեղափոխում մինչև 1կմ հեռավորությամբ լիցք (հարթում, ջրում, խտացում) | մ3 | 59,24 |  |  |  |
| 3 | Հողային պաստառի հարթեցում բուլդոզերով | մ2 | 554,92 |  |  |  |
| 4 | Խճային հիմքի տեղադրում h=12 սմ բիտումի 4.12տ/1000մ2 տարածումով | մ2 | 635,2 |  |  |  |
| 5 | Մանրահատիկ ա/բ h=5 սմ (խիտ Б տիպի I մակնիշի) | մ2 | 635,2 |  |  |  |
|  | Ընդամենը IV |  |  |  |  | 1,82% |
|  | V Վաքեր |  |  |  |  |  |
| 1 | Ավազակոպճային շերտ հ=10սմ | մ3 | 2,5 |  |  |  |
| 2 | Б-1-20-50 վաքերի ջրամեկուսացում | մ2 | 47,5 |  |  |  |
| 3 | Б-1-20-50 վաքերի տեղադրում | հատ | 50,00 |  |  |  |
|  | Ընդամենը V |  |  |  |  | 0,29% |
|  | VI Կահավորում |  |  |  |  |  |
| 1 | Ե/բ ուղղորդ սյուների (21 հատ) ապամոնտաժում, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | մ3 | 1,26 |  |  |  |
| 2 | Հին ճանապարհային նշանների ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 4 |  |  |  |
| 3 | Նոր մետաղական արգելափակոցների տեղադրում | գծմ | 104 |  |  |  |
| 4 | Նոր ազդանշանային C1 տիպի պլաստիկ ëÛáõÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ | Ñ³ï | 96 |  |  |  |
| 5 | Նոր ճան. նշանների տեղադրում | հատ | 72 |  |  |  |
| 6 | Ճանապարհի գծանշում ( լուսաանդրադարձիչ ներկով) | մ2 | 722,8 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VI |  |  |  |  | 2,23% |
|  | VII Գաբարիտային դարպասներ (2 հատ) |  |  |  |  |  |
| 1 | Գոյություն ունեցող գաբարիտային դարպասների ե/բ սյուների (L=9.8մ, d=40(30)սմ) ապամոնտաժում և վերադարձ սեփականատիրոջը | հատ | 4 |  |  |  |
| 2 | Գաբարիտային դարպասների հիմքերի փոսորակի փորում 10eIV կարգի բնահողում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով | մ3 | 9 |  |  |  |
| 3 | Գաբարիտային դարպասների հիմքերի փոսորակի 37-V կարգի բնահողի փխրեցում հետահար մուրճով | մ3 | 7,6 |  |  |  |
| 4 | Գաբարիտային դարպասների հիմքերի փոսորակի նախօրոք փխրեցված 37-V կարգի բնահողի կողքի կուտակում ձեռքով | մ3 | 8 |  |  |  |
| 5 | Գաբարիտային դարպասների հիմքերի փոսորակի փորում նախօրոք փխրեցված 37-V կարգի բնահողում և բարձում էքսկ. 0.65մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | մ3 | 11 |  |  |  |
| 6 | Ավազակոպճային նախապատրաստում h=10սմ | մ3 | 1 |  |  |  |
| 7 | Հիմքի միաձույլ բետոն B30, F100 | մ3 | 9,8 |  |  |  |
| 8 | Պողպատյա գաբարիտային դարպասների պատրաստում և հավաքում. շվելեր N 18 - 79.2 գծմ շվելեր N 10 - 16.72 գծմ շվելեր N 8 - 12 գծմ | տ | 1,56 |  |  |  |
| 9 | Գաբարիտային չորսու (սղոցած բնափայտ I-տեսակ) | մ3 | 0,27 |  |  |  |
| 10 | Գաբարիտային դարպասների ներկում նախաներկումով (երկու շերտ) | մ2 | 47 |  |  |  |
| 11 | Փոսորակի հետադարձ լիցք ձեռքով, հետագա խտացում պնևմոտոփանով | մ3 | 17 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VII |  |  |  |  | 0,88% |
|  | VIII Արհեստական կառուցվածքներ |  |  |  |  |  |
|  | Ե/բ d=1.0մ խողովակների նորոգում |  |  |  |  |  |
| 1 | Մուտքում քարային շարվածքով գլխամասի կազմատում պնևմագործիքով մինչև խողովակի տակ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 1,66 |  |  |  |
| 2 | Բուտոբետոնից գլխամասերի կազմատում պնևմագործիքով մինչև խողովակի տակ, բարձում ա/ի և տեղափոխում լցակույտ 5կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 1,18 |  |  |  |
| 3 | Մուտքում և ելքում հունի մաքրում և բարձում ա/ի էքս. 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա - 10eIV։ | մ3 | 52,7 |  |  |  |
| 4 | Խողովակի մաքրում ձեռքով, բարձումը էքս. 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 9,76 |  |  |  |
| 4 | Մուտքում և ելքում գլխամասերի համար փոսորակների փորում էքս. 0.65 շտ կուտակում կողքի - 10eIV։ | մ3 | 31,3 |  |  |  |
| 5 | Նույնը՝ ձեռքով։ | մ3 | 3,0 |  |  |  |
| 6 | Ելքում առվի կառուցում էքս. 0.65 շտ կողքերը կուտակումով։ | մ3 | 17,2 |  |  |  |
| 7 | Եզրային օղակների ապամոնտաժում ձեռքով բարձում ամբարձիչով ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. Վրա - 2 հատ։ | մ3 | 0,7 |  |  |  |
| 8 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում գլխամասի տակ հ=10սմ։ | մ3 | 0,82 |  |  |  |
| 9 | Խողովակի նոր N13 օղակների տեղադրում ելքում և մուտքում։ | հատ | 2,00 |  |  |  |
| 10 | Մուտքում և ելքում գլխամասերի իրականացում B20 դասի միաձույլ բետոնով։ | մ3 | 18,48 |  |  |  |
| 11 | Մուտքում և ելքում գլխամասերի բարձրացում B20 դասի միաձույլ բետոնով։ | մ3 | 1,42 |  |  |  |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուս. 2 շերտ տաք բիտում | մ2 | 43,7 |  |  |  |
| 13 | Հետադարձ լիցք էքս. 0.65մ3 շ.տ. կողքի կուտակված բնահողով, տոփանումով և ջրումով։ | մ3 | 16,2 |  |  |  |
| 14 | Ավելորդ բնահողի բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 17,9 |  |  |  |
|  | Կմ 2+310-ում 1.5 ե/բ խողովակի նորոգում |  |  |  |  |  |
| 1 | Ելքում հունի մաքրում և բարձում ա/ի էքս. 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա - 10eIV։ | մ3 | 2,0 |  |  |  |
| 2 | Նույնը՝ ձեռքով։ | մ3 | 0,2 |  |  |  |
| 3 | Ելքում միաձույլ բետոնե թևի կազմատում ձեռքով պնևմագործիքի օգտագործումով, բարձում ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 0,24 |  |  |  |
| 4 | Ելքում գլխամասի համար փոսորակների փորում և բարձում ա/ի էքս. 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 2կմ հեռ. վրա - 10eIV։ | մ3 | 4,5 |  |  |  |
| 5 | Նույնը՝ ձեռքով։ | մ3 | 0,5 |  |  |  |
| 6 | Ելքում գլխամասի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնով։ | մ3 | 3,1 |  |  |  |
| 7 | Հենակային ատամի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնով։ | մ3 | 0,24 |  |  |  |
| 8 | Մուտքում հունի մաքրում և փոսորակի փորում -37V (տուֆը մանրացված է) բարձում էքսկ. 0.65. մ3 շ.տ. ա/ի տեղափոխում լցակույտ 2 կմ | մ3 | 73,0 |  |  |  |
| 9 | Նույնը ձեռքով | մ3 | 8,0 |  |  |  |
| 10 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում գլխամասերի և հենակային ատամի տակ հ=10սմ։ | մ3 | 0,72 |  |  |  |
| 11 | Մուտքում գլխամասի կառուցում B20 դասի միաձույլ բետոնով։ հիմք - 2.1մ3, իրան - 3.1մ3։ | մ3 | 5,2 |  |  |  |
| 12 | Գրունտի հետ շփվող մակերևույթների քսվածքային ջրամեկուս. 2 շերտ տաք բիտում | մ2 | 15,3 |  |  |  |
| 13 | Հետադարձ լիցք գրունտի տեղափոխումը պահուստից 2 կմ հեռավորությունից (բարձում էքսկ 1.0 մ3 շ.տ. ա/ի)։ | մ3 | 16,3 |  |  |  |
|  | d=0.426 խողովակ Կմ 0+892-ում |  |  |  |  |  |
| 1 | Հող. աշխատանքներ (10еIV) խողովակի փոսորակի փորման համար էքս. 0.65 մ3 շ.տ. կողքի կուտակումով։ | մ3 | 1,7 |  |  |  |
| 2 | Հող. աշխատանքներ (37 V) խողովակի փոսորակի փորման համար գրունտի մշակումը հիդրոմուրճով՝ կուտակումով։ | մ3 | 5,7 |  |  |  |
| 3 | Հող. աշխատանքներ (37 V) խողովակի փոսորակի փորման համար և բարձում էքս. 0.65 մ3 շ.տ. ա/ի և տեղափ. լցակույտ 2կմ հեռ. վրա։ | մ3 | 14,3 |  |  |  |
| 4 | Ելքում առվի կառուցում և բարձում էքս. 0.65 շտ և տեղափոխում լցակույտ 2 կմ հեռ. վրա - (10eIV) ։ | մ3 | 9,9 |  |  |  |
| 5 | Խճային հիմք հ=20սմ | մ3 | 2,7 |  |  |  |
| 6 | Ջրհորի կառուցում միաձույլ բետոնով B20 F100 հատակ - 0.588 մ3 պատեր - 0.782 մ3 | մ3 | 1,37 |  |  |  |
| 7 | Մետաղական dարտ=426 մմ խողովակի տեղադրում 1գծմ=62.15 կգ, պատի հաստ. 6մմ | գմ | 10,5 |  |  |  |
| 8 | Որմնակապային ամրաններ Ø16 A500c l=45սմ | տ | 0,00426 |  |  |  |
| 9 | Ավազակոպճային շերտի տեղադրում գլխամասի և ջրհորի տակ տակ հ=10սմ։ | մ3 | 0,268 |  |  |  |
| 10 | Խողովակի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով - 426 մմ | գմ | 9,5 |  |  |  |
| 11 | Բետոնի քսվածքային ջրամեկուսացում 2 շերտ տաք բիտումով | մ3 | 9,6 |  |  |  |
| 12 | Հետադարձ լիցք (10eIV) բուլդոզերով կողքի կուտակված բնահողով։ | մ3 | 1,7 |  |  |  |
| 13 | Հետլիցք պահուստից տեղափոխված բնահողով՝ հեռ. 2 կմ։ Գրունտի խտացումը բուլդոզերով՝ շերտերով ջրումով և տոփանումով։ | մ3 | 6,8 |  |  |  |
| 14 | Նույնը՝ ձեռքով։ | մ3 | 0,7 |  |  |  |
|  | Ընդամենը VIII |  |  |  |  | 1,66% |
|  | Ընդհանուրը |  |  |  |  | 97.16% |
|  | Ընդամենը՝ չնախատեսված ծախսեր** |  |  |  |  | 2,84% |
|  | Ամբողջը* |  |  |  |  | 100,00% |

Հավելված 2

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 1

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ

Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ2+000 - կմ10+500 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո |
| 2 | Երթևելելի մաս | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո |
| 3 | Կողնակներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 170 օր հետո |
| 4 | Իջատեղեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 160 օր հետո |
| 5 | Մայթեր | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո |
| 6 | Ջրահեռացման տարրերի իրականացում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո |
| 7 | Արհեստական կառուցվածքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո |
| 8 | Անվտանգության էլեմենտներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո |
|  | Ընդհանուր աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 200 օր հետո, բայց ոչ ուշ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը։ |

ՉԱՓԱԲԱԺԻՆ 2

ՕՐԱՑՈՒՑԱՅԻՆ-ԳՐԱՖԻԿ

Հ-93, /Հ-75/ - Երերույքի տաճար հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ 0+000-կմ 2+700 հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքներ

| No | Կապալառուի կողմից կատարվելիք աշխատանքների առանձին տեսակների անվանումներ | Աշխատանքների կատարման ժամկետը |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Սկիզբը | Ավարտը |
| 0 | Լաբորատոր փորձարկումներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո |
| 1 | Հողային աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 80 օր հետո |
| 2 | Խողովակների կառուցում և նորոգում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 90 օր հետո |
| 3 | Ջրահեռացման տարրերի իրականացում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 100 օր հետո |
| 4 | Ճանապարհային պատվածքի իրականացում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 120 օր հետո |
| 5 | Իջատեղերի նորոգում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 130 օր հետո |
| 6 | Կողնակների նորոգում | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 140 օր հետո |
| 8 | Անվտանգության էլեմենտներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո |
|  | Ընդհանուր աշխատանքներ | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո | ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց 150 օր հետո, բայց ոչ ուշ ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու տարվա նոյեմբերի 30-ը։ |