ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

կնքված պայմանագրում կատարված փոփոխությունների մասին

Նոր Արտամետի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար Նոր Արտամետ համայնքի ջրահեռացման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ԿՄՆԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի օգոստոսի 4-ին կնքված N ԿՄՆԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04 պայմանագրում 2020 թվականի նոյեմբերի 30-ին կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ համառոտ տեղեկատվությունը և կատարված փոփոխությունը պարունակող` երկկողմ հաստատված փաստաթղթի պատճենը։

Փոփոխության առաջացման պատճառ: Երկողմ համաձայնությամբ անհրաժեշտություն է առաջացել ավելացնել պայմանագրի կատարման ժամկետը:

Փոփոխության նկարագրություն:  Պայմանագրի գործողության ժամկետի երկարաձգում 30 օրացուցային օրով:

Փոփոխության հիմնավորում:  ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 56-րդ կետի 4-րդ ենթակետ և NԿՄՆԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-20/04 պայմանագրի 8.5 և 8.8 կետեր:

Պատվիրատու`          Նոր Արտամետի համայնքապետարան