ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքում մասնակցային բյուջետավորմամբ ձևավորված ծրագրի իրականացմանն ուղղված Ծաղկահովիտ բնակավայրի սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու վերակառուցման սուբվենցիայի ծրագրային հայտի վերաբերյալ ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի առաջարկություններն ու դիտողությունները

| Հ/Հ | Ծրագրի անվանումը | Առաջարկություններն ու դիտողությունները |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ծաղկահովիտ բնակավայրի սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու վերակառուցում | 1.Հայտի «Ծրագրի ընդհանուր բյուջեն» կետում նախատեսված գումարն անհրաժեշտ է հիմնավորել։ Խոշորոցված հաշվարկը կատարել ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի 23.12.2024թ N 31-Ն հրամանի, ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի 15.02.2008թ N 19-Ն հրամանի և ՀՀ Կառավարության 17.10.2024թ N 1656-Ն որոշման համաձայն։ 2.Ներկայացնել տեխնիկական բնութագիրը լրացնելով ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ N596-Ն որոշմամբ սահմանված ձևաչափին և պահանջներին համապատասխան՝ օբյեկտի ռիսկայնության աստիճանի հաշվառմամբ: 3.Տեխնիկական բնութագրերում սահմանել պահանջներ էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելի պայմաններ ապահովելու վերաբերյալ: 4.Նախատեսել նախագծի միջանկյալ համաձայնեցումը շահագրգիռ մարմինների և ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, կապ) Մատակարար կազմակերպությունների հետ: 5.Նախագծային փաստաթղթերում ներկայացնել ինժեներական ենթակառուցվածքների (ջրամատակարարում, գազամատակարարում, էլեկտրամատակարարում, կապ) Մատակարար կազմակերպությունների կողմից տրամադրված տեխնիկական պայմանները: 6.Նախագծային փաստաթղթերում ներառել տարածքների ինժեներաերկրաբանական հետազննության նյութերը: 7.Տեղեկացնում ենք, որ սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին ընդգրկված է ՀՀ կառավարության 29.05.2002թ N628 որոշման ՀՀ Արագածոտնի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում: ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N596-Ն որոշման ցանկ 3-ի 3-րդ կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները և դրանց պահպանական գոտիներում կառուցվող շենքերը և շինությունները դասվում են բարձր ռիսկայնության աստիճանի (IV կատեգորիա) օբյեկտների թվին, որոնց նախագծային փաստաթղթերը ենթակա են պետական համալիր փորձաքննության: Ուստի անհրաժեշտ է իրականացնել եկեղեցու փաստացի տեխնիկական վիճակի հետազննություն: Տեխնիկական վիճակի եզրակացության համաձայն կպարզվի եկեղեցու վերակառուցման նպատակահարմարությունը: 8. Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է ղեկավարվել, ինչպես նաև հղում կատարել՝ -ՀՀՇՆ 30-01-2023 «Քաղաքաշինություն. Քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի հատակագծում և կառուցապատում» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 22-01-2024 «Շինարարական կլիմայաբանություն» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 20.04-2020 «Երկրաշարժադիմացկուն շինարարություն. Նախագծման նորմեր» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 52-01-2021 «Բետոնե և երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 13-03-2022 «Կրող և պատող կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 53-01-2020 «Պողպատե կոնստրուկցիաներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 20-02-2024 «Բեռնվածքներ և ազդեցություններ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 20-06-2014 Շենքերի և կառուցվածքների վերակառուցում, վերականգնում և ուժեղացում. Հիմնական դրույթներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 20-05-2022 «Շինարարական կոնստրուկցիաների պաշտպանությունը կոռոզիայից» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 31-03-2020 «Հասարակական շենքեր և շինություններ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ IV-11.07.01-2006 «Շենքերի և շինությունների մատչելիությունը բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 24-01-2016 «Շենքերի ջերմային պաշտպանություն» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 31-04-2022 «Տանիքներ և տանիքածածկեր» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 31-04.05-2023 «Հատակներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 21-01-2014 «Շենքերի և շինությունների հրդեհային անվտանգություն» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 40-01.01-2014 «Շենքերի ներքին ջրամատակարարում և ջրահեռացում» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 40-01.02-2020 «Ջրամատակարարում. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 40-01.03-2022 «Կոյուղի. Արտաքին ցանցեր և կառուցվածքներ» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ IV-12.02.01-2004 «Ջեռուցում, օդափոխում և օդի լավորակում» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 22-03-2017 «Արհեստական և բնական լուսավորում» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 21-01.01-2024 «Շենքերի և շինությունների հակահրդեհային պաշտպանության համակարգեր. Ավտոմատ հրդեհաշիջման և հրդեհային ազդանշանման կայանքներ. Նախագծման նորմեր շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 13-02-2022 «Անվտանգության տեխնիկան շինարարությունում» շինարարական նորմերին, -ՀՀՇՆ 30-02-2022 «Տարածքի բարեկարգում» շինարարական նորմերին, -2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության մարզերի համայնքներում (այդ թվում բնակավայրերում) ոչ տարանցիկ, տեղական նշանակության ավտոմոբիլային և ներհամայնքային ճանապարհների ու փողոցների երթևեկելի մասի և մայթերի սալարկման, խճապատման և բարեկարգման աշխատանքների կատարման մեթոդական ուղեցույցը հաստատելու մասին» N105-Ն հրամանին, -ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի նախագահի 11.09.2017թ N128-Ն հրամանին, -ՀՀ կառավարության 19.03.2015թ «ՀՀ կառուցապատման նպատակով թույլտվությունների և այլ փաստաթղթերի տրամադրման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N596-Ն որոշմանը, -ՀՀ կառավարության 17.10.2024թ «Շինարարական աշխատանքների գնագոյացման նախահաշվային նորմերն ու դրանց կիրառման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N1656-Ն որոշմանը, -ՀՀ կառավարության 16.02.2006թ «Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժուն խմբերի համար սոցիալական, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների մատչելիության ապահովման կարգը հաստատելու մասին» N 392-Ն որոշմանը, -ՀՀ կառավարության 25.12.2014թ «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» N1504-Ն որոշմանը -ՀՀ կառավարության 12.04.2018թ N426-Ն որոշմանը, ՀՀ առողջապահության նախարարության սանիտարական նորմերին և այլն: Նախագծային փաստաթղթերը մշակելիս անհրաժեշտ է զերծ մնալ ՀՀ տարածքում չգործող կամ ուժը կորցրած նորմատիվ փաստաթղթերի կիրառումից և դա հաշվի առնել նախագծային փաստաթղթերը հաստատելիս: |
| Բոլոր նախագծերում հաշվի առնել երկրաշարժադիմացկունության, հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար մատչելիության, քաղաքացիական պաշտպանության, կլիմայի փոփոխության հետ հարմարվողականության՝ էներգաարդյունավետության, տարածքի համալիր բարեկարգման միջոցառումների պահանջները: |  |  |